АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДИМИТРОВГРАДА

Ульяновской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 февраля  2014 года  								           № 292

О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.09.2013 № 3161

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:

1.Внести в постановление Администрации города от 30.09.2013 № 3161 «Об утверждении Муниципальной программы «Реконструкция и модернизация инженерных систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства города Димитровграда Ульяновской области на 2014-2018 годы» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1.Строку 6 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

| «6. | Исполнители Программы | Комитет по ЖКК; Муниципальное казенное учреждение «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов» (далее – МКУ «ДИИП») (по согласованию) ». |
| --- | --- | --- |

1.2.Строку 9 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

| «9. | Объемы и источники финансирования Программы | Источник финансирования Программы - бюджет города Димитровграда Ульяновской области (далее – бюджет города). Общий объем финансирования программных мероприятий составляет 141 772,46 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 1 000,0 тыс.руб. в 2015 году – 0,0 тыс.руб. в 2016 году – 0,0 тыс.руб. в 2017 году – 53 355,0 тыс. руб. в 2018 году – 87 417,46 тыс. руб. ». |
| --- | --- | --- |

1.3.Строку 10 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

| «10. | Основные ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация Программы должна обеспечить достижение следующих показателей: 1.Увеличение протяженности водопроводных сетей города Димитровграда Ульяновской области (далее – город) на 10,03 км. 2.Увеличение пожарных гидрантов по городу на 32 единицы. 3.Увеличение количества канализационных колодцев по городу на 39 единиц. 4.Увеличение пропускной способности 3,2 км газопроводных сетей города. 5.Проведение реконструкции 2 распределительных пунктов кабелей города. 6.Увеличение количества трансформаторных подстанций города на 1 единицу. 7.Перевод нагрузки теплоснабжения жилых домов от котельной по адресу ул. Куйбышева, 32 на индивидуальное газовое отопление и котельную по адресу ул. Калугина, 48А в количестве 10 единиц, социально значимых объекта в количестве 2 единиц. 8.Увеличение протяженности тепловых сетей города на 8,5 км. 9.Увеличение пропускной способности 1,7 км тепловых сетей города. 10.Увеличение протяженности канализацион- ных сетей города на 12,69 км. 11.Увеличение пропускной способности 1,5 км водопроводных сетей города. 12.Поддержание обеспечения качественной питьевой водой 1407 человек, двух социально значимых объектов поселка «Дачный» города.». |
| --- | --- | --- |

1.4.Раздел 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«3. Цели и задачи Программы

Целью Программы является создание условий для приведения существующего жилищного фонда города и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Мероприятия по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в городе приведут к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры.

Задачами Программы по достижению поставленной цели являются:

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг жителям города;

- модернизация и прокладка водопроводных, тепловых, канализационных сетей;

- модернизация газовых сетей;

- строительство центральной канализации;

- снижение уровня общего износа основных фондов коммунального комплекса города.                                                                                               ».

1.5.Раздел 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«5.Ресурсное обеспечение Программы

# Источником финансирования Программы является бюджет города.

Общий объем финансирования программных мероприятий составляет 141 772,46 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году –  1 000,0 тыс.руб.

в 2015 году –  0,0 тыс.руб.

в 2016 году –  0,0 тыс.руб.

в 2017 году – 53 355,0 тыс.руб.

в 2018 году – 87 417,46 тыс.руб.

Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения целей и результатов Программы указано в приложении № 2 к Программе.».

1.6.Раздел 7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«7. Система индикаторов эффективности реализации Программы

Система индикаторов эффективности реализации Программы содержится в таблице:

| № п/п | Индикаторы | Единица измерения | Базовый показатель 2013 года | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Прокладка водопроводных сетей | км | 0 | - | - | - | 3,38 | 6,65 |
| 2. | Установка пожарных гидрантов | ед. | 0 | - | - | - | 32 | - |
| 3. | Устройство канализационных колодцев | ед. | 0 | - | - | - | 20 | 19 |
| 4. | Разработка проектно-сметной документации, монтаж бактерицидной установки водозабора «Дачный» | ед. | 0 | - | - | - | 1 | - |
| 5. | Обеспечение качественной питьевой водой: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | население | чел. | 0 | - | - | - | 1407 | - |
|  | соц. объектов | ед. | 0 | - | - | - | 2 | - |
| 6. | Реконструкция распределительных пунктов кабелей | ед. | 0 | - | - | - | - | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7. | Строительство трансформаторной подстанции | ед. | 0 | - | - | - | - | 1 |
| 8. | Перевод нагрузки теплоснабжения жилых домов и социально значимых объектов от котельной по адресу: ул.Куйбышева, 32 на индивидуальное газовое отопление и котельную по адресу: ул.Калугина, 48а |  |  |  |  |  |  |  |
|  | многоквартирные жилые дома | ед. | 0 | - | - | - | - | 10 |
|  | социально значимые объекты | ед. | 0 | - | - | - | - | 2 |
| 9. | Прокладка тепловых сетей (Центральный район города (в том числе 7-ой и 8-ой микрорайоны) и 2а микрорайон города) | км | 0 | - | - | - | - | 8,5 |
| 10. | Модернизация тепловых сетей (Центральный район города (в том числе 7-ой и 8-ой микрорайоны) и 2а микрорайон города) | км | 0 | - | - | - | - | 1,7 |
| 11. | Прокладка канализационных сетей | км | 0 | - | - | - | 9,15 | 3,54 |
| 12. | Модернизация водопроводных сетей (Центральный район города (в том числе 7-ой и 8-ой микрорайоны) и 2а микрорайон) | км | 0 | - | - | - | - | 1,5 |
| 13. | Разработка проектно-сметной документации на прокладку центральной канализации в районе Березовой рощи (улицы Березовая, Гастелло, Зеленая, Разина, Чкалова, Космодемьянской, Коммунальная, Ватутина, Дорожная, Почтовая, Чайковского, Гоголя, Юнг Северного Флота, Смирнова, Громовой, Кошевого, Кольцевая) | ед. | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 14. | Модернизация газовых сетей по улицам Севастопольской, Жигулевской, Зеленой, Сибирской, Байкальской, Ангарской | км | 0 | - | - | - | - | 3,2 |

».

1.7.Раздел 8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«8.Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы

Социально-экономические результаты, достижение которых планируется в результате реализации мероприятий Программы:

1. Увеличение протяженности водопроводных сетей города на                                                                                                           10,03 км.

2. Увеличение количества пожарных гидрантов по городу на 32 единицы.

3. Увеличение количества канализационных колодцев по городу на 39 единиц.

4. Поддержание обеспечения  качественной питьевой водой 1407 человек, 2 социально значимых объектов поселка  «Дачный» города.

5. Проведение реконструкции 2 распределительных пунктов кабелей города.

6. Увеличение количества трансформаторных подстанций города на 1 единицу.

7. Перевод нагрузки теплоснабжения жилых домов от котельной по адресу: ул. Куйбышева, 32 на индивидуальное газовое отопление и котель-ную по адресу: улица Калугина, 48А в количестве 10 единиц, социально значимых объектов количестве 2 единиц.

8. Увеличение протяженности тепловых сетей города на 8,5 км.

9. Увеличение пропускной способности 1,7 км тепловых сетей города.

10. Увеличение протяженности канализационных сетей города на 12,69 км.

11. Увеличение пропускной способности 1,5 км водопроводных сетей города.

12. Увеличение пропускной способности 3,2 км газопроводных сетей города.                                                                                                                   ».

1.8.Приложение № 1 к Муниципальной программе «Реконструкция и модернизация инженерных систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства города Димитровграда Ульяновской области на 2014-2018 годы», являющейся приложением к постановлению, изложить в следующей редакции:

# «ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к Муниципальной программе

«Реконструкция и модернизация

инженерных систем и объектов

жилищно-коммунального хозяйства

города Димитровграда Ульяновской

области на 2014-2018 годы»

# Система программных мероприятий

# тыс.руб

| № п/п | Наименование мероприятий | КБК | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Модернизация и прокладка водопроводных, канализационных и тепловых сетей |
| 1 | Прокладка водопроводных сетей с установкой пожарных гидрантов по ул.Шишкина, ул. Луговой | 448/0502/7957509/414/310 | 1800,0 | - | - | - | 1800,0 | - | Комитет по ЖКК |
| 2 | Прокладка и модернизация тепловых сетей (Центральный район города (в том числе 7-ой и 8-ой микрорайоны) и 2-а микрорайон города) | 448/0502/7957509/414/310 | 22500,0 | - | - | - | - | 22500,0 | Комитет по ЖКК |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на строительно-монтажные работы по устройству канализационных колодцев и прокладку канализационных сетей (Центральный район города (в том числе 7-ой и 8-ой микрорайоны) и 2-а микрорайон города) | 448/0502/7957509/414/226 | 2380,0 | - | - | - | 2380,0 | - | Комитет по ЖКК |
| 4 | Строительно-монтажные работы по устройству канализационных колодцев и прокладке канализационных сетей (Центральный район города (в том числе 7-ой и 8-ой микрорайоны) и 2-а микрорайон города) | 448/0502/7957509/414/310 | 22750,0 | - | - | - | 11375,0 | 11375,0 | Комитет по ЖКК |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации на прокладку и модернизацию тепловых сетей (Центральный район города (в том числе 7-ой и 8-ой микрорайоны) и 2-а микрорайон города) | 448/0502/7957509/414/226 | 3250,0 | - | - | - | 3250,0 | - | Комитет по ЖКК |
| 6 | Разработка проектно-сметной документации на прокладку и модернизацию водопроводных сетей (Центральный район города (в том числе 7-ой и 8-ой микрорайоны) и 2-а микрорайон города) | 448/0502/7957509/414/226 | 5100,0 | - | - | - | 5100,0 | - | Комитет по ЖКК |
| 7 | Прокладка и модернизация водопроводных сетей (Центральный район города (в том числе 7-ой и 8-ой микрорайоны) и 2-а микрорайон города) | 448/0502/7957509/414/310 | 15300,0 | - | - | - | - | 15300,0 | Комитет по ЖКК |
| 8 | Прокладка водопроводных сетей с установкой пожарных гидрантов по ул. Советской | 448/0502/7957509/414/310 | 2600,0 | - | - | - | 2600,0 | - | Комитет по ЖКК |
|  | Качественное предоставление жилищно-коммунальных услуг жителям города |
| 9 | Разработка проектно-сметной документации на вынос кабеля 10 кВ с теплотрассы по проспекту Автостроителей от ТП-161 до РП-7 | 448/0502/7957509/414/226 | 36,0 | - | - | - | - | 36,0 | Комитет по ЖКК |
| 10 | Вынос кабеля 10 кВ с теплотрассы по проспекту Автостроителей от ТП-161 до РП-7 | 448/0502/7957509/414/310 | 520,0 | - | - | - | - | 520,0 | Комитет по ЖКК |
| 11 | Разработка проектно-сметной документации на подключение муниципальных квартир №1, №2 в доме №146А по улице Хмельницкого к центральному водоснабжению, на обустройство системы канализации и санитарных узлов | 448/0502/7957509/414/226 | 95,0 | - | - | - | - | 95,0 | Комитет по ЖКК |
| 12 | Подключение муниципальных квартир №1, №2 в доме №146А по улице Хмельницкого к центральному водоснабжению, обустройство системы канализации и санитарных узлов | 448/0502/7957509/414/310 | 470,0 | - | - | - | - | 470,0 | Комитет по ЖКК |
| 13 | Разработка проектно-сметной документации на перевод муниципальных квартир №1, №2 в доме №146А по улице Хмельницкого на индивидуальное газовое отопление | 448/0502/7957509/414/226 | 24,0 | - | - | - | - | 24,0 | Комитет по ЖКК |
| 14 | Перевод муниципальных квартир №1, №2 в доме №146А по улице Хмельницкого на индивидуальное газовое отопление | 448/0502/7957509/414/310 | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | Комитет по ЖКК |
| 15 | Обустройство системы канализации в муниципальной квартире №1 дома №54 по улице Вокзальной | 448/0502/7957509/414/310 | 50,460 | - | - | - | - | 50,460 | Комитет по ЖКК |
| 16 | Разработка проектно-сметной документации на вынос кабеля 10 кВ с теплотрассы по улице Дрогобычской от ТП-6 до ТП-155 | 448/0502/7957509/414/226 | 25,0 | - | - | - | - | 25,0 | Комитет по ЖКК |
| 17 | Вынос кабеля 10 кВ с теплотрассы по улице Дрогобычской от ТП-6 до ТП-155 | 448/0502/7957509/414/310 | 214,0 | - | - | - | - | 214,0 | Комитет по ЖКК |
| 18 | Разработка проектно-сметной документации на перевод муниципальных квартир № 2 и № 3 в доме № 201 по ул. Садовой на индивидуальное газовое отопление | 448/0502/7957509/414/226 | 24,0 | - | - | - | - | 24,0 | Комитет по ЖКК |
| 19 | Перевод муниципальных квартир № 2 и № 3 в доме № 201 по ул. Садовой на индивидуальное газовое отопление | 448/0502/7957509/414/310 | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | Комитет по ЖКК |
| 20 | Реконструкция распределительного пункта кабелей № 1 по улице Мелекесской (рядом с домом № 34 по ул.Мелекесской) | 448/0502/7957509/414/310 | 6000,0 | - | - | - | - | 6000,0 | Комитет по ЖКК |
| 21 | Разработка проектно-сметной документации на строительство отдельно стоящей подстанции КНС-16 по адресу: ул.Западная, 14 | 448/0502/7957509/414/226 | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | Комитет по ЖКК |
| 22 | Строительство отдельно стоящей подстанции КНС-16 по адресу: ул.Западная, 14 | 448/0502/7957509/414/310 | 4000,0 | - | - | - | - | 4000,0 | Комитет по ЖКК |
| 23 | Разработка проектно-сметной документации на монтаж бактерицидной установки водозабора «Дачный» | 448/0502/7957509/414/226 | 700,0 | - | - | - | 700,0 | - | Комитет по ЖКК |
| 24 | Монтаж бактерицидной установки водозабора «Дачный» | 448/0502/7957509/414/226 | 7500,0 | - | - | - | - | 7500,0 | Комитет по ЖКК |
| 25 | Реконструкция распределительного пункта кабелей № 2 на улице Московской (между домами № 83 и № 77 по ул.Московской) | 448/0502/7957509/414/310 | 5000,0 | - | - | - | - | 5000,0 | Комитет по ЖКК |
| 26 | Строительно-монтажные работы по переводу на индивидуальное отопление жилого дома № 2а по ул.Куйбышева | 448/0502/7957509/414/310 | 964,0 | - | - | - | - | 964,0 | Комитет по ЖКК |
| 27 | Выполнение проектно-сметных работ на перевод нагрузки теплоснабжения по горячему водоснабжению жилых домов и социально значимых объектов от котельной по адресу: ул.Куйбышева, 32 на котельную по адресу: ул.Калугина, 48а (со стороны школы № 8) | 448/0502/7957509/414/226 | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | Комитет по ЖКК |
| 28 | Перевод нагрузки теплоснабжения по горячему водоснабжению жилых домов и социально значимых объектов от котельной по адресу: ул.Куйбышева, 32 на котельную по адресу: ул.Калугина, 48а (со стороны школы № 8) | 448/0502/7957509/414/310 | 8620,0 | - | - | - | - | 8620,0 | Комитет по ЖКК |
|  | Модернизация газовых сетей |
| 29 | Разработка проектно-сметной документации на модернизацию газовых сетей по улицам Севастопольской, Жигулевской, Зеленой, Сибирской, Байкальской, Ангарской | 448/0502/7957509/414/226 | 550,0 | - | - | - | 550,0 | - | Комитет по ЖКК |
| 30 | Модернизация газовых сетей по улицам Севастопольской, Жигулевской, Зеленой, Сибирской, Байкальской, Ангарской | 448/0502/7957509/414/310 | 4400,0 | - | - | - | - | 4400,0 | Комитет по ЖКК |
|  | Строительство центральной канализации |
| 31 | Разработка проектно-сметной документации на прокладку центральной канализации в районе Березовой рощи (улицы Березовая, Гастелло, Зеленая, Разина, Чкалова, Космодемьянской, Коммунальная, Ватутина, Дорожная, Почтовая, Чайковского, Гоголя, Юнг Северного Флота, Смирнова, Громовой, Кошевого, Кольцевая) | 452/0502/7957509/414/226 | 1000,0 | 1000,0 | - | - | - | - | МКУ «ДИИП» (по согласованию) |
| 32 | Выполнение строительно-монтажных работ на прокладку центральной канализации в районе Березовой рощи (улица Березовая, Гастелло, Зеленая, Разина, Чкалова, Космодемьянской, Коммунальная, Ватутина, Дорожная, Почтовая, Чайковского, Гоголя, Юнг Северного Флота, Смирнова, Громовой, Кошевого, Кольцевая) | 452/0502/7957509/414/310 | 25000,0 | - | - | - | 25000,0 | - | МКУ «ДИИП» (по согласованию) |
|  | ИТОГО |  | 141772,46 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 53355,0 | 87417,46 |  |

# ».

# 1.9.Приложение № 2 к Муниципальной программе «Реконструкция и модернизация инженерных систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства города Димитровграда на 2014-2018 годы», являющейся приложением к постановлению, изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Муниципальной программе

«Реконструкция и модернизация

инженерных систем и объектов

жилищно-коммунального хозяйства

города Димитровграда

Ульяновской области на 2014-2018 годы»

Ресурсное  обеспечение Программы

| № п/п | Наименование | Кол-во, ед. изм. | Цена за единицу (тыс. руб.) | Сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Модернизация и прокладка водопроводных, канализационных и тепловых сетей |
| 1. | Прокладка водопроводных сетей по улице Советской | 1,64 км | 809,15 | 1327,00 |
|  | Установка пожарных гидрантов по улице Советской | 14 ед. | 90,93 | 1273,00 |
|  | Прокладка водопроводных сетей по улице Шишкина, Луговой | 1,74 км | 302,87 | 527,00 |
|  | Установка пожарных гидрантов по улице Шишкина, Луговой | 18 ед. | 70,72 | 1273,00 |
| Всего 4 400,00 |
| 2. | Прокладка тепловых сетей (Центральный район города (в том числе 7 и 8 микрорайоны) и 2а микрорайон города) | 8,5 км | 2 205,88 | 18 750,00 |
|  | Модернизация тепловых сетей (Центральный район города (в том числе 7 и 8 микрорайоны) и 2а микрорайон города) | 1,7 км | 2 205,88 | 3 750,00 |
|  | Разработка проектно-сметной документации | 1 | 3 250, 00 | 3 250, 00 |
| Всего 25 750,00 |
| 3. | Строительно-монтажные работы по устройству канализационных колодцев и прокладке канализационных сетей (Центральный район города (в том числе 7 и 8 микрорайоны) и 2а микрорайон города) | 3,54 км | 6 426,55 | 22 750,00 |
|  | Разработка проектно-сметной документации | 1 | 2 380,00 | 2 380,00 |
| Всего 25 130, 00 |
|  | Прокладка водопроводных сетей (Центральный район города (7 и 8 микрорайоны) и 2а микрорайон города) | 6,65 км | 1 877,30 | 12 484,00 |
| 4. | Модернизация водопроводных сетей (Центральный район города (7 и 8 микрорайоны) и 2а микрорайон города) | 1,5 км | 1 877,30 | 2 816,00 |
|  | Разработка проектно-сметной документации | 1 | 5 100,00 | 5 100,00 |
| Всего 20 400,00 |
| Качественное предоставление жилищно-коммунальных услуг жителям города |
| 5. | Вынос кабеля 10 кВ с теплотрассы по проспекту Автостроителей от ТП-161 до РП-7 | 1 | 520,00 | 520,00 |
|  | Разработка проектно-сметной документации | 1 | 36,00 | 36,00 |
| Всего 556, 00 |
| 6. | Подключение муниципальных квартир № 1, 2 в доме № 146а по улице Хмельницкого к центральному водоснабжению, обустройству системы канализации и санитарных узлов | 2 | 235,00 | 470,00 |
|  | Разработка проектно-сметной документации | 1 | 95,00 | 95,00 |
| Всего 565, 00 |
| 7. | Перевод муниципальных квартир № 1, 2 в доме № 146а по улице Хмельницкого на индивидуальное газовое отопление | 2 | 75,00 | 150,00 |
|  | Разработка проектно-сметной документации | 1 | 24,00 | 24,00 |
| Всего 174,00 |
| 8. | Обустройство системы канализации в муниципальной квартире № 1 дома № 54 по улице Вокзальной | 1 | 50,460 | 50,460 |
| Всего 50,460 |
| 9. | Вынос кабеля 10 кВ с теплотрассы по улице Дрогобыческой от ТП-6 до ТП-155 | 1 | 214,00 | 214,00 |
|  | Разработка проектно-сметной документации | 1 | 25,00 | 25,00 |
| Всего 239,00 |
| 10. | Перевод муниципальных квартир № 2, 3 в доме № 201 по улице Садовой на индивидуальное газовое отопление | 2 | 75,00 | 150,00 |
|  | Разработка проектно-сметной документации | 1 | 24,00 | 24,00 |
| Всего 174,00 |
| 11. | Реконструкция распределительного пункта кабелей № 1 по улице Мелекесской (рядом с домом № 34 по улице Мелекесской) | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Всего 6 000,00 |
| 12. | Строительство отдельно стоящей подстанции КНС-16 по адресу: ул. Западная, 14 | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 |
|  | Разработка проектно-сметной документации | 1 | 300,00 | 300,00 |
| Всего 4 300,00 |
| 13. | Монтаж бактерицидной установки водозабора «Дачный» | 1 | 7 500,00 | 7 500,0 |
|  | Разработка проектно-сметной документации | 1 | 700,00 | 700,00 |
| Всего 8 200,00 |
| 14. | Реконструкция распределительного пункта кабелей № 2 на улице Московской (между домами № 83 и № 77 по улице Московской) | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Всего 5 000,00 |
| 15. | Строительно-монтажные работы по переводу на индивидуальное газовое отопление жилого дома № 2а по улице Куйбышева | 1 | 964,00 | 964,00 |
| Всего 964,00 |
| 16. | Перевод нагрузки теплоснабжения по горячему водоснабжению жилых домов и социально-значимых объектов от котельной по адресу: ул. Куйбышева, 32 на котельную по адресу: ул.Калугина, 48а | 1 | 8 620,00 | 8 620,00 |
|  | Выполнение проектно-сметных работ | 1 | 300,00 | 300,00 |
| Всего 8 920,00 |
| Модернизация газовых сетей |
| 17. | Модернизация газовых сетей по улицам Севастопольской, Жигулевской, Зеленой, Сибирской, Байкальской, Ангарской | 3,2 км | 1 375,00 | 4 400,00 |
|  | Разработка проектно-сметной документации | 1 | 550,00 | 550,00 |
| Всего 4 950,00 |
| Строительство центральной канализации |
| 18. | Выполнение строительно-монтажных работ на прокладку центральной канализации в районе Березовой рощи (улица Березовая, Гастелло, Зеленая, Разина, Чкалова, Космодемьянской, Коммунальная, Ватутина, Дорожная, Почтовая, Чайковского, Гоголя, Юнг Северного Флота, Смирнова, Громовой, Кошевого, Кольцевая) | 9,15 км | 2 732,24 | 25 000,00 |
|  | Разработка проектно-сметной документации | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Всего 26 000,00 |
| Всего по программе 141 772,46 |

».

2.Установить, что настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города – начальника управления по обеспечению жизнедеятельности населения Выжимова С.А.

Глава Администрации города                                                                  С.И.Саржанов