АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДИМИТРОВГРАДА

Ульяновской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 сентября  2013 года 		 						 № 3146

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде

Ульяновской области»

В соответствии с постановлением Администрации города от 11.09.2013 № 2874 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Димитровграде» и в целях укрепления материально-технической базы отрасли физической культуры и спорта для дальнейшего развития детского и юношеского спорта, массовой физической культуры и спорта, устранения дефицита объектов физической культуры и спорта, увеличения социально гарантированного уровня обслуживания населения, п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области» (приложение).

2. Признать утратившим силу (отменить):

2.1.Постановление Администрации города от 31.08.2010 № 2960 «Об утверждении городской целевой программы «Развитие сети спортивных сооружений в городе Димитровграде Ульяновской области на 2011-2015 годы»

2.2.Постановление Администрации города от 30.10.2010 № 4635 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 31.08.2010 № 2960»;

2.3.Постановление Администрации города от 03.03.2011 № 711 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 31.08.2010 № 2960»;

2.4.Постановление Администрации города от 26.04.2011 № 1615 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 31.08.2010 № 2960»;

2.5.Постановление Администрации города от 13.07.2011 № 2600 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 31.08.2010 № 2960»;

2.6.Постановление Администрации города от 06.10.2011 № 3877 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 31.08.2010 № 2960»;

2.7.Постановление Администрации города от 14.11.2011 № 4314 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 31.08.2010 № 2960»;

2.8.Постановление Администрации города от 22.03.2012 № 976 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 31.08.2010 № 2960»;

2.9.Постановление Администрации города от 20.06.2012 № 2147 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 31.08.2010 № 2960»;

2.10.Постановление Администрации города от 03.07.2012 № 2390 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 31.08.2010 № 2960»;

2.11.Постановление Администрации города от 28.12.2012 № 4726 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 31.08.2010 № 2960»;

2.12.Постановление Администрации города от 16.05.2013 № 1610 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 31.08.2010 № 2960»;

2.13.Постановление Администрации города от 06.09.2013 № 2869 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 31.08.2010 № 2960»;

3.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования, кроме пункта 2 постановления.

4.Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу с 01.01.2014.

5.Установить, что настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Баканову И.В.

Исполняющий обязанности

Главы Администрации города                                       	             А.В.Барышев

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

Администрации города

от 30.09.2013 № 3146

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие физической культуры и спорта

в городе Димитровграде Ульяновской области»

Димитровград

2013

1. Паспорт Программы

| 1.Наименование Программы | Муниципальная Программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области» (далее – Программа). |
| --- | --- |
| 2.Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2018 годы». |
| 3.Заказчик Программы | Администрация города Димитровграда Ульяновской области (Администрация города). |
| 4.Разработчик Программы | Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Димитровграда Ульяновской области (далее – Комитет по физической культуре и спорту). |
| 5.Руководитель Программы | Заместитель Главы Администрации города (курирующий вопросы социальной политики). |
| 6.Исполнители программы | Муниципальное казенное учреждение «Дирекция инвестиционный и инновационных проектов» (по согласованию). |
| 7.Цели Программы | -Укрепление материально-технической базы отрасли для дальнейшего развития детского и юношеского спорта, массовой физической культуры и спорта; -Устранение дефицита объектов физической культуры и спорта, улучшение социально гарантированного уровня обслуживания населения. |
| 8.Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2016 г.г. 1 этап – 2014 год 2 этап – 2015 год 3 этап – 2016 год |
| 9.Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования из бюджета города Димитровграда на весь период – 316941,765* тыс.руб., в том числе: 2014 г. – 0,0 тыс.руб. 2015 г. – 36550,065 тыс.руб. 2016 г. – 280391,700*тыс.руб. * - Суммы подлежат корректировке в связи с привлечением средств областного и федерального бюджетов. |
| 10.Основные ожидаемые результаты реализации Программы | -Увеличение обеспеченности населения спортивными сооружениями на 1,27%. -Увеличение количества спортивных объектов на 7 ед.. -Увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооружений города на 290 человека; -Увеличение площади плоскостных сооружений на 238 кв.м. и составит 60,54 % от нормативной потребности; -Увеличение площади спортивных залов на 1823 кв.м. и составит 41,76% от нормативной потребности; -Увеличение поверхности зеркала воды бассейнов на 1300 кв.м. и составит 20,62 % от нормативной потребности. |

2. Анализ и оценка проблемы, обоснование необходимости ее решения программным методом

2.1. Список используемых сокращений и терминов:

| ДИТИ НИЯУ МИФИ | - Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Димитровградский инженерно - технологический институт - филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»; |
| --- | --- |
| КФКиС | - Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Димитровграда Ульяновской области; |
| МКУ «ДИИП» | - муниципальное казенное учреждение «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов»; |
| МАУ «СК «Нейтрон» | - муниципальное учреждение «Спортивный клуб «Нейтрон»; |
| МБОУДОД ДЮСШ | - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная школа города Димитровграда; |
| МБОУ ДОД ДЮСШ «Спартак» | - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная школа «Спартак»; |
| МБОУ ДОД «СДЮСШОР» | - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва по боксу имени Альфреда Владимировича Гришина»; |
| МАОУ СОШ № 19 | - муниципальное автономное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 19 имени Героя Советского Союза И.П. Мытарева города Димитровграда Ульяновской области"; |
| МБОУ СОШ № 6 | - муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 города Димитровграда Ульяновской области»; |
| МБОУ СОШ № 22 | - муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22 города Димитровграда Ульяновской области»; |
| ОГОУ НПО ПУ - № 11 ККК | - областное бюджетное государственное образовательное учреждение начального профессионального образования профессиональное училище № 11 «Губернаторский казачий кадетский корпус им. генерал-майора В.В. Платошина»; |
| ООО "ФОК" | - общество с ограниченной ответственностью «ФОК»; |
| Техникум ДИТИ НИЯУ МИФИ | - техникум Димитровградского инженерно - технологического института - филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»; |
| Спортивный объект | - физкультурно-оздоровительное, спортивное и спортивно-техническое сооружение (объект недвижимого имущества), предназначенное для занятий граждан физическими упражнениями, спортом и проведения спортивных зрелищных мероприятий; |
| Спортивное сооружение | - открытая или огороженная площадка, здание, специально оборудованное, в том числе инвентарем, и предназначенные для проведения спортивных игр, занятий спортом или физической культурой, подлежащие учету в соответствии с требованиями Федеральной службы государственной статистики (Росстата). |

2.2. Физическая культура и спорт являются универсальным механизмом оздоровления людей, способом самореализации человека, его самовыражения и развития, а также средством борьбы против асоциальных явлений. Муниципальная и государственная политика в области физической культуры и спорта направлена на создание условий для развития как массового спорта, так и спорта высших достижений.

В целях укрепления здоровья нации путем приобщения населения к регулярным занятиям физической культурой и развития массового спорта Федеральным агентством по физической культуре и спорту реализуется Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», которая позволит внести коренные изменения в развитие массовой физической культуры.

Основным показателем развития массовой физической культуры и спорта является «Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения», который с 2006 по 2012 годы увеличился на 11,4% и в 2012 году составил 24,1%. В 2012 году значение показателя увеличилось по сравнению с 2011 годом на 2 % и составило 24,1 % (показатель по России 2011 г. – 20,6 %) благодаря решению целого комплекса задач.

Сформирована система проведения городских спортивно-массовых мероприятий по многоуровневой системе среди всех слоев населения города и возрастных групп.

Увеличилось число детей, посещающих детско-юношеские спортивные школы, построены новые спортивные сооружения, идет реконструкция и ремонт имеющихся. В рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы» построен многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс (ул. Курчатова, 3Б). В рамках реализации областного проекта, направленного на оказание помощи муниципальным образованиям, построен спортивно-оздоровительный центр «Физическая культура и спорт» (пр. Ленина, 17А). В рамках реализации федерального проекта «Спортивный выбор» построены 4 спортивных зала и поле с искусственным покрытием для мини-футбола в МАОУ СОШ № 19. Построены хоккейные корты во дворе по ул. Строителей, 38 и на стадионе «Спартак», организованы тренажерные залы в учебных учреждениях ОГОУ НПО ПУ № 11 ККК, техникуме ДИТИ НИЯУ МИФИ, ДИТИ НИЯУ МИФИ в городе Димитровграде и др. Начат капитальный ремонт здания МБОУ ДОД ДЮСШ. Новый облик приобретает стадион «Старт», восстанавливается стадион «Спартак», осуществляется ремонт Дворца спорта «Дельфин» и т.д.

Достигнута значительная положительная динамика в результатах димитровградских спортсменов на всероссийских и международных уровнях. Только за период с 2005 по 2013 годы подготовлено 3 заслуженных мастера спорта России, 7 мастеров спорта России международного класса, 46 мастеров спорта России, 182 кандидата в мастера спорта и более 8000 спортсменов массовых разрядов. Среди димитровградских спортсменов чемпионы мира, Европы, России, победители и призеры первенств России среди юношей и юниоров. Имена боксера Сергея Казакова - бронзового призера Олимпийских игр в Афинах, чемпиона мира, трехкратного чемпиона Европы, многократного чемпиона России, пловца Станислава Донца - чемпиона мира, Европы и России по плаванию, участника Олимпийских игр в Пекине, биатлониста Алексея Катренко - многократного чемпиона мира, Европы и России известны далеко за пределами России.

Одной из основных задач для создания условий развития физической культуры и спорта является укрепление материально-технической базы.

Общая численность спортивных сооружений в городе на 01.01.2013 составляет 230 объектов (в 2011 г.- 225 объектов) из них муниципальных – 152 объекта, в том числе 3 стадиона с трибунами на 1500 мест и более (из которых 2 муниципальных), 41 спортивный зал (из них 23 муниципальных), 3 плавательных бассейна (из них 2 муниципальных, в том числе 1 стандартный (25м)), 101 плоскостных сооружения (в том числе 68 муниципальных), 11 лыжных баз (в том числе 8 муниципальных), 12 сооружений для стрелковых видов спорта (в том числе 8 муниципальных), 1 биатлонное стрельбище. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений составляет 6246 человек, что составляет 27,19% от нормативной пропускной способности. Обеспеченность спортивными залами составляет - 35,36% от норматива, бассейнами - 6,24%, плоскостными сооружениями - 59,97%.

Обеспеченность населения спортивными сооружениями остается недостаточной для реализации права горожан на активные занятия физической культурой и спортом, как самостоятельные, так и групповые. Не хватает современных спортивных сооружений для развития массовых видов спорта, имеющих глубокие традиции, таких как хоккей с мячом, биатлон, лыжные гонки, конькобежный спорт, легкая атлетика, плавание и др.

Имеющиеся спортивные сооружения построены в основном в 60 - 80 годы прошлого столетия и не соответствуют постоянно возрастающим потребностям населения в развитии спорта и качестве предоставляемых услуг, вследствие чего они нуждаются в реконструкции и модернизации. Большая часть спортивных залов и площадок находится в образовательных учреждениях разных форм собственности.

Остро стоит вопрос о ледовых полях. Городские хоккейные традиции стабильны и имеют тенденцию развития. В городе организован тренировочный процесс отделения МБОУ ДОД ДЮСШ «Нейтрон», областной школы олимпийского резерва и хоккейной команды высшей лиги «Черемшан». Кроме этого, в городе регулярно проходят всероссийские и региональные соревнования по хоккею с мячом. Стадион «Старт», построенный полвека назад, не только не вмещает всех желающих, но и морально устарел. В связи с тем, что на стадионе нет собственной специализированной техники для заливки и расчистки льда, возникают трудности в обеспечении условий для учебно-тренировочного и соревновательного процессов и предоставлении возможности активного отдыха горожан, то есть массового катания.

Безусловно, постепенная модернизация стадиона: построенная крытая трибуна, уложенная резиновая дорожка - несколько украсили стадион. Продолжение работ в данном направлении просто необходимо. Стадиону нужны новые трибуны со вспомогательными помещениями, новыми раздевалками (имеющиеся слишком малы и не соответствуют современным требованиям).

Городу необходим современный крытый спортивный комплекс с искусственным льдом, который обеспечил бы не только совершенствование наших спортсменов, но и возможность катания на коньках всех горожан.

Единственный в городе стационарный (25 м) бассейн требует капитального ремонта. Полноценное проведение учебно-тренировочных занятий, а также соревнований, особенно высокого уровня, практически невозможно.

В настоящее время потребность населения в занятиях плаванием очень велика. Учитывая, что бассейн в физкультурно-оздоровительном комплексе по ул. Дрогобычской нестандартен, а его деятельность зависит от финансовых возможностей организации-собственника, обеспечение доступности населения в данной услуге ограничена.

Бассейн, расположенный в городской гимназии, обеспечивает учебный процесс и оздоровление в основном учащихся и в небольшой доле - женского населения микрорайона, в вечернее время там проводятся занятия аэробикой.

Достижения наших пловцов и их тренеров на всероссийском и международном уровнях говорят о хорошей школе плавания и необходимости ее развития в современных условиях, обеспечении необходимыми сооружениями, оборудованием и инвентарем. Городу необходим современный пятидесятиметровый бассейн.

Одним из самых злободневных вопросов стоит окончание капитального ремонта здания МБОУ ДОД ДЮСШ по ул. Куйбышева, 206 и оснащение современным инвентарем и оборудованием. В 2015 году школа будет отмечать свое 70-летие.

Спортивная база самой большой по численности спортивной школы более чем скромная. Школа базируется практически в приспособленных помещениях, которые не соответствуют санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям.

Занятия самбо проходят в зале по ул. 9-я Линия, 15, который оборудован силами воспитанников и тренеров, а также на спортивной базе МАОУ СОШ № 19.

Отделение греко-римской борьбы переоборудовало под спортивные залы бывшие мастерские МБОУ СОШ № 22. Залы также не соответствуют стандартам для занятий. Необходимо строительство пристроя со стандартным борцовским залом.

Занятия легкоатлетов проходят в общеобразовательных школах и на стадионе «Старт». Для занятий дзюдоистов и футболистов приходится арендовать физкультурно-оздоровительные комплексы Димитровградского фонда спортивных сооружений "Стадион «Торпедо» и ООО «ФОК».

Димитровград гордится достижениями биатлонистов. Но спортивная база этого вида спорта практически отсутствует. Местные природные ландшафтные условия благоприятствуют созданию условий для тренировок спортсменов, но все остальное - стрельбище, лыжные трассы, тренажеры - все это сделано, приспособлено руками энтузиастов: тренеров, воспитанников, ветеранов. Лыжная база (ул. Курчатова, 12) находится в подвальном помещении жилого дома, частые аварийные ситуации в системе канализации дома, уровень вентиляции и освещения, не соответствующий нормам, отрицательно влияют на пребывание детей в данных помещениях. Лыжами и биатлоном занимаются около 260 воспитанников детской спортивной школы и тысячи горожан проводят выходные дни в лесу на лыжах, а их могло быть в разы больше. Для создания условий необходимо строительство современного биатлонного комплекса с современной лыжной базой, тиром, тренажерными залами, лыжероллерной трассой.

Самым массовым видом спорта в городе является футбол. Детско-юношеский футбол развивается на базе созданного в 2009 году МБОУ ДОД ДЮСШ «Спартак», а любительский футбол - благодаря активной работе городской федерации футбола. Все футбольные матчи проходят на муниципальных стадионах «Старт» и «Спартак».

Стадион «Спартак» - самое старое спортивное сооружение в городе, которое с 2005 года восстанавливается и реконструируется. В ближайшие годы необходимо закрыть периметр стадиона, установить новые трибуны, произвести реконструкцию всей осветительной системы, построить физкультурно-оздоровительный комплекс с футбольным манежем.

Практически все муниципальные спортивные сооружения требуют укомплектования современными средствами охраны и видеонаблюдения, оснащения спортивным инвентарем и оборудованием.

В соответствии с задачами, поставленными Президентом Российской Федерации, направленными на формирование доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья разработан комплекс мер по оснащению объектов спорта по месту жительства и в местах массового отдыха необходимым оборудованием для систематических занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Определены площадки для строительства и оснащения существующих дворовых спортивных площадок и спортивных сооружений гимнастическими тренажерными комплексами.

## 3. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются укрепление материально-технической базы отрасли для дальнейшего развития детского и юношеского спорта, массовой физической культуры и спорта, устранение дефицита объектов физической культуры и спорта, социально гарантированного уровня обслуживания населения.

Исходя из поставленной цели, Программа предусматривает решение следующих задач:

- строительство физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений;

- реконструкция спортивных сооружений.

Настоящей Программой определены следующие направления для решения поставленных целей:

- строительство многофункциональных спортивных сооружений;

- строительство специализированных спортивных сооружений;

- строительство плоскостных спортивных сооружений;

- реконструкция и модернизация имеющихся спортивных сооружений.

4. Система программных мероприятий

Основные программные мероприятия указаны в Приложении № 1 к Программе.

## 5. Ресурсное обеспечение Программы

Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения целей и результатов Программы указано в приложении № 2 к Программе.

Для реализации отдельных мероприятий планируется привлечение средств областного бюджета и федерального бюджета при условии финансирования Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2018 годы».

6.Управление Программой и контроль ее реализации

Руководитель Программы несет ответственность за реализацию Программы в целом, внесение в нее изменений, дополнений и в установленных случаях досрочное ее прекращение, предоставление в управление социально-экономического развития отчетов, предусмотренных Постановлением Администрации города от 11.09.2013 №2874 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области».

Исполнители Программы несут ответственность за осуществление в установленные сроки соответствующих мероприятий, предусмотренных Программой, целевое и эффективное использование выделенных на программные мероприятия бюджетных средств, своевременное их освоение, достоверность представленной информации в соответствии с Постановлением Администрации города от 11.09.2013 №2874 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области».

Разработчики Программы несут ответственность за соответствие разработанной программы и приоритетных направлений развития муниципального образования на долгосрочный период

7.Система индикаторов эффективности реализации Программы

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество спортивных сооружений | Ед. | 230 | 230 | 233 | 237 |
| 2. | Единовременная пропускная способность сооружений | Чел. | 6281 | 6281 | 6426 | 6571 |
| 3. | Обеспеченность населения спортивными сооружениями | % | 27,55 | 27,55 | 28,21 | 28,82 |
| 4. | Площадь плоскостных спортивных сооружений | кв.м | 141416 | 141416 | 141454 | 141654 |
| 5. | Обеспеченность плоскост- ными спортивными сооружениями | Кв.м на 10000 человек населения | 11784,67 | 11794,50 | 11797,66 | 11804,50 |
|  |  | % от норматива обеспеченности спортивными сооружениями (далее норматив) | 60,43 | 60,48 | 60,50 | 60,54 |
| 6. | Площадь спортивных залов | кв.м | 15715 | 15715 | 15990 | 17538 |
| 7. | Обеспеченность спортивны- ми залами | кв.м на 10000 человек населения | 1309,58 | 1310,68 | 1333,61 | 1461,50 |
|  |  | % от норматива | 37,42 | 37,45 | 38,1 | 41,76 |
| 8. | Площадь зеркала воды бассейнов | кв.м | 556 | 1856 | 1856 | 1856 |
| 9. | Обеспеченность бассейнами | кв.м на 10000 человек населения | 47,17 | 46,37 | 154,80 | 154,67 |
|  |  | % от норматива | 6,29 | 6,18 | 20,64 | 20,62 |
| 10. | Количество подготовленной исходно- разрешительной документации на строительство (реконструкцию) муниципальных спортивных объектов | Ед. | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 11. | Количество изготовленных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) муниципальных спортивных объектов | Ед. | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 12. | Количество проектно-сметных документаций на строительство муниципальных спортивных объектов, прошедших государственную экспертизу | Ед. | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 13. | Количество муниципальных спортивных объектов, находящихся на этапе строительства | Ед. | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 14. | Количество муниципальных спортивных сооружений, введенных в эксплуатацию | Ед. | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 15. | Количество муниципальных спортивных объектов, находящихся на капитальном ремонте | Ед. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16. | Количество муниципальных спортивных объектов, находящихся на реконструкции | Ед. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17.* | Численность населения города | тыс.чел. | 120,0 | 119,9 | 119,9 | 120,0 |
| 18. ** | Норматив обеспеченности спортивными сооружениями по видам: |  |  |  |  |  |
|  | плоскостные сооружения | кв.м на 10000 человек населения | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 |
|  | спортивные залы | кв.м на 10000 человек населения | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
|  | плавательные бассейны | кв.м зеркала воды на 10000 человек населения | 750 | 750 | 750 | 750 |

*  -Показатель численности населения города является прогнозным

**-Нормативы обеспеченности спортивными сооружениями рассчитаны в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 19.10.1999 № 1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры».

8. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов

реализации Программы

Эффективность реализации мероприятий настоящей Программы (приложение № 1 к Программе) вытекает из ожидаемых в ходе ее выполнения результатов.

Важнейшими результатами реализации Программы станет:

- увеличение обеспеченности населения спортивными сооружениями на 1,27%;

- увеличение количества спортивных объектов на 7 ед.;

- увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооружений города на 290 человек;

- увеличение площади плоскостных сооружений на 238,0 кв. м и составит 60,54% от нормативной потребности;

- увеличение площади спортивных залов на 1823,0 кв. м и составит 41,76% от нормативной потребности;

- увеличение поверхности зеркала воды бассейнов на 1300 кв. м и составит 20,62% от нормативной потребности.

Осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, позволит улучшить спортивно-физкультурную инфраструктуру города, создать дополнительные рабочие места, а также даст возможность повысить уровень физической подготовленности населения, что, в конечном счете, повлияет на экономическое и нравственное оздоровление общества.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Программе

СИСТЕМА

программных мероприятий

Муниципальной Программы

«Развитие физической культуры и спорта

в городе Димитровграде Ульяновской области»

| № п/п | Содержание мероприятия | Планируемый объём финансирования (тыс. руб.) | Код бюджетной классификации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | КФСР | КЦСР | КВР | КОСГУ | КВСР |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Строительство крытого плавательного бассейна олимпийского резерва по ул. Курчатова | 12988,100 | 0,000 | 3896,400 | 9091,700 |  |  |  |  |  |  |
|  | -строительство по смете | 12988,100 | 0,000 | 3896,400 | 9091,700 | 1102 | 795.05.08 | 414 | 310 | 452 | МКУ «ДИИП» |
| 1.2 | Строительство ледового дворца по ул.Курчатова | 1665,573* | 0,000 | 1665,573 | 0,000* |  |  |  |  |  |  |
|  | -выполнение проектно-изыскательских работ | 1138,350 | 0,000 | 1138,350 | 0,000 | 1102 | 795.05.08 | 414 | 226 | 452 | МКУ «ДИИП» |
|  | -государственная экспертиза проектно-сметной документации | 527,223 | 0,000 | 527,223 | 0,000 | 1102 | 795.05.08 | 414 | 226 | 452 | МКУ «ДИИП» |
|  | -строительство по смете | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000* | 1102 | 795.05.08 | 414 | 310 | 452 | МКУ «ДИИП» |
| 1.3 | Реконструкция здания спортивной школы со строительством пристройки по ул. Строителей, 15А | 10200,000 | 0,000 | 10200,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | -реконструкция по смете | 10200,000 | 0,000 | 10200,000 | 0,000 | 1102 | 795.05.08 | 414 | 310 | 452 | МКУ «ДИИП» |
| 1.4 | Реконструкция стадиона «Спартак» (ул.Черемшанская, 15) | 25700,000 | 0,000 | 2400,000 | 23300,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | -исходно-разрешительная документация (ИРД) | 50,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 1102 | 795.05.08 | 414 | 226 | 452 | МКУ «ДИИП» |
|  | -изготовление ПСД | 1700,000 | 0,000 | 1700,000 | 0,000 | 1102 | 795.05.08 | 414 | 226 | 452 | МКУ «ДИИП» |
|  | -государственная экспертиза проектно-сметной документации | 650,000 | 0,000 | 650,000 | 0,000 | 1102 | 795.05.08 | 414 | 226 | 452 | МКУ «ДИИП» |
|  | -реконструкция по смете | 23300,000 | 0,000 | 0,000 | 23300,000 | 1102 | 795.05.08 | 414 | 310 | 452 | МКУ «ДИИП» |
| 1.5 | Строительство биатлонного комплекса | 20050,000 | 0,000 | 2050,000 | 18000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | -исходно-разрешительная документация (ИРД) | 50,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 1102 | 795.05.08 | 414 | 226 | 452 | МКУ «ДИИП» |
|  | -изготовление ПСД | 2000,000 | 0,000 | 2000,000 | 0,000 | 1102 | 795.05.08 | 414 | 226 | 452 | МКУ «ДИИП» |
|  | -строительство по смете | 18000,000 | 0,000 | 0,000 | 18000,000 | 1102 | 795.05.08 | 414 | 310 | 452 | МКУ «ДИИП» |
| 1.6 | Капитальный ремонт здания детско-юношеской спортивной школы (ул. Куйбышева, 206) | 7270,092 | 0,000 | 7270,092 | 0,000 | 0702 | 795.05.08 | 612 | 241 (225) | 451 | МБОУ ДОД ДЮСШ |
| 1.7 | Строительство тренажерно-гимнастического комплекса для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ул.Лермонтова, №№ 4,6 ): | 368,000 | 0,000 | 368,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | -изготовление ПСД | 80,000 | 0,000 | 80,000 | 0,000 | 1102 | 795.05.08 | 414 | 226 | 452 | МКУ «ДИИП» |
|  | -строительство по смете | 288,000 | 0,000 | 288,000 | 0,000 | 1102 | 795.05.08 | 414 | 310 | 452 | МКУ «ДИИП» |
| 1.8 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ул.Восточная, 18) | 84350,000 | 0,000 | 4350,000 | 80000,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | - исходно-разрешительная документация (ИРД) | 50,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 1102 | 795.05.08 | 414 | 226 | 452 | МКУ «ДИИП» |
|  | -выполнение проектно-изыскательских работ | 3000,000 | 0,000 | 3000,000 | 0,000 | 1102 | 795.05.08 | 414 | 226 | 452 | МКУ «ДИИП» |
|  | -государственная экспертиза проектно-сметной документации | 1300,000 | 0,000 | 1300,000 | 0,000 | 1102 | 795.05.08 | 414 | 226 | 452 | МКУ «ДИИП» |
|  | -строительство по смете | 80000,000 | 0,000 | 0,000 | 80000,000 | 1102 | 795.05.08 | 414 | 310 | 452 | МКУ «ДИИП» |
| 1.9 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ул.Черемшанская,15) | 154350,000 | 0,000 | 4350,000 | 150000,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | - исходно-разрешительная документация (ИРД) | 50,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 1102 | 795.05.08 | 414 | 226 | 452 | МКУ «ДИИП» |
|  | -выполнение проектно-изыскательских работ | 3000,000 | 0,000 | 3000,000 | 0,000 | 1102 | 795.05.08 | 414 | 226 | 452 | МКУ «ДИИП» |
|  | -государственная экспертиза проектно-сметной документации | 1300,000 | 0,000 | 1300,000 | 0,000 | 1102 | 795.05.08 | 414 | 226 | 452 | МКУ «ДИИП» |
|  | -строительство по смете | 150000,000 | 0,000 | 0,000 | 150000,000 | 1102 | 795.05.08 | 414 | 310 | 452 | МКУ «ДИИП» |
|  | Итого: | 316941,765* | 0,000 | 36550,065 | 280391,700* |  |  |  |  |  |  |

* - Суммы подлежат корректировке в связи с привлечением средств областного и федерального бюджетов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Программе

Ресурсное обеспечение

Муниципальной Программы

«Развитие физической культуры и спорта

в городе Димитровграде Ульяновской области

на 2014-2016 годы»

тыс. руб.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство крытого плавательного бассейна олимпийского резерва по ул.Курчатова |
| 1. | Строительство по смете | Шт. | 1 | 12988,100 | 0,000 | 3896,40 | 9091,70 |
| Строительство ледового дворца по ул.Курчатова |
| 1. | Выполнение проектно-изыскательских работ | Шт. | 1 | 1138,350 | 0,000 | 1138,350 | 0,000 |
| 2. | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | Шт. | 1 | 527,223 | 0,000 | 527,223 | 0,000 |
| 3. | Строительство по смете | Шт. | 1 | 0,000* | 0,000 | 0,000 | 0,000* |
| Реконструкция здания спортивной школы со строительством пристройки по ул.Строителей, 15А |
| 1. | Реконструкция по смете | Шт. | 1 | 10200,000 | 0,000 | 10200,000 | 0,000 |
| Реконструкция стадиона «Спартак» (ул.Черемшанская,15) |
| 1. | Исходно-разрешительная документация (ИРД) | Шт. | 1 | 50,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 |
| 2. | Изготовление ПСД | Шт. | 1 | 1700,000 | 0,000 | 1700,000 | 0,000 |
| 3. | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | Шт. | 1 | 650,000 | 0,000 | 650,000 | 0,000 |
| 4. | Реконструкция по смете | Шт. | 1 | 23300,000 | 0,000 | 0,000 | 23300,000 |
| Строительство биатлонного комплекса |
| 1. | Исходно-разрешительная документация (ИРД) | Шт. | 1 | 50,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 |
| 2. | Изготовление ПСД | Шт. | 1 | 2000,000 | 0,000 | 2000,000 | 0,000 |
| 3. | Строительство по смете | Шт. | 1 | 18000,000 | 0,000 | 0,000 | 18000,000 |
| Капитальный ремонт здания детско-юношеской спортивной школы (ул.Куйбышева,206) |
| 1. | Капитальный ремонт | Шт. | 1 | 7270,092 | 0,000 | 7270,092 | 0,000 |
| Строительство тренажерно-гимнастического комплекса для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ул.Лермонтова, №№ 4,6 ) |
| 1. | Изготовление ПСД | Шт. | 1 | 80,000 | 0,000 | 80,000 | 0,000 |
| 2. | Строительство по смете | Шт. | 1 | 288,000 | 0,000 | 288,000 | 0,000 |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ул.Восточная,18) |
| 1. | Изготовление ПСД | Шт. | 1 | 50,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 |
| 2. | Выполнение проектно-изыскательских работ | Шт. | 1 | 3000,000 | 0,000 | 3000,000 | 0,000 |
| 3. | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | Шт. | 1 | 1300,000 | 0,000 | 1300,000 | 0,000 |
| 4. | Строительство по смете | Шт. | 1 | 80000,000 | 0,000 | 0,000 | 80000,000 |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ул.Черемшанская, 15) |
| 1. | Изготовление ПСД | Шт. | 1 | 50,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 |
| 2. | Выполнение проектно-изыскательских работ | Шт. | 1 | 3000,000 | 0,000 | 3000,000 | 0,000 |
| 3. | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | Шт. | 1 | 1300,000 | 0,000 | 1300,000 | 0,000 |
| 4. | Строительство по смете | Шт. | 1 | 150000,000 | 0,000 | 0,000 | 150000,000 |
|  | Итого |  |  | 316941,765* | 0,000 | 36550,065 | 280391,700* |

* - Суммы подлежат корректировке в связи с привлечением средств областного

и федерального бюджетов.

___________________