АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДИМИТРОВГРАДА

Ульяновской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 декабря 2015 года                                                                             № 4338

О внесении изменения в постановление

Администрации города от 30.09.2013 №3159

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 7 и пунктом 2 части 3.1 статьи 44 Устава муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:

1.Внести в постановление Администрации города от 30.09.2013 № 3159 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие системы дорожного хозяйства в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2015 годы» (далее - постановление) следующее изменение:

Приложение к постановлению изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению               Администрации города           от 30.09.2015 №3159

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие системы дорожного хозяйства

в городе Димитровграде Ульяновской области

на 2014 - 2015 годы»

2013 год

1. Паспорт муниципальной программы

| 1.1 Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие системы дорожного хозяйства в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2015 годы» |
| --- | --- |
| 1.2 Основание для разработки программы | Пункт 5 части 1 статьи 7 и пункты 2, 5 части 3.1 статьи 44 Устава муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области |
| 1.3 Заказчик муниципальной программы | Администрация города |
| 1.4 Разработчик муниципальной программы | МКУ «Городские дороги» (по согласованию) |
| 1.5 Руководитель муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации города |
| 1.6 Исполнители муниципальной программы | МКУ «Городские дороги» (по согласованию) |
| 1.7 Цели муниципальной программы | Обеспечение сохранности и долговечности автомобильных дорог и дорожного обустройства, бесперебойного функционирования улично-дорожной сети города |
| 1.8 Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Реализация муниципальной программы предусматривается в 2 этапа: 1 этап – 2014 г. 2 этап – 2015 г. |
| 1.9 Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Источники финансирования муниципальной программы - бюджет города и межбюджетные трансферты из областного бюджета Ульяновской области, возможные к получению на реализацию мероприятий муниципальной программы. Общий объем финансирования – 122 938 510,24 руб. в том числе: - средства бюджета города: 2014 год – 16990875,90 руб. 2015 год – 49730634,34 руб. - средства областного бюджета*: 2014 год – 56217000,00 руб. |
| 1.10 Основные ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Реализация муниципальной программы обеспечит выполнение: - ремонта участков автомобильных дорог общего пользования – 121558 кв.м.; - ремонта асфальтобетонного покрытия тротуаров вдоль магистральных автомобильных дорог – 4065 кв.м.; - ремонта внутриквартальных дорог, тротуаров и проездов к дворовым территориям города – 16 домов / 4171 кв.м.; - установки пешеходных ограждений – 1068 п.м.; - установки дорожных знаков – 403 ед.; - нанесения горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения общей площадью - 19267,57 кв.м.; - технического надзора объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования – 206485 кв.м. |

_____________________

* средства областного бюджета указываются в виде межбюджетных трансфертов, возможных к получению на реализацию мероприятий муниципальной программы

2. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа.

Сеть автомобильных дорог - важнейший элемент экономики города. Ее эффективное функционирование и устойчивое развитие являются необходимым условием перехода к экономическому росту, повышению уровня и улучшения условий жизни жителей города.

Дорожно-уличная сеть города на сегодняшний день не соответствует экономическим потребностям населения города. В связи с постоянным недофинансированием работ капитального характера увеличивается наличие дефектов дорожного полотна, недопустимых по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

В течении последних десяти лет количество автомобилей в городе увеличилось с 50 до 200 единиц на 1000 жителей, в 2013 году оно составило 550-700 единиц на 1000 жителей. Кроме всего перечисленного, ввод в эксплуатацию нового моста через реку Волгу привел к росту интенсивности движения большегрузного транзитного автомобильного транспорта, что многократно увеличило нагрузку на автомобильные дороги города ввиду отсутствия объездной дороги. Город вынужден за счёт собственных средств восстанавливать ущерб, наносимый покрытиям дорог, служащих для пропуска транзитного грузопотока.

Сохранение существующей дорожной инфраструктуры возможно при достаточном финансировании дорожного хозяйства.

Недостаточный уровень развития автомобильных дорог общего пользования является одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов социально - экономического развития города.

Список используемых сокращений и терминов:

Муниципальная программа - Муниципальная программа «Развитие системы дорожного хозяйства в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2015 годы»;

ВСН – ведомственные строительные нормы;

ГОСТ – государственный стандарт;

СНиП – строительные нормы и правила;

ПК –  нумерованная точка на трассе, служащая для определения положения вдоль линии;

Администрация города – Администрация города Димитровграда Ульяновской области;

Город – город Димитровград Ульяновской области;

МКУ «Городские дороги» - Муниципальное казённое учреждение «Городские дороги»;

Бюджет города – бюджет города Димитровграда Ульяновской области;

Областной бюджет – областной бюджет Ульяновской области.

3. Цели и задачи муниципальной программы

Цель муниципальной программы – обеспечение сохранности и долговечности, автомобильных дорог и дорожного обустройства, бесперебойного функционирования улично-дорожной сети города.

Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих задач:

- Приведение магистральных автомобильных дорог, внутриквартальных

дорог общего пользования в состояние, отвечающее требованиям ГОСТа.

- Обеспечение безопасности дорожного движения.

- Увеличение пропускной способности на магистралях города.

- Содействие обеспечению транспортной доступности, гарантирующему

экономическую целостность и социальную стабильность города.

- Оптимизация процесса управления дорожным движением в условиях

высокой плотности транспортных средств.

- Внедрение современного оборудования для переоснащения светофор-

ных объектов на базе установки светодиодных светофоров со специальным оборудованием на особо опасных участках дорог.

- Система программных мероприятий

Система программных мероприятий приведена в приложении №1 к муниципальной программе.

Выделение денежных средств из бюджета города на программные мероприятия в обозначенных объемах позволит привлечь денежные средства из вышестоящих бюджетов в установленных объемах.

5.Управление муниципальной программой и контроль её реализации

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области, утвержденным постановлением Администрации города от 11.09.2013 № 2874.

Заказчик муниципальной программы несет ответственность за своевременную и качественную разработку и реализацию муниципальной программы.

Руководитель муниципальной программы несет ответственность за эффективность и результативность муниципальной программы, реализацию муниципальной программы в целом, своевременность внесения в нее изменений, и в установленных случаях досрочное ее прекращение, предоставление в управление социально-экономического развития Администрации города отчетов о ходе реализации муниципальной программы, согласованных с Управлением финансов города Димитровграда Ульяновской области (далее – Управление финансов), осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности исполнителей муниципальной программы.

Исполнители муниципальной программы определяют поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способами, установленными действующим законодательством, несут ответственность за осуществление в установленные сроки соответствующих мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, целевое и эффективное использование выделенных на программные мероприятия бюджетных средств, своевременное их освоение, достоверность представленной информации.

Разработчик муниципальной программы в ходе реализации муниципальной программы уточняет объемы средств, необходимые для ее финансирования в очередном финансовом году, представляет постановления Администрации города об утверждении муниципальной программы, о внесении в нее изменений, о признании утратившим силу (отмене) постановления Администрации города об утверждении муниципальной программы на согласование в Управление финансов, управление социально-экономического развития Администрации города, правовое управление Администрации города и другие структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы Администрации города, заинтересованные органы и организации, в случае наличия в муниципальной программе мероприятий, финансовое обеспечение реализации которых будет осуществляться за счет внебюджетных источников, обеспечивает подписание лицами, изъявившими желание осуществлять финансовое обеспечение реализации таких мероприятий, соглашения (договоры) о намерениях с заказчиком муниципальной программы, организует публикацию в средствах массовой информации или в информационно-коммуникационной сети Интернет постановления Администрации города об утверждении муниципальной программы, о внесении в нее изменений, о признании утратившим силу (отмене) постановления Администрации города об утверждении муниципальной программы, несет ответственность за соответствие разработанной муниципальной программы приоритетным направлениям развития муниципального образования на долгосрочный период, организует сбор от исполнителей муниципальной программы аналитической информации об итогах реализации и  представляет ее  руководителю муниципальной программы, в целях подготовки отчета по итогам I полугодия осуществляет оценку эффективности и делает прогноз достижения плановых показателей индикаторов в отчетном году, подготавливает проект отчетов и представляет их руководителю муниципальной программы.

- Система индикаторов эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Индикатор | Ед.изм. | 2013 (базовое значение) | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования | кв.м. | 82513 | 121558 | - |
| 2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров вдоль магистральных автомобильных дорог | кв.м. | 3544 | 4065 | - |
| 3 | Ремонт внутриквартальных дорог, тротуаров и проездов к дворовым территориям города | кол-во домов / кв.м. | 33/19125 | 16 / 4171 | - |
| 4 | Установка пешеходных ограждений | п.м. | - | 1068 | - |
| 5 | Установка дорожных знаков | ед. | 433 | 403 | - |
| 6 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | кв.м | 17391 | 19267,57 | - |
| 7 | Технический надзор объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования, тротуаров вдоль городских магистралей, дворовых территорий и заездов к ним | кв.м. | 96107 | 116600 | 89885 |

Источник данных для расчета индикаторов – данные МКУ «Городские дороги».

- Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы обеспечит следующее социально-экономические результаты:

- ремонт участков автомобильных дорог общего пользования – 121558 кв.м.;

- ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров вдоль магистральных автомобильных дорог – 4065 кв.м.;

- ремонта внутриквартальных дорог, тротуаров и проездов к дворовым территориям города – 16 домов / 4171 кв.м.

- установку пешеходных ограждений – 1068 п.м.;

- установку дорожных знаков – 403 ед.;

- нанесения горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения общей площадью - 19267,57 кв.м;

- технический надзор объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования, тротуаров вдоль городских магистралей, дворовых территорий и заездов к ним – 206485 кв.м.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

Система программных мероприятий

Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Источники финансирования | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |
|  |  | кв.м. | руб. | Бюджет города, руб. | областной бюджет, руб. (*) | Бюджет города, руб.(*) | областной бюджет, руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Выполнение работ по устранению аварийных выбоин в весенний паводок с применением холодного асфальтобетона, автомобильных дорог общего пользования местного значения | 552 | 399144,69 | 399144,69 | - | - | - | Мероприятия, запланированные к выполнению в 2014 г. |
|  | Исполнитель | МКУ «Городские дороги» (по согласованию) |
|  | КБК ГБ (2014 год) | 44804097957523244225 |
| 2 | Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования с применением горячей асфальтобетонной смеси | 2800 | 1999798,74 | 1999798,74 | - | - | - | Мероприятия, запланированные к выполнению в 2014 г. |
| 3 | Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования с применением горячей асфальтобетонной смеси (2-й этап) | 952 | 922439,88 | 922439,88 | - | - | - | Мероприятия, запланированные к выполнению в 2014 г. |
|  | Исполнитель | МКУ «Городские дороги» (по согласованию) |
|  | КБК ГБ (2014 год) | 44804097957523244225 |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, заездов и парковочных карманов, в том числе: |  |
| 4 | ул. Гагарина (от ул. Куйбышева до ул. III-го Интернационала) | 5807 | 3184350,36 | 1622540,07 | 562170,00 | 999640,29 | - | Мероприятия запланированы к выполнению в 2014 г., с оплатой в 2014-2015 гг. |
|  | Ул. Куйбышева (от Дома Престарелых до конечной остановки автобусов №43; № 1) | 12992 | 11893017,03 | 63561,22 | 6356122,47 | 5473333,34 | - | Мероприятия запланированы к выполнению в 2014 г., с оплатой в 2014-2015 гг. |
|  | Ул. Степана Разина (от ул. Гоголя до ул. Севастопольской) | 3017 | 3 031 299,64 | 16200,52 | 1620052,48 | 1395046,63 | - | Мероприятия запланированы к выполнению в 2014 г., с оплатой в 2014-2015 гг. |
|  | Ул. Черемшанская (от ул. Куйбышева до ул. Т. Потаповой) | 9626 | 9 045 699,46 | 48343,98 | 4834397,65 | 4162957,83 | - | Мероприятия запланированы к выполнению в 2014 г., с оплатой в 2014-2015 гг. |
|  | Ул. Жуковского (от ж/д переезда до ул. Промышленной) | 5635 | 5 191 158,66 | 27743,71 | 2774370,89 | 2389044,06 | - | Мероприятия запланированы к выполнению в 2014 г., с оплатой в 2014-2015 гг. |
|  | Ул. Свирская (от ул. Промышленной до ул. 9 Линия) | 9421 | 9 673 593,98 | 51699,71 | 5169970,57 | 4451923,7 | - | Мероприятия запланированы к выполнению в 2014 г., с оплатой в 2014-2015 гг. |
|  | Пер. Гвардейский (1 участок) | 1743 | 1 646 235,70 | 8798,17 | 879816,76 | 757620,77 | - | Мероприятия запланированы к выполнению в 2014 г., с оплатой в 2014-2015 гг. |
|  | Ул. Братская (по всей протяжённости) | 10774 | 9 886 292,52 | 52836,46 | 5283645,51 | 4549810,56 | - | Мероприятия запланированы к выполнению в 2014 г., с оплатой в 2014-2015 гг. |
|  | Мулловское шоссе (3 участка) | 10167 | 10 225 279,38 | 54648,14 | 5464814,17 | 4705817,07 | - | Мероприятия запланированы к выполнению в 2014 г., с оплатой в 2014-2015 гг. |
|  | Ул. Баданова (от вет. Лаборатории до ул. Т. Потаповой) | 2300 | 2 109 840,00 | 11275,86 | 1127586,16 | 970977,98 | - | Мероприятия запланированы к выполнению в 2014 г., с оплатой в 2014-2015 гг. |
|  | Ул. Т. Потаповой (от ул. Баданова до ул. Гагарина) | 6120 | 6 414 102,41 | 34279,63 | 3427962,84 | 2951859,94 | - | Мероприятия запланированы к выполнению в 2014 г., с оплатой в 2014-2015 гг. |
|  | Дорога на пос. Дачный (от конечной остановки автобусов №43 до пос. Кордон) | 11130 | 11253610,03 | 60143,97 | 6014396,80 | 5179069,26 | - | Мероприятия запланированы к выполнению в 2014 г., с оплатой в 2014-2015 гг. |
|  | ул. Московская (от ул. Донская до ул. Западная) | 8324 | 9510971,10 | 50830,58 | 5083058,15 | 4377082,37 | - | Мероприятия запланированы к выполнению в 2014 г., с оплатой в 2014-2015 гг. |
|  | ул. Ульяновская (от ж/д переезда по ул. 50 Лет Октября до ж/д переезда по ул. Октябрьская) | 6448 | 4690704,14 | 25069,07 | 2506907,20 | 2158727,87 | - | Мероприятия запланированы к выполнению в 2014 г., с оплатой в 2014-2015 гг. |
|  | Исполнитель | МКУ «Городские дороги» (по согласованию) |
|  | КБК ГБ (2014 год) | 44804097957523244225 |
|  | КБК ОБ (2014 год) | 44804099212610244225 |
| ВСЕГО | 107808 | 101077537,72 | 5449354,40 | 51105271,65 | 44522911,67 | 0,00 |  |

* средства областного бюджета указываются в виде межбюджетных трансфертов, возможных к получению на реализацию мероприятий муниципальной программы

Оплата работ по ремонту участков автомобильных дорог общего

пользования, выполненных в 2013 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Источники финансирования | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |
|  |  | кв.м. | руб. | Бюджет города, руб. | областной бюджет, руб.(*) | Бюджет города, руб. | областной бюджет, руб.(*) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров вдоль магистральных автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Менделеева | 3960 | 3055067,2 | 16327,55 | 1632754,85 | 1405984,8 | - | Мероприятия выполнены в 2013 году, с оплатой в 2014-2015 годах |
|  | ул. М. Тореза | 9142 | 6509549,06 | 34789,73 | 3478973,5 | 2995785,83 | - | Мероприятия выполнены в 2013 году, с оплатой в 2014-2015 годах |
|  | Исполнитель | МКУ «Городские дороги» (по согласованию) |
|  | КБК ГБ (2014 год) | 44804097957523244225 |
|  | КБК ОБ (2014 год) | 44804099212610244225 |
| ВСЕГО | 13102 | 9564616,26 | 51117,28 | 5111728,35 | 4401770,63 | 0 |  |

* средства областного бюджета указываются в виде межбюджетных трансфертов, возможных к получению на реализацию мероприятий муниципальной программы

Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров

вдоль магистральных автомобильных дорог

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Источники финансирования | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год |  |
|  |  | кв.м | руб. | Бюджет города, руб. | областной бюджет, руб.(*) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров вдоль магистральных автомобильных дорог, в том числе: |  |
| 1 | ул. Курчатова (от ул. Славского до школы №5) | 3258 | 1242115,2 | 1242115,2 | - | Остаток невыполненных работ с 2013 г. |
| 2 | ул. Мелекесская (от. ул. Прониной до перекрёстка по ул. Мелекесской) | 463 | 480860,62 | 480860,62 | - | Обращение г-ки |
|  |  |  |  |  |  | В.Г. Федулиной к Губернатору в 2013 г. |
| 3 | ул. Куйбышева (участок от конечной остановки до коттеджного посёлка) | 344 | 941565,66 | 941565,66 | - | Обращение г-ки Лукьяновой к Губернатору в 2013 г. |
| Всего по тротуарам в 2014 г. | 4065 | 2664541,48 | 2664541,48 | - |  |
| Исполнитель | МКУ «Городские дороги» (по согласованию) |
| КБК ГБ (2014 год) | 44804097957523244225 |

* средства областного бюджета указываются в виде межбюджетных трансфертов, возможных к получению на реализацию мероприятий муниципальной программы

Ремонт внутриквартальных дорог, тротуаров и проездов к дворовым территориям города

| № | Адрес дворовой территории | Наименование мероприятий | Общая стоимость работ в руб. (средства городского бюджета) | Источники финансирования | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год |  |
|  |  |  | количество домов / кв.м. | руб. | Бюджет города, руб. | Областной бюджет, руб.(*) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ул. Западная, д.15, 17, 19 и пр. Автостроителей, д.60, 66, 68, 70, 72, 74, 76 | Ремонт внутриквартальных дорог, тротуаров и заездов к ним. | (10 / 1517) | 770822,02 | 770822,02 | - | Переходящий объект с 2013 г. |
| 2 | ул. Московская, 52, 54, 56, 58, 60, 62 |  | (6 / 2654) | 1205617,8 | 1205617,8 | - | Переходящий объект с 2013 г. |
| 3 | ул. Курчатова 10, 12 |  | (2 / 134) | 99457,48 | 99457,48 | - |  |
| Всего: |  | (18/4305) | 2075897,30 | 2075897,30 | - |  |
| Исполнитель | МКУ «Городские дороги» (по согласованию) |
| КБК ГБ (2014 год) | 44804097957523244225 |

* средства областного бюджета указываются в виде межбюджетных трансфертов, возможных к получению на реализацию мероприятий муниципальной программы

Ремонт технических средств

регулирования дорожного движения и дорожного обустройства

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Источники финансирования | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год |  |
|  |  | улиц / кв.м. | руб. | Бюджет города, руб. | областной бюджет, руб.(*) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Горизонтальная разметка автомобильных дорог общего пользования 1-3 категории | (67/19960,37) | 3064120,46 | 3064120,46 | - | Мероприятия, запланированные к выполнению в 2014 году |
| КБК ГБ (2014 год) | 44804097957523244225 |
| 2 | Установка дорожных знаков | (403 ед.) | 1213351,36 | 1213351,36 | - | Мероприятия, запланированные к выполнению в 2014 году |
| КБК ГБ (2014 год) | 44804097957523244310 |
| 3 | Установка пешеходного ограждения на автомобильных дорогах, в том числе: 1) на пересечении ул. Куйбышева с пер. Речной - 400 п.м. 2) по ул. Гвардейской (район школы №6) - 200 п.м. 3) на пересечении ул. Октябрьской и ул. Свирской – 468 п.м. | 1068 п.м. | 1 564 440,00 | 1 564 440,00 | - | Мероприятия, запланированные к выполнению в 2014 году |
| КБК ГБ (2014 год) | 44804097957523244310 |
| Всего по ремонту технических средств организаций средств дорожного движения | 19960,37 кв.м дорожной разметки / 403 дорожных знаков / 1068 п.м. пешеходных ограждений | 5841911,82 | 5841911,82 | - | Мероприятия, запланированные к выполнению в 2014 году |
| Исполнитель | МКУ «Городские дороги» (по согласованию) |

* средства областного бюджета указываются в виде межбюджетных трансфертов, возмож ных к получению на реализацию мероприятий муниципальной программы

Технический надзор объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования, тротуаров вдоль городских магистралей, дворовых территорий и заездов к ним.

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Источники финансирования | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |
|  |  | ед. | руб. | Бюджет города, руб. | областной бюджет, руб.(*) | Бюджет города, руб. | областной бюджет, руб.(*) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Технический надзор ремонта автомобильных дорог Центрального района г. Димитровграда (ул.Куйбышева,ул. Черемшанская.ул.Баданова,Т.Потапова,ул.Ульяновская,ул.Гагарина,дорога на пос.Дачный) | 7 | 849667,80 | 424833,90 | - | 424833,90 | - | В соответствии с частью 8 статьи 53 Градостроительного кодекса РФ Правительство РФ |
| 2 | Технический надзор ремонта автомобильных дорог Первомайского района г. Димитровграда (ул.Жуковского,ул.Свирской,ул.Московская) | 3 | 383210,73 | 191605,36 | - | 191605,37 | - |  |
| 3 | Технический надзор ремонта автомобильных дорог Западного района г. Димитровграда (пер.Гвардейский,ул.Братской,ул.Ст.Разина,Мулловскому шоссе) | 4 | 379025,54 | 189512,77 | - | 189512,77 | - |  |
| 4 | Технический надзор ремонта внутриквартальных дорог, тротуаров и заездов к ним г.Димитровграда (ул..Западная 15,17,19,Московская 52,54,56,58,60,62) | 2 | 43481,68 | 43481,68 | - | - | - |  |
| 5 | Технический надзор ремонта тротуаров вдоль городских магистралей г.Димитровграда (ул.Курчатова,Мелекесская,Куйбышева(от ост.Племстанция до котеджного поселка) | 3 | 58619,91 | 58619,91 | - | - | - |  |
| Всего по техническому надзору объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования, тротуаров вдоль городских магистралей, дворовых территорий и заездов к ним | 19 | 1714005,66 | 908053,62 | 0,00 | 805952,04 | 0,00 |  |
| Исполнитель | МКУ «Городские дороги» (по согласованию) |
| КБК ГБ (2014 год) | 44804097957523244226 |

* средства областного бюджета указываются в виде межбюджетных трансфертов, возможных к получению на реализацию мероприятий муниципальной программы

».

2.Установить, что настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Выжимова С.А.

Глава Администрации города 					    Ю.Ю.Чибисов