АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДИМИТРОВГРАДА

Ульяновской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10 марта 2017 года                                                                                     356

Об утверждении

Адресной инвестиционной программы

города Димитровграда Ульяновской области на 2017 год

и плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии со статьей 62 Устава муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области  и постановлением Администрации города от 30.10.2013 №3432 «Об утверждении Порядка формирования и реализации адресной инвестиционной программы города Димитровграда Ульяновской области» п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить Адресную инвестиционную программу города Димитровграда Ульяновской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (приложение).

2.Установить, что настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города                                                                  В.Г.Гнутов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

Администрации города

от                  №______

Адресная инвестиционная программа города Димитровграда Ульяновской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

| Наименование | Место расположения | Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Наименование муниципальной программы | Сроки строительства (реконструкции) | Сметная стоимость (капитальные вложения) 1, тыс. руб. | Стадия строительства | Проектная мощность, единицы измерения | Выполнено на 01 января очередного финансового года, тыс.руб. | Подлежит выполнению до конца строительства (капитальные вложения), тыс.руб. | Бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете, по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета города | средства областного бюджета | средства федерального бюджета | средства бюджета города | средства областного бюджета | средства федерального бюджета | средства бюджета города | средства областного бюджета | средства федерального бюджета |
| Программная часть (муниципальные программы), всего | 12045,97354 | 77020,47271 | 0 | 0 | 9497,37127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство детского сада в Центральном районе (район Олимпа) по ул. Восточной, 18 | ул. Восточная,18 | Администрация города Димитровграда Ульяновской области | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории города Димитровграда Ульяновской области | 42мес. | 166877,8195 | окончание | 240 мест | 89824,36000 | 77053,459500 | 3852,70000 | 49800,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подготовительные работы для строительства школы в строящемся микрорайоне № 2А Первомайского района по пр. Автостроителей, 31Б | Проспект Автостроителей, 31Б | Администрация города Димитровграда Ульяновской области | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории города Димитровграда Ульяновской области | 48мес. | 635160,091000 | проект | 1101 место | - | - | 2943,423400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подготовительные работы для строительства детского сада в Первомайском районе по пр. Автостроителей, 31А | Проспект Автостроителей, 31А | Администрация города Димитровграда Ульяновской области | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории города Димитровграда Ульяновской | 48мес. | 194454,81000 | проект | 240 мест | - | - | 2999,85014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство автомобильной дороги по ул. Братская ( от жилого дома №21 по ул. Братская до ул. Ангарская) | - | Администрация города Димитровграда Ульяновской области | Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области | 48мес. | 66 000,00000 | начало | 7475 кв.м. | 1350,00000 | 64650,00000 | 650,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство нового кладбища в городе Димитровграде Ульяновской области |  | Администрация города Димитровграда Ульяновской области | Развитие инженерной инфраструктуры города Димитровграда Ульяновской области | 48мес. | 148 000,00000 | проект | 28 га. | 0 | - | 1500,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция здания физкультурно-оздоровительного комплекса «Победа» по ул. Строителей,21А | Ул. Строителей ,21А | Администрация города Димитровграда Ульяновской области | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории города Димитровграда Ульяновской | 12 мес. | - | начало | 1 | 0 | - | 100,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | - | Комитет по управлению имуществом города | Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области из домов, признанных аварийными до 01 января 2012 | - | - | - | Площадь -1 615 кв.м. | - | - | 0 | 27220,47271 | 0 | 0 | 9497,37127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непрограммная часть, всего | 500,00000 | 40000,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам по ул. Менделеева | Ул. Менделеева | Администрация города Димитровграда Ульяновской области | Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры муниципального образования "город Димитровград" | завершено | 40000,00000 | окончание | 1,8 км электропровода, 2КНС, 1 трансформаторная подстанция | 40000,00000 | - | 0 | 40000,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение здания «Горизонт» | Ул. Димитрова,8А | Комитет по управлению имуществом города | - | - | - | - | - | - | - | 500,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |