АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДИМИТРОВГРАДА

Ульяновской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 марта 2017 года                                                                                     456

О внесении изменений в постановление Администрации города от 08.04.2014 №1010

В целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 19.02.2014 № 51-П, п о с т а н о в л я ю:

1.Внести в постановление Администрации города от 08.04.2014 № 1010 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Димитровграда Ульяновской области, на 2014-2016 годы» (далее – постановление) следующее изменение:

1.Приложение №1 к постановлению изложить в следующей редакции:

|  | «ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к постановлению Администрации города от 08.04.2014 № 1010 |
| --- | --- |

Краткосрочный план

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Димитровграда Ульяновской области, на 2014-2016 годы

| № | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию МКД | Вид работ по капитальному ремонту | Стоимость работ по капитальному ремонту | Источники финансирования | Единицы измерения | Объем работ по капитальному ремонту | Планируемый срок завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Средства ГК-Фонд содействия рефоррмированияю ЖКХ* | Средства бюджета Ульяновской области* | Средства муниципального образования* | Средства собственников |  |  |  |
|  |  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  |  |  |
| 1 | ул. Куйбышева, 255 | 1959 | Ремонт крыши | 1 222 783 | 557515,69 | 307791,24 | 174058,62 | 183417,45 | кв.м. | 616 | 01.07.2015 |
|  |  |  | Ремонт системы отопления | 1 623 371 | 740159,77 | 408624,73 | 231080,85 | 243505,65 | м.п. | 1017 | 01.07.2015 |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 165 402 | 75413,39 | 41633,95 | 23544,36 | 24810,3 | м.п. | 168 | 01.07.2015 |
| 2 | ул. Куйбышева, 317 | 1965 | Ремонт крыши | 1 624 988 | 740897,02 | 409031,76 | 231311,02 | 243748,2 | кв.м. | 920 | 01.07.2015 |
|  |  |  | Ремонт системы отопления | 2 693 602 | 1228120,9 | 678016,54 | 383424,26 | 404040,3 | м.п. | 2372 | 01.07.2015 |
| 3 | ул. Гвардейская,2 | 1958 | Ремонт крыши | 904 328 | 412319,31 | 227631,75 | 128727,74 | 135649,2 | кв.м. | 540 | 01.07.2015 |
| 4 | ул. Земина, 132 | 1963 | Ремонт крыши | 1 886 797 | 860266,23 | 474932,66 | 268578,56 | 283019,55 | кв.м. | 704,2 | 01.07.2015 |
|  |  |  | Ремонт системы отопления | 1 642 501 | 748881,91 | 413440,01 | 233803,93 | 246375,15 | м.п. | 626 | 01.07.2015 |
| 5 | ул.Бурцева, 1 | 1936 | Ремонт фасада | 1 970 798,97 | 0 | 0 | 0 | 1 970 798,97 | кв.м. | 300 | IV квартал 2015 года |
| 6 | ул.Бурцева, 7 | 1936 | Ремонт крыши | 673 670,74 | 0 | 0 | 0 | 673 670,74 | кв.м. | 260 | IV квартал 2015 года |
| 7 | ул.Власть Труда, 25 | 1936 | Ремонт крыши | 453 789,58 | 0 | 0 | 0 | 453 789,58 | кв.м. | 169 | IV квартал 2015 года |
| 8 | ул.Земина, 132 | 1963 | Ремонт электроснабжения | 250 594,39 | 0 | 0 | 0 | 250 594,39 | м.п. | 1920 | IV квартал 2015 года |
| 9 | ул.Куйбышева, 255 | 1959 | Ремонт системы водоотведения | 272 352 | 0 | 0 | 0 | 272 352 | м.п. | 103 | IV квартал 2015 года |
| 10 | ул.Курчатова, 10б | 1972 | Ремонт системы отопления | 5 209 430,19 | 0 | 0 | 0 | 5 209 430,19 | м.п. | 1212 | IV квартал 2015 года |
| 11 | пр. Ленина, 48 | 1971 | Ремонт крыши | 1 100 142,84 | 0 | 0 | 0 | 1 100 142,84 | кв.м. | 990 | IV квартал 2015 года |
| 12 | ул.Свердлова, 17 | 1958 | Ремонт крыши | 1 553 966 | 0 | 0 | 0 | 1 553 966 | кв.м. | 917 | IV квартал 2015 года |
| 13 | ул.Хмельницкого, 90 | 1906 | Ремонт крыши | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | кв.м. | 196 | IV квартал 2015 года |
|  |  |  | Ремонт фасада | 1 830 017 | 0 | 0 | 0 | 1 830 017 | кв.м. | 336 | IV квартал 2015 года |
| 14 | Ул.Пушкина,149 | 1972 | Ремонт крыши | 967 473,02 | 0 | 0 | 0 | 967 473,02 | кв.м. | 816 | IV квартал 2015 года |
| 15 | ул.Хмельницкого, 120 | 1961 | Ремонт крыши | 1 258 943 | 0 | 0 | 0 | 1 258 943 | кв.м. | 500 | IV квартал 2015 года |
| 16 | ул.Черемшанская, 3 | 1930 | Ремонт крыши | 1 028 228 | 0 | 0 | 0 | 1 028 228 | кв.м. | 560 | IV квартал 2015 года |
| 17 | ул.Хмельницкого, 104 | 1959 | Ремонт фасада | 1 873 439 | 0 | 0 | 0 | 1 873 439 | кв.м. | 480 | IV квартал 2015 года |
| 18 | ул. Дрогобычская, 59 | 1977 | Замена лифтов | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | шт. | 1 | IV квартал 2015 года |
| 19 | ул. Дрогобычская, 61 | 1977 | Замена лифтов | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | шт. | 1 | IV квартал 2015 года |
| 20 | ул. Королева, 12 а | 1978 | Замена лифтов | 4 100 000 | 0 | 0 | 0 | 4 100 000 | шт. | 2 | IV квартал 2015 года |
| 21 | ул. Западная, 22 | 1976 | Замена лифтов | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | шт. | 1 | IV квартал 2015 года |
| 22 | ул. Королева, 8 а | 1979 | Замена лифтов | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 000 | шт. | 4 | IV квартал 2015 года |
| 23 | ул. Королева, 10 | 1979 | Замена лифтов | 4 100 000 | 0 | 0 | 0 | 4 100 000 | шт. | 2 | IV квартал 2015 года |
| 24 | пр. Ленина, 28 | 1979 | Замена лифтов | 1 606 436 | 0 | 0 | 0 | 1 606 436 | шт. | 1 | IV квартал 2015 года |
| 25 | пр. Автостроителей, 55 | 1980 | Замена лифтов | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | шт. | 2 | IV квартал 2015 года |
| 26 | пр. Автостроителей, 76 | 1981 | Замена лифтов | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | шт. | 2 | IV квартал 2015 года |
| 27 | ул. Лермонтова, 2 | 1981 | Замена лифтов | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | шт. | 2 | IV квартал 2015 года |
| 28 | ул. Лермонтова, 8 | 1983 | Замена лифтов | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | шт. | 2 | IV квартал 2015 года |
| 29 | ул. Строителей, 38 | 1982 | Замена лифтов | 6 425 745 | 0 | 0 | 0 | 6 425 745 | шт. | 4 | IV квартал 2015 года |
| 30 | пр. Лермонтова, 4 | 1981 | Замена лифтов | 3 212 872 | 0 | 0 | 0 | 3 212 872 | шт. | 2 | IV квартал 2015 года |
| 31 | пр. Димитрова, 8 | 1982 | Замена лифтов | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | шт. | 1 | IV квартал 2015 года |
| 32 | ул. Курчатова, 24 | 1983 | Замена лифтов | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | шт. | 3 | IV квартал 2015 года |
| Итого: | 88401669,73 | 5363574,22 | 2961102,64 | 1674529,34 | 78402463,53 | Х | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |
| 1 | пр-кт Ленина, 48 | 1971 | Ремонт системы теплоснабжения | 1 900 800 | 0 | 0 | 0 | 1 900 800 | м.п. | 1152 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 374 000 | 0 | 0 | 0 | 374 000 | м.п. | 340 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 676 500 | 0 | 0 | 0 | 676 500 | м.п. | 410 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт электроснабжения | 506 000 | 0 | 0 | 0 | 506 000 | м.п. | 2000 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 602 800 | 0 | 0 | 0 | 602 800 | м.п. | 274 | IV квартал 2016 года |
| 2 | ул. Баданова, 80 | 1959 | Ремонт фасада | 660 000 | 0 | 0 | 0 | 660 000 | кв.м. | 300 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 11 440 | 0 | 0 | 0 | 11 440 | м.п. | 104 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 66 000 | 0 | 0 | 0 | 66 000 | м.п. | 30 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт электроснабжения | 265 650 | 0 | 0 | 0 | 265 650 | м.п. | 1050 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт крыши | 1 276 000 | 0 | 0 | 0 | 1 276 000 | кв.м. | 580 | IV квартал 2016 года |
| 3 | ул. Бурцева, 1 | 1936 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 66 000 | 0 | 0 | 0 | 66 000 | м.п. | 60 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 63 800 | 0 | 0 | 0 | 63 800 | м.п. | 29 | IVквартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт электроснабжения | 265 650 | 0 | 0 | 0 | 265 650 | м.п. | 1050 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы отопления | 179 850 | 0 | 0 | 0 | 179 850 | м.п. | 109 | IV квартал 2016 года |
| 4 | ул. Бурцева, 7 | 1936 | Ремонт фасада | 660 000 | 0 | 0 | 0 | 660 000 | кв.м. | 300 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 71 500 | 0 | 0 | 0 | 71 500 | м.п. | 64 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт электроснабжения | 265 650 | 0 | 0 | 0 | 265 650 | м.п. | 1050 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | м.п. | 25 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт лестничной клетки | 300 000 |  |  |  | 300 000 | кв.м. | 100 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 561 000 | 0 | 0 | 0 | 561 000 | м.п. | 340 | IV квартал 2016 года |
| 5 | ул. Власть Труда, 25 | 1936 | Ремонт системы теплоснабжения | 412 500 | 0 | 0 | 0 | 412 500 | м.п. | 250 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 46 200 | 0 | 0 | 0 | 46 200 | м.п. | 42 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 30 800 | 0 | 0 | 0 | 30 800 | м.п. | 14 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт электроснабжения | 265 650 | 0 | 0 | 0 | 265 650 | м.п. | 1050 | IV квартал 2016 года |
| 6 | ул. Гвардейская, 2 | 1958 | Ремонт фасада | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | м.п. | 132 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 77 000 | 0 | 0 | 0 | 77 000 | м.п. | 70 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 115 500 | 0 | 0 | 0 | 115 500 | м.п. | 70 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 217 800 | 0 | 0 | 0 | 217 800 | м.п. | 132 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 176 000 | 0 | 0 | 0 | 176 000 | м.п. | 80 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт электроснабжения | 265 650 | 0 | 0 | 0 | 265 650 | м.п. | 1050 | IV квартал 2016 года |
| 7 | ул. Земина, 132 | 1963 | Ремонт системы водоотведения | 167 200 | 0 | 0 | 0 | 167 200 | м.п. | 76 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт фасада | 3 662 525 | 0 | 0 | 0 | 3 662 525 | кв.м. | 744 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 158 400 | 0 | 0 | 0 | 158 400 | м.п. | 144 | IV квартал 2016 года |
| 8 | ул. Куйбышева, 245 | 1938 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 158 400 | 0 | 0 | 0 | 158 400 | м.п. | 144 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы отопления | 1 032 900 | 0 | 0 | 0 | 1 032 900 | м.п. | 626 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 167 200 | 0 | 0 | 0 | 167 200 | м.п. | 76 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт электроснабжения | 485 760 | 0 | 0 | 0 | 485 760 | м.п. | 1920 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт крыши | 1 130 800 | 0 | 0 | 0 | 1 130 800 | кв.м. | 514 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт фасада | 1 636 800 | 0 | 0 | 0 | 1 636 800 | кв.м. | 744 | IV квартал 2016 года |
| 9 | ул. Куйбышева, 255 | 1959 | Ремонт фасада | 2 393 600 | 0 | 0 | 0 | 2 393 600 | кв.м. | 1088 | IV квартал 2016 года |
| 10 | ул. Куйбышева, 317 | 1965 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 429 000 | 0 | 0 | 0 | 429 000 | м.п. | 390 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 426 800 | 0 | 0 | 0 | 426 800 | м.п. | 194 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 568 600 | 0 | 0 | 0 | 1 568 600 | м.п. | 6200 | IV квартал 2016 года |
| 11 | ул. Курчатова, 10б | 1972 | Ремонт системы водоотведения | 748 000 | 0 | 0 | 0 | 748 000 | м.п. | 340 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 029 204 | 0 | 0 | 0 | 1 029 204 | м.п. | 4068 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 574 200 | 0 | 0 | 0 | 574 200 | м.п. | 348 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт крыши | 2 332 000 | 0 | 0 | 0 | 2 332 000 | кв.м. | 1060 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 743 600 | 0 | 0 | 0 | 743 600 | м.п. | 676 | IV квартал 2016 года |
| 12 | ул. Мелекесская, 28 | 1917 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 99 000 | 0 | 0 | 0 | 99 000 | м.п. | 90 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 165 000 | 0 | 0 | 0 | 165 000 | м.п. | 100 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы отопления | 409 200 | 0 | 0 | 0 | 409 200 | м.п. | 248 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт электроснабжения | 404 800 | 0 | 0 | 0 | 404 800 | м.п. | 1600 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 189 200 | 0 | 0 | 0 | 189 200 | м.п. | 86 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт фасада | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 | м.п. | 50 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт крыши | 1 540 000 | 0 | 0 | 0 | 1 540 000 | кв.м. | 700 | IV квартал 2016 года |
| 13 | ул. Парковая, 5 | 1954 | Ремонт фасада | 660 000 | 0 | 0 | 0 | 660 000 | кв.м. | 300 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 44 000 | 0 | 0 | 0 | 44 000 | м.п. | 40 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 63 800 | 0 | 0 | 0 | 63 800 | м.п. | 29 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы отопления | 245 850 | 0 | 0 | 0 | 245 850 | м.п. | 149 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт электроснабжения | 265 650 | 0 | 0 | 0 | 265 650 | м.п. | 1050 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт крыши | 781 000 | 0 | 0 | 0 | 781 000 | кв.м. | 355 | IV квартал 2016 года |
| 14 | ул. Свердлова, 17 | 1958 | Ремонт фасада | 2 032 800 | 0 | 0 | 0 | 2 032 800 | кв.м. | 924 | IV квартал 2016 года |
| 15 | ул. Гвардейская,20а | 1958 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 143 000 | 0 | 0 | 0 | 143 000 | м.п. | 130 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 214 500 | 0 | 0 | 0 | 214 500 | м.п. | 130 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 154 000 | 0 | 0 | 0 | 154 000 | м.п. | 70 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы отопления | 382 800 | 0 | 0 | 0 | 382 800 | м.п. | 232 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт электроснабжения | 506 000 | 0 | 0 | 0 | 506 000 | м.п. | 2000 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт крыши | 737 748 | 0 | 0 | 0 | 737 748 | кв.м. | 335,34 | IV квартал 2016 года |
| 16 | ул. Хмельницкого, 120 | 1961 | Ремонт фасада | 1 540 000 | 0 | 0 | 0 | 1 540 000 | м.п. | 700 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 82 500 | 0 | 0 | 0 | 82 500 | м.п. | 75 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | м.п. | 50 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт электроснабжения | 313 720 | 0 | 0 | 0 | 313 720 | м.п. | 1240 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 841 500 | 0 | 0 | 0 | 841 500 | м.п. | 510 | IV квартал 2016 года |
| 17 | ул. Строителей, 22 | 1956 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 143 000 | 0 | 0 | 0 | 143 000 | м.п. | 130 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 214 500 | 0 | 0 | 0 | 214 500 | м.п. | 130 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 154 000 | 0 | 0 | 0 | 154 000 | м.п. | 70 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы отопления | 382 800 | 0 | 0 | 0 | 382 800 | м.п. | 232 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт электроснабжения | 28 336 | 0 | 0 | 0 | 28 336 | м.п. | 112 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт крыши | 1 166 000 | 0 | 0 | 0 | 1 166 000 | кв.м. | 530 | IV квартал 2016 года |
| 18 | ул. Черемшанская, 3 | 1930 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 99 000 | 0 | 0 | 0 | 99 000 | м.п. | 90 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт электроснабжения | 347 622 | 0 | 0 | 0 | 347 622 | м.п. | 68 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | м.п. | 50 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт фасада | 1 223 200 | 0 | 0 | 0 | 1 223 200 | кв.м. | 556 | IV квартал 2016 года |
| 19 | ул. Пушкина, 149 | 1972 | Ремонт системы электроснабжения | 328 900 | 0 | 0 | 0 | 328 900 | м.п. | 1300 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт фасада | 1 584 000 | 0 | 0 | 0 | 1 584 000 | кв.м. | 720 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 131 120 | 0 | 0 | 0 | 131 120 | м.п. | 60 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 103 840 | 0 | 0 | 0 | 103 840 | м.п. | 95 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы отопления | 624 360 | 0 | 0 | 0 | 624 360 | м.п. | 378,4 | IV квартал 2016 года |
| 20 | ул. Бурцева, 5 | 1956 | Ремонт электроснабжения | 265 650 | 0 | 0 | 0 | 265 650 | м.п. | 1050 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы отопления | 349 800 | 0 | 0 | 0 | 349 800 | м.п. | 212 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 61 600 | 0 | 0 | 0 | 61 600 | м.п. | 28 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт фасада | 770 000 | 0 | 0 | 0 | 770 000 | кв.м. | 350 | IV квартал 2016 года |
| 21 | ул. Гвардейская, 8в | 1959 | Ремонт крыши | 1 166 000 | 0 | 0 | 0 | 1 166 000 | кв.м. | 530 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт фасада | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | кв.м. | 132 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 77 000 | 0 | 0 | 0 | 77 000 | м.п. | 70 |  |
|  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 115 500 | 0 | 0 | 0 | 115 500 | м.п. | 70 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 176 000 | 0 | 0 | 0 | 176 000 | м.п. | 80 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы отопления | 382 800 | 0 | 0 | 0 | 382 800 | м.п. | 231 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт электроснабжения | 253 000 | 0 | 0 | 0 | 253 000 | м.п. | 1000 | IV квартал 2016 года |
| 22 | ул. Гвардейская, 6 | 1958 | Ремонт крыши | 1 166 000 | 0 | 0 | 0 | 1 166 000 | кв.м. | 530 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт фасада | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | кв.м. | 132 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 77 000 | 0 | 0 | 0 | 77 000 | м.п. | 70 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 115 500 | 0 | 0 | 0 | 115 500 | м.п. | 70 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 176 000 | 0 | 0 | 0 | 176 000 | м.п. | 80 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы отопления | 382 800 | 0 | 0 | 0 | 382 800 | м.п. | 231 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт электроснабжения | 253 000 | 0 | 0 | 0 | 253 000 | м.п. | 1000 | IV квартал 2016 года |
| 23 | ул. Гвардейская, 22 | 1958 | Ремонт крыши | 1 166 000 | 0 | 0 | 0 | 1 166 000 | кв.м. | 530 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт фасада | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | кв.м. | 132 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 77 000 | 0 | 0 | 0 | 77 000 | м.п. | 70 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 115 500 | 0 | 0 | 0 | 115 500 | м.п. | 70 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 176 000 | 0 | 0 | 0 | 176 000 | м.п. | 80 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы отопления | 382 800 | 0 | 0 | 0 | 382 800 | м.п. | 231 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт электроснабжения | 253 000 | 0 | 0 | 0 | 253 000 | м.п. | 1000 | IV квартал 2016 года |
| 24 | ул. Гвардейская, 8б | 1959 | Ремонт крыши | 1 166 000 | 0 | 0 | 0 | 1 166 000 | кв.м. | 530 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт фасада | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | кв.м. | 132 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 77 000 | 0 | 0 | 0 | 77 000 | м.п. | 70 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 115 500 | 0 | 0 | 0 | 115 500 | м.п. | 70 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 176 000 | 0 | 0 | 0 | 176 000 | м.п. | 80 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы отопления | 382 800 | 0 | 0 | 0 | 382 800 | м.п. | 231 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт электроснабжения | 253 000 | 0 | 0 | 0 | 253 000 | м.п. | 1000 | IV квартал 2016 года |
| 25 | пр. Димитрова 45 | 1959 | Ремонт крыши | 1 232 000 | 0 | 0 | 0 | 1 232 000 | кв.м. | 560 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт фасада | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | кв.м. | 132 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжени | 72 160 | 0 | 0 | 0 | 72 160 | м.п. | 66 66 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 108 570 | 0 | 0 | 0 | 108 570 | м.п. |  |  |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 129 360 | 0 | 0 | 0 | 129 360 | м.п. | 59 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы отопления | 1 131 900 | 0 | 0 | 0 | 1 131 900 | м.п. | 686 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт электроснабжения | 253 000 | 0 | 0 | 0 | 253 000 | м.п. | 1000 | IV квартал 2016 года |
| 26 | ул. Менделеева, 4 | 1959 | Ремонт крыши | 2 061 000 | 0 | 0 | 0 | 2 061 000 | кв.м. | 937 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 198 000 | 0 | 0 | 0 | 198 000 | м.п. | 180 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 171 600 | 0 | 0 | 0 | 171 600 | м.п. | 104 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 374 000 | 0 | 0 | 0 | 374 000 | м.п. | 170 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы отопления | 2 310 000 | 0 | 0 | 0 | 2 310 000 | м.п. | 1400 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт электроснабжения | 580 888 | 0 | 0 | 0 | 580 888 | м.п. | 2296 | IV квартал 2016 года |
| 27 | ул. Гвардейская, 6в | 1960 | Ремонт крыши | 1 166 000 | 0 | 0 | 0 | 1 166 000 | кв.м. | 530 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт фасада | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | кв.м. | 132 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 93 500 | 0 | 0 | 0 | 93 500 | м.п. | 85 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 165 000 | 0 | 0 | 0 | 165 000 | м.п. | 100 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 319 000 | 0 | 0 | 0 | 319 000 | м.п. | 145 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы отопления | 382 800 | 0 | 0 | 0 | 382 800 | м.п. | 231 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт электроснабжения | 253 000 | 0 | 0 | 0 | 253 000 | м.п. | 1000 | IV квартал 2016 года |
| 28 | ул. Вокзальная, 75 | 1960 | Ремонт крыши | 982 300 | 0 | 0 | 0 | 982 300 | кв.м. | 447 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт фасада | 1 694 000 | 0 | 0 | 0 | 1 694 000 | кв.м. | 770 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 277 200 | 0 | 0 | 0 | 277 200 | м.п. | 252 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 316 800 | 0 | 0 | 0 | 316 800 | м.п. | 144 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы отопления | 1 514 700 | 0 | 0 | 0 | 1 514 700 | м.п. | 918 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт электроснабжения | 657 800 | 0 | 0 | 0 | 657 800 | м.п. | 2600 | IV квартал 2016 года |
| 29 | ул. Куйбышева, 276 | 1960 | Ремонт крыши | 972 400 | 0 | 0 | 0 | 972 400 | кв.м. | 442 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт фасада | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | кв.м. | 132 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 145 200 | 0 | 0 | 0 | 145 200 | м.п. | 132 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 120 120 | 0 | 0 | 0 | 120 120 | м.п. | 55 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы отопления | 1 125 300 | 0 | 0 | 0 | 1 125 300 | м.п. | 682 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт электроснабжения | 556 600 | 0 | 0 | 0 | 556 600 | м.п. | 2200 | IV квартал 2016 года |
| 30 | ул. Черемшанская. 96 | 1960 | Ремонт крыши | 748 600 | 0 | 0 | 0 | 748 600 | кв.м. | 340 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт фасада | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 | кв.м. | 500 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 70 400 | 0 | 0 | 0 | 70 400 | м.п. | 64 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 26 400 | 0 | 0 | 0 | 26 400 | м.п. | 12 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы отопления | 224 400 | 0 | 0 | 0 | 224 400 | м.п. | 136 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт электроснабжения | 234 784 | 0 | 0 | 0 | 234 784 | м.п. | 928 | IV квартал 2016 года |
| 31 | ул.Хмельницкого, 90 | 1906 | Ремонт системы водоотведения | 37 400 | 0 | 0 | 0 | 37 400 | м.п. | 17 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремотн системы холодного водоснабжения | 34 100 | 0 | 0 | 0 | 34 100 | м.п. | 31 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы отопления | 320 100 | 0 | 0 | 0 | 320 100 | м.п. | 194 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 18 469 | 0 | 0 | 0 | 18 469 | м.п. | 73 | IV квартал 2016 года |
| 32 | ул.Димитрова,47 | 1957 | Ремонт крыши | 1 232 000 | 0 | 0 | 0 | 1 232 000 | кв.м. | 560 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт фасада | 1 620 000 | 0 | 0 | 0 | 1 620 000 | кв.м. | 810 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 72 160 | 0 | 0 | 0 | 72 160 | м.п. | 65,5 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 108 570 | 0 | 0 | 0 | 108 570 | м.п. | 65,8 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 129 360 | 0 | 0 | 0 | 129 360 | м.п. | 58,8 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы отопления | 1 131 900 | 0 | 0 | 0 | 1 131 900 | м.п. | 686 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 506 000 | 0 | 0 | 0 | 506 000 | м.п. | 2000 | IV квартал 2016 года |
| 33 | ул.Комсомольская, 33 |  | Ремонт крыши | 484 792 | 0 | 0 | 0 | 484 792 | кв.м. |  | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт фасада | 990 000 | 0 | 0 | 0 | 990 000 | кв.м. | 450 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 35 200 | 0 | 0 | 0 | 35 200 | м.п. | 32 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 26 400 | 0 | 0 | 0 | 26 400 | м.п. | 12 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы отопления | 231 000 | 0 | 0 | 0 | 231 000 | м.п. | 140 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 146 740 | 0 | 0 | 0 | 146 740 0 | м.п. | 580 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV квартал 2016 года |
| 34 | ул.Черемшанская, 100 | 1954 | Ремонт крыши | 721 600 | 0 | 0 | 0 | 721 600 | кв.м. | 328 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт фасада | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 | кв.м. | 500 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 44 000 | 0 | 0 | 0 | 44 000 | м.п. | 40 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 63 800 | 0 | 0 | 0 | 63 800 | м.п. | 29 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 245 850 | 0 | 0 | 0 | 245 850 | м.п. | 149 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 265 650 | 0 | 0 | 0 | 265 650 | м.п. | 1050 | IV квартал 2016 года |
| 35 | ул.9-я Линия, 19 | 1955 | Ремонт крыши | 649 000 | 0 | 0 | 0 | 649 000 | кв.м. | 295 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт фасада | 844 800 | 0 | 0 | 0 | 844 800 | кв.м. | 384 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 125 400 | 0 | 0 | 0 | 125 400 | м.п. | 114 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 286 000 | 0 | 0 | 0 | 286 000 | м.п. | 130 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы отопления | 660 000 | 0 | 0 | 0 | 660 000 | м.п. | 400 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 101 200 | 0 | 0 | 0 | 101 200 | м.п. | 400 | IV квартал 2016 года |
| 36 | ул.Строителей, 16 | 1956 | Ремонт крыши | 1 166 000 | 0 | 0 | 0 | 1 166 000 | кв.м. | 530 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт фасада | 660 000 | 0 | 0 | 0 | 660 000 | кв.м. | 300 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 17 600 | 0 | 0 | 0 | 17 600 | м.п. | 16 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 36 300 | 0 | 0 | 0 | 36 300 | м.п. | 22 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 26 400 | 0 | 0 | 0 | 26 400 | м.п. | 12 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы отопления | 382 800 | 0 | 0 | 0 | 382 800 | м.п. | 232 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 28 336 | 0 | 0 | 0 | 28 336 | м.п. | 112 | IV квартал 2016 года |
| 37 | ул.Бурцева, 17 | 1956 | Ремонт крыши | 836 000 | 0 | 0 | 0 | 836 000 | кв.м. | 380 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт фасада | 660 000 | 0 | 0 | 0 | 660 000 | кв.м. | 300 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 36 300 | 0 | 0 | 0 | 36 300 | м.п. | 33 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 103 400 | 0 | 0 | 0 | 103 400 | м.п. | 30 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы отопления | 120 450 | 0 | 0 | 0 | 120 450 | м.п. | 73 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 27 830 | 0 | 0 | 0 | 27 830 | м.п. | 110 | IV квартал 2016 года |
| 38 | ул.Бурцева, 10 | 1956 | Ремонт крыши | 836 000 | 0 | 0 | 0 | 836 000 | кв.м. | 380 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт фасада | 792 000 | 0 | 0 | 0 | 792 000 | кв.м. | 360 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 36 300 | 0 | 0 | 0 | 36 300 | м.п. | 33 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 90 200 | 0 | 0 | 0 | 90 200 | м.п. | 41 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы отопления | 120 450 | 0 | 0 | 0 | 120 450 | м.п. | 73 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 27 830 | 0 | 0 | 0 | 27 830 | м.п. | 110 | IV квартал 2016 года |
| 39 | ул.Бурцева,13 | 1956 | Ремонт крыши | 660 000 | 0 | 0 | 0 | 660 000 | кв.м. | 300 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт фасада | 660 000 | 0 | 0 | 0 | 660 000 | кв.м. | 300 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 36 300 | 0 | 0 | 0 | 36 300 | м.п. | 33 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 35 200 | 0 | 0 | 0 | 35 200 | м.п. | 16 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы отопления | 120 450 | 0 | 0 | 0 | 120 450 | м.п. | 73 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 27 071 | 0 | 0 | 0 | 27 071 | м.п. | 107 | IV квартал 2016 года |
| 40 | ул.Гвардейская,12 | 1957 | Ремонт крыши | 737 748 | 0 | 0 | 0 | 737 748 | кв.м. | 335,34 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт фасада | 660 000 | 0 | 0 | 0 | 660 000 | кв.м. | 300 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 17 600 | 0 | 0 | 0 | 17 600 | м.п. | 16 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 26 400 | 0 | 0 | 0 | 26 400 | м.п. | 16 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 26 400 | 0 | 0 | 0 | 26 400 | м.п. | 12 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы отопления | 349 800 | 0 | 0 | 0 | 349 800 | м.п. | 212 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 267 168 | 0 | 0 | 0 | 267 168 | м.п. | 1056 | IV квартал 2016 года |
| 41 | ул .Майора Кузнецова, 4 | 1957 | Ремонт крыши | 336 600 | 0 | 0 | 0 | 336 600 | кв.м. | 153 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт фасада | 960 000 | 0 | 0 | 0 | 960 000 | кв.м. | 300 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 24 200 | 0 | 0 | 0 | 24 200 | м.п. | 22 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 36 300 | 0 | 0 | 0 | 36 300 | м.п. | 22 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 26 400 | 0 | 0 | 0 | 26 400 | м.п. | 12 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы отопления | 237 600 | 0 | 0 | 0 | 237 600 | м.п. | 144 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 28 336 | 0 | 0 | 0 | 28 336 | м.п. | 112 | IV квартал 2016 года |
| 42 | ул. Жигулевская, 13 | 1957 | Ремонт крыши | 336 600 | 0 | 0 | 0 | 336 600 | кв.м. | 153 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт фасада | 660 000 | 0 | 0 | 0 | 660 000 | кв.м. | 300 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 24 200 | 0 | 0 | 0 | 24 200 | м.п. | 22 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 36 300 | 0 | 0 | 0 | 36 300 | м.п. | 22 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 26 400 | 0 | 0 | 0 | 26 400 | м.п. | 12 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 382 800 | 0 | 0 | 0 | 382 800 | м.п. | 232 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 28 336 | 0 | 0 | 0 | 28 336 | м.п. | 112 | IV квартал 2016 года |
| 43 | ул. Гвардейская, 8 | 1957 | Ремонт крыши | 1 166 000 | 0 | 0 | 0 | 1 166 000 | кв.м. | 530 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт фасада | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | кв.м. | 300 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 17 600 | 0 | 0 | 0 | 17 600 | м.п. | 16 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 36 300 | 0 | 0 | 0 | 36 300 | м.п. | 22 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 26 400 | 0 | 0 | 0 | 26 400 | м.п. | 12 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы отопления | 382 800 | 0 | 0 | 0 | 382 800 | м.п. | 232 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 506 000 | 0 | 0 | 0 | 506 000 | м.п. | 2000 | IV квартал 2016 года |
| 44 | ул. 9 Линия, 25 | 1957 | Ремонт крыши | 921 800 | 0 | 0 | 0 | 921 800 | кв.м. | 419 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт фасада | 880 000 | 0 | 0 | 0 | 880 000 | кв.м. | 400 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 125 400 | 0 | 0 | 0 | 125 400 | м.п. | 114 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 286 000 | 0 | 0 |  | 286 000 | м.п. | 130 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы отопления | 660 000 | 0 | 0 | 0 | 660 000 | м.п. | 400 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 25 300 | 0 | 0 | 0 | 25 300 | м.п. | 100 | IV квартал 2016 года |
| 45 | ул. Гвардейская, 10 | 1957 | Ремонт крыши | 1 166 000 | 0 | 0 | 0 | 1 166 000 | кв.м. | 530 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт фасада | 660 000 | 0 | 0 | 0 | 660 000 | кв.м. | 300 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 66 000 | 0 | 0 | 0 | 66 000 | м.п. | 60 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 115 500 | 0 | 0 | 0 | 115 500 | м.п. | 70 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 176 000 | 0 | 0 | 0 | 176 000 | м.п. | 80 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы отопления | 382 800 | 0 | 0 | 0 | 382 800 | м.п. | 232 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 265 650 | 0 | 0 | 0 | 265 650 | м.п. | 13 | IV квартал 2016 года |
| 46 | ул. Гвардейская, 8А | 1958 | Ремонт крыши | 1 166 000 | 0 | 0 | 0 | 1 166 000 | кв.м. | 1050 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт фасада | 660 000 | 0 | 0 | 0 | 660 000 | кв.м. | 300 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 17 600 | 0 | 0 | 0 | 17 600 | м.п. | 16 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 26 400 | 0 | 0 | 0 | 26 400 | м.п. | 16 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 26 400 | 0 | 0 | 0 | 26 400 | м.п. | 12 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы отопления | 349 800 | 0 | 0 | 0 | 349 800 | м.п. | 212 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 267 168 | 0 | 0 | 0 | 267 168 | м.п. | 1056 | IV квартал 2016 года |
| 47 | ул. Победы, 2 | 1958 | Ремонт крыши | 851 400 | 0 | 0 | 0 | 851 400 | кв.м. | 387 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт фасада | 990 000 | 0 | 0 | 0 | 990 000 | кв.м. | 450 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 99 000 | 0 | 0 | 0 | 99 000 | м.п. | 90 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 165 000 | 0 | 0 | 0 | 165 000 | м.п. | 100 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | м.п. | 50 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы отопления | 409 200 | 0 | 0 | 0 | 409 200 | м.п. | 248 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 399 740 | 0 | 0 | 0 | 399 740 | м.п. | 1580 | IV квартал 2016 года |
| 48 | ул. Гвардейская 16 | 1958 | Ремонт крыши | 1 166 000 | 0 | 0 | 0 | 1 166 000 | кв.м. | 530 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт фасада | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | кв.м. | 300 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 24 200 | 0 | 0 | 0 | 24 200 | м.п. | 22 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 36 300 | 0 | 0 | 0 | 36 300 | м.п. | 22 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 61 600 | 0 | 0 | 0 | 61 600 | м.п. | 28 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы отопления | 394 350 | 0 | 0 | 0 | 394 350 | м.п. | 239 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 506 000 | 0 | 0 | 0 | 506 000 | м.п. | 2000 | IV квартал 2016 года |
| 49 | ул.Мелекесская, 30 | 1917 | Ремонт крыши | 1 144 000 | 0 | 0 | 0 | 1 144 000 | кв.м. | 520 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт фасада | 1 249 600 | 0 | 0 | 0 | 1 249 600 | кв.м. | 568 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 79 200 | 0 | 0 | 0 | 79 200 | м.п. | 72 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 118 800 | 0 | 0 | 0 | 118 800 | м.п. | 72 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 81 400 | 0 | 0 | 0 | 81 400 | м.п. | 37 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 511 500 | 0 | 0 | 0 | 511 500 | м.п. | 310 | IV квартал 2016 года |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 202 400 | 0 | 0 | 0 | 202 400 | м.п. | 800 | IV квартал 2016 года |
| Итого: | 140 526 011 | 0 | 0 | 0 | 140 526 011 | Х | Х | Х |
| Всего: | 228927680,73 | 5363574,22 | 2961102,64 | 1 674529,34 | 218928474,53 |  |  | Х |

* финансирование из бюджета города Димитровграда Ульяновской области произведено в 2014 году

».

2.Установить, что настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города                                                                 В.Г.Гнутов