АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДИМИТРОВГРАДА

Ульяновской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 сентября 2017 года                                                                           № 1688

О внесении изменения в постановление

Администрации города от 10.03.2017 №356

В соответствии со статьей 62 Устава муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области  и постановлением Администрации города от 30.10.2013 №3432 «Об утверждении Порядка формирования и реализации адресной инвестиционной программы города Димитровграда Ульяновской области»    п о с т а н о в л я ю:

1.Внести в постановление Администрации города от  10.03.2017 №356 «Об утверждении Адресной инвестиционной программы города Димитровграда Ульяновской области на 2017 год и плановый период  2018 и 2019 годов» (далее - постановление) следующее изменение:

Приложение к постановлению изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

Администрации города

от 10.03.2017  №356

Адресная инвестиционная программа города Димитровграда Ульяновской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

| Наименование | Место расположения | Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Наименование муниципальной программы | Сроки строительства (реконструкции) | Сметная стоимость (капитальные вложения) 1, тыс. руб. | Стадия строительства | Проектная мощность, единицы измерения | Выполнено на 01 января очередного финансового года, тыс.руб. | Подлежит выполнению до конца строительства (капитальные вложения), тыс.руб. | Бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете, по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета города | средства областного бюджета | средства федерального бюджета | средства бюджета города | средства областного бюджета | средства федерального бюджета | средства бюджета города | средства областного бюджета | средства федерального бюджета |
| Программная часть (муниципальные программы), всего | 13484,75187 | 124499,45600 | 84882,11809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство детского сада в Центральном районе (район Олимпа) по ул. Восточной, 18 | ул. Восточная,18 | Администрация города Димитровграда Ульяновской области | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории города Димитровграда Ульяновской области | 42мес. | 169917,84000 | окончание | 240 мест | 89824,36000 | 80093,48000 | 4378,88237 | 59800,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подготовительные работы для строительства школы в строящемся микрорайоне № 2А Первомайского района по пр. Автостроителей, 31Б | Проспект Автостроителей, 31Б | Администрация города Димитровграда Ульяновской области | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории города Димитровграда Ульяновской области | 48мес. | 635160,091000 | проект | 1101 место | - | - | 2943,423400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подготовительные работы для строительства детского сада в Первомайском районе по пр. Автостроителей, 31А | Проспект Автостроителей, 31А | Администрация города Димитровграда Ульяновской области | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории города Димитровграда Ульяновской | 48мес. | 194454,81000 | проект | 240 мест | - | - | 2999,85014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция здания детского сада №3 «Красная шапочка» по ул. Гончарова, 11а | ул. Гончарова, 11а | Администрация города Димитровграда Ульяновской области | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории города Димитровграда Ульяновской области | 12мес. | 40000,00000 | проект | 100 мест | - | - | 200,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство автомобильной дороги по ул. Братская ( от жилого дома №21 по ул. Братская до ул. Ангарская) | - | Администрация города Димитровграда Ульяновской области | Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области | 48мес. | 66 000,00000 | начало | 7475 кв.м. | 1350,00000 | 64650,00000 | 440,57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция автомобильной дороги по ул. Промышленная | - | Администрация города Димитровграда Ульяновской области | Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области | 12 мес. | 147167,28000 | начало | 23688 кв.м. | 1821,91983 | 146375,60000 | 630,87000 | 62408,30000 | 83336,43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство нового кладбища в городе Димитровграде Ульяновской области | - | Администрация города Димитровграда Ульяновской области | Развитие инженерной инфраструктуры города Димитровграда Ульяновской области | 48мес. | 148 000,00000 | проект | 28 га. | 0 | - | 1400,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция здания физкультурно-оздоровительного комплекса «Победа» по ул. Строителей,21А | Ул. Строителей ,21А | Администрация города Димитровграда Ульяновской области | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории города Димитровграда Ульяновской | 12 мес. | - | начало | 1 | 0 | - | 100,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дорога к памятнику Ватутина (от ул. Гоголя до ул. Коммунальная) | ул. Гоголя до ул. Коммунальная | Администрация города Димитровграда Ульяновской области | Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области | 48 мес. | 25000,00000 | проект | 4900 кв.м. | 0,00 | - | 0 | 2000,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство водовода от насосной станции 208А до микрорайона №9 Западного района | - | Администрация города Димитровграда Ульяновской области | Развитие инженерной инфраструктуры города Димитровграда Ульяновской области | - | 33888,04844 | окончание | Протяженность трассы – 10,53 км | 33788,04844 | - | 100,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | - | Комитет по управлению имуществом города | Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области из домов, признанных аварийными до 01 января 2012 | - | - | - | Площадь -1 615 кв.м. | - | - | 291,15596 | 291,15600 | 1545,68809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непрограммная часть, всего | 500,00000 | 40000,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам по ул. Менделеева | Ул. Менделеева | Администрация города Димитровграда Ульяновской области | Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры муниципального образования "город Димитровград" | - | 40000,00000 | окончание | 1,8 км электропровода, 2КНС, 1 трансформаторная подстанция | 40000,00000 | - | 0 | 40000,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение здания «Горизонт» | Ул. Димитрова,8А | Комитет по управлению имуществом города | - | - | - | - | - | - | - | 500,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

».

2.Установить, что настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Выжимова С.А.

Исполняющий обязанности

Главы Администрации города                                                        Ю.А.Корженкова