АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДИМИТРОВГРАДА

Ульяновской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 сентября 2017 года                                                                           № 1778

О внесении изменения в постановление

Администрации города от 27.09.2013 № 3132

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, в целях обеспечения софинансирования реализации мероприятий муниципальной программы за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и бюджета Ульяновской области п о с т а н о в л я ю:

1.Внести в постановление Администрации города от 27.09.2013 №3132 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области, из домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года» (далее - постановление) следующее изменение:

Приложение к постановлению изложить в следующей редакции:

# «ПРИЛОЖЕНИЕ

# к постановлению

# Администрации города

от 27.09.2013 № 3132

Муниципальная программа

«Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области, из домов, признанных аварийными

до 1 января 2012 года»

2013 год

1.Паспорт муниципальной программы

| 1.1.Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области, из домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года» |
| --- | --- |
| 1.2.Основания для разработки муниципальной программы | Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
| 1.3.Заказчик муниципальной программы | Администрация города |
| 1.4.Разработчик муниципальной программы | КУИГ |
| 1.5.Руководитель муниципальной программы | Первый заместитель Главы Администрации города |
| 1.6.Исполнители муниципальной программы | 1.КУИГ; 2.Администрация города (в части заключения договоров социального найма); 3.Комитет по ЖКК; 4.МКУ «УРСП», совместно с КУИГ (в части подготовки проектов договоров социального найма) (по согласованию); 5.Юридические и физические лица, осуществляющие деятельность по строительству и продаже жилых помещений, привлекаемые к исполнению муниципальной программы на договорной основе (по согласованию). |
| 1.7.Цели муниципальной программы | 1.Переселение граждан из аварийного жилищного фонда; 2.Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; 3.Формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда; 4.Развитие жилищного строительства на территории города Димитровграда Ульяновской области. |
| 1.8.Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Срок реализации муниципальной программы 2014-2018 годы. Этапы реализации: 1 этап – 2014 год. 2 этап – 2015-2016 годы. 3 этап – 2016-2017 годы. 4 этап – 2018 год. |
| 1.9.Объем и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования – 219 942,42099 тыс.руб., в том числе: Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации этапа 2014 года муниципальной программы: 52 199,00000 тыс.руб., в том числе: - 17 336,10255 – средства федерального бюджета****; - 17 431,44872 тыс.руб. – средства областного бюджета****; - 17 431,44873 тыс.руб. – средства бюджета города. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации этапа 2015-2016 годов муниципальной программы: 95 275,75000 тыс.руб., в том числе: - 53 715,12650 – средства федерального бюджета****; - 20 770,31174тыс.руб. – средства областного бюджета****; - 20 790,31176 тыс.руб.* – средства бюджета города. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации этапа 2016-2017 годов муниципальной программы: 59 146,22000 тыс.руб., в том числе: - 35 000,73993 тыс.руб.** – средства федерального бюджета****; - 12 072,74003 тыс.руб.** – средства областного бюджета****; - 12 072,74004 тыс.руб.** – средства бюджета города. Объем бюджетных ассигнований бюджета города на финансовое обеспечение реализации этапа 2018 года муниципальной программы: 13 321,45099 тыс.руб. |
| 1.10.Основные ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация поставленных задач и основных направлений программы позволит обеспечить: - переселение граждан из аварийного жилищного фонда в количестве 388 человек; -снижение доли граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на 13,3%***; - расселение 134 аварийных жилых помещений; - ликвидацию расселенного аварийного жилищного фонда общей площадью 3 542,92 кв.м; |

* в том числе 20,00000 тыс.руб. на оплату нотариальных расходов и  2 094,14911 тыс.руб. на выплату выкупной стоимости.

** в том числе приобретение жилого помещения в 2017 году 2 128,00000 тыс.руб. за счет:

-1 545,68809 тыс.руб. средств федерального бюджета

- 291,15595 тыс.руб. средств областного бюджета

- 291,15596 тыс.руб. средств городского бюджета

***-показатель рассчитан исходя из соотношения граждан, подлежащих расселению на конец срока реализации программных мероприятий в 2017 году к общему количеству граждан, подлежащих переселению и проживающих на территории жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

****-средства бюджета Ульяновской области и федерального бюджета указываются в виде межбюджетных трансфертов, выделяемых в целях направляемых на реализацию муниципальной программы.

2. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа

Проблема обеспечения жильем населения, проживающего в ветхом и аварийном жилищном фонде, продолжает оставаться в числе первостепенных для города Димитровграда, так и для большинства городов Российской Федерации. Значительная часть жилищного фонда в городе Димитровграде сегодня не удовлетворяет потребностям населения не только по объему, но и по своему качеству.

В настоящее время в городе Димитровграде Ульяновской области аварийный жилищный фонд представлен 39 жилыми домами и составляет 10 407,86  кв.м.

Данная муниципальная программа направлена на обеспечение граждан, проживающих в непригодных для постоянного проживания условиях, жильем, которое соответствует санитарно-техническим нормам и требованиям. Муниципальная программа исходит из необходимости поэтапного решения проблемы аварийного жилищного фонда с учетом возможностей бюджетного финансирования различных уровней бюджетной системы и привлечения внебюджетных ресурсов.

Основным риском реализации данной муниципальной программы является возможное несоответствие предлагаемых застройщиками площадей фактическим площадям, занимаемым жителями, проживающими на территории ветхого и аварийного жилищного фонда. Однако в целях минимизации указанного риска предусмотрено дополнительное финансирование за счет средств областного бюджета и бюджета города.

Список сокращений, применяемые в муниципальной программе

МКД – многоквартирный дом;

муниципальная программа – Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области, из домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года»;

Администрация города – Администрация города Димитровграда Ульяновской области;

Аварийный жилищный фонд – дома, признанные аварийными до 01 января 2012 года;

КУИГ – Комитет по управлению имуществом города Димитровграда;

Областной бюджет – средства областного бюджета Ульяновской области;

Бюджет города – бюджет города Димитровграда Ульяновской области;

Город – город Димитровград Ульяновской области;

МКУ «УРСП» - муниципальное казенное учреждение «Управление по реализации социальных программ»;

Комитет по ЖКК – Комитет по жилищно-коммунальному комплексу Администрации города Димитровграда Ульяновской области;

Фонд – государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Управление финансов, закупок и экономики – Управление финансов, муниципальных закупок и экономического развития Администрации города Димитровграда

3.Цели и задачи муниципальной программы

Муниципальная программа разработана в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» с целью улучшения жилищных условий, обеспечения благоустроенным жильём граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, уменьшения существующего аварийного жилищного фонда на территории города.

Основными целями муниципальной программы являются:

1.Переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

2.Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

3.Формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

4.Развитие жилищного строительства на территории города Димитровграда Ульяновской области.

В рамках реализации муниципальной программы будут решаться следующие основные задачи:

1.Формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда;

2.Комплексное освоение территории после ликвидации аварийного жилищного фонда.

Муниципальной программой предусмотрены стоимость переселения и адресный перечень многоквартирных домов, переселяемых в соответствии с муниципальной программой, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу(реконструкции) в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации согласно приложению № 1 к муниципальной программе, а также реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения, согласно приложению №2 к муниципальной программе.

4.Система программных мероприятий

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда определены в приложении № 3 к муниципальной программе и осуществляются в четыре этапа.

1 этап. Приобретение жилых помещений у предприятий, организаций и физических лиц, являющихся застройщиками жилых домов, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в том числе строительство которых не завершено в соответствии с действующим законодательством. Также, в соответствии со статьей 32 Жилищного Кодекса Российской Федерации возможно заключение соглашения о выкупе жилых помещений с собственниками жилых помещений, имеющими в собственности другие жилые помещения, пригодные для проживания.

КУИГ осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством, приобретение и распределение предоставляемых жилых помещений гражданам, переселяемым в ходе реализации муниципальной программы.

Основным механизмом реализации муниципальной программы является - приобретение жилых помещений на первичном рынке за счет бюджетных средств, предусмотренных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

2 этап. Регистрация права муниципальной собственности на приобретенные жилые помещения.

Осуществляется КУИГ в соответствии с действующим законодательством.

Приобретенные жилые помещения предполагается учитывать в казне города в качестве муниципальной собственности и предоставлять в соответствии с жилищным законодательством гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда.

3 этап. КУИГ передает приобретенные жилые помещения собственникам жилых помещений, расположенных в расселяемых домах, в случае отсутствия обременения в виде ипотеки в силу закона, путем заключения договоров мены в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством.

На основании информации, предоставленной КУИГ, МКУ "УРСП" подготавливает проекты договоров социального найма жилых помещений с гражданами - нанимателями жилых помещений в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством, с последующим подписанием их Главой Администрации города.

4 этап. Снос ветхих и аварийных жилых помещений, жители которых переселены в соответствии с настоящей муниципальной программой за исключением многоквартирных домов, которые признанны в установленном законодательством порядке аварийными и подлежат реконструкции (приложение № 1 к муниципальной программе).

КУИГ в соответствии с требованиями действующего законодательства осуществляет заключение муниципального контракта со специализированной организацией на снос многоквартирных домов после их расселения.

Предварительно Комитет по ЖКК осуществляет своевременную подготовку сметного обоснования стоимости всех мероприятий по сносу многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, жители которых расселены в соответствии с настоящей муниципальной программой.

5.Управление муниципальной программой и контроль ее реализации

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области, утвержденным постановлением Администрации города от 11.09.2013 № 2874.

Заказчик муниципальной программы несет ответственность за своевременную и качественную разработку и реализацию муниципальной программы.

Руководитель муниципальной программы несет ответственность за эффективность и результативность муниципальной программы, реализацию муниципальной программы в целом, своевременность внесения в нее изменений, и в установленных случаях досрочное ее прекращение, предоставление в Управление финансов, закупок и экономики отчетов о ходе реализации муниципальной программы, осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности исполнителей муниципальной программы.

Исполнители муниципальной программы определяют поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способами, установленными действующим законодательством, несут ответственность за осуществление в установленные сроки соответствующих мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, целевое и эффективное использование выделенных на программные мероприятия бюджетных средств, своевременное их освоение, достоверность представленной информации.

Разработчик муниципальной программы в ходе реализации муниципальной программы уточняет объемы средств, необходимые для ее финансирования в очередном финансовом году, представляет постановления Администрации города об утверждении муниципальной программы, о внесении в нее изменений, о признании утратившим силу (отмене) постановления Администрации города об утверждении муниципальной программы на согласование в Управление финансов, закупок и экономики, правовое управление Администрации города и другие структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы Администрации города, заинтересованные органы и организации, в случае наличия в муниципальной программе мероприятий, финансовое обеспечение реализации которых будет осуществляться за счет внебюджетных источников, обеспечивает подписание лицами, изъявившими желание осуществлять финансовое обеспечение реализации таких мероприятий, соглашения (договоры) о намерениях с заказчиком муниципальной программы, организует публикацию в средствах массовой информации или в информационно-коммуникационной сети Интернет постановления Администрации города об утверждении муниципальной программы, о внесении в нее изменений, о признании утратившим силу (отмене) постановления Администрации города об утверждении муниципальной программы, несет ответственность за соответствие разработанной муниципальной программы приоритетным направлениям развития муниципального образования на долгосрочный период, организует сбор от исполнителей муниципальной программы аналитической информации об итогах реализации и  представляет ее  руководителю муниципальной программы, в целях подготовки отчета по итогам I полугодия осуществляет оценку эффективности и делает прогноз достижения плановых показателей индикаторов в отчетном году, подготавливает проект отчетов и представляет их руководителю муниципальной программы.

6.Система индикаторов

эффективности реализации муниципальной программы

Индикаторы, позволяющие определить эффективность реализации муниципальной программы, приведены в таблице 1.

Таблица 1.

## Система индикаторов

эффективности реализации муниципальной программы

| № | Индикатор | Единица измерения | Базовое значение (прогноз) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | Чел. | 0 | 0 | 111 | 175 | 102 | 0 |
| 2. | Ежегодное снижение доли граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде | % | 0 | 0 | 11,5 | 19,4 | 13,3 | 0 |
| 3. | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | ед. | 0 | 39 | 50 | 44 | 1 | - |
| 4. | Ликвидация аварийного жилищного фонда | кв.м. | 0 | - | - | - | - | 3 542,92 |

7.Прогноз ожидаемых социально-экономических

результатов реализации муниципальной программы

Реализация поставленных задач и основных направлений муниципальной программы позволит обеспечить:

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда в количестве 388 человек;

- снижение доли граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на 13,3% ;

- расселение 134 аварийных жилых помещений;

- ликвидацию расселенного аварийного жилищного фонда общей площадью 3 542,92 кв.м.

Приложение №1

к муниципальной программе

Стоимость приобретения новых жилых помещений для целей

переселения и адресный перечень многоквартирных домов,

переселяемых в соответствии с муниципальной программой,

признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными

и подлежащими сносу (реконструкции) в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Документ, подтверждающий признание много-квартирного дома аварийным | Планируемая дата окончания переселения (квартал, год) | Планируемая дата сноса многоквартирного дома (квартал, год) | Число жителей, всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений многоквартирного дома | Количество переселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счёт средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства (далее – Фонд)** | за счёт средств областного бюджета Ульяновской области на долевое финансирование (област.бюджет)** | за счёт средств бюджетов муниципальных образований Ульяновской области на долевое финансирование | Дополнительные источники финансирования | Стоимость сноса расселенных домов*** |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв. м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м. | кв. м | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Итого по муниципальному образованию «город Димитровград» за 2014-2017 годы | X | X | X | X | 474 | 388 | 6 098,04 | 138 | 60 | 78 | 4 667,93 | 2 020,33 | 2 647,6 | 206 600,97000 | 106 051,96898 | 50 274,50049 | 50 274,50053 | 0,00000 | 13 321,45099 |
| Итого по муниципальному образованию «город Димитровград» этап - 2014 г. | X | X | X | X | 197 | 111 | 2 377,00 | 39 | 14 | 25 | 1 286,58 | 467,79 | 818,79 | 52 199,00000 | 17 336,10255 | 17 431,44872 | 17 431,44873 | 0,00000 | 4 195,17928 |
| 1 | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, д. 191 | 41 | 11.04.2007 | IV кв. 2015 г. | IV кв. 2016 г. | 7 | 7 | 71,51 | 3 | 0 | 3 | 71,51 | 0,00 | 71,51 | 2 733,50000 | 963,56596 | 884,96702 | 884,96702 | 0,00000 | 178,61000 |
| 2 | г. Димитровград, ул. 981 км, д. 1 | 56 | 20.07.2007 | IV кв. 2015 г. | IV кв. 2016 г. | 15 | 15 | 191,63 | 3 | 0 | 3 | 191,63 | 0,00 | 191,63 | 7 658,00000 | 2 582,13040 | 2 537,93480 | 2 537,93480 | 0,00000 | 989,17000 |
| 3 | г. Димитровград, ул. 981 км, д. 2 | 57 | 20.07.2007 | IV кв. 2015 г. | IV кв. 2016 г. | 13 | 13 | 164,97 | 4 | 1 | 3 | 133,35 | 33,20 | 100,15 | 4 795,00000 | 1 796 ,83290 | 1 499,08355 | 1 499,08355 | 0,00000 | 596,47000 |
| 4 | г. Димитровград, ул. 981 км, д. 4 | 59 | 20.07.2007 | IV кв. 2015 г. | IV В. 2016 г. | 13 | 13 | 133,19 | 4 | 1 | 3 | 133,19 | 39,25 | 93,94 | 5 859,00000 | 1 794,67697 | 2 032,16151 | 2 032,16152 | 0,00000 | 485,16000 |
| 5 | г. Димитровград, ул. 989 км, д. 4 | 54 | 18.07.2007 | IV кв. 2015 г. | IV кв. 2016 г. | 10 | 10 | 86,16 | 3 | 0 | 3 | 69,14 | 0,00 | 69,14 | 3 426,50000 | 931,63124 | 1 247,43438 | 1 247,43438 | 0,00000 | 130,45490 |
| 6 | г. Димитровград, ул. Красноармейская, д. 48 | 24а | 31.07.2007 | IV кв. 2015 г. | IV кв. 2016 г. | 6 | 6 | 122,50 | 3 | 2 | 1 | 122,50 | 107,56 | 14,94 | 5 047,00000 | 1 650,63390 | 1 698,18305 | 1 698,18305 | 0,00000 | 290,22000 |
| 7 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 207* | 26а | 31.07.2007 | IV кв. 2015 г. | IV кв. 2016 г. | 12 | 1 | 135,93 | 1 | 1 | 0 | 22,30 | 22,30 | 0,00 | 864,50000 | 300,48274 | 282,00863 | 282,00863 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8 | г. Димитровград, ул. Прониной, д. 17 | 62/11 | 08.07.2011 | IV кв. 2015 г. | IV кв. 2016 г. | 45 | 1 | 556,02 | 1 | 0 | 1 | 30,15 | 0,00 | 30,15 | 1 155,00000 | 406,25807 | 374,37097 | 374,37096 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9 | г. Димитровград, ул. Пушкина, д. 86 | 47 | 27.07.2007 | IV кв. 2015 г. | IV кв. 2016 г. | 4 | 4 | 107,43 | 3 | 2 | 1 | 107,43 | 72,43 | 35,00 | 3 843,00000 | 1 447,57224 | 1 197,71388 | 1 197,71388 | 0,00000 | 409,54000 |
| 10 | г. Димитровград, ул. Самарская, д. 70 | 28а | 31.07.2007 | IV кв. 2015 г. | IV кв. 2016 г. | 7 | 7 | 76,95 | 2 | 1 | 1 | 59,70 | 18,67 | 41,03 | 2 611,00000 | 804,43138 | 903,28431 | 903,28431 | 0,00000 | 271,48000 |
| 11 | г. Димитровград, ул. Севастопольская, д. 8 | 31а | 31.07.2007 | IV кв. 2015 г. | IV кв. 2016 г. | 27 | 27 | 213,81 | 8 | 4 | 4 | 213,81 | 107,71 | 106,10 | 8 799,00000 | 2 880,99619 | 2 959,00190 | 2 959,00191 | 0,00000 | 731,10000 |
| 12 | г. Димитровград, ул. Тухачевского, д. 178 | 44 | 27.07.2007 | IV кв. 2015 г. | IV кв. 2016 г. | 6 | 6 | 103,98 | 3 | 1 | 2 | 103,98 | 38,78 | 65,20 | 4 266,50000 | 1 401,08500 | 1 432,70750 | 1 432,70750 | 0,00000 | 112,97438 |
| 13 | г. Димитровград, ул. Шмидта, д. 1 | 33 | 04.07.2007 | IV кв. 2015 г. | IV кв. 2017 г. | 32 | 1 | 412,92 | 1 | 1 | 0 | 27,89 | 27,89 | 0,00 | 1 141,0000 | 375,80556 | 382,59722 | 382,59722 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по муниципальному образованию «город Димитровград» этап 2015-2016 гг. | X | X | X | X | 175 | 175 | 2 176,56 | 61 | 27 | 34 | 2 019,08 | 951,87 | 1 067,21 | 95 255,75000 | 53 715,12650 | 20 770,31174 | 20 770,31176 | 0,00000 | 5 989,44647 |
| 1 | г. Димитровград, ул. Байкальская, д. 2 | 6а | 31.07.2007 | IV кв. 2016 г. | IV кв. 2017 г. | 12 | 12 | 153,79 | 4 | 4 | 0 | 153,79 | 153,79 | 0,00 | 8 286,35000 | 4 098,05178 | 2 094,14911 | 2 094,14911 | 0,00000 | 274,48132 |
| 2 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 207* | 26а | 31.07.2007 | IV кв. 2016 г. | IV кв. 2017 г. | 11 | 11 | 135,93 | 4 | 2 | 2 | 115,61 | 49,21 | 66,40 | 5 664,40000 | 3 080,66694 | 1 291,86653 | 1 291,86653 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 209* | 34 | 11.07.2007 | IV кв. 2016 г. | IV кв. 2017 г. | 16 | 16 | 203,52 | 4 | 2 | 2 | 171,49 | 61,32 | 110,17 | 7 114.10000 | 4 569,70480 | 1 272,19760 | 1 272,19760 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 224* | 27а | 31.07.2007 | IV кв. 2016 г. | IV кв. 2017 г. | 38 | 38 | 469,97 | 18 | 2 | 16 | 453,68 | 40,25 | 413,43 | 25 640,30000 | 12 089,23944 | 6 775,53028 | 6 775,53028 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5 | г. Димитровград, ул. Прониной, д. 17 | 62/11 | 08.07.2011 | IV кв. 2016 г. | IV кв. 2017 г. | 47 | 47 | 556,02 | 14 | 9 | 5 | 495,36 | 300,10 | 195,26 | 21 487,5500 | 13 199,88902 | 4 143,83049 | 4 143,83049 | 0,00000 | 2 282,59000 |
| 6 | г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 106 | 46 | 20.07.2007 | IV кв. 2016 г. | IV кв. 2017 г. | 7 | 7 | 152,78 | 4 | 3 | 1 | 152,78 | 152,78 | 0,00 | 6 658,05000 | 4 071,13825 | 1 293,45587 | 1 293,45588 | 0,00000 | 242,60515 |
| 7 | г. Димитровград, ул. Шмидта, д. 1 | 33 | 04.07.2007 | IV кв. 2016 г. | IV кв. 2017 г. | 31 | 31 | 412,92 | 9 | 4 | 5 | 384,74 | 179,36 | 205,38 | 15 344,00000 | 10 252,19093 | 2 545,90453 | 2 545,90454 | 0,00000 | 2 458,67000 |
| 8 | г. Димитровград, ул. Кулькова, д. 206 | 157/10 | 24.12.2010 | IV кв. 2016 г. | IV кв. 2017 г. | 13 | 13 | 91,63 | 4 | 1 | 3 | 91,63 | 15,06 | 76,57 | 5 061,0000 | 2 354,24534 | 1 353,37733 | 1 353,37733 | 0,00000 | 731,10000 |
| Итого по муниципальному образованию «город Димитровград» этап 2016-2017 гг. | X | X | X | X | 102 | 102 | 1 544,48 | 38 | 19 | 19 | 1 362,27 | 600,67 | 761,60 | 59 146,22000 | 35 000,73993 | 12 072,74003 | 12 072,74004 | 0,00000 | 3 136,82524 |
| 1 | г. Димитровград, ул. Ангарская, д. 1 | 7а | 31.07.2007 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2018 г. | 3 | 3 | 102,30 | 3 | 2 | 1 | 102,30 | 77,34 | 24,96 | 4 418,82000 | 2 628,38916 | 895,21542 | 895,21542 | 0,00000 | 182,52945 |
| 2 | г. Димитровград, ул. Баумана, д. 16 | 28/10 | 29.03.2010 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2018 г. | 11 | 11 | 148,32 | 6 | 4 | 2 | 148,32 | 96,50 | 51,82 | 7 227,50000 | 3 810,77888 | 1 708,36056 | 1 708,36056 | 0,00000 | 264,57579 |
| 3 | г. Димитровград, ул. Бурцева, д. 8 | 158/10 | 24.12.2010 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2018 г. | 28 | 28 | 285,38 | 9 | 7 | 2 | 285,38 | 215,46 | 69,92 | 12 281,500000 | 7 332,25510 | 2 474,62245 | 2 474,62245 | 0,00000 | 917,81000 |
| 4 | г. Димитровград, ул. Власть Труда, д. 27 | 17 | 26.02.2010 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2018 г. | 26 | 26 | 272,37 | 5 | 1 | 4 | 272,37 | 75,70 | 196,67 | 12 149,90000 | 6 997,98978 | 2 575,95511 | 2 575,95511 | 0,00000 | 899,46000 |
| 5 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 196* | 25а | 31.07.2007 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2018 г. | 15 | 15 | 178,05 | 6 | 2 | 4 | 178,05 | 60,47 | 117,58 | 7 983,5000 | 4 574,63040 | 1 704,43480 | 1 704,43480 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 237* | 35 | 11.07.2007 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2018 г. | 15 | 15 | 462,78 | 6 | 1 | 5 | 308,45 | 35,46 | 272,99 | 11 560,50000 | 7 924,99154 | 1 817,75423 | 1 817,75423 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7 | г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 146а | 7/11 | 07.02.2011 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2018 г. | 4 | 4 | 95,28 | 3 | 2 | 1 | 67,40 | 39,74 | 27,66 | 3 524,50000 | 1 731,70507 | 896,39746 | 896,39747 | 0,00000 | 872,45000 |

* - реализация мероприятий по сносу не представляется возможным в виду того, что данный многоквартирный дом признан в установленном законодательством порядке объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) и подлежит реконструкции. Сумма затрат на реконструкцию определяется в ходе исполнения муниципальной программы.

** - средства Фонда и областного бюджета указываются в виде межбюджетных трансфертов, возможных к получению на реализацию мероприятий муниципальной программы.

*** - Стоимость сноса расселенных домов рассчитана на основании смет, выполненных Комитетом по ЖКК.

Финансовые средства для решения проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда рассчитаны с учетом установленной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2014 №67/пр «О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2014 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» средней рыночной стоимости 1 кв.м жилого помещения, составляющей для Ульяновской области 28 000,00 рублей.

Объём долевого финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств областного бюджета и бюджета города с привлечением средств Фонда определяется в соответствии с положениями статьи 18 Закона о Фонде, а также указаний Министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области о размере долевого участия муниципального образования в финансировании мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда

Приложение №2

к муниципальной программе

| РЕЕСТР аварийных многоквартирных домов по способам переселения |
| --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Всего | Строительство многоквартирного дома | Приобретение жилых помещений у застройщиков | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | Выкуп жилых помещений у собственников | Договор о развитии застроенных территорий | Другие |
|  |  | расселяемая площадь жилых помещений | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость |
|  |  | кв. м | тыс.руб. | кв. м | руб. | кв. м | тыс.руб. | кв. м | тыс.руб. | кв. м | тыс.руб. | кв. м | тыс.руб. | кв. м | тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого по муниципальному образованию «город Димитровград» за 2014-2017 годы | 4 667,93 | 206 600,97000 | 0,00 | 0,00 | 1 599,50 | 69 962,27000 | 2 914,64 | 128 352,35000 | 153,79 | 8 286,35000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию «город Димитровград» по этапу реализации 2014г. | 1 286,58 | 52 199,00000 | 0,00 | 0,00 | 896,29 | 37 366,00000 | 390,29 | 14 833, 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, д. 191 | 71,51 | 2 733,50000 | 0,00 | 0,00 | 71,51 | 2 733,50000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Димитровград, ул. 981 км, д. 1 | 191,63 | 7 658,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 191,63 | 7 658,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Димитровград, ул. 981 км, д. 2 | 133,35 | 4 795,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 133,35 | 4 795,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Димитровград, ул. 981 км, д. 4 | 133,19 | 5 859,00000 | 0,00 | 0,00 | 133,19 | 5 859,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Димитровград, ул. 989 км, д. 4 | 69,14 | 3 426,50000 | 0,00 | 0,00 | 38,83 | 2 275,00000 | 30,31 | 1 151,50000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Димитровград, ул. Красноармейская, д. 48 | 122,50 | 5 047,00000 | 0,00 | 0,00 | 122,50 | 5 047,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 207 | 22,30 | 864,50000 | 0,00 | 0,00 | 22,30 | 864,50000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Димитровград, ул. Прониной, д. 17 | 30,15 | 1 155,00000 | 0,00 | 0,00 | 30,15 | 1 155,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Димитровград, ул. Пушкина, д. 86 | 107,43 | 3 843,00000 | 0,00 | 0,00 | 72,43 | 2 614,50000 | 35,00 | 1 228,50000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Димитровград, ул. Самарская, д. 70 | 59,70 | 2 611,00000 | 0,00 | 0,00 | 59,70 | 2 611,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Димитровград, ул. Севастопольская, д. 8 | 213,81 | 8 799,00000 | 0,00 | 0,00 | 213,81 | 8 799,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Димитровград, ул. Тухачевского, д. 178 | 103,98 | 4 266,50000 | 0,00 | 0,00 | 103,98 | 4 266,50000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Димитровград, ул. Шмидта, д. 1 | 27,89 | 1 141,00000 | 0,00 | 0,00 | 27,89 | 1 141,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию «город Димитровград» по этапу реализации 2015-2016 гг. | 2 019,08 | 95 255,75000 | 0,00 | 0,00 | 125,25 | 6 759,55000 | 1 740,04 | 80 209,85000 | 153,79 | 8 286,35000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Димитровград, ул. Байкальская, д. 2 | 153,79 | 8 286,35000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 153,79 | 8 286, 35000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 207 | 115,61 | 5 664,40000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 115,61 | 5 664,40000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 209 | 171,49 | 7 114,10000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 171,49 | 7 114,10000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 224 | 453,68 | 25 640,30000 | 0,00 | 0,00 | 33,34 | 2 131,50000 | 420,34 | 23 508,80000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Димитровград, ул. Прониной, д. 17 | 495,36 | 21 487,55000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 495,36 | 21 487,55000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 106 | 152,78 | 6 658,05000 | 0,00 | 0,00 | 56,28 | 2 447,55000 | 96,50 | 4 210,50000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Димитровград, ул. Шмидта, д. 1 | 384,74 | 15 344,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 384,74 | 15 344,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Димитровград, ул. Кулькова, д. 206 | 91,63 | 5 061,00000 | 0,00 | 0,00 | 35,63 | 2 180,50000 | 56,00 | 2 880,50000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию «город Димитровград» по этапу реализации 2016-2017 гг. | 1 362,27 | 59 146,22000 | 0,00 | 0,00 | 577,96 | 25 836,72000 | 784,31 | 33 309,50000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Димитровград, ул. Ангарская, д. 1 | 102,30 | 4 418,82000 | 0,00 | 0,00 | 49,51 | 2 423,82000 | 52,79 | 1 995,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Димитровград, ул. Баумана, д. 16 | 148,32 | 7 227,50000 | 0,00 | 0,00 | 125,83 | 6 090,00000 | 22,49 | 1 137,50000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Димитровград, ул. Бурцева, д. 8 | 285,38 | 12 281,50000 | 0,00 | 0,00 | 108,94 | 4 256,00000 | 176,44 | 8 025,50000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Димитровград, ул. Власть Труда, д. 27 | 272,37 | 12 149,90000 | 0,00 | 0,00 | 165,82 | 7 372,40000 | 106,55 | 4 777,50000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 196 | 178,05 | 7 983,50000 | 0,00 | 0,00 | 75,60 | 3 262,00000 | 102,45 | 4 721,50000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 237 | 308,45 | 11 560,50000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,45 | 11 560,50000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 146а | 67,40 | 3 524,50000 | 0,00 | 0,00 | 52,26 | 2 432,50000 | 15,14 | 1 092,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

»;

Приложение №3

к муниципальной программе

| Планируемые показатели выполнения Программы |
| --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь | Количество расселяемых помещений | Количество переселённых жителей |
|  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Всего |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Итого по муниципальному образованию «город Димитровград» за 2014-2017 годы | 0,00 | 1 286,58 | 2 019,08 | 1 362,27 | 4 667,93 | 0 | 39 | 57 | 38 | 134 | 0 | 111 | 175 | 102 | 388 |
| Итого за этап 2014 г. | 0,00 | 1 286,58 | 0,00 | 0,00 | 1 286,58 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 111 | 0 | 0 | 111 |
| 1 | Муниципальное образование «город Димитровград» | 0,00 | 1 286,58 | 0,00 | 0,00 | 1 286,58 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 111 | 0 | 0 | 111 |
| Итого за этап 2015-2016 гг. | 0,00 | 0,00 | 2 019,08 | 0,00 | 2 019,08 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 |
| 2 | Муниципальное образование «город Димитровград» | 0,00 | 0,00 | 2 019,08 | 0,00 | 2 019,08 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 |
| Итого за этап 2016-2017 гг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 362,27 | 1 362,27 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 |
| 3 | Муниципальное образование «город Димитровград» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 362,27 | 1 362,27 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 |

Приложение №4

к муниципальной программе

ОБЪЁМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ программных мероприятий по приобретению жилых помещений в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда № п/п Наименование муниципального образования Общий объём финансирования, тыс.руб. Средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жи-лищно-коммунального хозяйства, тыс.руб. * Средства консолидированного бюджета Ульяновской области, тыс.руб. Внебюджетные источники финансирования, тыс.руб. всего средства областного бюджета Ульяновской области* предполагаемые средства бюджетов муниципальных образований Ульяновской области* 1 2 3 4 5 6 7 8 Итого по Ульяновской области за 2014-2017 годы 206 600,97000 106 051,96898 100 549,00102 50 274,50049 50 274,50053 0,00000 Итого по этапу 2014г. 52 199,00000 17 336,10255 34 862,89745 17 431,44872 17 431,44873 0,00000 1 Муниципальное образование «город Димитровград» 52 199,00000 17 336,10255 34 862,89745 17 431,44872 17 431,44873 0,00000 Итого по этапу 2015-2016гг. 95 255,75000 53 715,12650 41 540,62350 20 770,31174 20 770,31176 0,00000 2 Муниципальное образование «город Димитровград» 95 255,75000 53 715,12650 41 540,62350 20 770,31174 20 770,31176 0,00000 Итого по этапу 2016-2017 гг. 59 146,22000 35 000,73993 24 145,48007 12 072,74003 12 072,74004 0,00000 3 Муниципальное образование «город Димитровград» 59 146,22000 35 000,73993 24 145,48007 12 072,74003 12 072,74004 0,00000

* - средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета указываются в виде межбюджетных трансфертов, возможных к получению на реализацию мероприятий муниципальной программы.

** - выделение денежных средств из бюджета города в указанных объемах позволит привлечь денежные средства вышестоящих бюджетов в установленных объемах

Приложение №5

к муниципальной программе

Система программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Бюджет города* | Областной бюджет** | Средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства** | Иные источники финансирования | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего: | по этапам реализации (тыс.руб.) | Всего: | по этапам реализации (тыс.руб.) | Всего: | по этапам реализации (тыс.руб.) | Всего: | по этапам реализации (тыс.руб.) | Всего: | по этапам реализации (тыс.руб.) |
|  |  |  |  | 2014 | 2015-2016 | 2016-2017 |  | 2014 | 2015-2016 | 2016-2017 |  | 2014 | 2015-2016 | 2016-2017 |  | 2014 | 2015-2016 | 2016-2017 |  | 2014 | 2015-2016 | 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1.Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда |
| 1.1 | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | КУИГ | 50 274,50053 | 17 431,44873 | 20 770,31176 | 12 072,74004 | 50 274,50049 | 17 431, 44872 | 20 770,31174 | 12 072,74003 | 106 051,96898 | 17 336, 10255 | 53 715,12650 | 35 000,73993 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 600,97000 | 52 199, 0000 | 95 255,75000 | 59 146,22000 |
| 1.2. | Оплата нотариального оформления сделки по выкупу жилых помещений и земельного участка | КУИГ | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО по Разделу 1: | 50 294,50053 | 17 431,44873 | 20 770,31176 | 12 092,74004 | 50 274,50049 | 17 431, 44872 | 20 770,31174 | 12 072,74003 | 106 051,96898 | 17 336, 10255 | 53 715,12650 | 35 000,73993 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 620,97000 | 52 199,00 | 95 275,75000 | 59 146,22000 |

| 2.Снос аварийного жилищного фонда после расселения граждан |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Бюджет города* | Областной бюджет** | Средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жи-лищно-коммунального хозяйства** | Иные источники финансирования | Итого |
|  |  |  | Всего: | по годам (тыс.руб.): | Всего: | по годам (тыс.руб.): | Всего: | по годам (тыс.руб.): | Всего: | по годам (тыс.руб.): | Всего: | по годам (тыс.руб.) |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 2.1. | Снос аварийного жилищного фонда после расселения граждан | КУИГ | 13 321, 45099 | 0,00 | 0,00 | 13 321,45099 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 321, 45099 | 0,00 | 0,00 | 13 321, 45099 |
|  | ИТОГО по Разделу 2: | 13 321, 45099 | 0,00 | 0,00 | 13,321,45099 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 321, 45099 | 0,00 | 0,00 | 13 321, 45099 |

»;

* - выделение денежных средств из бюджета города в указанных объемах позволит привлечь денежные средства вышестоящих бюджетов в установленных объемах

** - средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета указываются в виде межбюджетных трансфертов, возможных к получению на реализацию мероприятий муниципальной программы.

2.Установить, что настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

# Исполняющий обязанности

# Главы Администрации города                                                        Ю.А.Корженкова