иАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДИМИТРОВГРАДА

Ульяновской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 декабря 2017	        №2403

О внесении изменения в постановление Администрации города

от 30.09.2013 № 3144

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 10 части 2 статьи 55 Устава муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области, постановлением Администрации города от 11.09.2013 № 2874 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление Администрации города от 30.09.2013 №3144 «Об утверждении Муниципальной программы «Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области» (далее – постановление) следующее изменение:

Приложение к постановлению изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

Администрации города

от 30.09.2013 № 3144

Муниципальная программа

«Строительство улиц и автодорог

в городе Димитровграде Ульяновской области»

Город Димитровград

- Паспорт муниципальной программы

| 1.1.Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области» |
| --- | --- |
| 1.2.Основания для разработки муниципальной программы | Пункт 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункт 5 части 4 статьи 45 Устава муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области |
| 1.3.Заказчик муниципальной программы | Администрация города Димитровграда Ульяновской области |
| 1.4.Разработчик муниципальной программы | МКУ «ДИИП» (по согласованию) |
| 1.5.Руководитель муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации города |
| 1.6.Исполнители муниципальной программы | МКУ «ДИИП» (по согласованию) |
| 1.7.Цели муниципальной программы | Развитие улично-дорожной сети города Димитровграда Ульяновской области в соответствии с утвержденным Генеральным планом города Димитровграда Ульяновской области. |
| 1.8. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Программа реализуется в 2014-2021 годах в два этапа: I этап реализации – 2014 - 2018 года. II этап реализации – 2019 - 2021 года. |
| 1.9.Объем и и источники финансирования муниципальной программы* | Источник финансирования муниципальной программы: бюджета города, средства областного и федерального бюджетов. Общий объем бюджетных ассигнований бюджета города на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы составляет 1 806 477,543 тыс. руб. на весь период. Объём бюджетных ассигнований из бюджета города - 261 116,39379 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 3 100,0 тыс. руб. 2015 год – 89,49179 тыс. руб. 2016 год – 2 088,93200 тыс. руб. 2017 год – 1280,87 тыс. руб. 2018 год – 0,00 тыс. руб. 2019 год – 0,00 тыс. руб. 2020 год – 210 847,30000 тыс. руб. 2021 год – 43 709,80000 тыс. руб. Объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области* - 1 462 024,71921 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 0,0 тыс. руб. 2015 год – 643,37921 тыс. руб. 2016 год – 0,00 тыс. руб. 2017 год – 65 038,7 тыс. руб. 2018 год – 0,00 тыс. руб. 2019 год – 0,00 тыс. руб. 2020 год – 1 396 342,64000 тыс. руб. 2021 год – 0,00 тыс. руб. Объём бюджетных ассигнований за счёт федерального бюджета** - 83 336,430 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 0,00 тыс. руб. 2015 год – 0,00 тыс. руб. 2016 год – 0,00 тыс. руб. 2017 год – 83 336,430 тыс. руб. 2018 год – 0,00 тыс. руб. 2019 год – 0,00 тыс. руб. 2020 год – 0,00 тыс. руб. 2021 год – 0,00 тыс. руб. |
| 1.10.Основные ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Количество вновь строящихся дорог – 12 ед. 2. Инженерные изыскания - 11 ед. 3. Разработка проектной документации - 11 ед. 4. Государственная экспертиза проектной документации – 11 ед. 5. Проведение повторной государственной экспертизы проектной документации – 1 ед. 6. Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта – 1 ед. 7. Технологическое присоединение наружного освещения – 1 ед. 8. Строительство автомобильной дороги по ул. Братская (от жилого дома № 21 по ул. Братская до ул. Ангарская) – 7475 кв.м.; 9. Строительство автомобильной дороги от ул. Братской до ул. Чкалова – 1375 кв.м.; 10. Строительство автомобильной дороги по ул. Степана Разина (от ул. Ангарской до ул. Севастопольской) – 2100 кв.м.; 11. Строительство транспортной развязки ул. Промышленная - ул. Жуковского, с расширением автомобильной дороги по ул. Свирская – ул. Жуковского – 4000 кв.м.; 12. Строительство автомобильной дороги по ул. Восточной (от ул. Черемшанской до ул. Тараканова) –5980 кв.м.; 13. Реконструкция автомобильной дороги по ул. Славского – 4200 кв.м.; 14. Строительство автомобильной дороги по ул. Севастопольской (от ул. Строителей до ул. Степана Разина) – 5040 кв.м.; 15. Строительство автомобильной дороги по ул. Мостовой (от пр. Автостроителей до ул. Октябрьской) – 7130 кв.м.; 16. Строительство автомобильной дороги по ул. Свирской до ул. Мостовой – 8050 кв.м.; 17. Дорога к памятнику Ватутина (от ул. Гоголя до ул. Коммунальная)– 4900 кв.м. 18. Строительство автомобильной дороги от Федерального высокотехнологического центра медицинской радиологии до автотрассы Ульяновск-Димитровград - 86630,54 кв.м.; 19. Реконструкция автомобильной дороги по ул. Промышленной – 23688 кв.м. |

* средства областного бюджета указываются в виде межбюджетных трансфертов, возможных к получению на реализацию мероприятий муниципальной программы.

** средства федерального бюджета указываются в виде межбюджетных трансфертов, возможных к получению на реализацию мероприятий муниципальной программы.

- Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа

Необходимость решения программно-целевым методом продиктована следующими причинами.

Отсутствие автомобильных дорог к вновь сданным в эксплуатацию и строящимся жилым домам в микрорайонах № 11 и 11А Западного района города, и в микрорайоне № 7 Центрального района города создает некомфортные условия жизни жителям данных районов. Строительство автомобильных дорог по ул. Братской (от жилого дома № 21 по ул. Братской до ул. Ангарской), от ул. Братской до ул. Чкалова, по ул. Степана Разина (от ул. Ангарской до ул. Севастопольской) позволит создать новый транспортный «коридор», обеспечит проезд к кольцевой развязке улиц Гоголя и Степана Разина. Появится возможность прохождения автобусного маршрута через район Березовой рощи и позволит устранить острую проблему дорожных заторов («пробок») в Западном районе на кольцевой развязке на пересечении улицы Юнг Северного флота, улицы Гоголя и Мулловского шоссе.

В данный момент весь транзитный грузовой транспорт двигается по проспекту Автостроителей, создавая огромную транспортную нагрузку. Строительство транспортной развязки ул. Промышленная - ул. Жуковского, с расширением автомобильной дороги по ул. Свирской - ул. Жуковского, автомобильной дороги по улице Мостовой (от пр. Автостроителей до ул. Октябрьской) и автомобильной дороги по ул. Свирской до ул. Мостовой позволит снизить нагрузку, дав возможность грузовому потоку двигаться по улице Мостовой, улице Свирской, улице Жуковского.

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Славского обеспечит беспрепятственный проезд к застраиваемому микрорайону № 10.

Отсутствие автомобильных дорог от ул. Гоголя до ул. Коммунальной, по ул. Севастопольской (от ул. Строителей до ул. Степана Разина) и по ул. Восточной (от ул. Черемшанской до ул. Тараканова) создает некомфортные условия жизни жителям данных районов и не позволяет развивать солидную площадь участков в положительном направлении. Строительство данных дорог позволит обеспечить прохождение автобусных маршрутов, начнется развитие земельных участков, неиспользуемых в настоящее время.

Строительство автомобильной дороги от Федерального высокотехнологического центра медицинской радиологии до автотрассы Ульяновск - Димитровград позволит обеспечить проезд к Федеральному высокотехнологичному центру медицинской радиологии.

Состояние дорожного полотна автомобильной дороги, расположенной вдоль проектируемого индустриального парка в количестве 7 производств общей площадью всех производств 60,5 га, находится в аварийном состоянии. На указанном участке автомобильной дороги общей площадью 20 304 м2 наблюдается полный износ дорожной одежды с сохранением основания из бетонных дорожных плит по всей протяженности. Для приведения в нормативное состояние автомобильной дороги по ул. Промышленной необходимо выполнение реконструкции на всём протяжении.

С целью строительства улиц и автомобильных дорог возникла необходимость разработки данной муниципальной программы.

Список используемых сокращений и терминов

Администрация города - Администрация города Димитровграда Ульяновской области.

Бюджет города – бюджет города Димитровграда Ульяновской области;

МКУ «ДИИП» - Муниципальное казенное учреждение «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».

Муниципальная программа  -  муниципальная программа «Строительство улиц и автодорог дорог в городе Димитровграде Ульяновской области.

- Цели и задачи муниципальной программы

Цель настоящей муниципальной программы - развитие улично-дорожной сети города Димитровграда Ульяновской области в соответствии с утвержденным Генеральным планом города Димитровграда Ульяновской области.

Для достижения поставленной цели настоящая муниципальная программа предусматривает решение следующих задач:

1. Строительство  автомобильной дороги по ул. Братская (от жилого дома № 21 по ул. Братская до ул. Ангарская).

2. Строительство автомобильной дороги от ул. Братской до ул. Чкалова.

3. Строительство автомобильной дороги по ул. Степана Разина (от ул. Ангарской до ул. Севастопольской).

4. Строительство транспортной развязки ул. Промышленная – ул. Жуковского, с расширением автомобильной дороги по ул. Свирская - ул. Жуковского.

5. Строительство автомобильной дороги по ул. Восточной (от ул. Черемшанской до ул. Тараканова).

6. Реконструкция автомобильной дороги по ул. Славского.

7. Строительство автомобильной дороги по ул. Севастопольской (от ул. Строителей до ул. Степана Разина).

8. Строительство автомобильной дороги по ул.  Мостовой (от пр. Автостроителей до ул. Октябрьской).

9. Строительство автомобильной дороги по ул. Свирской до ул. Мостовой.

10. Дорога к памятнику Ватутина (от ул. Гоголя до ул. Коммунальная).

11. Строительство автомобильной дороги от Федерального высокотехнологического центра медицинской радиологии до автотрассы Ульяновск-Димитровград.

12. Реконструкция автомобильной дороги по ул. Промышленная.

- Система программных мероприятий

Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Выделение денежных средств из бюджета города на программные мероприятия в установленных объёмах позволит привлечь денежные средства из бюджета Ульяновской области в установленных объёмах.

- Управление муниципальной программой

и контроль её реализации

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области, утвержденным постановлением Администрации города от 11.09.2013 № 2874.

Заказчик муниципальной программы несет ответственность за своевременную и качественную разработку и реализацию муниципальной программы.

Руководитель муниципальной программы:

- несет ответственность за своевременное предоставление полных и достоверных отчетов о ходе реализации муниципальной программы;

- несет ответственность за эффективность и результативность муниципальной программы;

- несет ответственность за реализацию муниципальной программы в целом, своевременность внесения в нее изменений, и в установленных случаях досрочное ее прекращение,  предоставление в Управление финансов, муниципальных закупок и экономического развития Администрации города Димитровграда;

- осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности исполнителей муниципальной программы;

- своевременно направляет в Управление финансов, муниципальных закупок и экономического развития Администрации города Димитровграда отчеты о ходе реализации муниципальной программы:

- ежеквартальный – до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- годовой – до 1 февраля года, следующего за отчетным, в который включается оценка эффективности реализации муниципальной программы;

- отчет за I полугодие, в который включается аналитическая информация, содержащая выводы и предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы на очередной финансовый год, прогнозное значение индикаторов реализации муниципальной программы за отчетный год.

Исполнители муниципальной программы:

- определяют поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способами, установленными действующим законодательством;

- несут ответственность за осуществление в установленные сроки соответствующих мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, целевое и эффективное использование выделенных на программные мероприятия бюджетных средств, своевременное их освоение, достоверность представленной информации.

Разработчик муниципальной программы:

- в ходе реализации муниципальной программы уточняет объемы средств, необходимых для ее финансирования в очередном финансовом году;

- представляет проект постановления Администрации города об утверждении муниципальной программы, о внесении в нее изменений, о признании утратившим силу (отмене) постановления Администрации города об утверждении муниципальной программы, на согласование в Управление финансов, муниципальных закупок и экономического развития Администрации города Димитровграда, правовое управление Администрации города и другие структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы Администрации города, заинтересованные органы и организации;

- в случае наличия в муниципальной программе мероприятий, финансовое обеспечение реализации которых будет осуществляться за счет внебюджетных источников, обеспечивает подписание лицами, изъявившими желание осуществлять финансовое обеспечение реализации таких мероприятий, соглашения (договоры) о намерениях с заказчиком муниципальной программы;

- организует публикацию в средствах массовой информации или в информационно-коммуникационной сети Интернет постановления Администрации города об утверждении муниципальной программы, о внесении в нее изменений, о признании утратившим силу (отмене) постановления Администрации города об утверждении муниципальной программы;

- несет ответственность за соответствие разработанной муниципальной программы приоритетным направлениям развития муниципального образования на долгосрочный период;

- организует сбор от исполнителей муниципальной программы аналитической информации об итогах реализации и  представляет ее  руководителю муниципальной программы;

- подготавливает проект отчетов и представляет их руководителю муниципальной программы.

6. Система индикаторов эффективности реализации муниципальной программы

Система индикаторов эффективности реализации  муниципальной программы  приведена в таблице № 1.

Таблица № 1

| № п/п | Индикатор | Ед. изме-рения | Базовое значение | Значение показателей по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Количество вновь строящихся дорог | ед. | - | - | - | - | 1 | - | - | 10 | 1 |
| 2 | Инженерные изыскания | ед. | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 6 | 1 |
| 3 | Разработка проектной документации | ед. | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 6 | 1 |
| 4 | Государственная экспертиза проектной документации | ед. | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 6 | 1 |
| 5. | Проведение повторной государственной экспертизы проектной документации | ед. | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 6. | Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта | ед. | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 7. | Технологическое присоединение наружного освещения | ед. | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 8. | Строительство автомобильной дороги по ул. Братская (от жилого дома № 21 по ул. Братская до ул. Ангарская) | кв.м. м | Дорожное покрытие - 2275 Ширина проезжей части - 11,5 | - | - | - | - | - | - | Дорожное покрытие - 7475 Ширина проезжей части - 11,5 | - |
| 9. | Строительство автомобильной дороги от ул. Братской до ул. Чкалова | кв.м. м | Дорожное покрытие – 875 Ширина проезжей части - 5,5 | - | - | - | - | - | - | Дорожное покрытие – 1375 Ширина проезжей части - 5,5 | - |
| 10. | Строительство автомобильной дороги по ул. Степана Разина (от ул. Ангарской до ул. Севастопольской) | кв.м. м | Дорожное покрытие – 1050 Ширина проезжей части - 7,0 | - | - | - | - | - | - | Дорожное покрытие – 2100 Ширина проезжей части - 7,0 | - |
| 11. | Строительство транспортной развязки ул. Промышленная - ул. Жуковского, с расширением автомобильной дороги по ул. Свирская – ул. Жуковского | кв.м. м | Дорожное покрытие – 2000 Ширина проезжей части - 11,0 | - | - | - | - | - | - | Дорожное покрытие – 4000 Ширина проезжей части - 11,0 | - |
| 12. | Строительство автомобильной дороги по ул. Восточной (от ул. Черемшанской до ул. Тараканова) | кв.м. м | Дорожное покрытие – 1820 Ширина проезжей части – 11,5 | - | - | - | - | - | - | Дорожное покрытие – 5980 Ширина проезжей части – 11,5 | - |
| 13. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Славского | кв.м. м | Дорожное покрытие – 3300 Ширина проезжей части - 7,0 | - | - | - | - | - | - | Дорожное покрытие – 4200 Ширина проезжей части - 7,0 | - |
| 14. | Строительство автомобильной дороги по ул. Севастопольской (от ул. Строителей до ул. Степана Разина) | кв.м. м | Дорожное покрытие – 2520 Ширина проезжей части - 7,0 | - | - | - | - | - | - | Дорожное покрытие – 5040 Ширина проезжей части - 7,0 | - |
| 15. | Строительство автомобильной дороги по ул. Мостовой (от пр. Автостроителей до ул. Октябрьской) | кв.м. м | Дорожное покрытие – 2170 Ширина проезжей части - 11,5 | - | - | - | - | - | - | Дорожное покрытие – 7130 Ширина проезжей части - 11,5 | - |
| 16. | Строительство автомобильной дороги по ул. Свирской до ул. Мостовой | кв.м. м | Дорожное покрытие – 2450 Ширина проезжей части - 11,5 | - | - | - | - | - | - | - | Дорожное покрытие – 8050 Ширина проезжей части - 11,5 |
| 17. | Дорога к памятнику Ватутина (от ул. Гоголя до ул. Коммунальная). | кв.м. м | - | - | - | - | - | - | - | Дорожное покрытие – 4900 Ширина проезжей части - 7,0 | - |
| 18. | Строительство автомобильной дороги от Федерального высокотехнологического центра медицинской радиологии до автотрассы Димитровград-Ульяновск | кв.м. м | - | - | - | - | - | - | - | Дорожное покрытие -86630,54 Ширина участка строительства - 60,18 | - |
| 19. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Промышленная | кв.м. м | Дорожное покрытие – 20304 Ширина проезжей части - 6 | - | - | - | Дорожное покрытие – 23688 Ширина проезжей части - 7 | - | - | - | - |

7. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации муниципальной программы

Социально-экономические результаты, достижение которых планируется в результате реализации мероприятий муниципальной программы, приведены в таблице №2

Таблица №2

| № п/п | Наименование мероприятий | Параметры и мощности вводимых в эксплуатацию объектов | Ожидаемые социально-экономические результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество вновь строящихся дорог | 12 | - |
| 2 | Инженерные изыскания | 11 | - |
| 3 | Разработка проектной документации | 11 | - |
| 4 | Государственная экспертиза проектной документации | 11 | - |
| 5 | Проведение повторной государственной экспертизы проектной документации | 1 | - |
| 6 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта | 1 | - |
| 7 | Технологическое присоединение наружного освещения | 1 | - |
| 8 | Строительство автомобильной дороги по ул. Братская (от жилого дома № 21 по ул. Братская до ул. Ангарская) | Протяженность – 650,0 м. Ширина проезжей части 11,5 м. | Дорожное покрытие – 7475 кв.м. |
| 9 | Строительство автомобильной дороги от ул. Братской до ул. Чкалова | Протяженность - - 250,0 м. Ширина проезжей части 5,5 м. | Дорожное покрытие – 1375 кв.м. |
| 10 | Строительство автомобильной дороги по ул. Степана Разина (от ул. Ангарской до ул. Севастопольской) | Протяженность - 300,0 м; Ширина проезжей части 7,0 м. | Дорожное покрытие – 2100 кв.м. |
| 11 | Строительство транспортной развязки ул. Промышленная - ул. Жуковского, с расширением автомобильной дороги по ул. Свирская – ул. Жуковского | Протяженность – 363,64 м; Ширина проезжей части 11 м | Дорожное покрытие – 4000 кв.м. |
| 12 | Строительство автомобильной дороги по ул. Восточной (от ул. Черемшанской до ул. Тараканова) | Протяженность - 520,0 м. Ширина проезжей части 11,5 м. | Дорожное покрытие – 5980 кв.м. |
| 13 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Славского | Протяженность - 600,0 м. Ширина проезжей части 7,0 м. | Дорожное покрытие – 4200 кв.м. |
| 14 | Строительство автомобильной дороги по ул. Севастопольской (от ул. Строителей до ул. Степана Разина) | Протяженность - 720,0 м. Ширина проезжей части 7,0 м. | Дорожное покрытие – 5040 кв.м. |
| 15 | Строительство автомобильной дороги по ул. Мостовой (от пр. Автостроителей до ул. Октябрьской) | Протяженность - 620 м. Ширина проезжей части 11,5 м. | Дорожное покрытие – 7130 кв.м. |
| 16 | Строительство автомобильной дороги по ул. Свирской до ул. Мостовой | Протяженность - 700,0 м. Ширина проезжей части 11,5 м. | Дорожное покрытие – 8050 кв.м. |
| 17 | Дорога к памятнику Ватутина (от ул. Гоголя до ул. Коммунальная). | Протяженность - 700,0 м. Ширина проезжей части 7,0 м. | Дорожное покрытие – 4900 кв.м. |
| 18 | Строительство автомобильной дороги от Федерального высокотехнологического центра медицинской радиологии до автотрассы Димитровград-Ульяновск | Протяженность - 1439,38 м. Ширина участка строительства - 60,18 | Дорожное покрытие -86630,54 кв.м. |
| 19 | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Промышленная | Протяженность – 3384,0 м. Ширина проезжей части 7,0 м. | Дорожное покрытие – 23688 кв.м. |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к муниципальной программе

Система программных мероприятий на период с 2014 по 2021 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Бюджет города | Областной бюджет** | Федеральный бюджет*** | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего: | Всего: по годам (тыс. руб.) | Всего: | Всего: по годам (тыс. руб.) | Всего: | Всего: по годам (тыс. руб.) | Всего: | Всего: по годам (тыс. руб.) |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Строительство автомобильной дороги по ул. Братская (от жилого дома № 21 по ул. Братская до ул. Ангарская) |
| 1.1 | Сбор исходных данных | МКУ «ДИИП»* | 262,8 | 262,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,8 | 262,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Инженерные изыскания | МКУ «ДИИП»* | 305,7 | 305,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,7 | 305,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Инженерные – экологические изыскания | МКУ «ДИИП»* | 135,4 | 135,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,4 | 135,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Разработка проектной документации | МКУ «ДИИП»* | 646,1 | 646,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646,1 | 646,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Государственная экспертиза проектной документации | МКУ «ДИИП»* | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Выполнение работ по строительству улицы | МКУ «ДИИП»* | 33000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33000,0 | 0,00 |
|  | Итого: |  | 35000,00 | 1350,0 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 33000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35000,00 | 1350,0 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 33000,0 | 0,00 |
| Строительство транспортной развязки ул. Промышленная – ул. Жуковского, с расширением автомобильной дороги по ул. Свирская - ул. Жуковского |
| 2.1 | Сбор исходных данных | МКУ «ДИИП»* | 275,4 | 275,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,4 | 275,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Инженерные изыскания | МКУ «ДИИП»* | 682,7 | 682,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682,7 | 682,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Инженерные – экологические изыскания | МКУ «ДИИП»* | 58,9 | 58,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,9 | 58,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Разработка проектной документации | МКУ «ДИИП»* | 733,0 | 733,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733,0 | 733,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Выполнение работ по строительству кольца | МКУ «ДИИП»* | 15000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,0 | 0,00 |
|  | Итого: |  | 16750,0 | 1750,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16750,0 | 1750,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,0 | 0,00 |
| 3. Строительство автомобильной дороги от Федерального высокотехнологического центра медицинской радиологии до автотрассы Ульяновск-Димитровград |
| 3.1 | Государственная экспертиза проектной документации | МКУ «ДИИП»* | 89,49179 | 0,00 | 89,49179 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643,37921 | 0,00 | 643,37921 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,871 | 0,00 | 732,871 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Выполнение работ по строительству | МКУ «ДИИП»* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1396342,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1396342,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1396342,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1396342,64 | 0,00 |
|  | Итого: |  | 89,49179 | 0,00 | 89,49179 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1396986,01921 | 0,00 | 643,37921 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1396342,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1397075,511 | 0,00 | 732,871 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1396342,64 | 0,00 |
| 4. Реконструкция автомобильной дороги по ул. Промышленная |
| 4.1 | Выполнение инженерных изысканий, в том числе техническое обследование и разработка проектной документации | МКУ «ДИИП»* | 987,160 | 0,00 | 0,00 | 987,160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987,160 | 0,00 | 0,00 | 987,160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Государственная экспертиза проектной документации | МКУ «ДИИП»* | 593,715 | 0,00 | 0,00 | 593,715 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593,715 | 0,00 | 0,00 | 593,715 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 00,0 |
| 4.3 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта | МКУ «ДИИП»* | 42,597 | 0,00 | 0,00 | 42,597 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,597 | 0,00 | 0,00 | 42,597 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 00,0 |
| 4.4 | Технологическое присоединение наружного освещения | МКУ «ДИИП»* | 7,55483 | 0,00 | 0,00 | 7,55483 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,55483 | 0,00 | 0,00 | 7,55483 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 00,0 |
| 4.5 | Проведение повторной государственной экспертизы проектной документации | МКУ «ДИИП»* | 190,89360 | 0,00 | 0,00 | 190,89360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,89360 | 0,00 | 0,00 | 190,89360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Выполнение работ по реконструкции | МКУ «ДИИП»* | 630,87000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,87000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63038,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63038,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83336,430 | 83336,430 | 0,00 | 0,00 | 147006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: |  | 2452,79043 | 0,00 | 0,00 | 1821,92043 | 630,87000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63038,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63038,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83336,430 | 83336,430 | 0,00 | 0,00 | 148827,92043 | 0,00 | 0,00 | 1821,92043 | 147006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Дорога к памятнику Ватутина (от ул. Гоголя до ул. Коммунальная) |
| 5.1. | Выполнение инженерных изысканий, инженерно-экологических изысканий, в том числе разработка проектной документации и государственная экспертиза проектной документации | МКУ «ДИИП»* | 67,01157 | 0,00 | 0,00 | 67,01157 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2067,01157 | 0,00 | 0,00 | 67,01157 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Выполнение работ по строительству | МКУ «ДИИП»* | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | 0,00 |
|  | Итого: |  | 25067,01157 | 0,00 | 0,00 | 67,01157 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27067,01157 | 0,00 | 0,00 | 67,01157 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | 0,00 |
| 6. Строительство автомобильной дороги по ул. Мостовой (от пр. Автостроителей до ул. Октябрьской) |
| 6.1 | Инженерные изыскания | МКУ «ДИИП»* | 680,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,8 | 0,00 |
| 6.2 | Инженерно-экологические изыскания | МКУ «ДИИП»* | 289,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,2 | 0,00 |
| 6.3 | Разработка проектной документации | МКУ «ДИИП»* | 3449,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3449,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3449,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3449,6 | 0,00 |
| 6.4 | Государственная экспертиза проектной документации | МКУ «ДИИП»* | 600,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,0 | 0,00 |
| 6.5 | Выполнение работ по строительству | МКУ «ДИИП»* | 35000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35000,0 | 0,00 |
|  | Итого: |  | 40019,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40019,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40019,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40019,6 | 0,00 |
| 7. Строительство автомобильной дороги от ул. Братской до ул. Чкалова |
| 7.1 | Инженерные изыскания | МКУ «ДИИП»* | 227,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,4 | 0,00 |
| 7.2 | Инженерно-экологические изыскания | МКУ «ДИИП»* | 144,6 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 144,6 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,6 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 144,6 | 0,00 |
| 7.3 | Разработка проектной документации | МКУ «ДИИП»* | 1724,8 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 1724,8 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1724,8 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 1724,8 | 0,00 |
| 7.4 | Государственная экспертиза проектной документации | МКУ «ДИИП»* | 450,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 450,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 450,0 | 0,00 |
| 7.5 | Выполнение работ по строительству улицы | МКУ «ДИИП»* | 6875,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6875,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6875,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6875,0 | 0,00 |
|  | Итого: |  | 9421,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9421,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9421,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9421,8 | 0,00 |
| 8. Строительство автомобильной дороги по ул. Степана Разина (от ул. Ангарской до ул. Севастопольской) |
| 8.1 | Инженерные изыскания | МКУ «ДИИП»* | 244,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,7 | 0,00 |
| 8.2 | Инженерно-экологические изыскания | МКУ «ДИИП»* | 144,6 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 144,6 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,6 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 144,6 | 0,00 |
| 8.3 | Разработка проектной документации | МКУ «ДИИП»* | 1724,8 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 1724,8 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1724,8 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 1724,8 | 0,00 |
| 8.4 | Государственная экспертиза проектной документации | МКУ «ДИИП»* | 500,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 500,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 500,0 | 0,00 |
| 8.5 | Выполнение работ по строительству улицы | МКУ «ДИИП»* | 10500,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10500,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10500,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10500,0 | 0,00 |
|  | Итого: |  | 13114,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13114,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13114,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13114,1 | 0,00 |
| 9. Строительство автомобильной дороги по ул. Восточной (от ул. Черемшанской до ул. Тараканова) |
| 9.1 | Инженерные изыскания | МКУ «ДИИП»* | 321,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,6 | 0,00 |
| 9.2 | Инженерно-экологические изыскания | МКУ «ДИИП»* | 144,6 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 144,6 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,6 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 144,6 | 0,00 |
| 9.3 | Разработка проектной документации | МКУ «ДИИП»* | 1724,8 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 1724,8 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1724,8 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 1724,8 | 0,00 |
| 9.4 | Государственная экспертиза проектной документации | МКУ «ДИИП»* | 550,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 550,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 550,0 | 0,00 |
| 9.5 | Выполнение работ по строительству улицы | МКУ «ДИИП»* | 17250,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17250,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17250,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17250,0 | 0,00 |
|  | Итого: |  | 19991,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19991,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19991,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19991,0 | 0,00 |
| 10. Реконструкция автомобильной дороги по ул. Славского |
| 10.1 | Инженерные изыскания | МКУ «ДИИП»* | 321,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,6 | 0,00 |
| 10.2 | Инженерно-экологические изыскания | МКУ «ДИИП»* | 144,6 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 144,6 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,6 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 144,6 | 0,00 |
| 10.3 | Разработка проектной документации | МКУ «ДИИП»* | 1724,8 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 1724,8 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1724,8 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 1724,8 | 0,00 |
| 10.4 | Государственная экспертиза проектной документации | МКУ «ДИИП»* | 550,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 550,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 550,0 | 0,00 |
| 10.5 | Выполнение работ по реконструкции улицы | МКУ «ДИИП»* | 22850,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22850,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22850,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22850,0 | 0,00 |
|  | Итого |  | 25591,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25591,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25591,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25591,0 | 0,00 |
| 11. Строительство автомобильной дороги по ул. Севастопольской (от ул. Строителей до ул. Степана Разина) |
| 11.1 | Инженерные изыскания | МКУ «ДИИП»* | 340,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,4 | 0,00 |
| 11.2 | Инженерно-экологические изыскания | МКУ «ДИИП»* | 144,6 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 144,6 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,6 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 144,6 | 0,00 |
| 11.3 | Разработка проектной документации | МКУ «ДИИП»* | 1724,8 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 1724,8 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1724,8 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 1724,8 | 0,00 |
| 11.4 | Государственная экспертиза проектной документации | МКУ «ДИИП»* | 500,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 500,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 500,0 | 0,00 |
| 11.5 | Выполнение работ по строительству | МКУ «ДИИП»* | 27000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27000,0 | 0,00 |
|  | Итого: |  | 29709,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29709,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29709,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29709,8 | 0,00 |
| 12. Строительство автомобильной дороги по ул. Свирской до ул. Мостовой |
| 12. 1 | Инженерные изыскания | МКУ «ДИИП»* | 340,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,4 |
| 12.2 | Инженерно-экологические изыскания | МКУ «ДИИП»* | 144,6 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 144,6 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,6 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 144,6 |
| 12.3 | Разработка проектной документации | МКУ «ДИИП»* | 2724,8 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 2724,8 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2724,8 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 2724,8 |
| 12.4 | Государственная экспертиза проектной документации | МКУ «ДИИП»* | 500,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 500,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 500,0 |
| 12.5 | Выполнение работ по строительству | МКУ «ДИИП»* | 40000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40000,0 |
|  | Итого: |  | 43709,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43709,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43709,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43709,8 |
|  | Всего по муниципальной программе: |  | 261116,39379 | 3100,00000 | 89,49179 | 2088,93200 | 1280,87 | 0,00000 | 0,00000 | 210847,30000 | 43709,80000 | 1462024,71921 | 0,00000 | 643,37921 | 0,00 | 65038,7 | 0,00000 | 0,00000 | 1396342,64000 | 0,00000 | 83336,430 | 83336,430 | 0,00 | 0,00 | 1806477,543 | 3100,00000 | 732,87100 | 2088,93200 | 149656,00 | 0,00000 | 0,00000 | 1607189,94000 | 43709,80000 |

*по согласованию.

** - средства областного бюджета указываются в виде межбюджетных трансфертов, возможных к получению на реализацию мероприятий муниципальной программы.

*** - средства федерального бюджета указываются в виде межбюджетных трансфертов, возможных к получению на реализацию мероприятий муниципальной программы.

».

2.Установить, что настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Выжимова С.А.

Исполняющий обязанности

Главы Администрации города					    Ю.А.Корженкова