иАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДИМИТРОВГРАДА

Ульяновской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 декабря 2017	        №2512

О внесении изменения в постановление Администрации города

от 27.09.2013 №3136

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 10 части 2 статьи 55 Устава муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области, постановлением Администрации города Димитровграда от 11.09.2013 № 2874 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление Администрации города от 27.09.2013 № 3136 «Об утверждении муниципальной программы «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области» (далее – постановление) следующее изменение:

1.1. Строку 1.11. раздела 1 муниципальной программы «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области», являющейся приложением к постановлению изложить в следующей редакции:

«

| 1.11.Основные ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1.Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий до 168 ед. 2. Увеличение площади благоустроенных дворовых территорий до 128,744 тыс.кв.м. 3.Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 12,9% 4.Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий – до 75 чел./час 5.Увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования города до 45 ед. 6. Увеличение площади благоустроенных территорий общего пользования города до 457,47 тыс.кв.м. 7.Доля площади благоустроенных территорий общего пользования города к общей площади общественных территорий – 16,4 % 8.Количество установленных памятников, памятных знаков, бюстов и т. д. - 84 шт. |
| --- | --- |

».

1.2. Абзац девятнадцатый раздела 2 муниципальной программы «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области», являющейся приложением к постановлению изложить в следующей редакции:

«Управление социально - экономического развития Администрации города – Управление;».

1.3. Раздел 5 муниципальной программы «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области», являющейся приложением к постановлению изложить в следующей редакции:

«5.Управление муниципальной программой и контроль её реализации

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области, утвержденным постановлением Администрации города от 11.09.2013 № 2874 (далее - Порядок).

Заказчик муниципальной программы несет ответственность за своевременную и качественную разработку и реализацию муниципальной программы.

Руководитель муниципальной программы:

- несет ответственность за своевременное предоставление полных и достоверных отчетов о ходе реализации муниципальной программы;

- несет ответственность за эффективность и результативность муниципальной программы;

- несет ответственность за реализацию муниципальной программы в целом, своевременность внесения в нее изменений и в установленных случаях досрочное ее прекращение, предоставление в Управление отчетов, предусмотренных Порядком;

- осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности исполнителей муниципальной программы;

- своевременно направляет в Управление отчеты о ходе реализации соответствующей программы по форме согласно приложению № 4 к Порядку:

- ежеквартальный - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

-отчет за I полугодие, в который включается аналитическая информация, содержащая выводы и предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы на очередной финансовый год, прогнозное значение индикаторов реализации муниципальной программы за отчетный год;

- годовой - до 1 февраля года, следующего за отчетным, в который включается оценка эффективности реализации муниципальной программы, согласно приложению № 5 к Порядку;

Все отчеты о реализации муниципальной программы подписываются руководителем муниципальной программы.

Исполнители муниципальной программы:

- определяют поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способами, установленными действующим законодательством;

- несут ответственность за осуществление в установленные сроки соответствующих мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, целевое и эффективное использование выделенных на программные мероприятия бюджетных средств, своевременное их освоение, достоверность представленной информации.

Разработчик муниципальной программы:

- в ходе реализации муниципальной программы уточняет объемы средств, необходимых для ее финансирования в очередном финансовом году;

- представляет проект постановления Администрации города об утверждении муниципальной программы, о внесении в нее изменений, о признании утратившим силу (отмене) постановления Администрации города об утверждении муниципальной программы, на согласование в Управление, правовое управление Администрации города и другие структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы Администрации города, заинтересованные органы и организации;

- в случае наличия в муниципальной программе мероприятий, финансовое обеспечение реализации которых будет осуществляться за счет внебюджетных источников, обеспечивает подписание лицами, изъявившими желание осуществлять финансовое обеспечение реализации таких мероприятий, соглашения (договоры) о намерениях с заказчиком муниципальной программы;

- организует публикацию в средствах массовой информации или в информационно-коммуникационной сети Интернет постановления Администрации города об утверждении муниципальной программы, о внесении в нее изменений, о признании утратившим силу (отмене) постановления Администрации города об утверждении муниципальной программы;

- несет ответственность за соответствие разработанной муниципальной программы приоритетным направлениям развития муниципального образования на долгосрочный период;

- организует сбор от исполнителей муниципальной программы аналитической информации об итогах реализации и представляет ее руководителю муниципальной программы;

- подготавливает проект отчетов и представляет их руководителю муниципальной программы.».

1.4. Строку 1.10. раздела 1 Подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Димитровграда Ульяновской области на 2017 год» муниципальной программы «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области», являющейся приложением к постановлению изложить в следующей редакции:

«

| 1.10. Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы* | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий до 168 ед. Увеличение площади благоустроенных дворовых территорий до 128,744 тыс.кв.м. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 12,9% Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий – до 75 чел/час Увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования города до 45 ед. Увеличение площади благоустроенных территорий общего пользования города до 457,47 тыс.кв.м. Доля площади благоустроенных территорий общего пользования города к общей площади общественных территорий – 16,4 % |
| --- | --- |

».

1.5. Раздел 5 Подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Димитровграда Ульяновской области на 2017 год» муниципальной программы «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области», являющейся приложением к постановлению изложить в следующей редакции:

«5. Управление подпрограммой и контроль её реализации.

Управление подпрограммой осуществляется в порядке, который предусмотрен разделом 5 муниципальной программы для управления ею в целом.».

1.6. Приложение №1 к муниципальной программе «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области», являющейся приложением к постановлению изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к муниципальной программе

Система программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Источник финансового обеспечения, тыс.руб. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования бюджета города | Бюджетные ассигнования областного бюджета | Бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |
|  |  |  | Всего | по годам (тыс. руб.) | Всего | по годам (тыс. руб.) | Всего | по годам (тыс. руб.) | Всего | по годам (тыс. руб.) |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Основное мероприятие «Улучшение архитектурного облика и создание комфортных условий» |
| 1.1 | Изготовление 80 мемориальных стендов | МКУ «Городские дороги» (по согласованию) | 793,892 | 793,892 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 793,892 | 793,892 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Монтажные работы по установке 80 стендовул. III Интернационала | МКУ «Городские дороги» (по согласованию) | 668,140 | 668,140 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 668,140 | 668,140 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Изготовление бюстов Героев Советского Союза на Аллее Славы по ул.Юнг Северного Флота из материала подрядчика (3 бюстов) | МКУ «Городские дороги» (по согласованию) | 299,90001 | 299,90001 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 299,90001 | 299,90001 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Установка бюстов Героев Советского Союза на Аллее Славы по ул.Юнг Северного Флота (3 бюстов) | МКУ «Городские дороги» (по согласованию) | 270,70364 | 270,70364 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,70364 | 270,70364 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по мероприятию: |  | 2032,63565 | 2032,63565 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2032,63565 | 2032,63565 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды на территории города Димитровграда Ульяновской области на 2017 год» |
| 2.1 | Субсидии на возмещение затрат, связанных с разработкой дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | Комитет по жилищно-коммунальному комплексу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 497,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 497,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 497,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 497,0 | 0,0 |
| 2.2 | Субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов по адресу: 1.ул.Менделеева, 10 2.пр.Ленина, 4 3.пр.Ленина,15А 4. пр.Димитрова,3 5. ул.Курчатова, 14 6. ул.Курчатова,10б 7. ул.Октябрьская, 52 8. ул.Куйбышева, 16 9. пр.Ленина, 2 10. ул.Октябрьская, 56 11. ул.Курчатова, 6 12. пр.Ленина, 40а 13. ул.Западная, 32 14. ул.Менделеева, 2 15. ул.Куйбышева, 291 16. пр.Ленина,46 17. пр Ленина, 14в 18. ул.Театральная,1 19. ул.Западная, 36 20. ул.Трудовая,1а 21. ул.Куйбышева, 14 22. ул.Лермонтова, 2 23. ул.Терешковой, 8а 24. ул.Западная, 30 25.ул. Октябрьская, 70 | Комитет по жилищно-коммунальному комплексу | 58 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58 | 0,0 | 3 242 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 242 | 0,0 | 8 304 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 304 | 0,0 | 11 604 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 604 | 0,0 |
| 2.3 | Субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов по адресу: 1.ул.Менделеева, 10 2.пр.Ленина, 4 3.пр.Ленина,15А 4. пр.Димитрова,3 5. ул.Курчатова, 14 6. ул.Курчатова,10б 7. ул.Октябрьская, 52 8. ул.Куйбышева, 16 9. пр.Ленина, 2 10. ул.Октябрьская, 56 11. ул.Курчатова, 6 12. пр.Ленина, 40а 13. ул.Западная, 32 14. ул.Менделеева, 2 15. ул.Куйбышева, 291 16. пр.Ленина,46 17. пр Ленина, 14в 18. ул.Театральная,1 19. ул.Западная, 36 20. ул.Трудовая,1а 21. ул.Куйбышева, 14 22. ул.Лермонтова, 2 23. ул.Терешковой, 8а 24. ул.Западная, 30 25.ул. Октябрьская, 70 | Комитет по жилищно-коммунальному комплексу | 136,934 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136,934 | 0,0 | 7 567,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 567,1 | 0,0 | 19 376,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 376,4 | 0,0 | 27 080,434 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 080,434 | 0,0 |
| 2.4 | Разработка дизайн-проектов благоустройства территорий общего пользования | МКУ «Городские дороги» (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 848,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 848,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 848,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 848,2 | 0,0 |
| 2.5 | Благоустройство территорий общего пользования: Общественная территория по пр.Ленина от здания МАУК ЦКиД "Восход" до ул.Курчатова | МКУ «Городские дороги» (по согласованию) | 97,466 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,466 | 0,0 | 4804,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4804,9 | 0,0 | 13840,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13840,2 | 0,0 | 18742,566 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18742,566 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме: |  | 292,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 292,4 | 0,0 | 16 959,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 959,2 | 0,0 | 41 520,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 520,6 | 0,0 | 58 772,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58 772,2 | 0,0 |
| ВСЕГО по муниципальной программе: |  | 2 325,03565 | 2032,63565 | 0,0 | 0,0 | 292,4 | 0,0 | 16 959,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 959,2 | 0,0 | 41 520,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 520,6 | 0,0 | 60 804,83565 | 2032,63565 | 0,0 | 0,0 | 58 772,2 | 0,0 |

».

1.7. Приложение №2 к муниципальной программе «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области», являющейся приложением к постановлению изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к муниципальной программе

Система индикаторов эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Индикатор | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателей по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Количество установленных памятников, памятных знаков, бюстов и т. д. (за год) | Ед. | 2 | 83 | - | - | 1 | - |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом) | Ед. | 143 | - | - | - | 168 | - |
| 3 | Площадь благоустроенных дворовых территорий(нарастающим итогом) | тыс.кв.м. | 3,575 | - | - | - | 128,744 | - |
| 4 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 11 | - | - | - | 12,9 | - |
| 5 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий (за год) | чел/час | 3 | - | - | - | 75 | - |
| 6 | Количество благоустроенных территорий общего пользования города(нарастающим итогом) | Ед. | 44 | - | - | - | 45 | - |
| 7 | Площадь благоустроенных территорий общего пользования города (нарастающим итогом) | тыс.кв.м. | 442 | - | - | - | 457,47 | - |
| 8 | Доля площади благоустроенных территорий общего пользования города к общей площади общественных территорий | % | 16 | - | - | - | 16,4 | - |

1.8. Приложение №3 к муниципальной программе «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области», являющейся приложением к постановлению изложить в следующей редакции:

«Приложение №3

к муниципальной программе

Прогноз

ожидаемых  социально-экономических результатов

реализации подпрограммы

| № пп | Наименование мероприятий | Параметры, мощности вводимых в эксплуатацию объектов | Ожидаемые социально-экономические результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий: |  | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города |
|  | - количество | 25 ед |  |
|  | - площадь | 125,169 тыс.кв.м. |  |
|  | - Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | 75 чел/час |  |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | 1,9% |  |
| 2. | Благоустройство общественных территорий: |  | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования города Улучшение архитектурного облика города |
|  | - количество | 1 ед. |  |
|  | - площадь | 15,470 тыс.кв.м. |  |
|  | - Количество установленных памятников, памятных знаков, бюстов и т. д. | 84 шт. |  |
|  | Доля площади благоустроенных территорий общего пользования города к общей площади общественных территорий | 0,4 % |  |

1.9. Приложение №4 к муниципальной программе «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области», являющейся приложением к постановлению изложить в следующей редакции:

«Приложение №4

к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограммы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |
| Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с адресным перечнем | Комитет по жилищно –коммунальному комплексу | Май 2017 | Сентябрь 2017 | Повышение качества благоустройства дворовых территорий | - ремонт дворовых проездов; - обеспечение освещения дворовых территорий; - установка скамеек; - установка урн | Количество благоустроенных дворовых территорий – 25 ед. Площадь территории – 125,169 тыс.кв.м. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 12,9 % |
| Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с адресным перечнем | Комитет по жилищно –коммунальному комплексу | Май 2017 | Сентябрь 2017 | Повышение качества благоустройства дворовых территорий | - установка детских и (или) спортивных площадок; - оборудование автомобильных парковок; - озеленение территории; - иные виды работ | Количество благоустроенных дворовых территорий – 25 ед. Площадь территории – 125,169 тыс.кв.м. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 12,9 % |
| Благоустройство территорий общего пользования города |
| 1.Благоустройство общественной территории по пр.Ленина от здания МАУК ЦКиД "Восход" до ул.Курчатова | МКУ «УАиГ» МКУ «Городские дороги» | Сентябрь 2017 | Декабрь 2017 | Создание благоустроенной территории общего пользования в Западном районе города | - восстановление асфальтового покрытия пешеходной зоны, -вырубка древесно-кустарниковой растительности, -установка малых архитектурных форм | Площадь территории 15,479 тыс.кв.м. |
| 3.Разработка дизайн-проекта ул.Лермонтова на набережной Верхнего пруда | МКУ «УАиГ» МКУ «Городские дороги» | Август 2017 | Ноябрь 2017 | Разработка концепции комплексного благоустройства общественной территории | - восстановление асфальтового покрытия пешеходной зоны, -установка малых архитектурных форм | Площадь территории 20,113 тыс.кв.м. |

1.10. Приложение №5 к муниципальной программе «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области», являющейся приложением к постановлению изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к муниципальной программе

План реализации муниципальной подпрограммы на 2017 год

| Наименование контрольного события | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год |
|  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| Внесение изменений в муниципальную программу | Общественное обсуждение проекта | МКУ «УАиГ» | - | до 25 мая | - | - |
| Проведение отбора общественных территорий города для формирования перечня | Сбор заявок | Общественная комиссия МКУ «УАиГ» | - | До 5 мая | - | - |
| Проведение отбора дворовых территорий города для формирования адресного перечня | Сбор заявок | Общественная комиссия Комитет по жилищно-коммунальному комплексу | - | До 5 мая | - | - |
| Разработка, обсуждение и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | - | Общественная комиссия МКУ «УАиГ» | - | До 1 июня | - | - |
| Разработка, обсуждение и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий | - | Комитет по жилищно-коммунальному комплексу МКУ «УАиГ» | - | До 1 июня | - | - |
| Проведение конкурсных процедур и определение подрядчика на выполнение работ по благоустройству общественных территорий; заключение контрактов (договоров) | - | МКУ «УАиГ» МКУ «Городские дороги» Комитет по жилищно-коммунальному комплексу | - | - | До 30 сентября | - |
| Проведение конкурсных процедур и определение подрядчика на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий; заключение контрактов (договоров) | - | Комитет по жилищно-коммунальному комплексу МКУ «Городские дороги» | - | - | До 30 сентября | - |
| Выполнение работ по благоустройству общественных территорий в рамках заключенных контрактов (договоров) | - | МКУ «Городские дороги» | - | - | - | До 30 декабря |

».

1.11. Приложение №9 к муниципальной программе «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области», являющейся приложением к постановлению изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ
о показателях муниципальной программы на 2017 год

| № | Наименование показателя | Ед.изм. | Значения показателей На 01.01.2017 | Плановое значение показателя на 31.12.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | Ед./тыс. кв.м. | 143 /3,575 | 168/128,744 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | % | 11 | 12,9 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города) | % | 17 | 18 |
| 4 | Количество благоустроенных территорий общего пользования города(нарастающим итогом) | Ед. | 44 | 45 |
| 5 | Площадь благоустроенных территорий общего пользования города (нарастающим итогом) | тыс. кв.м. | 442 | 457,47 |
| 6 | Доля площади благоустроенных территорий общего пользования города к общей площади общественных территорий | %, кв.м. | 16 | 16,4 |
| 7 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | Кв.м. | 0,3 | 0,32 |
| 9 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел/часы | 1,5 | 25 |
| 9 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел/часы | 1,5 | 50 |

2.Установить, что настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности Первого заместителя Главы Администрации города В.А.Аванесяна.

Исполняющий обязанности

Главы Администрации города                                                        Ю.А.Корженкова