иАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДИМИТРОВГРАДА

Ульяновской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26 января 2018 года                                                                                      №166

Об утверждении

Адресной инвестиционной программы

города Димитровграда Ульяновской области на 2018 год

и плановый период 2019 и 2020 годов

В соответствии со статьей 62 Устава муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области  и постановлением Администрации города от 30.10.2013 №3432 «Об утверждении Порядка формирования и реализации адресной инвестиционной программы города Димитровграда Ульяновской области»  п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить Адресную инвестиционную программу города Димитровграда Ульяновской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (приложение).

2.Установить, что настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

Главы Администрации города                                                    Ю.А.Корженкова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

Администрации города

от ____________№______

Адресная инвестиционная программа города Димитровграда Ульяновской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

| Наименование | Место расположения | Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Наименование муниципальной программы | Сроки строительства (реконструкции) | Сметная стоимость (капитальные вложения) 1, тыс. руб. | Стадия строительства | Проектная мощность, единицы измерения | Выполнено на 01 января очередного финансового года, тыс.руб. | Подлежит выполнению до конца строительства (капитальные вложения), тыс.руб. | Бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете, по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета города | средства областного бюджета | средства федерального бюджета | средства бюджета города | средства областного бюджета | средства федерального бюджета | средства бюджета города | средства областного бюджета | средства федерального бюджета |
| Программная часть (муниципальные программы), всего | 12 943,42340 | 65199,10000 | 58 335,50100 | 0 | 28 009,43442 | 0 | 0 | 21 260,94243 | 0 |
| Подготовительные работы для строительства школы в строящемся микрорайоне № 2А Первомайского района по пр. Автостроителей, 31Б | Проспект Автостроителей, 31Б | Администрация города Димитровграда Ульяновской области | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории города Димитровграда Ульяновской области | 2018-2020 | 635160,091000 | проект | 1101 место | - | 635160,091000 | 2 943,42340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство нового кладбища в городе Димитровграде Ульяновской области | Ул. Куйбышева,423 | Администрация города Димитровграда Ульяновской области | Развитие инженерной инфраструктуры города Димитровграда Ульяновской области» | 2018-2020 | 140000,00000 | начало | 28 га | 920,00000 | 139080,00000 | 10000,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция автомобильной дороги по ул. Промышленная | - | Администрация города Димитровграда Ульяновской области | Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области | 24 мес. | 147167,28000 | начало | 23688 кв.м. | 26 822,84883 | 145345,36017 | 0 | 65199,10000 | 58 335,50100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | - | Комитет по управлению имуществом города | Переселение граждан города Димитровграда Ульяновской области из домов, признанных аварийными после 01 января 2012 | - | - | - | Площадь -1 615 кв.м. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 009,43442 | 0 | 0 | 21 260,94243 | 0 |

_____________________