АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДИМИТРОВГРАДА

Ульяновской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26 апреля 2018 года                                                                                  759

О внесении изменений в постановление

Администрации города от 27.09.2013 № 3132

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, в целях ликвидации аварийного жилищного фонда на территории города Димитровграда п о с т а н о в л я ю:

1.Внести в постановление Администрации города от 27.09.2013 №3132 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области, из домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1.Строку 1.9. раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«

| 1.9.Объем и источники финансирования муниципальной программы | Источники финансирования муниципальной программы: бюджет города, средства областного и федерального бюджетов. Общий объем бюджетных ассигнований бюджета города на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы составляет – 213 485,6361 тыс.руб., в том числе: Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации этапа 2014 года муниципальной программы: 52 199,00000 тыс.руб., в том числе: - 17 336,10255 – средства федерального бюджета****; - 17 431,44872 тыс.руб. – средства областного бюджета****; - 17 431,44873 тыс.руб. – средства бюджета города. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации этапа 2015-2016 годов муниципальной программы: 95 275,75000 тыс.руб., в том числе: - 53 715,12650 – средства федерального бюджета****; - 20 770,31174тыс.руб. – средства областного бюджета****; - 20 790,31176 тыс.руб.* – средства бюджета города. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации этапа 2016-2017 годов муниципальной программы: 59 146,22000 тыс.руб., в том числе: - 35 000,73993 тыс.руб.** – средства федерального бюджета****; - 12 072,74003 тыс.руб.** – средства областного бюджета****; - 12 072,74004 тыс.руб.** – средства бюджета города. Объем бюджетных ассигнований бюджета города на финансовое обеспечение мероприятий по сносу аварийных домов всего 6 864,6661 тыс.руб, в том числе по годам: 2017 год – 209,78512 тыс.руб. 2018 год – 6 654,88098 тыс.руб. |
| --- | --- |

»;

1.2. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

« Приложение №1

к муниципальной программе

Стоимость приобретения новых жилых помещений для целей

переселения и адресный перечень многоквартирных домов,

переселяемых в соответствии с муниципальной программой,

признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными

и подлежащими сносу (реконструкции) в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Документ, подтверждающий признание много-квартирного дома аварийным | Планируемая дата окончания переселения (квартал, год) | Планируемая дата сноса многоквартирного дома (квартал, год) | Число жителей, всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений многоквартирного дома | Количество переселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счёт средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства (далее – Фонд)** | за счёт средств областного бюджета Ульяновской области на долевое финансирование (област.бюджет)** | за счёт средств бюджетов муниципальных образований Ульяновской области на долевое финансирование | Дополнительные источники финансирования | Стоимость сноса расселенных домов*** |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв. м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м. | кв. м | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Итого по муниципальному образованию «город Димитровград» за 2014-2018 годы | X | X | X | X | 474 | 388 | 6 098,04 | 138 | 60 | 78 | 4 667,93 | 2 020,33 | 2 647,6 | 206 600,97000 | 106 051,96898 | 50 274,50049 | 50 274,50053 | 0,00000 | 6 864,6661 |
| Итого по муниципальному образованию «город Димитровград» этап - 2014 г. | X | X | X | X | 197 | 111 | 2 377,00 | 39 | 14 | 25 | 1 286,58 | 467,79 | 818,79 | 52 199,00000 | 17 336,10255 | 17 431,44872 | 17 431,44873 | 0,00000 | 1 493,27542 |
| 1 | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, д. 191 | 41 | 11.04.2007 | IV кв. 2015 г. | IV кв. 2016 г. | 7 | 7 | 71,51 | 3 | 0 | 3 | 71,51 | 0,00 | 71,51 | 2 733,50000 | 963,56596 | 884,96702 | 884,96702 | 0,00000 | 72, 67738 |
| 2 | г. Димитровград, ул. 981 км, д. 1 | 56 | 20.07.2007 | IV кв. 2015 г. | IV кв. 2016 г. | 15 | 15 | 191,63 | 3 | 0 | 3 | 191,63 | 0,00 | 191,63 | 7 658,00000 | 2 582,13040 | 2 537,93480 | 2 537,93480 | 0,00000 | 337,17910 |
| 3 | г. Димитровград, ул. 981 км, д. 2 | 57 | 20.07.2007 | IV кв. 2015 г. | IV кв. 2016 г. | 13 | 13 | 164,97 | 4 | 1 | 3 | 133,35 | 33,20 | 100,15 | 4 795,00000 | 1 796 ,83290 | 1 499,08355 | 1 499,08355 | 0,00000 | 141,31680 |
| 4 | г. Димитровград, ул. 981 км, д. 4 | 59 | 20.07.2007 | IV кв. 2015 г. | IV В. 2016 г. | 13 | 13 | 133,19 | 4 | 1 | 3 | 133,19 | 39,25 | 93,94 | 5 859,00000 | 1 794,67697 | 2 032,16151 | 2 032,16152 | 0,00000 | 249,74700 |
| 5 | г. Димитровград, ул. 989 км, д. 4 | 54 | 18.07.2007 | IV кв. 2015 г. | IV кв. 2016 г. | 10 | 10 | 86,16 | 3 | 0 | 3 | 69,14 | 0,00 | 69,14 | 3 426,50000 | 931,63124 | 1 247,43438 | 1 247,43438 | 0,00000 | 131,18650 |
| 6 | г. Димитровград, ул. Красноармейская, д. 48 | 24а | 31.07.2007 | IV кв. 2015 г. | IV кв. 2016 г. | 6 | 6 | 122,50 | 3 | 2 | 1 | 122,50 | 107,56 | 14,94 | 5 047,00000 | 1 650,63390 | 1 698,18305 | 1 698,18305 | 0,00000 | 74,78903 |
| 7 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 207* | 26а | 31.07.2007 | IV кв. 2015 г. | IV кв. 2016 г. | 12 | 1 | 135,93 | 1 | 1 | 0 | 22,30 | 22,30 | 0,00 | 864,50000 | 300,48274 | 282,00863 | 282,00863 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8 | г. Димитровград, ул. Прониной, д. 17 | 62/11 | 08.07.2011 | IV кв. 2015 г. | IV кв. 2016 г. | 45 | 1 | 556,02 | 1 | 0 | 1 | 30,15 | 0,00 | 30,15 | 1 155,00000 | 406,25807 | 374,37097 | 374,37096 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9 | г. Димитровград, ул. Пушкина, д. 86 | 47 | 27.07.2007 | IV кв. 2015 г. | IV кв. 2016 г. | 4 | 4 | 107,43 | 3 | 2 | 1 | 107,43 | 72,43 | 35,00 | 3 843,00000 | 1 447,57224 | 1 197,71388 | 1 197,71388 | 0,00000 | 75,21097 |
| 10 | г. Димитровград, ул. Самарская, д. 70 | 28а | 31.07.2007 | IV кв. 2015 г. | IV кв. 2016 г. | 7 | 7 | 76,95 | 2 | 1 | 1 | 59,70 | 18,67 | 41,03 | 2 611,00000 | 804,43138 | 903,28431 | 903,28431 | 0,00000 | 84, 00656 |
| 11 | г. Димитровград, ул. Севастопольская, д. 8 | 31а | 31.07.2007 | IV кв. 2015 г. | IV кв. 2016 г. | 27 | 27 | 213,81 | 8 | 4 | 4 | 213,81 | 107,71 | 106,10 | 8 799,00000 | 2 880,99619 | 2 959,00190 | 2 959,00191 | 0,00000 | 209,78512 |
| 12 | г. Димитровград, ул. Тухачевского, д. 178 | 44 | 27.07.2007 | IV кв. 2015 г. | IV кв. 2016 г. | 6 | 6 | 103,98 | 3 | 1 | 2 | 103,98 | 38,78 | 65,20 | 4 266,50000 | 1 401,08500 | 1 432,70750 | 1 432,70750 | 0,00000 | 117,37696 |
| 13 | г. Димитровград, ул. Шмидта, д. 1 | 33 | 04.07.2007 | IV кв. 2015 г. | IV кв. 2017 г. | 32 | 1 | 412,92 | 1 | 1 | 0 | 27,89 | 27,89 | 0,00 | 1 141,0000 | 375,80556 | 382,59722 | 382,59722 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по муниципальному образованию «город Димитровград» этап 2015-2016 гг. | X | X | X | X | 175 | 175 | 2 176,56 | 61 | 27 | 34 | 2 019,08 | 951,87 | 1 067,21 | 95 255,75000 | 53 715,12650 | 20 770,31174 | 20 770,31176 | 0,00000 | 4 081,26718 |
| 1 | г. Димитровград, ул. Байкальская, д. 2 | 6а | 31.07.2007 | IV кв. 2016 г. | IV кв. 2017 г. | 12 | 12 | 153,79 | 4 | 4 | 0 | 153,79 | 153,79 | 0,00 | 8 286,35000 | 4 098,05178 | 2 094,14911 | 2 094,14911 | 0,00000 | 270,35098 |
| 2 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 207* | 26а | 31.07.2007 | IV кв. 2016 г. | IV кв. 2017 г. | 11 | 11 | 135,93 | 4 | 2 | 2 | 115,61 | 49,21 | 66,40 | 5 664,40000 | 3 080,66694 | 1 291,86653 | 1 291,86653 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 209* | 34 | 11.07.2007 | IV кв. 2016 г. | IV кв. 2017 г. | 16 | 16 | 203,52 | 4 | 2 | 2 | 171,49 | 61,32 | 110,17 | 7 114.10000 | 4 569,70480 | 1 272,19760 | 1 272,19760 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 224* | 27а | 31.07.2007 | IV кв. 2016 г. | IV кв. 2017 г. | 38 | 38 | 469,97 | 18 | 2 | 16 | 453,68 | 40,25 | 413,43 | 25 640,30000 | 12 089,23944 | 6 775,53028 | 6 775,53028 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5 | г. Димитровград, ул. Прониной, д. 17 | 62/11 | 08.07.2011 | IV кв. 2016 г. | IV кв. 2017 г. | 47 | 47 | 556,02 | 14 | 9 | 5 | 495,36 | 300,10 | 195,26 | 21 487,5500 | 13 199,88902 | 4 143,83049 | 4 143,83049 | 0,00000 | 1 428,63662 |
| 6 | г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 106 | 46 | 20.07.2007 | IV кв. 2016 г. | IV кв. 2017 г. | 7 | 7 | 152,78 | 4 | 3 | 1 | 152,78 | 152,78 | 0,00 | 6 658,05000 | 4 071,13825 | 1 293,45587 | 1 293,45588 | 0,00000 | 771,66808 |
| 7 | г. Димитровград, ул. Шмидта, д. 1 | 33 | 04.07.2007 | IV кв. 2016 г. | IV кв. 2017 г. | 31 | 31 | 412,92 | 9 | 4 | 5 | 384,74 | 179,36 | 205,38 | 15 344,00000 | 10 252,19093 | 2 545,90453 | 2 545,90454 | 0,00000 | 1 502,13410 |
| 8 | г. Димитровград, ул. Кулькова, д. 206 | 157/10 | 24.12.2010 | IV кв. 2016 г. | IV кв. 2017 г. | 13 | 13 | 91,63 | 4 | 1 | 3 | 91,63 | 15,06 | 76,57 | 5 061,0000 | 2 354,24534 | 1 353,37733 | 1 353,37733 | 0,00000 | 108,47740 |
| Итого по муниципальному образованию «город Димитровград» этап 2016-2017 гг. | X | X | X | X | 102 | 102 | 1 544,48 | 38 | 19 | 19 | 1 362,27 | 600,67 | 761,60 | 59 146,22000 | 35 000,73993 | 12 072,74003 | 12 072,74004 | 0,00000 | 1 290,1235 |
| 1 | г. Димитровград, ул. Ангарская, д. 1 | 7а | 31.07.2007 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2018 г. | 3 | 3 | 102,30 | 3 | 2 | 1 | 102,30 | 77,34 | 24,96 | 4 418,82000 | 2 628,38916 | 895,21542 | 895,21542 | 0,00000 | 118,08496 |
| 2 | г. Димитровград, ул. Баумана, д. 16 | 28/10 | 29.03.2010 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2018 г. | 11 | 11 | 148,32 | 6 | 4 | 2 | 148,32 | 96,50 | 51,82 | 7 227,50000 | 3 810,77888 | 1 708,36056 | 1 708,36056 | 0,00000 | 373,28002 |
| 3 | г. Димитровград, ул. Бурцева, д. 8 | 158/10 | 24.12.2010 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2018 г. | 28 | 28 | 285,38 | 9 | 7 | 2 | 285,38 | 215,46 | 69,92 | 12 281,500000 | 7 332,25510 | 2 474,62245 | 2 474,62245 | 0,00000 | 416,18010 |
| 4 | г. Димитровград, ул. Власть Труда, д. 27 | 17 | 26.02.2010 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2018 г. | 26 | 26 | 272,37 | 5 | 1 | 4 | 272,37 | 75,70 | 196,67 | 12 149,90000 | 6 997,98978 | 2 575,95511 | 2 575,95511 | 0,00000 | 309,43376 |
| 5 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 196* | 25а | 31.07.2007 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2018 г. | 15 | 15 | 178,05 | 6 | 2 | 4 | 178,05 | 60,47 | 117,58 | 7 983,5000 | 4 574,63040 | 1 704,43480 | 1 704,43480 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 237* | 35 | 11.07.2007 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2018 г. | 15 | 15 | 462,78 | 6 | 1 | 5 | 308,45 | 35,46 | 272,99 | 11 560,50000 | 7 924,99154 | 1 817,75423 | 1 817,75423 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7 | г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 146а | 7/11 | 07.02.2011 | III кв. 2017 г. | IV кв. 2018 г. | 4 | 4 | 95,28 | 3 | 2 | 1 | 67,40 | 39,74 | 27,66 | 3 524,50000 | 1 731,70507 | 896,39746 | 896,39747 | 0,00000 | 73,14466 |

* - реализация мероприятий по сносу не представляется возможным в виду того, что данный многоквартирный дом признан в установленном законодательством порядке объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) и подлежит реконструкции. Сумма затрат на реконструкцию определяется в ходе исполнения муниципальной программы.

** - средства Фонда и областного бюджета указываются в виде межбюджетных трансфертов, возможных к получению на реализацию мероприятий муниципальной программы.

*** - Стоимость сноса расселенных домов рассчитана на основании смет, выполненных Комитетом по ЖКК.

Финансовые средства для решения проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда рассчитаны с учетом установленной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2014 №67/пр «О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2014 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» средней рыночной стоимости 1 кв.м жилого помещения, составляющей для Ульяновской области 28 000,00 рублей.

Объём долевого финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств областного бюджета и бюджета города с привлечением средств Фонда определяется в соответствии с положениями статьи 18 Закона о Фонде, а также указаний Министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области о размере долевого участия муниципального образования в финансировании мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда »;

Приложение №2

1.3. Приложение 5 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение №5

к муниципальной программе

Система программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Бюджет города* | Областной бюджет** | Средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства** | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего: | по этапам реализации (тыс.руб.) | Всего: | по этапам реализации (тыс.руб.) | Всего: | по этапам реализации (тыс.руб.) | Всего: | по этапам реализации (тыс.руб.) |
|  |  |  |  | 2014 | 2015-2016 | 2016-2017 |  | 2014 | 2015-2016 | 2016-2017 |  | 2014 | 2015-2016 | 2016-2017 |  | 2014 | 2015-2016 | 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1.1 | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | КУИГ | 50 274,50053 | 17 431,44873 | 20 770,31176 | 12 072,74004 | 50 274,50049 | 17 431, 44872 | 20 770,31174 | 12 072,74003 | 106 051,96898 | 17 336, 10255 | 53 715,12650 | 35 000,73993 | 206 600,97000 | 52 199, 0000 | 95 255,75000 | 59 146,22000 |
| 1.2. | Оплата нотариального оформления сделки по выкупу жилых помещений и земельного участка | КУИГ | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО по Разделу 1: | 50 294,50053 | 17 431,44873 | 20 790,31176 | 12 072,74004 | 50 274,50049 | 17 431, 44872 | 20 770,31174 | 12 072,74003 | 106 051,96898 | 17 336, 10255 | 53 715,12650 | 35 000,73993 | 206 620,97000 | 52 199,00 | 95 275,75000 | 59 146,22000 |

| 2.Снос аварийного жилищного фонда после расселения граждан |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Бюджет города* | Областной бюджет** | Средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жи-лищно-коммунального хозяйства** | Итого |
|  |  |  | Всего: | по годам (тыс.руб.): | Всего: | по годам (тыс.руб.): | Всего: | по годам (тыс.руб.): | Всего: | по годам (тыс.руб.) |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2.1. | Снос аварийного жилищного фонда после расселения граждан | КУИГ | 6 864,6661 | 0,00 | 209,78512 | 6 654,880898 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 864,6661 | 0,00 | 209,78512 | 6 654,880898 |
|  | ИТОГО по Разделу 2: | 6 864,6661 | 0,00 | 209,78512 | 6 654,880898 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 864,6661 | 0,00 | 209,78512 | 6 654,880898 |

»;

* - выделение денежных средств из бюджета города в указанных объемах позволит привлечь денежные средства вышестоящих бюджетов в установленных объемах

** - средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета указываются в виде межбюджетных трансфертов, возможных к получению на реализацию мероприятий муниципальной программы. »;

2.Установить, что настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности  Первого заместителя Главы Администрации города Аванесяна В.А.

# Исполняющий обязанности

# Главы Администрации города                                                     Ю.А.Корженкова