АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДИМИТРОВГРАДА

Ульяновской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17 мая 2018 года                                                                                  874

О внесении изменений в постановление Администрации города от 31.05.2017 №947

В целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 19.02.2014 №51-П,  п о с т а н о в л я ю:

1.Внести в постановление Администрации города от 31.05.2017 №947 «Об утверждении плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Димитровграда Ульяновской области, на 2018-2020 годы» (далее – постановление) следующие изменения:

|  | «ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к постановлению Администрации города от 31.05.2017 № 947 |
| --- | --- |

1.1. Приложение №1 к постановлению изложить в следующей редакции:

план

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Димитровграда Ульяновской области, на 2018-2020 годы

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, руб. | Планируемый срок завершения работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам финансирования |  |
|  |  |  |  | средства Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | средства областного бюджета Ульяновской области | средства бюджета муниципального образования | средства собственников помещений в многоквартирном доме |  |
| 2018 |
| 1 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 41 | Ремонт крыши | 1 636 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 636 128,00 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 109 792,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 792,80 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 86 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 112,00 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 118 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 404,00 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 69 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 966,00 | IV квартал 2018 года |
| 2 | г. Димитровград, пр. Димитрова, 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 356 826,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 826,60 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 505 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 908,00 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 5 166 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 166 720,00 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 544 658,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 658,40 | IV квартал 2018 года |
| 3 | г. Димитровград, ул. Власть Труда, 22 | Ремонт крыши | 2 372 385,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 372 385,60 | IV квартал 2018 года |
| 4 | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, 96 | Ремонт системы отопления | 2 152 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 152 800,00 | IV квартал 2018 года |
| 5 | г. Димитровград, ул. Льва Толстого, 69 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 128 091,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 091,60 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 142 084,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 084,80 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 69 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 966,00 | IV квартал 2018 года |
| 6 | г. Димитровград, пр. Димитрова, 17а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 223 245,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 245,36 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 503 755,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503 755,20 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 4 574 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 574 700,00 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 490 192,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 192,56 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 80 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 730,00 | IV квартал 2018 года |
| 7 | г. Димитровград, пр. Ленина, 10а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 384 274,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 274,80 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 452 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452 088,00 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 2 691 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 691 000,00 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 473 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 616,00 | IV квартал 2018 года |
| 8 | г. Димитровград, ул. Театральная, 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 415 382,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 382,76 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 654 451,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654 451,20 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 242 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 190,00 | IV квартал 2018 года |
| 9 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 24А | Утепление и ремонт фасада | 1 814 810,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 814 810,40 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 146 390,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 390,40 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 202 363,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 363,20 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт крыши | 1 971 534,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 971 534,24 | IV квартал 2018 года |
| 10 | г. Димитровград, ул. 9 Линия, 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 128 091,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 091,60 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 189 446,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 446,40 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 661 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661 986,00 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 111 945,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 945,60 | IV квартал 2018 года |
| 11 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 22А | Ремонт крыши | 1 971 534,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 971 534,24 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Утепление и ремонт фасада | 1 814 810,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 814 810,40 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 146 390,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 390,40 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 202 363,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 363,20 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 1 245 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 245 933,00 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 267 593,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 593,04 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 172 116,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 116,36 | IV квартал 2018 года |
| 12 | г. Димитровград, пр. Димитрова, 11 | Ремонт фасада | 2 798 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 798 640,00 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 415 382,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 382,76 | IV квартал 2018 года |
| 13 | г. Димитровград, ул. Гончарова, 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 329 378,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 378,40 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 387 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 504,00 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 544 658,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 658,40 | IV квартал 2018 года |
| 14 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 288 | Ремонт системы отопления | 1 130 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 220,00 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 130 244,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 244,40 | IV квартал 2018 года |
| 15 | г. Димитровград, ул. Тореза, 2б | Ремонт системы электроснабжения | 1 259 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 259 388,00 | IV квартал 2018 года |
| 16 | г. Димитровград, ул. Гончарова, 10а | Ремонт системы электроснабжения | 242 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 190,00 | IV квартал 2018 года |
| 17 | г. Димитровград, ул. Театральная, 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 512 366,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 366,40 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 667 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667 368,00 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 2 368 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 368 080,00 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 426 254,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 254,40 | IV квартал 2018 года |
| 18 | г. Димитровград, пр. Ленина, 20 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 600 200,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 200,64 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 706 118,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 118,40 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 805 147,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 147,20 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 156 723,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 723,84 | IV квартал 2018 года |
| 19 | г. Димитровград, пр. Ленина, 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 644 117,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644 117,76 | IV квартал 2018 года |
| 20 | г. Димитровград, пр. Ленина, 10 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 749 174,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749 174,40 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 4 574 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 574 700,00 | IV квартал 2018 года |
| 21 | г. Димитровград, ул. М. Тореза, 2а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 600 200,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 200,64 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 706 118,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 118,40 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 4 574 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 574 700,00 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 805 147,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 147,20 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 310 003,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 003,20 | IV квартал 2018 года |
| 22 | г. Димитровград, ул. Менделеева, 8 | Ремонт крыши | 3 345 881,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 345 881,76 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт фасада | 3 229 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 229 200,00 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 322 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 920,00 | IV квартал 2018 года |
| 23 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 2 | Ремонт системы электроснабжения | 951 537,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951 537,60 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт крыши | 5 112 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 112 900,00 | IV квартал 2018 года |
| 24 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 18 | Ремонт крыши | 2 069 701,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 069 701,92 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 3 573 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 573 648,00 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 161 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 460,00 | IV квартал 2018 года |
| 25 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 23а | Ремонт крыши | 3 885 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 885 804,00 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 3 229 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 229 200,00 | IV квартал 2018 года |
| 26 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 35 | Ремонт крыши | 3 599 481,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 599 481,60 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 731 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731 952,00 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 2 691 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 691 000,00 | IV квартал 2018 года |
| 27 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 23 | Ремонт крыши | 3 681 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 681 288,00 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 805 147,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 147,20 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 706 118,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 118,40 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 180 835,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 835,20 | IV квартал 2018 года |
| 28 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 18А | Ремонт крыши | 3 574 939,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 574 939,68 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 631 308,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631 308,60 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 706 118,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 118,40 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 180 835,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 835,20 | IV квартал 2018 года |
| 29 | г. Димитровград, ул. Земина, 142 | Ремонт крыши | 2 270 127,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 270 127,60 | IV квартал 2018 года |
| 30 | г. Димитровград, пр. Димитрова, 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 415 382,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 382,76 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 503 755,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503 755,20 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 4 036 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036 500,00 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 490 192,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 192,56 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 189 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189 422,00 | IV квартал 2018 года |
| 31 | г. Димитровград, ул. Терешковой, 3 | Ремонт крыши | 4 090 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 090 320,00 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 768 549,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 549,60 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 904 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904 176,00 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 3 767 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 767 400,00 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 805 147,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 147,20 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 189 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189 422,00 | IV квартал 2018 года |
| 32 | г.Димитровград, ул. 9 Линия, 13 | Ремонт системы отопления | 5 675 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 675 319,00 | IV квартал 2018 года |
| 33 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 295 | Ремонт крыши | 2 025 705,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 025 705,73 | IV квартал 2018 года |
| 34 | г. Димитровград, пр. Димитрова, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 356 826,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 826,60 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 251 877,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 877,60 | IV квартал 2018 года |
| 35 | г. Димитровград, ул. Земина, 130 | Ремонт крыши | 2 249 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 249 676,00 | IV квартал 2018 года |
| Всего: | 136 497 882,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 497 882,01 |  |
| 2019 |
| 36 | г.Димитровград, ул. Тореза, 2б | Ремонт фасада | 4 520 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 520 880,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 640 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 458,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1 076 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 076 440,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 1 550 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 016,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 710 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 424,00 | IV квартал 2019 года |
| 37 | г. Димитровград, ул. Потаповой, 169 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 128 091,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 091,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Утепление и ремонт фасада | 2 421 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 421 900,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 107 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 640,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 1 722 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 722 240,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 189 446,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 446,40 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 69 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 966,00 | IV квартал 2019 года |
| 38 | г. Димитровград, ул. 9-я Линия, 23 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 128 091,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 091,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 1 722 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 722 240,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 241 544,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 544,16 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 258 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 336,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт лестничных клеток | 129 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 168,00 | IV квартал 2019 года |
| 39 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 307 | Ремонт системы отопления | 1 237 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 237 860,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Утепление и ремонт фасада | 2 163 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 163 564,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 109 792,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 792,80 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 142 084,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 084,80 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 181 911,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 911,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт лестничных клеток | 129 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 168,00 | IV квартал 2019 года |
| 40 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 18б | Ремонт системы отопления | 1 264 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 264 770,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Утепление и ремонт фасада | 1 808 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 808 352,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 146 390,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 390,40 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 215 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 280,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 260 488,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 488,80 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 181 911,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 911,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт лестничных клеток | 177 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 606,00 | IV квартал 2019 года |
| 41 | г. Димитровград, ул. Вокзальная, 73 | Утепление и ремонт фасада | 2 260 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 260 440,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 210 436,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 436,20 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 1 614 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 614 600,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 293 641,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 641,92 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 69 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 966,00 | IV квартал 2019 года |
| 42 | г. Димитровград, ул. Вокзальная, 81 | Утепление и ремонт фасада | 1 808 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 808 352,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 109 792,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 792,80 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 1 130 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 220,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 165 765,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 765,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 111 945,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 945,60 | IV квартал 2019 года |
| 43 | г. Димитровград, ул. Ветлаборатория, 1 | Утепление и ремонт фасада | 2 260 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 260 440,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 146 390,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 390,40 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 208 391,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 391,04 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 30 785,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 785,04 | IV квартал 2019 года |
| 44 | г. Димитровград, ул. Майора Кузнецова, 6 | Утепление и ремонт фасада | 1 776 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 776 060,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 109 792,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 792,80 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 107 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 640,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 118 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 404,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 1 130 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 220,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 125 938,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 938,80 | IV квартал 2019 года |
| 45 | г. Димитровград, ул. Театральная, 9 | Ремонт фасада | 3 991 291,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 991 291,20 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 347 677,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 677,20 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 465 004,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 004,80 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 4 978 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 978 350,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 473 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 616,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 839 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839 592,00 | IV квартал 2019 года |
| 46 | г. Димитровград, ул. Театральная, 4Б | Ремонт фасада | 3 143 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 143 088,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 347 677,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 677,20 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 465 004,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 004,80 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 4 036 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036 500,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 473 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 616,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 839 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839 592,00 | IV квартал 2019 года |
| 47 | г. Димитровград, ул. Театральная, 4 | Ремонт фасада | 3 143 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 143 088,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 347 677,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 677,20 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 465 004,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 004,80 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 4 036 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036 500,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 899 870,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899 870,40 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 839 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839 592,00 | IV квартал 2019 года |
| 48 | г. Димитровград, ул. Театральная, 7 | Ремонт фасада | 3 991 291,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 991 291,20 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 347 677,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 677,20 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 465 004,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 004,80 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 3 175 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 175 380,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 473 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 616,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 839 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839 592,00 | IV квартал 2019 года |
| 49 | г. Димитровград, ул. Гончарова, 2 | Ремонт фасада | 4 994 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 994 496,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 400 743,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 743,72 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 542 505,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542 505,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 4 036 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036 500,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 655 958,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655 958,16 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 119 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 456,00 | IV квартал 2019 года |
| 50 | г. Димитровград, ул. 9-я Линия, 3 | Утепление и ремонт фасада | 2 260 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 260 440,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 128 091,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 091,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 189 446,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 446,40 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 1 076 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 076 400,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 111 945,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 945,60 | IV квартал 2019 года |
| 51 | г. Димитровград, ул. 9-я Линия, 14 | Утепление и ремонт фасада | 2 260 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 260 440,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 128 091,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 091,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 189 446,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 446,40 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 1 076 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 076 400,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 111 945,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 945,60 | IV квартал 2019 года |
| 52 | г. Димитровград, ул. Победы, 4 | Утепление и ремонт фасада | 2 260 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 260 440,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 128 091,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 091,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 103 334,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 334,40 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 1 614 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 614 600,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 118 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 404,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 69 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 966,00 | IV квартал 2019 года |
| 53 | г. Димитровград, ул. Мелекесская, 29 | Утепление и ремонт фасада | 1 614 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 614 600,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 91 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 494,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 83 959,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 959,20 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 1 130 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 220,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 146 820,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 820,96 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 69 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 966,00 | IV квартал 2019 года |
| 54 | г. Димитровград, ул. Гончарова, 5 | Ремонт фасада | 3 444 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 444 480,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 347 677,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 677,20 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 465 004,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 004,80 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 4 036 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036 500,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 615 700,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 700,80 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 119 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 456,00 | IV квартал 2019 года |
| 55 | г. Димитровград, ул. Майора Кузнецова, 10 | Утепление и ремонт фасада | 1 872 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 872 936,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 146 390,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 390,40 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 172 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 224,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 1 237 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 237 860,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 260 488,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 488,80 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 167 918,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 918,40 | IV квартал 2019 года |
| 56 | г. Димитровград, ул. 9-я Линия, 1 | Утепление и ремонт фасада | 2 260 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 260 440,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 292 780,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 780,80 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 661 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661 986,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 307 850,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 850,40 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 139 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 932,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт лестничных клеток | 200 465,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 465,51 | IV квартал 2019 года |
| 57 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 282 | Ремонт крыши | 1 812 011,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 812 011,76 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Утепление и ремонт фасада | 2 260 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 260 440,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 344 017,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 017,44 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 1 722 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 722 240,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 130 244,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 244,40 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 153 925,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 925,20 | IV квартал 2019 года |
| 58 | г. Димитровград, ул. Пушкина, 177 | Утепление и ремонт фасада | 930 009,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 009,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 62 215,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 215,92 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 49 729,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 729,68 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 69 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 966,00 | IV квартал 2019 года |
| 59 | г. Димитровград, ул. Аблова, 105 | Ремонт крыши | 920 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920 322,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Утепление и ремонт фасада | 710 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 424,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 58 556,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 556,16 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 134 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 550,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 71 042,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 042,40 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 41 979,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 979,60 | IV квартал 2019 года |
| 60 | г. Димитровград, ул. Театральная, 3 | Ремонт крыши | 3 979 881,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 979 881,36 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт фасада | 5 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 382 000,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 512 366,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 366,40 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 766 396,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766 396,80 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 2 981 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 981 628,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 899 870,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899 870,40 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 179 112,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 112,96 | IV квартал 2019 года |
| 61 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 301 | Ремонт крыши | 2 437 830,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 437 830,72 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Утепление и ремонт фасада | 1 614 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 614 600,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 223 245,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 245,36 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 1 087 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 087 164,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 137 348,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 348,64 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 139 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 932,00 | IV квартал 2019 года |
| 62 | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, 144 | Ремонт крыши | 2 495 095,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 495 095,20 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Утепление и ремонт фасада | 2 325 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 325 024,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 146 390,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 390,40 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 1 641 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 641 510,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 236 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 808,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 209 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 898,00 | IV квартал 2019 года |
| 63 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 16 | Ремонт крыши | 4 090 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 090 320,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт фасада | 5 166 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 166 720,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 622 159,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 159,20 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 861 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861 120,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 4 036 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036 500,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 710 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 424,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 484 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484 380,00 | IV квартал 2019 года |
| 64 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 313 | Ремонт крыши | 3 272 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272 256,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт фасада | 4 520 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 520 880,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 585 561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 561,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 1 345 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 345 500,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 615 700,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 700,80 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 049 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 049 490,00 | IV квартал 2019 года |
| 65 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 297 | Ремонт крыши | 2 454 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 454 192,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Утепление и ремонт фасада | 2 260 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 260 440,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 146 390,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 390,40 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 1 614 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 614 600,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 236 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 808,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 242 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 190,00 | IV квартал 2019 года |
| 66 | г. Димитровград, ул. Терешковой, 4 | Ремонт крыши | 4 499 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 499 352,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт фасада | 5 166 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 166 720,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 585 561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 561,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 818 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818 064,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 3 767 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 767 400,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 757 785,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757 785,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 399 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 320,00 | IV квартал 2019 года |
| 67 | г. Димитровград, ул. Терешковой, 6 | Ремонт крыши | 4 499 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 499 352,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт фасада | 5 166 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 166 720,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 585 561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 561,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 818 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818 064,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 3 767 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 767 400,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 757 785,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757 785,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 399 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 320,00 | IV квартал 2019 года |
| 68 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 290 | Ремонт крыши | 2 454 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 454 192,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Утепление и ремонт фасада | 2 325 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 325 024,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 146 390,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 390,40 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 1 641 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 641 510,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 236 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 808,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 209 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 898,00 | IV квартал 2019 года |
| 69 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 315 | Ремонт крыши | 3 272 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272 256,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт фасада | 4 520 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 520 880,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 585 561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 561,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 3 229 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 229 200,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 615 700,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 700,80 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 049 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 049 490,00 | IV квартал 2019 года |
| 70 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 27 | Ремонт крыши | 6 544 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 544 512,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт фасада | 6 458 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 458 400,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 1 043 031,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 043 031,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1 334 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 334 736,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 4 843 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 843 800,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 1 231 401,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 231 401,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 2 260 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 260 440,00 | IV квартал 2019 года |
| 71 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 303 | Ремонт крыши | 3 272 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272 256,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт фасада | 1 937 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 937 520,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 256 183,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 183,20 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 2 421 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 421 900,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 331 531,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 531,20 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 307 850,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 850,40 | IV квартал 2019 года |
| 72 | г. Димитровград, ул. Терешковой, 8 | Ремонт крыши | 4 499 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 499 352,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт фасада | 5 166 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 166 720,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 585 561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 561,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 818 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818 064,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 3 767 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 767 400,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 757 785,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757 785,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 399 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 320,00 | IV квартал 2019 года |
| 73 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 37А | Ремонт крыши | 4 499 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 499 352,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт фасада | 5 166 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 166 720,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 585 561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 561,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 818 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818 064,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 3 767 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 767 400,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 757 785,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757 785,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 399 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 320,00 | IV квартал 2019 года |
| 74 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 30А | Ремонт крыши | 2 691 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 691 000,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт фасада | 5 166 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 166 720,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 585 561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 561,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 818 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818 064,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 4 036 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036 500,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 757 785,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757 785,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 399 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 320,00 | IV квартал 2019 года |
| 75 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 31 | Ремонт крыши | 4 499 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 499 352,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт фасада | 5 166 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 166 720,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 585 561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 561,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 818 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818 064,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 3 767 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 767 400,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 757 785,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757 785,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 614 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 614 600,00 | IV квартал 2019 года |
| 76 | г. Димитровград, ул. Тореза, 2 | Ремонт крыши | 3 681 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 681 288,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт фасада | 4 520 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 520 880,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 768 549,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 549,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 904 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904 176,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 3 767 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 767 400,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 852 508,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852 508,80 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 259 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 259 388,00 | IV квартал 2019 года |
| 77 | г. Димитровград, ул. Тореза, 3а | Ремонт крыши | 1 808 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 808 352,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт фасада | 4 305 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 305 600,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 768 549,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 549,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 904 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904 176,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 3 767 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 767 400,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 805 147,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 147,20 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 279 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 864,00 | IV квартал 2019 года |
| 78 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 319 | Ремонт крыши | 3 272 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272 256,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт фасада | 4 520 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 520 880,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 585 561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 561,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 3 498 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 498 300,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 615 700,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 700,80 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 372 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 372 410,00 | IV квартал 2019 года |
| 79 | г. Димитровград, ул. Терешковой, 8А | Ремонт крыши | 4 499 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 499 352,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт фасада | 5 166 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 166 720,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 585 561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 561,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 818 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818 064,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 4 036 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036 500,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 757 785,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757 785,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 399 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 320,00 | IV квартал 2019 года |
| 80 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 311 | Ремонт крыши | 3 272 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272 256,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 585 561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 561,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 3 498 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 498 300,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 615 700,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 700,80 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 189 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189 422,00 | IV квартал 2019 года |
| 81 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 278 | Ремонт крыши | 2 495 095,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 495 095,20 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Утепление и ремонт фасада | 2 325 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 325 024,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 182 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 988,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 1 641 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 641 510,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 236 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 808,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 209 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 898,00 | IV квартал 2019 года |
| 82 | г. Димитровград, ул. Пугачёва, 15 | Ремонт крыши | 2 617 804,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 617 804,80 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Утепление и ремонт фасада | 2 389 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 389 608,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 219 585,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 585,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 1 883 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 883 700,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 284 169,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 169,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 251 877,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 877,60 | IV квартал 2019 года |
| 83 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 325 | Ремонт крыши | 3 272 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272 256,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт фасада | 4 520 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 520 880,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 585 561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 561,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 3 498 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 498 300,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 615 700,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 700,80 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 189 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189 422,00 | IV квартал 2019 года |
| 84 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 323 | Ремонт крыши | 3 272 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272 256,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт фасада | 4 520 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 520 880,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 585 561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 561,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 3 498 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 498 300,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 615 700,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 700,80 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 189 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189 422,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт лестничных клеток | 775 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 008,00 | IV квартал 2019 года |
| 85 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 34 | Ремонт крыши | 1 808 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 808 352,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт фасада | 4 520 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 520 880,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 658 756,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658 756,80 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 904 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904 176,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 3 767 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 767 400,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 805 147,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 147,20 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 259 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 259 388,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт лестничных клеток | 775 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 008,00 | IV квартал 2019 года |
| 86 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 30 | Ремонт крыши | 3 875 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 875 040,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт фасада | 8 611 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 611 200,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 1 189 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189 422,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1 636 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 636 128,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 6 727 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 727 500,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 1 373 486,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 373 486,40 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 2 378 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 378 844,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт лестничных клеток | 1 550 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 016,00 | IV квартал 2019 года |
| 87 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 327 | Ремонт крыши | 3 272 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272 256,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт фасада | 4 520 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 520 880,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 585 561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 561,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 3 498 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 498 300,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 663 062,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663 062,40 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 189 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189 422,00 | IV квартал 2019 года |
| 88 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 24А | Ремонт крыши | 6 544 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 544 512,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт фасада | 8 611 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 611 200,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 1 244 318,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 244 318,40 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1 679 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 679 184,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 7 265 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 265 700,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 1 444 528,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 444 528,80 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 2 378 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 378 844,00 | IV квартал 2019 года |
| 89 | г. Димитровград, ул. Курчатова, 2 | Ремонт крыши | 6 544 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 544 512,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт фасада | 8 611 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 611 200,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 1 244 318,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 244 318,40 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1 679 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 679 184,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 7 265 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 265 700,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 1 468 209,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 468 209,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 2 378 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 378 844,00 | IV квартал 2019 года |
| 90 | г. Димитровград, ул. Тореза, 7А | Ремонт крыши | 2 583 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 583 360,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт фасада | 5 166 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 166 720,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 585 561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 561,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 818 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818 064,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 4 036 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036 500,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 757 785,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757 785,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 399 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 320,00 | IV квартал 2019 года |
| 91 | г. Димитровград, ул. Тореза, 9 | Ремонт крыши | 2 583 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 583 360,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт фасада | 5 166 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 166 720,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 622 159,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 159,20 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 818 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818 064,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 4 036 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036 500,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 757 785,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757 785,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 399 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 320,00 | IV квартал 2019 года |
| 92 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 38 | Ремонт крыши | 2 066 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 066 688,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт фасада | 4 520 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 520 880,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 585 561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 561,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 775 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 008,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 3 767 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 767 400,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 757 785,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757 785,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 259 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 259 388,00 | IV квартал 2019 года |
| 93 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 9а | Ремонт крыши | 3 875 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 875 040,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт фасада | 8 611 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 611 200,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 1 280 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280 916,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1 679 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 679 184,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 7 265 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 265 700,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 1 468 209,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 468 209,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 2 378 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 378 844,00 | IV квартал 2019 года |
| 94 | г. Димитровград, ул. Вокзальная, 79 | Ремонт крыши | 1 636 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 636 128,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Утепление и ремонт фасада | 2 260 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 260 440,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 128 091,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 091,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 1 157 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 157 130,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 165 765,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 765,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 153 925,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 925,20 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт лестничных клеток | 226 044,00 |  |  |  | 226 044,00 | IV квартал 2019 года |
| 95 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 11а | Ремонт крыши | 3 875 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 875 040,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт фасада | 8 611 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 611 200,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 1 280 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280 916,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1 679 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 679 184,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 7 265 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 265 700,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 1 468 209,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 468 209,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 2 378 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 378 844,00 | IV квартал 2019 года |
| 96 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 13 | Ремонт крыши | 1 653 350,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 653 350,40 | IV квартал 2019 года |
|  |  | ремонт фасада | 3 013 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 013 920,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 585 561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 561,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 688 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688 896,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 2 152 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 152 800,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 757 785,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757 785,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 839 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839 592,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования | 2 045 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 045 160,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт лестничных клеток | 484 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484 380,00 | IV квартал 2019 года |
| 97 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 26 | Ремонт крыши | 878 342,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878 342,40 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт фасада | 3 013 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 013 920,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 603 860,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 860,40 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 710 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 424,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 2 152 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 152 800,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 757 785,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757 785,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 839 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839 592,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования | 2 045 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 045 160,00 | IV квартал 2019 года |
| 98 | г. Димитровград, ул. Тореза, 8 | Ремонт крыши | 2 583 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 583 360,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт фасада | 5 166 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 166 720,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 622 159,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 159,20 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 818 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818 064,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 4 036 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036 500,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 757 785,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757 785,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 399 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 320,00 | IV квартал 2019 года |
|  | 710 573 551,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 573 551,79 |  |
| 2020 |
| 99 | г. Димитровград, ул. Тореза, 6А | Ремонт крыши | 2 394 774,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 394 774,72 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 3 319 617,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 319 617,60 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 600 200,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 200,64 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 706 118,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 118,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 2 798 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 798 640,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 805 147,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 147,20 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 170 717,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 717,04 | IV квартал 2020 года |
| 100 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 22 | Ремонт крыши | 878 342,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878 342,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 4 292 683,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 292 683,20 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 600 200,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 200,64 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 706 118,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 118,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 2 906 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 906 280,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 805 147,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 147,20 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 118 942,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 942,20 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования | 2 045 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 045 160,00 | IV квартал 2020 года |
| 101 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 40А | Ремонт крыши | 2 348 274,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 348 274,24 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 3 319 617,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 319 617,60 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 600 200,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 200,64 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 706 118,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 118,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 2 798 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 798 640,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 805 147,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 147,20 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 170 717,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 717,04 | IV квартал 2020 года |
| 102 | г. Димитровград, ул. Королёва, 5 | Ремонт крыши | 3 105 198,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 105 198,72 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 3 875 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 875 040,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 1 143 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 143 675,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1 345 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 345 500,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 6 711 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 711 354,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 1 361 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 361 646,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 279 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 864,00 | IV квартал 2020 года |
| 103 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 15 | Ремонт крыши | 878 342,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878 342,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 3 190 449,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 190 449,60 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 600 200,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 200,64 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 706 118,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 118,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 2 906 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 906 280,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 734 104,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734 104,80 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 118 942,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 942,20 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования | 2 045 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 045 160,00 | IV квартал 2020 года |
| 104 | г. Димитровград, ул. Королёва, 3А | Ремонт крыши | 3 541 786,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 541 786,56 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 4 305 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 305 600,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 695 354,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 354,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1 033 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 033 344,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 5 059 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 059 080,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 1 089 316,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089 316,80 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 279 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 864,00 | IV квартал 2020 года |
| 105 | г. Димитровград, ул. Королёва, 9А | Ремонт крыши | 3 513 369,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 513 369,60 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 4 979 426,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 979 426,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 786 848,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786 848,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 925 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925 704,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 6 479 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 479 928,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 1 089 316,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089 316,80 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 240 683,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 683,04 | IV квартал 2020 года |
| 106 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 28 | Ремонт крыши | 948 093,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948 093,12 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 2 368 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 368 080,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 618 499,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618 499,44 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1 259 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 259 388,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 3 875 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 875 040,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 644 117,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644 117,76 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 279 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 864,00 | IV квартал 2020 года |
| 107 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 44 | Ремонт крыши | 899 009,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899 009,28 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 4 305 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 305 600,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 556 283,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 283,52 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 762 091,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762 091,20 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 1 275 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 275 534,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 824 091,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824 091,84 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 118 942,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 942,20 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования | 2 045 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 045 160,00 | IV квартал 2020 года |
| 108 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 42 | Ремонт крыши | 930 009,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 009,60 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 4 919 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 919 148,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 541 644,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541 644,48 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 620 006,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 006,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 818 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818 064,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 473 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 616,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 118 942,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 942,20 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования | 2 045 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 045 160,00 | IV квартал 2020 года |
| 109 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 40 | Ремонт крыши | 927 426,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927 426,24 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 4 919 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 919 148,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 556 283,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 283,52 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 654 451,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654 451,20 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 1 194 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 194 804,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 639 381,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639 381,60 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 118 942,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 942,20 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования | 2 045 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 045 160,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт лестничных клеток | 631 305,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631 305,37 | IV квартал 2020 года |
| 110 | г. Димитровград, ул. Королёва, 3 | Ремонт крыши | 2 392 191,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 392 191,36 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 4 004 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 004 208,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 951 537,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951 537,60 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1 119 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 456,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 4 125 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 125 303,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 1 314 284,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 314 284,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 279 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 864,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт лестничных клеток | 1 179 213,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 179 213,42 | IV квартал 2020 года |
| 111 | г. Димитровград, ул. Курчатова, 18 | Ремонт крыши | 2 294 023,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 294 023,68 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 4 004 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 004 208,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 329 378,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 378,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 473 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 616,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 968 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968 760,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 402 573,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 573,60 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 139 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 932,00 | IV квартал 2020 года |
| 112 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 293А | Ремонт крыши | 2 182 939,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 182 939,20 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 1 937 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 937 520,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 461 129,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461 129,76 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 957 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957 996,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 483 088,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 088,32 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 209 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 898,00 | IV квартал 2020 года |
| 113 | г. Димитровград, ул. Королёва, 9 | Ремонт крыши | 2 141 605,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 141 605,44 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 4 546 713,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 546 713,60 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 552 623,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 623,76 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 650 145,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 145,60 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 3 293 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 293 784,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 710 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 424,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 209 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 898,00 | IV квартал 2020 года |
| 114 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 19 | Ремонт крыши | 2 842 772,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 842 772,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 4 197 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 197 960,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 554 453,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554 453,64 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1 231 401,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 231 401,60 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 3 500 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 991,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 596 756,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596 756,16 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 209 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 898,00 | IV квартал 2020 года |
| 115 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 22 | Ремонт крыши | 2 270 127,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 270 127,60 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Утепление и ремонт фасада | 2 034 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 034 396,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 234 224,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 224,64 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 249 724,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 724,80 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 1 027 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 027 962,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 179 974,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 974,08 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 139 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 932,00 | IV квартал 2020 года |
| 116 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 50 | Ремонт крыши | 3 118 115,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 118 115,52 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 4 413 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 413 240,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 764 889,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764 889,84 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 899 870,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899 870,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 1 173 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 173 276,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 963 808,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963 808,56 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 209 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 898,00 | IV квартал 2020 года |
| 117 | г. Димитровград, ул. Западная, 1 | Ремонт крыши | 4 161 792,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 161 792,96 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 4 884 703,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 884 703,20 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 592 881,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 881,12 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1 240 012,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240 012,80 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 2 884 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 884 752,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 1 217 193,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 217 193,12 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 279 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 864,00 | IV квартал 2020 года |
| 118 | г. Димитровград, ул. Королёва, 12 | Ремонт крыши | 4 740 465,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 740 465,60 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 4 520 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 520 880,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 512 366,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 366,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 602 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602 784,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 6 027 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 027 840,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 2 178 633,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 178 633,60 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 307 850,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 850,40 | IV квартал 2020 года |
| 119 | г. Димитровград, ул. Кирпичная, 4 | Ремонт крыши | 3 500 452,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 452,80 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 4 606 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 606 992,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 1 683 489,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 683 489,60 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1 506 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 506 960,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 7 903 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 903 467,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 1 368 750,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368 750,24 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 279 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 864,00 | IV квартал 2020 года |
| 120 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 259 | Ремонт крыши | 3 131 032,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 131 032,32 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 4 305 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 305 600,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 896 641,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896 641,20 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 4 052 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 052 646,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 554 130,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554 130,72 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 209 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 898,00 | IV квартал 2020 года |
| 121 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 29А | Ремонт крыши | 2 490 359,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 490 359,04 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 3 875 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 875 040,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 600 200,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 200,64 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 706 118,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 118,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 3 632 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 632 850,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 805 147,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 147,20 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 170 717,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 717,04 | IV квартал 2020 года |
| 122 | г. Димитровград, ул. Курчатова, 22 | Ремонт крыши | 2 511 025,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 511 025,92 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 3 875 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 875 040,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 786 848,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786 848,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 925 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925 704,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 6 027 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 027 840,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 1 089 316,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089 316,80 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 170 717,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 717,04 | IV квартал 2020 года |
| 123 | г. Димитровград, ул. Курчатова, 20 | Ремонт крыши | 3 435 868,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 435 868,80 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 4 613 450,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 613 450,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 786 848,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786 848,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 925 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925 704,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 6 027 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 027 840,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 1 089 316,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089 316,80 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 240 683,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 683,04 | IV квартал 2020 года |
| 124 | г. Димитровград, ул. Курчатова, 26А | Ремонт крыши | 3 376 451,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 376 451,52 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 4 736 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 736 160,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 786 848,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786 848,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 925 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925 704,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 6 027 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 027 840,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 1 089 316,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089 316,80 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 240 683,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 683,04 | IV квартал 2020 года |
| 125 | г. Димитровград, ул. Курчатова, 26 | Ремонт крыши | 2 751 278,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 751 278,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 5 089 219,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 089 219,20 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 786 848,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786 848,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 925 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925 704,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 6 027 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 027 840,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 1 089 316,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089 316,80 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 240 683,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 683,04 | IV квартал 2020 года |
| 126 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 255А | Ремонт крыши | 2 387 024,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 387 024,64 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 4 030 041,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 030 041,60 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 914 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914 940,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 4 375 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 375 566,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 639 381,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639 381,60 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 209 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 898,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт лестничных клеток | 1 113 560,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113 560,56 | IV квартал 2020 года |
| 127 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 257 | Ремонт крыши | 2 691 861,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 691 861,12 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 4 305 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 305 600,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 819 786,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819 786,24 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 3 988 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 988 062,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 639 381,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639 381,60 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 139 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 932,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт лестничных клеток | 1 128 699,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 699,05 | IV квартал 2020 года |
| 128 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 272 | Ремонт крыши | 2 446 441,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 446 441,92 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Утепление и ремонт фасада | 4 843 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 843 800,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 461 129,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461 129,76 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 764 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764 244,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 4 456 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 456 296,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 511 505,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511 505,28 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 139 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 932,00 | IV квартал 2020 года |
| 129 | г. Димитровград, ул. Курчатова, 28А | Ремонт крыши | 3 381 618,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 381 618,24 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 6 766 250,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 766 250,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 786 848,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786 848,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 925 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925 704,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 6 027 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 027 840,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 1 089 316,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089 316,80 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 240 683,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 683,04 | IV квартал 2020 года |
| 130 | г. Димитровград, ул. Потаповой, 131 | Ремонт крыши | 2 270 127,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 270 127,60 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Утепление и ремонт фасада | 1 898 769,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 898 769,60 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 285 461,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 461,28 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 990 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990 288,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 170 501,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 501,76 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 69 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 966,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт лестничных клеток | 192 712,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 712,20 | IV квартал 2020 года |
| 131 | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, 82 | Ремонт крыши | 2 970 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 970 864,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 3 875 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 875 040,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 713 653,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713 653,20 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1 097 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 097 928,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 5 672 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 672 628,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 1 790 268,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 790 268,48 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 237 884,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 884,40 | IV квартал 2020 года |
| 132 | г. Димитровград, ул. Власть Труда, 26 | Ремонт крыши | 4 874 800,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 874 800,32 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 3 875 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 875 040,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 461 129,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461 129,76 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 4 456 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 456 296,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 639 381,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639 381,60 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 209 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 898,00 | IV квартал 2020 года |
| 133 | г.Димитровград, ул. Куйбышева, 289 | Ремонт крыши | 2 863 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 863 224,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Утепление и ремонт фасада | 2 583 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 583 360,00 | IV квартал 2020 года |
| 134 | г. Димитровград, ул. 3 Интернационала, 56 | Ремонт крыши | 1 636 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 636 128,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 1 291 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 291 680,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 146 390,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 390,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 189 446,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 446,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 209 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 898,00 | IV квартал 2020 года |
|  | 465912158,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465912158,92 | X |
| Итого: | 1312983592,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1312983592,72 |  |

».

1.2. Приложение №2 к постановлению изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к постановлению

Администрации города

от 31.05.2017 № 947

|  | Расчет стоимости работ и услуг по капитальному ремонту к плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования на 2018-2020 годы № п/п Адрес МКД Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Объем работ в соответствии с единицами измерения Единица измерения Предельная стоимость за единицу измерения, руб. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, руб. в том числе Всего стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме Строительно-м нтажные работы Подготовка проектной документации Строительный контроль Экспертиза сметной документации 2018 1 г.Димитровград, пр. Димитрова, 41 Ремонт крыши 400 кв.м. 3800 1 520 000,00 76 000,00 32 528,00 7 600,00 1 636 128,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 60 пог.м. 1700 102 000,00 5 100,00 2 182,80 510,00 109 792,80 Ремонт системы горячего водоснабжения | 40 пог.м. 2000 80 000,00 4 000,00 1 712,00 400,00 86 112,00 Ремонт системы водоотведения 50 пог.м. 2200 110 000,00 5 500,00 2 354,00 550,00 118 404,00 Ремонт системы электроснабжения 50 пог.м. 1300 65 000,00 3 250,00 1 391,00 325,00 69 966,00 2 г. Димитровград, пр. Димитрова, 7 Ремонт системы холодного водоснабжения 195 пог.м. 1700 331 500,00 16 575,00 7 094,10 1 657,50 356 826,60 Ремонт системы горячего водоснабжения 235 пог.м. 2000 470 000,00 23 500,00 10 058,00 2 350,00 | 505 908,00 Ремонт системы отопления 1920 пог.м. 2500 4 800 000,00 240 000,00 102 720,00 24 000,00 5 166 720,00 Ремонт системы водоотведения 230 пог.м. 2200 506 000,00 25 300,00 10 828,40 2 530,00 544 658,40 3 г. Димитровград, ул. Власть Труда, 22 Ремонт крыши 580 кв.м. 3800 2 204 000,00 110 200,00 47 165,60 11 020,00 2 372 385,60 4 г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, д. 96 Ремонт системы отопления 800 пог.м. 2500 2 000 000,00 100 000,00 42 800,00 10 000,00 2 152 800,00 5 г. Димитровград, ул. Льва Толстого, д. 69 Ремонт системы холодного водоснабжения 70 пог.м. 1700 119 000,00 5 950,00 2 546,60 595,00 128 091,60 Ремонт системы водоотведения 60 пог.м. 2200 132 000,00 6 600,00 2 824,80 660,00 142 084,80 Ремонт системы электроснабжения 50 пог.м. | 1300 65 000,00 3 250,00 1 391,00 325,00 69 966,00 6 г. Димитровград, пр. Димитрова, д. 17а Ремонт системы холодного водоснабжения 122 пог.м. 1700 2 7 400,00 10 370,00 4 438,36 1 037,00 223 245,36 Ремонт системы горячего водоснабжения 234 пог.м. 2000 | 468 000,00 23 400,00 10 015,20 2 340,00 503 755,20 Ремонт системы отопления 1700 пог.м. 2500 4 250 000,00 212 500,00 90 950,00 21 250,00 4 574 700, 0 Ремонт системы водоотведения 207 пог.м. 2200 455 400,00 22 770,00 9 745,56 2 277,00 490 192,56 Ремонт системы электроснабжения 50 пог.м. 1500 75 000,00 3 750,00 1 605,00 375,00 80 730,00 7 г. Димитровград, пр. Ленина, 10а Ремонт системы холодного водоснабжения 210 пог.м. 1700 357 000,00 17 850,00 7 639,80 1 785,00 384 274,80 Ремонт системы горячего водоснабжения 210 пог.м. 2000 420 000,00 21 000,00 8 988,00 2 100,00 452 088,00 Ремонт системы отопления 1000 пог.м. 2500 2 500 000,00 125 000,00 53 500,00 12 500,00 2 691 000,00 Ремонт системы водоотведения 200 пог.м. 2200 440 000,00 22 000,00 9 416,00 | 2 200,00 473 616,00 8 г. Димитровград, ул. Театральная, д. 1 Ремонт системы холодного водоснабжения 227 пог.м. 1700 385 900,00 19 295,00 8 258, 6 1 929,50 415 382,76 Ремонт системы горячего водоснабжения 304 пог.м. 2000 608 000,00 30 400,00 13 011,20 | 3 040,00 654 451,20 Ремонт системы электроснабжения 150 пог.м. 1500 225 000,00 11 250,00 4 815,00 1 125,00 242 190,00 9 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 24А Утепление и ремонт фасада 562 кв.м. 3000 1 686 000,00 84 300,00 36 080,40 8 430,00 1 814 810,40 | Ремонт крыши 482 кв.м. 3800 1 831 600,00 91 580,00 39 196,24 9 158,00 1 971 534,24 Ремонт системы холодного водоснабжения 80 пог.м. 1700 36 000,00 6 800,00 2 910,40 680,00 146 390,40 Ремонт системы горячего водоснабжения 94 пог.м. 2000 188 000,00 | 9 400,00 4 023,20 940,00 202 363,20 10 г. Димитровград, ул. 9 Линия, 6 Ремонт системы холодного водоснабжения 70 пог.м. 1700 119 000,00 5 950 00 2 546,60 595,00 128 091,60 Ремонт системы водоотведения 80 пог.м. 2200 176 000,00 8 800,00 3 766,40 | 880,00 189 446,40 Ремонт системы отопления 246 пог.м. 2500 615 000,00 30 750,00 13 161,00 3 075,00 661 986,00 Ремонт системы электроснабжения 8 пог.м. 1300 104 000,00 5 200,00 2 225,60 520,00 111 945,60 11 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 22А Ремонт крыши | 482 кв.м. 3800 1 831 600,00 91 580,00 39 196,24 9 158,00 1 971 534,24 Утепление и ремонт фасада 562 кв.м. 3000 1 686 000,00 84 300,00 36 80,40 8 430,00 1 814 810,40 Ремонт системы холодного водоснабжения 80 пог.м. 1700 136 000,00 6 800,00 | 2 910,40 680,00 146 390,40 Ремонт системы горячего водоснабжения 94 пог.м. 2000 188 000,00 9 400,00 4 023,20 940,00 202 363,20 Ремонт системы отопления 463 пог.м. 2500 1 157 500,00 57 875,00 24 770,50 5 787,50 1 245 933,00 Ремонт системы водоотведения 113 пог.м. 2200 248 600,00 12 430,00 5 320,04 1 243,00 267 593,04 Ремонт системы электроснабжения 123 пог.м. 1300 159 900,00 7 995,00 3 421,86 799,50 172 116,36 12 г. Димитровград, пр. Димитрова, 11 Ремонт фасада 1300 кв.м. 2000 2 600 000,00 130 000,00 | 55 640,00 13 000,00 2 798 640,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 227 пог.м. 1700 385 900,00 19 295,00 8 258,26 1 929,50 415 382,76 13 г. Димитровград, ул. Гончарова, 6 Ремонт системы холодного водоснабжения 180 пог.м. 1700 306 000,00 15 300,00 | 6 548,40 1 530,00 329 378,40 Ремонт системы горячего водоснабжения 180 пог.м. 2000 360 000,00 18 000,00 7 704,00 1 800,00 387 504,00 Ремонт систем водоотведения 230 пог.м. 2200 506 000,00 25 300,00 10 828,40 2 530,00 544 658,40 14 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 288 | Ремонт системы отопления 420 пог.м. 2500 1 050 000,00 52 500,00 22 470,00 5 250,00 1 130 220,00 Ремонт системы водоотведения 55 пог.м. 2200 121 000,00 6 050,00 2 589,40 605,00 130 244,40 15 г. Димитровград, ул. Тореза, 2б Ремонт системы электроснабжения | 900 пог.м. 1300 1 170 000,00 58 500,00 25 038,00 5 850,00 1 259 388,00 16 г. Димитровград, ул. Гончарова, 10а Ремонт системы электроснабж ния 150 пог.м. 1500 225 000,00 11 250,00 4 815,00 1 125,00 242 190,00 17 г. Димитровград, ул. Театральная, 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения 280 пог.м. 1700 476 000,00 23 800,00 10 186,40 2 380,00 512 366,40 Ремонт системы горячего водоснабжения 310 пог.м. 2000 620 000,00 31 000,00 13 268,00 3 100,00 667 368,00 Ремонт системы отопления 880 пог.м. 2500 2 200 000,00 110 000,00 47 080,00 11 000,00 2 368 080,00 Ремонт системы водоотведения 180 пог.м. 2200 396 000,00 19 800,00 8 4 4,40 1 980,00 426 254,40 18 г. Димитровград, пр. Ленина, 20 Ремонт системы холодного водоснабжения 328 | пог.м. 1700 557 600,00 27 880,00 11 932,64 2 788,00 600 200,64 Ремонт системы горячего водоснабжения 328 пог.м. 2000 656 000,00 32 800,00 14 038,40 280,00 706 118,40 Ремонт системы водоотведения 340 пог.м. 2200 748 000,00 37 400,00 16 007,20 3 740,00 | 805 147,20 Ремонт системы электроснабжения 112 пог.м. 1300 145 600,00 7 280,00 3 115,84 728,00 156 723,84 19 г. Димитровград, пр. Ленина, 12 Ремонт истемы холодного водоснабжения 352 пог.м. 1700 598 400,00 29 920,00 12 805,76 2 992,00 644 117,76 20 г. Димитровград, пр. Ленина, 10 Ремонт системы горячего водоснабжения 348 пог.м. 2000 696 000,00 34 800,00 14 894,40 3 480,00 749 174,40 Ремонт системы отоп ения 1700 пог.м. 2500 4 250 000,00 212 500,00 90 950,00 21 250,00 4 574 700,00 21 г. Димитровград, ул. М.Тореза, 2а | Ремонт системы холодного водоснабжения 328 пог.м. 1700 557 600,00 27 880,00 11 932,64 2 788,00 600 200,64 Ремонт системы горячего водоснабжения 328 пог.м. 2000 656 000,00 32 800,00 14 038,40 3 280,00 706 118,40 Ремонт системы отопления 1700 пог.м. 2500 4 250 000,00 212 500,00 90 950,00 21 250,00 4 574 700,00 Ремонт системы водоотведения 340 пог.м. 2200 748 000,00 37 400,00 16 007,20 3 740,00 805 147,20 Ремонт системы электроснабжения 192 пог.м. 1500 288 000,00 14 400,00 6 163,20 | 1 440,00 310 003,20 22 г. Димитровград, ул. Менделеева, 8 Ремонт крыши 818 кв.м. 3800 3 108 400,00 155 420,00 66 519,76 15 542,00 3 345 881,76 Ремонт фасада 1500 кв.м. 2000 3 000 000,00 150 000,00 64 200,00 15 000,00 3 229 200,00 Ремонт системы электроснабжения | 200 пог.м. 1500 300 000,00 15 000,00 6 420,00 1 500,00 322 920,00 23 г. Димитровград, пр-т Ленина, 2 Ремонт системы электроснабжения 680 пог.м. 1300 884 000,00 44 200,00 18 917,60 4 420,00 951 537,60 Ремонт крыши 1250 кв.м. 3800 4 750 000,00 237 500,00 101 650,00 23 750,00 5 112 900,00 24 г. Димитровград, пр-т Ленина, 18 24 506 кв.м. 3800 1 922 800,00 96 140,00 41 147,92 9 614, 0 2 069 701,92 Ремонт системы отопления 1328 пог.м. 2500 3 320 000,00 166 000,00 71 048,00 16 600,00 | 3 573 648,00 Ремонт системы электроснабжения 100 пог.м. 1500 150 000,00 7 500,00 3 210,00 750,00 161 460,00 25 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 23а Ремонт крыши 950 кв.м. 3800 3 610 000,00 180 500,00 77 254,00 18 050,00 3 885 804,00 Ремонт системы отопления 1200 пог.м. 2500 3 000 000,00 150 000,00 64 200,00 15 000,00 3 229 200,00 26 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 35 Ремонт крыши 880 кв.м. 3800 3 344 000,00 167 200,00 71 561,60 16 720,00 3 599 481,60 Ремонт системы горячего водоснабжения 340 пог.м. 2000 680 000,00 34 000,00 14 552,00 3 400,00 731 952,00 Ремонт системы отопления 1000 пог.м. 2500 2 500 000,00 125 000,00 53 500,00 12 500,00 2 691 000,00 27 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 23 Ремонт крыши 900 кв.м. 3800 3 420 000,00 171 000,00 73 188,00 17 100,00 3 681 288,00 Ремонт системы горячего водоснабжения 328 пог.м. 2000 656 000,00 32 800,00 14 038,40 3 280,00 706 118,40 Ремонт системы водоотведения 340 пог.м. 2200 748 000,00 37 400,00 16 007,20 3 740,00 805 147,20 Ремонт системы электроснабжения 112 пог.м. 1500 168 000,00 8 400,00 3 595,20 840,00 180 835,20 28 г. Димитровград, пр-т Ленина, 18А Ремонт крыши 874 кв.м. 3800 3 321 200,00 166 060,00 71 073,68 16 606,00 3 574 939,68 Ремонт системы холодного водоснабжения 345 пог.м. 1700 586 500,00 29 325,00 12 551,10 2 932,50 631 308,60 Ремонт системы горячего водоснабжения 328 пог.м. 2000 656 000,00 32 800,00 14 038,40 3 280,00 706 118,40 Ремонт системы электроснабжения 112 пог.м. 1500 168 000,00 8 400,00 3 595,20 840,00 180 835,20 29 г. Димитровград, ул. Земина, 142 Ремонт крыши 555 кв.м. 3800 2 109 000,00 105 450,00 45 132,60 10 545,00 2 270 127,60 30 г. Димитровград, пр. Димитрова, 17 Ремонт системы холодного водоснабжения 227 пог.м. 1700 385 900,00 19 295,00 8 258,26 1 929,50 415 382,76 Ремонт системы горячего водоснабжения 234 пог.м. 2000 468 000,00 23 400,00 10 015,20 2 340,00 503 755,20 Ремонт системы отопления 1500 пог.м. 2500 3 750 000,00 187 500,00 80 250,00 18 750,00 4 036 500,00 Ремонт системы водоотведения 207 пог.м. 2200 455 400,00 22 770,00 9 745,56 2 277,00 490 192,56 Ремонт системы электроснабжения 850 пог.м. 1300 1 105 000,00 55 250,00 23 647,00 5 525,00 1 189 422,00 31 г. Димитровград, ул. Терешковой, 3 Ремонт крыши 1000 кв.м. 3800 3 800 000,00 190 000,00 81 320,00 19 000,00 4 090 320,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 420 пог.м. 1700 714 000,00 35 700,00 15 279,60 3 570,00 768 549,60 Ремонт системы горячего водоснабжения 420 пог.м. 2000 840 000,00 42 000,00 17 976,00 4 200,00 904 176,00 Ремонт системы отопления 1400 пог.м. 2500 3 500 000,00 175 000,00 74 900,00 17 500,00 3 767 400,00 Ремонт системы водоотведения 340 пог.м. 2200 748 000,00 37 400,00 16 007,20 3 740,00 805 147,20 Ремонт системы электроснабжения 850 пог.м. 1300 1 105 000,00 55 250,00 23 647,00 5 525,00 1 189 422,00 32 г.Димитровград, ул. 9 Линия, 13 Ремонт системы отопления 2109 пог.м. 2500 5 272 500,00 263 625,00 112 831,50 26 362,50 5 675 319,00 33 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 295 Ремонт крыши 643 кв.м. 3800 1 881 926,54 94 096,33 40 273,23 9 409,63 2 025 705,73 34 г. Димитровград, пр. Димитрова, д. 9 Ремонт системы холодного водоснабжения 195 пог.м. 1700 331 500,00 16 575,00 7 094,10 1 657,50 356 826,60 Ремонт системы электроснабжения 180 пог.м. 1300 234 000,00 11 700,00 5 007,60 1 170,00 251 877,60 35 г. Димитровград, ул. Земина, 130 Ремонт крыши 550 кв.м. 3800 2 090 000,00 104 500,00 44 726,00 10 450,00 2 249 676,00 Всего: 126809626,54 6340481,33 2713726,01 634 048,13 136 497 882,01 2019 36 г.Дмимитровград, ул. Тореза, 2б Ремонт фасада 2100 кв.м. 2000 4 200 000,00 210 000,00 89 880,00 21 000,00 4 520 880,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 350 пог.м. 1700 595 000,00 29 750,00 12 733,00 2 975,00 640 458,00 Ремонт системы горячего водоснабжения 500 пог.м. 2000 1 000 000,00 50 000,00 21 400,00 5 000,00 1 076 400,00 Ремонт системы отопления 1200 пог.м. 1200 1 440 000,00 72 000,00 30 816,00 7 200,00 1 550 016,00 Ремонт системы водоотведения 300 пог.м. 2200 660 000,00 33 000,00 14 124,00 3 300,00 710 424,00 37 г. Димитровград, ут. Т.Потапомой, д. 169 Ремонт системы холодного водоснабжения 70 пог.м. 1700 119 000,00 5 950,00 2 546,60 595,00 128 091,60 Утепление и ремонт фасада 750 кв.м. 3000 2 250 000,00 112 500,00 48 150,00 11 250,00 2 421 900,00 Ремонт системы горячего водоснабжения 50 пог.м. 2000 100 000,00 5 000,00 2 140,00 500,00 107 640,00 Ремонт системы отопления 640 пог.м. 2500 1 600 000,00 80 000,00 34 240,00 8 000,00 1 722 240,00 Ремонт системы водоотведения 80 пог.м. 2200 176 000,00 8 800,00 3 766,40 880,00 189 446,40 Ремонт системы электроснабжения 50 пог.м. 1300 65 000,00 3 250,00 1 391,00 325,00 69 966,00 38 г. Димитровград, ул. 9-я Линия, 23 Ремонт системы холодного водоснабжения 70 пог.м. 1700 119 000,00 5 950,00 2 546,60 595,00 128 091,60 Ремонт системы отопления 640 пог.м. 2500 1 600 000,00 80 000,00 34 240,00 8 000,00 1 722 240,00 Ремонт системы водоотведения 102 пог.м. 2200 224 400,00 11 220,00 4 802,16 1 122,00 241 544,16 Ремонт системы электроснабжения 160 пог.м. 1500 240 000,00 12 000,00 5 136,00 1 200,00 258 336,00 Ремонт лестничных клеток 400 кв.м. 300 120 000,00 6 000,00 2 568,00 600,00 129 168,00 39 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 307 Ремонт системы отопления 460 пог.м. 2500 1 150 000,00 57 500,00 24 610,00 5 750,00 1 237 860,00 Утепление и ремонт фасада 670 кв.м. 3000 2 010 000,00 100 500,00 43 014,00 10 050,00 2 163 564,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 60 пог.м. 1700 102 000,00 5 100,00 2 182,80 510,00 109 792,80 Ремонт системы водоотведения 60 пог.м. 2200 132 000,00 6 600,00 2 824,80 660,00 142 084,80 Ремонт системы электроснабжения 130 пог.м. 1300 169 000,00 8 450,00 3 616,60 845,00 181 911,60 Ремонт лестничных клеток 400 кв.м. 300 120 000,00 6 000,00 2 568,00 600,00 129 168,00 40 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 18б Ремонт системы отопления 470 пог.м. 2500 1 175 000,00 58 750,00 25 145,00 5 875,00 1 264 770,00 Утепление и ремонт фасада 560 кв.м. 3000 1 680 000,00 84 000,00 35 952,00 8 400,00 1 808 352,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 80 пог.м. 1700 136 000,00 6 800,00 2 910,40 680,00 146 390,40 Ремонт системы горячего водоснабжения 100 пог.м. 2000 200 000,00 10 000,00 4 280,00 1 000,00 215 280,00 Ремонт системы водоотведения 110 пог.м. 2200 242 000,00 12 100,00 5 178,80 1 210,00 260 488,80 Ремонт системы электроснабжения 130 пог.м. 1300 169 000,00 8 450,00 3 616,60 845,00 181 911,60 Ремонт лестничных клеток 550 кв.м. 300 165 000,00 8 250,00 3 531,00 825,00 177 606,00 41 г. Димитровград, ул. Вокзальная, 73 Утепление и ремонт фасада 700 кв.м. 3000 2 100 000,00 105 000,00 44 940,00 10 500,00 2 260 440,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 115 пог.м. 1700 195 500,00 9 775,00 4 183,70 977,50 210 436,20 Ремонт системы отопления 600 пог.м. 2500 1 500 000,00 75 000,00 32 100,00 7 500,00 1 614 600,00 Ремонт системы водоотведения 124 пог.м. 2200 272 800,00 13 640,00 5 837,92 1 364,00 293 641,92 Ремонт системы электроснабжения 50 пог.м. 1300 65 000,00 3 250,00 1 391,00 325,00 69 966,00 42 г. Димитровград, ул. Вокзальная, 81 Утепление и ремонт фасада 560 кв.м. 3000 1 680 000,00 84 000,00 35 952,00 8 400,00 1 808 352,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 60 пог.м. 1700 102 000,00 5 100,00 2 182,80 510,00 109 792,80 Ремонт системы отопления 420 пог.м. 2500 1 050 000,00 52 500,00 22 470,00 5 250,00 1 130 220,00 Ремонт системы водоотведения 70 пог.м. 2200 154 000,00 7 700,00 3 295,60 770,00 165 765,60 Ремонт системы электроснабжения 80 пог.м. 1300 104 000,00 5 200,00 2 225,60 520,00 111 945,60 43 г. Димитровград, ул. Ветлаборатория, 1 Утепление и ремонт фасада 700 кв.м. 3000 2 100 000,00 105 000,00 44 940,00 10 500,00 2 260 440,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 80 пог.м. 1700 136 000,00 6 800,00 2 910,40 680,00 146 390,40 Ремонт системы водоотведения 88 пог.м. 2200 193 600,00 9 680,00 4 143,04 968,00 208 391,04 Ремонт системы электроснабжения 22 пог.м. 1300 28 600,00 1 430,00 612,04 143,00 30 785,04 44 г. Димитровград, ул. Майора Кузнецова, 6 Утепление и ремонт фасада 550 кв.м. 3000 1 650 000,00 82 500,00 35 310,00 8 250,00 1 776 060,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 60 пог.м. 1700 102 000,00 5 100,00 2 182,80 510,00 109 792,80 Ремонт системы горячего водоснабжения 50 пог.м. 2000 100 000,00 5 000,00 2 140,00 500,00 107 640,00 Ремонт системы водоотведения 50 пог.м. 2200 110 000,00 5 500,00 2 354,00 550,00 118 404,00 Ремонт системы отопления 420 пог.м. 2500 1 050 000,00 52 500,00 22 470,00 5 250,00 1 130 220,00 Ремонт системы электроснабжения 90 пог.м. 1300 117 000,00 5 850,00 2 503,80 585,00 125 938,80 45 г. Димитровград, ул. Театральная, 9 Ремонт фасада 1854 кв.м. 2000 3 708 000,00 185 400,00 79 351,20 18 540,00 3 991 291,20 Ремонт системы холодного водоснабжения 190 пог.м. 1700 323 000,00 16 150,00 6 912,20 1 615,00 347 677,20 Ремонт системы горячего водоснабжения 216 пог.м. 2000 432 000,00 21 600,00 9 244,80 2 160,00 465 004,80 Ремонт системы отопления 1850 пог.м. 2500 4 625 000,00 231 250,00 98 975,00 23 125,00 4 978 350,00 Ремонт системы водоотведения 200 пог.м. 2200 440 000,00 22 000,00 9 416,00 2 200,00 473 616,00 Ремонт системы электроснабжения 600 пог.м. 1300 780 000,00 39 000,00 16 692,00 3 900,00 839 592,00 46 г. Димитровград, ул. Театральная, 4Б Ремонт фасада 1460 кв.м. 2000 2 920 000,00 146 000,00 62 488,00 14 600,00 3 143 088,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 190 пог.м. 1700 323 000,00 16 150,00 6 912,20 1 615,00 347 677,20 Ремонт системы горячего водоснабжения 216 пог.м. 2000 432 000,00 21 600,00 9 244,80 2 160,00 465 004,80 Ремонт системы отопления 1500 пог.м. 2500 3 750 000,00 187 500,00 80 250,00 18 750,00 4 036 500,00 Ремонт системы водоотведения 200 пог.м. 2200 440 000,00 22 000,00 9 416,00 2 200,00 473 616,00 Ремонт системы электроснабжения 600 пог.м. 1300 780 000,00 39 000,00 16 692,00 3 900,00 839 592,00 47 г. Димитровград, ул. Театральная, 4 Ремонт фасада 1460 кв.м. 2000 2 920 000,00 146 000,00 62 488,00 14 600,00 3 143 088,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 190 пог.м. 1700 323 000,00 16 150,00 6 912,20 1 615,00 347 677,20 Ремонт системы горячего водоснабжения 216 пог.м. 2000 432 000,00 21 600,00 9 244,80 2 160,00 465 004,80 Ремонт системы отопления 1500 пог.м. 2500 3 750 000,00 187 500,00 80 250,00 18 750,00 4 036 500,00 Ремонт системы водоотведения 380 пог.м. 2200 836 000,00 41 800,00 17 890,40 4 180,00 899 870,40 Ремонт системы электроснабжения 600 пог.м. 1300 780 000,00 39 000,00 16 692,00 3 900,00 839 592,00 48 г. Димитровград, ул. Театральная, 7 Ремонт фасада 1854 кв.м. 2000 3 708 000,00 185 400,00 79 351,20 18 540,00 3 991 291,20 Ремонт системы холодного водоснабжения 190 пог.м. 1700 323 000,00 16 150,00 6 912,20 1 615,00 347 677,20 Ремонт системы горячего водоснабжения 216 пог.м. 2000 432 000,00 21 600,00 9 244,80 2 160,00 465 004,80 Ремонт системы отопления 1180 пог.м. 2500 2 950 000,00 147 500,00 63 130,00 14 750,00 3 175 380,00 Ремонт системы водоотведения 200 пог.м. 2200 440 000,00 22 000,00 9 416,00 2 200,00 473 616,00 Ремонт системы электроснабжения 600 пог.м. 1300 780 000,00 39 000,00 16 692,00 3 900,00 839 592,00 49 г. Димитровград, ул. Гончарова, 2 Ремонт фасада 2320 кв.м. 2000 4 640 000,00 232 000,00 99 296,00 23 200,00 4 994 496,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 219 пог.м. 1700 372 300,00 18 615,00 7 967,22 1 861,50 400 743,72 Ремонт системы горячего водоснабжения 252 пог.м. 2000 504 000,00 25 200,00 10 785,60 2 520,00 542 505,60 Ремонт системы отопления 1500 пог.м. 2500 3 750 000,00 187 500,00 80 250,00 18 750,00 4 036 500,00 Ремонт системы водоотведения 277 пог.м. 2200 609 400,00 30 470,00 13 041,16 3 047,00 655 958,16 Ремонт системы электроснабжения 800 пог.м. 1300 1 040 000,00 52 000,00 22 256,00 5 200,00 1 119 456,00 50 г. Димитровград, ул. Победы, 4 Утепление и ремонт фасада 700 кв.м. 3000 2 100 000,00 105 000,00 44 940,00 10 500,00 2 260 440,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 70 пог.м. 1700 119 000,00 5 950,00 2 546,60 595,00 128 091,60 Ремонт системы горячего водоснабжения 48 пог.м. 2000 96 000,00 4 800,00 2 054,40 480,00 103 334,40 Ремонт системы отопления 600 пог.м. 2500 1 500 000,00 75 000,00 32 100,00 7 500,00 1 614 600,00 Ремонт системы водоотведения 50 пог.м. 2200 110 000,00 5 500,00 2 354,00 550,00 118 404,00 Ремонт системы электроснабжения 50 пог.м. 1300 65 000,00 3 250,00 1 391,00 325,00 69 966,00 51 г. Димитровград, ул. Мелекесская, 29 Утепление и ремонт фасада 500 кв.м. 3000 1 500 000,00 75 000,00 32 100,00 7 500,00 1 614 600,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 50 пог.м. 1700 85 000,00 4 250,00 1 819,00 425,00 91 494,00 Ремонт системы горячего водоснабжения 39 пог.м. 2000 78 000,00 3 900,00 1 669,20 390,00 83 959,20 Ремонт системы отопления 420 пог.м. 2500 1 050 000,00 52 500,00 22 470,00 5 250,00 1 130 220,00 Ремонт системы водоотведения 62 пог.м. 2200 136 400,00 6 820,00 2 918,96 682,00 146 820,96 Ремонт системы электроснабжения 50 пог.м. 1300 65 000,00 3 250,00 1 391,00 325,00 69 966,00 52 г. Димитровград, ул. 9-я Линия, 3 Утепление и ремонт фасада 700 кв.м. 3000 2 100 000,00 105 000,00 44 940,00 10 500,00 2 260 440,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 70 пог.м. 1700 119 000,00 5 950,00 2 546,60 595,00 128 091,60 Ремонт системы водоотведения 80 пог.м. 2200 176 000,00 8 800,00 3 766,40 880,00 189 446,40 Ремонт системы отопления 400 пог.м. 2500 1 000 000,00 50 000,00 21 400,00 5 000,00 1 076 400,00 Ремонт системы электроснабжения 80 пог.м. 1300 104 000,00 5 200,00 2 225,60 520,00 111 945,60 53 г. Димитровград, ул. 9-я Линия, 14 Утепление и ремонт фасада 700 кв.м. 3000 2 100 000,00 105 000,00 44 940,00 10 500,00 2 260 440,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 70 пог.м. 1700 119 000,00 5 950,00 2 546,60 595,00 128 091,60 Ремонт системы водоотведения 80 пог.м. 2200 176 000,00 8 800,00 3 766,40 880,00 189 446,40 Ремонт системы отопления 400 пог.м. 2500 1 000 000,00 50 000,00 21 400,00 5 000,00 1 076 400,00 Ремонт системы электроснабжения 80 пог.м. 1300 104 000,00 5 200,00 2 225,60 520,00 111 945,60 54 г. Димитровград, ул. Гончарова, 5 Ремонт фасада 1600 кв.м. 2000 3 200 000,00 160 000,00 68 480,00 16 000,00 3 444 480,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 190 пог.м. 1700 323 000,00 16 150,00 6 912,20 1 615,00 347 677,20 Ремонт системы горячего водоснабжения 216 пог.м. 2000 432 000,00 21 600,00 9 244,80 2 160,00 465 004,80 Ремонт системы отопления 1500 пог.м. 2500 3 750 000,00 187 500,00 80 250,00 18 750,00 4 036 500,00 Ремонт системы водоотведения 260 пог.м. 2200 572 000,00 28 600,00 12 240,80 2 860,00 615 700,80 Ремонт системы электроснабжения 800 пог.м. 1300 1 040 000,00 52 000,00 22 256,00 5 200,00 1 119 456,00 55 г. Димитровград, ул. Майора Кузнецова, 10 Утепление и ремонт фасада 580 кв.м. 3000 1 740 000,00 87 000,00 37 236,00 8 700,00 1 872 936,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 80 пог.м. 1700 136 000,00 6 800,00 2 910,40 680,00 146 390,40 Ремонт системы горячего водоснабжения 80 пог.м. 2000 160 000,00 8 000,00 3 424,00 800,00 172 224,00 Ремонт системы отопления 460 пог.м. 2500 1 150 000,00 57 500,00 24 610,00 5 750,00 1 237 860,00 Ремонт системы водоотведения 110 пог.м. 2200 242 000,00 12 100,00 5 178,80 1 210,00 260 488,80 Ремонт системы электроснабжения 120 пог.м. 1300 156 000,00 7 800,00 3 338,40 780,00 167 918,40 56 г. Димитровград, ул. 9-я Линия, 1 Утепление и ремонт фасада 700 кв.м. 3000 2 100 000,00 105 000,00 44 940,00 10 500,00 2 260 440,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 160 пог.м. 1700 272 000,00 13 600,00 5 820,80 1 360,00 292 780,80 Ремонт системы отопления 246 пог.м. 2500 615 000,00 30 750,00 13 161,00 3 075,00 661 986,00 Ремонт системы водоотведения 130 пог.м. 2200 286 000,00 14 300,00 6 120,40 1 430,00 307 850,40 Ремонт системы электроснабжения 100 пог.м. 1300 130 000,00 6 500,00 2 782,00 650,00 139 932,00 Ремонт лестничных клеток 620,79 кв.м. 300 186 237,00 9 311,85 3 985,47 931,19 200 465,51 57 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 282 Ремонт крыши 443 кв.м. 3800 1 683 400,00 84 170,00 36 024,76 8 417,00 1 812 011,76 Утепление и ремонт фасада 700 кв.м. 3000 2 100 000,00 105 000,00 44 940,00 10 500,00 2 260 440,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 188 пог.м. 1700 319 600,00 15 980,00 6 839,44 1 598,00 344 017,44 Ремонт системы отопления 640 пог.м. 2500 1 600 000,00 80 000,00 34 240,00 8 000,00 1 722 240,00 Ремонт системы водоотведения 55 пог.м. 2200 121 000,00 6 050,00 2 589,40 605,00 130 244,40 Ремонт системы электроснабжения 110 пог.м. 1300 143 000,00 7 150,00 3 060,20 715,00 153 925,20 58 г. Димитровград, ул. Пушкина, 177 Утепление и ремонт фасада 288 кв.м. 3000 864 000,00 43 200,00 18 489,60 4 320,00 930 009,60 Ремонт системы холодного водоснабжения 34 пог.м. 1700 57 800,00 2 890,00 1 236,92 289,00 62 215,92 Ремонт системы водоотведения 21 пог.м. 2200 46 200,00 2 310,00 988,68 231,00 49 729,68 Ремонт системы электроснабжения 50 пог.м. 1300 65 000,00 3 250,00 1 391,00 325,00 69 966,00 59 г. Димитровград, ул. Аблова, 105 Ремонт крыши 225 кв.м. 3800 855 000,00 42 750,00 18 297,00 4 275,00 920 322,00 Утепление и ремонт фасада 220 кв.м. 3000 660 000,00 33 000,00 14 124,00 3 300,00 710 424,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 32 пог.м. 1700 54 400,00 2 720,00 1 164,16 272,00 58 556,16 Ремонт системы отопления 50 пог.м. 2500 125 000,00 6 250,00 2 675,00 625,00 134 550,00 Ремонт системы водоотведения 30 пог.м. 2200 66 000,00 3 300,00 1 412,40 330,00 71 042,40 Ремонт системы электроснабжения 30 пог.м. 1300 39 000,00 1 950,00 834,60 195,00 41 979,60 60 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 301 Ремонт крыши 596 кв.м. 3800 2 264 800,00 113 240,00 48 466,72 11 324,00 2 437 830,72 Утепление и ремонт фасада 500 кв.м. 3000 1 500 000,00 75 000,00 32 100,00 7 500,00 1 614 600,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 122 пог.м. 1700 207 400,00 10 370,00 4 438,36 1 037,00 223 245,36 Ремонт системы отопления 404 пог.м. 2500 1 010 000,00 50 500,00 21 614,00 5 050,00 1 087 164,00 Ремонт системы водоотведения 58 пог.м. 2200 127 600,00 6 380,00 2 730,64 638,00 137 348,64 Ремонт системы электроснабжения 100 пог.м. 1300 130 000,00 6 500,00 2 782,00 650,00 139 932,00 61 г. Димитровград, ул. Театральная, 3 Ремонт крыши 973 кв.м. 3800 3 697 400,00 184 870,00 79 124,36 18 487,00 3 979 881,36 Ремонт фасада 2500 кв.м. 2000 5 000 000,00 250 000,00 107 000,00 25 000,00 5 382 000,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 280 пог.м. 1700 476 000,00 23 800,00 10 186,40 2 380,00 512 366,40 Ремонт системы горячего водоснабжения 356 пог.м. 2000 712 000,00 35 600,00 15 236,80 3 560,00 766 396,80 Ремонт системы отопления 1108 пог.м. 2500 2 770 000,00 138 500,00 59 278,00 13 850,00 2 981 628,00 Ремонт системы водоотведения 380 пог.м. 2200 836 000,00 41 800,00 17 890,40 4 180,00 899 870,40 Ремонт системы электроснабжения 128 пог.м. 1300 166 400,00 8 320,00 3 560,96 832,00 179 112,96 62 г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, 144 Ремонт крыши 610 кв.м. 3800 2 318 000,00 115 900,00 49 605,20 11 590,00 2 495 095,20 Утепление и ремонт фасада 720 кв.м. 3000 2 160 000,00 108 000,00 46 224,00 10 800,00 2 325 024,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 80 пог.м. 1700 136 000,00 6 800,00 2 910,40 680,00 146 390,40 Ремонт системы отопления 610 пог.м. 2500 1 525 000,00 76 250,00 32 635,00 7 625,00 1 641 510,00 Ремонт системы водоотведения 100 пог.м. 2200 220 000,00 11 000,00 4 708,00 1 100,00 236 808,00 Ремонт системы электроснабжения 150 пог.м. 1300 195 000,00 9 750,00 4 173,00 975,00 209 898,00 63 г. Димитровград, пр-т Ленина, 16 Ремонт крыши 1000 кв.м. 3800 3 800 000,00 190 000,00 81 320,00 19 000,00 4 090 320,00 Ремонт фасада 2400 кв.м. 2000 4 800 000,00 240 000,00 102 720,00 24 000,00 5 166 720,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 340 пог.м. 1700 578 000,00 28 900,00 12 369,20 2 890,00 622 159,20 Ремонт системы горячего водоснабжения 400 пог.м. 2000 800 000,00 40 000,00 17 120,00 4 000,00 861 120,00 Ремонт системы отопления 1500 пог.м. 2500 3 750 000,00 187 500,00 80 250,00 18 750,00 4 036 500,00 Ремонт системы водоотведения 300 пог.м. 2200 660 000,00 33 000,00 14 124,00 3 300,00 710 424,00 Ремонт системы электроснабжения 300 пог.м. 1500 450 000,00 22 500,00 9 630,00 2 250,00 484 380,00 64 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 313 Ремонт крыши 800 кв.м. 3800 3 040 000,00 152 000,00 65 056,00 15 200,00 3 272 256,00 Ремонт фасада 2100 кв.м. 2000 4 200 000,00 210 000,00 89 880,00 21 000,00 4 520 880,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 320 пог.м. 1700 544 000,00 27 200,00 11 641,60 2 720,00 585 561,60 Ремонт системы отопления 500 пог.м. 2500 1 250 000,00 62 500,00 26 750,00 6 250,00 1 345 500,00 Ремонт системы водоотведения 260 пог.м. 2200 572 000,00 28 600,00 12 240,80 2 860,00 615 700,80 Ремонт системы электроснабжения 750 пог.м. 1300 975 000,00 48 750,00 20 865,00 4 875,00 1 049 490,00 65 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 297 Ремонт крыши 600 кв.м. 3800 2 280 000,00 114 000,00 48 792,00 11 400,00 2 454 192,00 Утепление и ремонт фасада 700 кв.м. 3000 2 100 000,00 105 000,00 44 940,00 10 500,00 2 260 440,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 80 пог.м. 1700 136 000,00 6 800,00 2 910,40 680,00 146 390,40 Ремонт системы отопления 600 пог.м. 2500 1 500 000,00 75 000,00 32 100,00 7 500,00 1 614 600,00 Ремонт системы водоотведения 100 пог.м. 2200 220 000,00 11 000,00 4 708,00 1 100,00 236 808,00 Ремонт системы электроснабжения 150 пог.м. 1500 225 000,00 11 250,00 4 815,00 1 125,00 242 190,00 66 г. Димитровград, ул. Терешковой, 4 Ремонт крыши 1100 кв.м. 3800 4 180 000,00 209 000,00 89 452,00 20 900,00 4 499 352,00 Ремонт фасада 2400 кв.м. 2000 4 800 000,00 240 000,00 102 720,00 24 000,00 5 166 720,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 320 пог.м. 1700 544 000,00 27 200,00 11 641,60 2 720,00 585 561,60 Ремонт системы горячего водоснабжения 380 пог.м. 2000 760 000,00 38 000,00 16 264,00 3 800,00 818 064,00 Ремонт системы отопления 1400 пог.м. 2500 3 500 000,00 175 000,00 74 900,00 17 500,00 3 767 400,00 Ремонт системы водоотведения 320 пог.м. 2200 704 000,00 35 200,00 15 065,60 3 520,00 757 785,60 Ремонт системы электроснабжения 1000 пог.м. 1300 1 300 000,00 65 000,00 27 820,00 6 500,00 1 399 320,00 67 г. Димитровград, ул. Терешковой, 6 Ремонт крыши 1100 кв.м. 3800 4 180 000,00 209 000,00 89 452,00 20 900,00 4 499 352,00 Ремонт фасада 2400 кв.м. 2000 4 800 000,00 240 000,00 102 720,00 24 000,00 5 166 720,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 320 пог.м. 1700 544 000,00 27 200,00 11 641,60 2 720,00 585 561,60 Ремонт системы горячего водоснабжения 380 пог.м. 2000 760 000,00 38 000,00 16 264,00 3 800,00 818 064,00 Ремонт системы отопления 1400 пог.м. 2500 3 500 000,00 175 000,00 74 900,00 17 500,00 3 767 400,00 Ремонт системы водоотведения 320 пог.м. 2200 704 000,00 35 200,00 15 065,60 3 520,00 757 785,60 Ремонт системы электроснабжения 1000 пог.м. 1300 1 300 000,00 65 000,00 27 820,00 6 500,00 1 399 320,00 68 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 290 Ремонт крыши 600 кв.м. 3800 2 280 000,00 114 000,00 48 792,00 11 400,00 2 454 192,00 Утепление и ремонт фасада 720 кв.м. 3000 2 160 000,00 108 000,00 46 224,00 10 800,00 2 325 024,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 80 пог.м. 1700 136 000,00 6 800,00 2 910,40 680,00 146 390,40 Ремонт системы отопления 610 пог.м. 2500 1 525 000,00 76 250,00 32 635,00 7 625,00 1 641 510,00 Ремонт системы водоотведения 100 пог.м. 2200 220 000,00 11 000,00 4 708,00 1 100,00 236 808,00 Ремонт системы электроснабжения 150 пог.м. 1300 195 000,00 9 750,00 4 173,00 975,00 209 898,00 69 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 315 Ремонт крыши 800 кв.м. 3800 3 040 000,00 152 000,00 65 056,00 15 200,00 3 272 256,00 Ремонт фасада 2100 кв.м. 2000 4 200 000,00 210 000,00 89 880,00 21 000,00 4 520 880,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 320 пог.м. 1700 544 000,00 27 200,00 11 641,60 2 720,00 585 561,60 Ремонт системы отопления 1200 пог.м. 2500 3 000 000,00 150 000,00 64 200,00 15 000,00 3 229 200,00 Ремонт системы водоотведения 260 пог.м. 2200 572 000,00 28 600,00 12 240,80 2 860,00 615 700,80 Ремонт системы электроснабжения 750 пог.м. 1300 975 000,00 48 750,00 20 865,00 4 875,00 1 049 490,00 70 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 27 Ремонт крыши 1600 кв.м. 3800 6 080 000,00 304 000,00 130 112,00 30 400,00 6 544 512,00 Ремонт фасада 3000 кв.м. 2000 6 000 000,00 300 000,00 128 400,00 30 000,00 6 458 400,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 570 пог.м. 1700 969 000,00 48 450,00 20 736,60 4 845,00 1 043 031,60 Ремонт системы горячего водоснабжения 620 пог.м. 2000 1 240 000,00 62 000,00 26 536,00 6 200,00 1 334 736,00 Ремонт системы отопления 1800 пог.м. 2500 4 500 000,00 225 000,00 96 300,00 22 500,00 4 843 800,00 Ремонт системы водоотведения 520 пог.м. 2200 1 144 000,00 57 200,00 24 481,60 5 720,00 1 231 401,60 Ремонт системы электроснабжения 1400 пог.м. 1500 2 100 000,00 105 000,00 44 940,00 10 500,00 2 260 440,00 71 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 303 Ремонт крыши 800 кв.м. 3800 3 040 000,00 152 000,00 65 056,00 15 200,00 3 272 256,00 Ремонт фасада 900 кв.м. 2000 1 800 000,00 90 000,00 38 520,00 9 000,00 1 937 520,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 140 пог.м. 1700 238 000,00 11 900,00 5 093,20 1 190,00 256 183,20 Ремонт системы отопления 900 пог.м. 2500 2 250 000,00 112 500,00 48 150,00 11 250,00 2 421 900,00 Ремонт системы водоотведения 140 пог.м. 2200 308 000,00 15 400,00 6 591,20 1 540,00 331 531,20 Ремонт системы электроснабжения 220 пог.м. 1300 286 000,00 14 300,00 6 120,40 1 430,00 307 850,40 72 г. Димитровград, ул. Терешковой, 8 Ремонт крыши 1100 кв.м. 3800 4 180 000,00 209 000,00 89 452,00 20 900,00 4 499 352,00 Ремонт фасада 2400 кв.м. 2000 4 800 000,00 240 000,00 102 720,00 24 000,00 5 166 720,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 320 пог.м. 1700 544 000,00 27 200,00 11 641,60 2 720,00 585 561,60 Ремонт системы горячего водоснабжения 380 пог.м. 2000 760 000,00 38 000,00 16 264,00 3 800,00 818 064,00 Ремонт системы отопления 1400 пог.м. 2500 3 500 000,00 175 000,00 74 900,00 17 500,00 3 767 400,00 Ремонт системы водоотведения 320 пог.м. 2200 704 000,00 35 200,00 15 065,60 3 520,00 757 785,60 Ремонт системы электроснабжения 1000 пог.м. 1300 1 300 000,00 65 000,00 27 820,00 6 500,00 1 399 320,00 73 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 37А Ремонт крыши 1100 кв.м. 3800 4 180 000,00 209 000,00 89 452,00 20 900,00 4 499 352,00 Ремонт фасада 2400 кв.м. 2000 4 800 000,00 240 000,00 102 720,00 24 000,00 5 166 720,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 320 пог.м. 1700 544 000,00 27 200,00 11 641,60 2 720,00 585 561,60 Ремонт системы горячего водоснабжения 380 пог.м. 2000 760 000,00 38 000,00 16 264,00 3 800,00 818 064,00 Ремонт системы отопления 1400 пог.м. 2500 3 500 000,00 175 000,00 74 900,00 17 500,00 3 767 400,00 Ремонт системы водоотведения 320 пог.м. 2200 704 000,00 35 200,00 15 065,60 3 520,00 757 785,60 Ремонт системы электроснабжения 1000 пог.м. 1300 1 300 000,00 65 000,00 27 820,00 6 500,00 1 399 320,00 74 г. Димитровград, пр-т Ленина, 30А Ремонт крыши 1000 кв.м. 2400 2 400 000,00 120 000,00 51 360,00 12 000,00 2 583 360,00 Ремонт фасада 2400 кв.м. 2000 4 800 000,00 240 000,00 102 720,00 24 000,00 5 166 720,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 320 пог.м. 1700 544 000,00 27 200,00 11 641,60 2 720,00 585 561,60 Ремонт системы горячего водоснабжения 380 пог.м. 2000 760 000,00 38 000,00 16 264,00 3 800,00 818 064,00 Ремонт системы отопления 1500 пог.м. 2500 3 750 000,00 187 500,00 80 250,00 18 750,00 4 036 500,00 Ремонт системы водоотведения 320 пог.м. 2200 704 000,00 35 200,00 15 065,60 3 520,00 757 785,60 Ремонт системы электроснабжения 1000 пог.м. 1300 1 300 000,00 65 000,00 27 820,00 6 500,00 1 399 320,00 75 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 31 Ремонт крыши 1100 кв.м. 3800 4 180 000,00 209 000,00 89 452,00 20 900,00 4 499 352,00 Ремонт фасада 2400 кв.м. 2000 4 800 000,00 240 000,00 102 720,00 24 000,00 5 166 720,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 320 пог.м. 1700 544 000,00 27 200,00 11 641,60 2 720,00 585 561,60 Ремонт системы горячего водоснабжения 380 пог.м. 2000 760 000,00 38 000,00 16 264,00 3 800,00 818 064,00 Ремонт системы отопления 1400 пог.м. 2500 3 500 000,00 175 000,00 74 900,00 17 500,00 3 767 400,00 Ремонт системы водоотведения 320 пог.м. 2200 704 000,00 35 200,00 15 065,60 3 520,00 757 785,60 Ремонт системы электроснабжения 1000 пог.м. 1500 1 500 000,00 75 000,00 32 100,00 7 500,00 1 614 600,00 76 г. Димитровград, ул. Тореза, 2 Ремонт крыши 900 кв.м. 3800 3 420 000,00 171 000,00 73 188,00 17 100,00 3 681 288,00 Ремонт фасада 700 кв.м. 2000 1 400 000,00 70 000,00 29 960,00 7 000,00 1 506 960,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 420 пог.м. 1700 714 000,00 35 700,00 15 279,60 3 570,00 768 549,60 Ремонт системы горячего водоснабжения 420 пог.м. 2000 840 000,00 42 000,00 17 976,00 4 200,00 904 176,00 Ремонт системы отопления 1400 пог.м. 2500 3 500 000,00 175 000,00 74 900,00 17 500,00 3 767 400,00 Ремонт системы водоотведения 360 пог.м. 2200 792 000,00 39 600,00 16 948,80 3 960,00 852 508,80 Ремонт системы электроснабжения 900 пог.м. 1300 1 170 000,00 58 500,00 25 038,00 5 850,00 1 259 388,00 77 г. Димитровград, ул. Тореза, 3а Ремонт крыши 700 кв.м. 2400 1 680 000,00 84 000,00 35 952,00 8 400,00 1 808 352,00 Ремонт фасада 2000 кв.м. 2000 4 000 000,00 200 000,00 85 600,00 20 000,00 4 305 600,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 420 пог.м. 1700 714 000,00 35 700,00 15 279,60 3 570,00 768 549,60 Ремонт системы горячего водоснабжения 420 пог.м. 2000 840 000,00 42 000,00 17 976,00 4 200,00 904 176,00 Ремонт системы отопления 1400 пог.м. 2500 3 500 000,00 175 000,00 74 900,00 17 500,00 3 767 400,00 Ремонт системы водоотведения 340 пог.м. 2200 748 000,00 37 400,00 16 007,20 3 740,00 805 147,20 Ремонт системы электроснабжения 200 пог.м. 1300 260 000,00 13 000,00 5 564,00 1 300,00 279 864,00 78 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 319 Ремонт крыши 800 кв.м. 3800 3 040 000,00 152 000,00 65 056,00 15 200,00 3 272 256,00 Ремонт фасада 2100 кв.м. 2000 4 200 000,00 210 000,00 89 880,00 21 000,00 4 520 880,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 320 пог.м. 1700 544 000,00 27 200,00 11 641,60 2 720,00 585 561,60 Ремонт системы отопления 1300 пог.м. 2500 3 250 000,00 162 500,00 69 550,00 16 250,00 3 498 300,00 Ремонт системы водоотведения 260 пог.м. 2200 572 000,00 28 600,00 12 240,80 2 860,00 615 700,80 Ремонт системы электроснабжения 850 пог.м. 1500 1 275 000,00 63 750,00 27 285,00 6 375,00 1 372 410,00 79 г. Димитровград, ул. Терешковой, 8А Ремонт крыши 1100 кв.м. 3800 4 180 000,00 209 000,00 89 452,00 20 900,00 4 499 352,00 Ремонт фасада 2400 кв.м. 2000 4 800 000,00 240 000,00 102 720,00 24 000,00 5 166 720,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 320 пог.м. 1700 544 000,00 27 200,00 11 641,60 2 720,00 585 561,60 Ремонт системы горячего водоснабжения 380 пог.м. 2000 760 000,00 38 000,00 16 264,00 3 800,00 818 064,00 Ремонт системы отопления 1500 пог.м. 2500 3 750 000,00 187 500,00 80 250,00 18 750,00 4 036 500,00 Ремонт системы водоотведения 320 пог.м. 2200 704 000,00 35 200,00 15 065,60 3 520,00 757 785,60 Ремонт системы электроснабжения 1000 пог.м. 1300 1 300 000,00 65 000,00 27 820,00 6 500,00 1 399 320,00 80 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 311 Ремонт крыши 800 кв.м. 3800 3 040 000,00 152 000,00 65 056,00 15 200,00 3 272 256,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 320 пог.м. 1700 544 000,00 27 200,00 11 641,60 2 720,00 585 561,60 Ремонт системы отопления 1300 пог.м. 2500 3 250 000,00 162 500,00 69 550,00 16 250,00 3 498 300,00 Ремонт системы водоотведения 260 пог.м. 2200 572 000,00 28 600,00 12 240,80 2 860,00 615 700,80 Ремонт системы электроснабжения 850 пог.м. 1300 1 105 000,00 55 250,00 23 647,00 5 525,00 1 189 422,00 81 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 278 Ремонт крыши 610 кв.м. 3800 2 318 000,00 115 900,00 49 605,20 11 590,00 2 495 095,20 Утепление и ремонт фасада 720 кв.м. 3000 2 160 000,00 108 000,00 46 224,00 10 800,00 2 325 024,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 100 пог.м. 1700 170 000,00 8 500,00 3 638,00 850,00 182 988,00 Ремонт системы отопления 610 пог.м. 2500 1 525 000,00 76 250,00 32 635,00 7 625,00 1 641 510,00 Ремонт системы водоотведения 100 пог.м. 2200 220 000,00 11 000,00 4 708,00 1 100,00 236 808,00 Ремонт системы электроснабжения 150 пог.м. 1300 195 000,00 9 750,00 4 173,00 975,00 209 898,00 82 г. Димитровград, ул. Пугачёва, 15 Ремонт крыши 640 кв.м. 3800 2 432 000,00 121 600,00 52 044,80 12 160,00 2 617 804,80 Утепление и ремонт фасада 740 кв.м. 3000 2 220 000,00 111 000,00 47 508,00 11 100,00 2 389 608,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 120 пог.м. 1700 204 000,00 10 200,00 4 365,60 1 020,00 219 585,60 Ремонт системы отопления 700 пог.м. 2500 1 750 000,00 87 500,00 37 450,00 8 750,00 1 883 700,00 Ремонт системы водоотведения 120 пог.м. 2200 264 000,00 13 200,00 5 649,60 1 320,00 284 169,60 Ремонт системы электроснабжения 180 пог.м. 1300 234 000,00 11 700,00 5 007,60 1 170,00 251 877,60 83 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 325 Ремонт крыши 800 кв.м. 3800 3 040 000,00 152 000,00 65 056,00 15 200,00 3 272 256,00 Ремонт фасада 2100 кв.м. 2000 4 200 000,00 210 000,00 89 880,00 21 000,00 4 520 880,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 320 пог.м. 1700 544 000,00 27 200,00 11 641,60 2 720,00 585 561,60 Ремонт системы отопления 1300 пог.м. 2500 3 250 000,00 162 500,00 69 550,00 16 250,00 3 498 300,00 Ремонт системы водоотведения 260 пог.м. 2200 572 000,00 28 600,00 12 240,80 2 860,00 615 700,80 Ремонт системы электроснабжения 850 пог.м. 1300 1 105 000,00 55 250,00 23 647,00 5 525,00 1 189 422,00 84 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 323 Ремонт крыши 800 кв.м. 3800 3 040 000,00 152 000,00 65 056,00 15 200,00 3 272 256,00 Ремонт фасада 2100 кв.м. 2000 4 200 000,00 210 000,00 89 880,00 21 000,00 4 520 880,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 320 пог.м. 1700 544 000,00 27 200,00 11 641,60 2 720,00 585 561,60 Ремонт системы отопления 1300 пог.м. 2500 3 250 000,00 162 500,00 69 550,00 16 250,00 3 498 300,00 Ремонт системы водоотведения 260 пог.м. 2200 572 000,00 28 600,00 12 240,80 2 860,00 615 700,80 Ремонт системы электроснабжения 850 пог.м. 1300 1 105 000,00 55 250,00 23 647,00 5 525,00 1 189 422,00 Ремонт лестничных клеток 2400 кв.м. 300 720 000,00 36 000,00 15 408,00 3 600,00 775 008,00 85 г. Димитровград, пр-т Ленина, 34 Ремонт крыши 700 кв.м. 2400 1 680 000,00 84 000,00 35 952,00 8 400,00 1 808 352,00 Ремонт фасада 2100 кв.м. 2000 4 200 000,00 210 000,00 89 880,00 21 000,00 4 520 880,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 360 пог.м. 1700 612 000,00 30 600,00 13 096,80 3 060,00 658 756,80 Ремонт системы горячего водоснабжения 420 пог.м. 2000 840 000,00 42 000,00 17 976,00 4 200,00 904 176,00 Ремонт системы отопления 1400 пог.м. 2500 3 500 000,00 175 000,00 74 900,00 17 500,00 3 767 400,00 Ремонт системы водоотведения 340 пог.м. 2200 748 000,00 37 400,00 16 007,20 3 740,00 805 147,20 Ремонт системы электроснабжения 900 пог.м. 1300 1 170 000,00 58 500,00 25 038,00 5 850,00 1 259 388,00 Ремонт лестничных клеток 2400 кв.м. 300 720 000,00 36 000,00 15 408,00 3 600,00 775 008,00 86 г. Димитровград, пр-т Ленина, 30 Ремонт крыши 1500 кв.м. 2400 3 600 000,00 180 000,00 77 040,00 18 000,00 3 875 040,00 Ремонт фасада 4000 кв.м. 2000 8 000 000,00 400 000,00 171 200,00 40 000,00 8 611 200,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 650 пог.м. 1700 1 105 000,00 55 250,00 23 647,00 5 525,00 1 189 422,00 Ремонт системы горячего водоснабжения 760 пог.м. 2000 1 520 000,00 76 000,00 32 528,00 7 600,00 1 636 128,00 Ремонт системы отопления 2500 пог.м. 2500 6 250 000,00 312 500,00 133 750,00 31 250,00 6 727 500,00 Ремонт системы водоотведения 580 пог.м. 2200 1 276 000,00 63 800,00 27 306,40 6 380,00 1 373 486,40 Ремонт системы электроснабжения 1700 пог.м. 1300 2 210 000,00 110 500,00 47 294,00 11 050,00 2 378 844,00 Ремонт лестничных клеток 4800 кв.м. 300 1 440 000,00 72 000,00 30 816,00 7 200,00 1 550 016,00 87 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 327 Ремонт крыши 800 кв.м. 3800 3 040 000,00 152 000,00 65 056,00 15 200,00 3 272 256,00 Ремонт фасада 2100 кв.м. 2000 4 200 000,00 210 000,00 89 880,00 21 000,00 4 520 880,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 320 пог.м. 1700 544 000,00 27 200,00 11 641,60 2 720,00 585 561,60 Ремонт системы отопления 1300 пог.м. 2500 3 250 000,00 162 500,00 69 550,00 16 250,00 3 498 300,00 Ремонт системы водоотведения 280 пог.м. 2200 616 000,00 30 800,00 13 182,40 3 080,00 663 062,40 Ремонт системы электроснабжения 850 пог.м. 1300 1 105 000,00 55 250,00 23 647,00 5 525,00 1 189 422,00 88 г. Димитровград, пр-т Ленина, 24А Ремонт крыши 1600 кв.м. 3800 6 080 000,00 304 000,00 130 112,00 30 400,00 6 544 512,00 Ремонт фасада 4000 кв.м. 2000 8 000 000,00 400 000,00 171 200,00 40 000,00 8 611 200,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 680 пог.м. 1700 1 156 000,00 57 800,00 24 738,40 5 780,00 1 244 318,40 Ремонт системы горячего водоснабжения 780 пог.м. 2000 1 560 000,00 78 000,00 33 384,00 7 800,00 1 679 184,00 Ремонт системы отопления 2700 пог.м. 2500 6 750 000,00 337 500,00 144 450,00 33 750,00 7 265 700,00 Ремонт системы водоотведения 610 пог.м. 2200 1 342 000,00 67 100,00 28 718,80 6 710,00 1 444 528,80 Ремонт системы электроснабжения 1700 пог.м. 1300 2 210 000,00 110 500,00 47 294,00 11 050,00 2 378 844,00 89 г. Димитровград, ул. Курчатова, 2 Ремонт крыши 1600 кв.м. 3800 6 080 000,00 304 000,00 130 112,00 30 400,00 6 544 512,00 Ремонт фасада 4000 кв.м. 2000 8 000 000,00 400 000,00 171 200,00 40 000,00 8 611 200,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 680 пог.м. 1700 1 156 000,00 57 800,00 24 738,40 5 780,00 1 244 318,40 Ремонт системы горячего водоснабжения 780 пог.м. 2000 1 560 000,00 78 000,00 33 384,00 7 800,00 1 679 184,00 Ремонт системы отопления 2700 пог.м. 2500 6 750 000,00 337 500,00 144 450,00 33 750,00 7 265 700,00 Ремонт системы водоотведения 620 пог.м. 2200 1 364 000,00 68 200,00 29 189,60 6 820,00 1 468 209,60 Ремонт системы электроснабжения 1700 пог.м. 1300 2 210 000,00 110 500,00 47 294,00 11 050,00 2 378 844,00 90 г. Димитровград, ул. Тореза, 7А Ремонт крыши 1000 кв.м. 2400 2 400 000,00 120 000,00 51 360,00 12 000,00 2 583 360,00 Ремонт фасада 2400 кв.м. 2000 4 800 000,00 240 000,00 102 720,00 24 000,00 5 166 720,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 320 пог.м. 1700 544 000,00 27 200,00 11 641,60 2 720,00 585 561,60 Ремонт системы горячего водоснабжения 380 пог.м. 2000 760 000,00 38 000,00 16 264,00 3 800,00 818 064,00 Ремонт системы отопления 1500 пог.м. 2500 3 750 000,00 187 500,00 80 250,00 18 750,00 4 036 500,00 Ремонт системы водоотведения 320 пог.м. 2200 704 000,00 35 200,00 15 065,60 3 520,00 757 785,60 Ремонт системы электроснабжения 1000 пог.м. 1300 1 300 000,00 65 000,00 27 820,00 6 500,00 1 399 320,00 91 г. Димитровград, ул. Тореза, 9 Ремонт крыши 1000 кв.м. 2400 2 400 000,00 120 000,00 51 360,00 12 000,00 2 583 360,00 Ремонт фасада 2400 кв.м. 2000 4 800 000,00 240 000,00 102 720,00 24 000,00 5 166 720,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 340 пог.м. 1700 578 000,00 28 900,00 12 369,20 2 890,00 622 159,20 Ремонт системы горячего водоснабжения 380 пог.м. 2000 760 000,00 38 000,00 16 264,00 3 800,00 818 064,00 Ремонт системы отопления 1500 пог.м. 2500 3 750 000,00 187 500,00 80 250,00 18 750,00 4 036 500,00 Ремонт системы водоотведения 320 пог.м. 2200 704 000,00 35 200,00 15 065,60 3 520,00 757 785,60 Ремонт системы электроснабжения 1000 пог.м. 1300 1 300 000,00 65 000,00 27 820,00 6 500,00 1 399 320,00 92 г. Димитровград, пр-т Ленина, 38 Ремонт крыши 800 кв.м. 2400 1 920 000,00 96 000,00 41 088,00 9 600,00 2 066 688,00 Ремонт фасада 2100 кв.м. 2000 4 200 000,00 210 000,00 89 880,00 21 000,00 4 520 880,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 320 пог.м. 1700 544 000,00 27 200,00 11 641,60 2 720,00 585 561,60 Ремонт системы горячего водоснабжения 360 пог.м. 2000 720 000,00 36 000,00 15 408,00 3 600,00 775 008,00 Ремонт системы отопления 1400 пог.м. 2500 3 500 000,00 175 000,00 74 900,00 17 500,00 3 767 400,00 Ремонт системы водоотведения 320 пог.м. 2200 704 000,00 35 200,00 15 065,60 3 520,00 757 785,60 Ремонт системы электроснабжения 900 пог.м. 1300 1 170 000,00 58 500,00 25 038,00 5 850,00 1 259 388,00 93 г. Димитровград, пр-т Ленина, 9а Ремонт крыши 1500 кв.м. 2400 3 600 000,00 180 000,00 77 040,00 18 000,00 3 875 040,00 Ремонт фасада 4000 кв.м. 2000 8 000 000,00 400 000,00 171 200,00 40 000,00 8 611 200,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 700 пог.м. 1700 1 190 000,00 59 500,00 25 466,00 5 950,00 1 280 916,00 Ремонт системы горячего водоснабжения 780 пог.м. 2000 1 560 000,00 78 000,00 33 384,00 7 800,00 1 679 184,00 Ремонт системы отопления 2700 пог.м. 2500 6 750 000,00 337 500,00 144 450,00 33 750,00 7 265 700,00 Ремонт системы водоотведения 620 пог.м. 2200 1 364 000,00 68 200,00 29 189,60 6 820,00 1 468 209,60 Ремонт системы электроснабжения 1700 пог.м. 1300 2 210 000,00 110 500,00 47 294,00 11 050,00 2 378 844,00 94 г. Димитровград, ул. Вокзальная, 79 Ремонт крыши 400 кв.м. 3800 1 520 000,00 76 000,00 32 528,00 7 600,00 1 636 128,00 Утепление и ремонт фасада 700 кв.м. 3000 2 100 000,00 105 000,00 44 940,00 10 500,00 2 260 440,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 70 пог.м. 1700 119 000,00 5 950,00 2 546,60 595,00 128 091,60 Ремонт системы отопления 430 пог.м. 2500 1 075 000,00 53 750,00 23 005,00 5 375,00 1 157 130,00 Ремонт системы водоотведения 70 пог.м. 2200 154 000,00 7 700,00 3 295,60 770,00 165 765,60 Ремонт системы электроснабжения 110 пог.м. 1300 143 000,00 7 150,00 3 060,20 715,00 153 925,20 Ремонт лестничных клеток 700 кв.м. 300 210 000,00 10 500,00 4 494,00 1 050,00 226 044,00 95 г. Димитровград, пр-т Ленина, 11а Ремонт крыши 1500 кв.м. 2400 3 600 000,00 180 000,00 77 040,00 18 000,00 3 875 040,00 Ремонт фасада 4000 кв.м. 2000 8 000 000,00 400 000,00 171 200,00 40 000,00 8 611 200,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 700 пог.м. 1700 1 190 000,00 59 500,00 25 466,00 5 950,00 1 280 916,00 Ремонт системы горячего водоснабжения 780 пог.м. 2000 1 560 000,00 78 000,00 33 384,00 7 800,00 1 679 184,00 Ремонт системы отопления 2700 пог.м. 2500 6 750 000,00 337 500,00 144 450,00 33 750,00 7 265 700,00 Ремонт системы водоотведения 620 пог.м. 2200 1 364 000,00 68 200,00 29 189,60 6 820,00 1 468 209,60 Ремонт системы электроснабжения 1700 пог.м. 1300 2 210 000,00 110 500,00 47 294,00 11 050,00 2 378 844,00 96 г. Димитровград, пр-т Ленина, 13 Ремонт крыши 640 кв.м. 2400 1 536 000,00 76 800,00 32 870,40 7 680,00 1 653 350,40 ремонт фасада 1400 кв.м. 2000 2 800 000,00 140 000,00 59 920,00 14 000,00 3 013 920,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 320 пог.м. 1700 544 000,00 27 200,00 11 641,60 2 720,00 585 561,60 Ремонт системы горячего водоснабжения 320 пог.м. 2000 640 000,00 32 000,00 13 696,00 3 200,00 688 896,00 Ремонт системы отопления 800 пог.м. 2500 2 000 000,00 100 000,00 42 800,00 10 000,00 2 152 800,00 Ремонт системы водоотведения 320 пог.м. 2200 704 000,00 35 200,00 15 065,60 3 520,00 757 785,60 Ремонт системы электроснабжения 600 пог.м. 1300 780 000,00 39 000,00 16 692,00 3 900,00 839 592,00 Ремонт или замена лифтового оборудования 1 шт 1900000 1 900 000,00 95 000,00 40 660,00 9 500,00 2 045 160,00 Ремонт лестничных клеток 1500 кв.м. 300 450 000,00 22 500,00 9 630,00 2 250,00 484 380,00 97 г. Димитровград, пр-т Ленина, 26 Ремонт крыши 340 кв.м. 2400 816 000,00 40 800,00 17 462,40 4 080,00 878 342,40 Ремонт фасада 1400 кв.м. 2000 2 800 000,00 140 000,00 59 920,00 14 000,00 3 013 920,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 330 пог.м. 1700 561 000,00 28 050,00 12 005,40 2 805,00 603 860,40 Ремонт системы горячего водоснабжения 330 пог.м. 2000 660 000,00 33 000,00 14 124,00 3 300,00 710 424,00 Ремонт системы отопления 800 пог.м. 2500 2 000 000,00 100 000,00 42 800,00 10 000,00 2 152 800,00 Ремонт системы водоотведения 320 пог.м. 2200 704 000,00 35 200,00 15 065,60 3 520,00 757 785,60 Ремонт системы электроснабжения 600 пог.м. 1300 780 000,00 39 000,00 16 692,00 3 900,00 839 592,00 Ремонт или замена лифтового оборудования 1 шт 1900000 1 900 000,00 95 000,00 40 660,00 9 500,00 2 045 160,00 98 г. Димитровград, ул. Тореза, 8 Ремонт крыши 1000 кв.м. 2400 2 400 000,00 120 000,00 51 360,00 12 000,00 2 583 360,00 Ремонт фасада 2400 кв.м. 2000 4 800 000,00 240 000,00 102 720,00 24 000,00 5 166 720,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 340 пог.м. 1700 578 000,00 28 900,00 12 369,20 2 890,00 622 159,20 Ремонт системы горячего водоснабжения 380 пог.м. 2000 760 000,00 38 000,00 16 264,00 3 800,00 818 064,00 Ремонт системы отопления 1500 пог.м. 2500 3 750 000,00 187 500,00 80 250,00 18 750,00 4 036 500,00 Ремонт системы водоотведения 320 пог.м. 2200 704 000,00 35 200,00 15 065,60 3 520,00 757 785,60 Ремонт системы электроснабжения 1000 пог.м. 1300 1 300 000,00 65 000,00 27 820,00 6 500,00 1 399 320,00 647360237,00 32368011,85 13853509,07 3 236 801,19 701457843,11 2020 99 г. Димитровград, ул. Тореза, 6А Ремонт крыши 927 кв.м. 2400 2 224 800,00 111 240,00 47 610,72 11 124,00 2 394 774,72 Ремонт фасада 1542 кв.м. 2000 3 084 000,00 154 200,00 65 997,60 15 420,00 3 319 617,60 Ремонт системы холодного водоснабжения 328 пог.м. 1700 557 600,00 27 880,00 11 932,64 2 788,00 600 200,64 Ремонт системы горячего водоснабжения 328 пог.м. 2000 656 000,00 32 800,00 14 038,40 3 280,00 706 118,40 Ремонт системы отопления 1040 пог.м. 2500 2 600 000,00 130 000,00 55 640,00 13 000,00 2 798 640,00 Ремонт системы водоотведения 340 пог.м. 2200 748 000,00 37 400,00 16 007,20 3 740,00 805 147,20 Ремонт системы электроснабжения 122 пог.м. 1300 158 600,00 7 930,00 3 394,04 793,00 170 717,04 100 г. Димитровград, пр-т Ленина, 22 Ремонт крыши 340 кв.м. 2400 816 000,00 40 800,00 17 462,40 4 080,00 878 342,40 Ремонт фасада 1994 кв.м. 2000 3 988 000,00 199 400,00 85 343,20 19 940,00 4 292 683,20 Ремонт системы холодного водоснабжения 328 пог.м. 1700 557 600,00 27 880,00 11 932,64 2 788,00 600 200,64 Ремонт системы горячего водоснабжения 328 пог.м. 2000 656 000,00 32 800,00 14 038,40 3 280,00 706 118,40 Ремонт системы отопления 1080 пог.м. 2500 2 700 000,00 135 000,00 57 780,00 13 500,00 2 906 280,00 Ремонт системы водоотведения 340 пог.м. 2200 748 000,00 37 400,00 16 007,20 3 740,00 805 147,20 Ремонт системы электроснабжения 85 пог.м. 1300 110 500,00 5 525,00 2 364,70 552,50 118 942,20 Ремонт или замена лифтового оборудования 1 шт 1900000 1 900 000,00 95 000,00 40 660,00 9 500,00 2 045 160,00 101 г. Димитровград, пр-т Ленина, 40А Ремонт крыши 909 кв.м. 2400 2 181 600,00 109 080,00 46 686,24 10 908,00 2 348 274,24 Ремонт фасада 1542 кв.м. 2000 3 084 000,00 154 200,00 65 997,60 15 420,00 3 319 617,60 Ремонт системы холодного водоснабжения 328 кв.м. 1700 557 600,00 27 880,00 11 932,64 2 788,00 600 200,64 Ремонт системы горячего водоснабжения 328 пог.м. 2000 656 000,00 32 800,00 14 038,40 3 280,00 706 118,40 Ремонт системы отопления 1040 пог.м. 2500 2 600 000,00 130 000,00 55 640,00 13 000,00 2 798 640,00 Ремонт системы водоотведения 340 пог.м. 2200 748 000,00 37 400,00 16 007,20 3 740,00 805 147,20 Ремонт системы электроснабжения 122 пог.м. 1300 158 600,00 7 930,00 3 394,04 793,00 170 717,04 102 г. Димитровград, ул. Королёва, 5 Ремонт крыши 1202 кв.м. 2400 2 884 800,00 144 240,00 61 734,72 14 424,00 3 105 198,72 Ремонт фасада 1800 кв.м. 2000 3 600 000,00 180 000,00 77 040,00 18 000,00 3 875 040,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 625 пог.м. 1700 1 062 500,00 53 125,00 22 737,50 5 312,50 1 143 675,00 Ремонт системы горячего водоснабжения 625 пог.м. 2000 1 250 000,00 62 500,00 26 750,00 6 250,00 1 345 500,00 Ремонт системы отопления 2494 пог.м. 2500 6 235 000,00 311 750,00 133 429,00 31 175,00 6 711 354,00 Ремонт системы водоотведения 575 пог.м. 2200 1 265 000,00 63 250,00 27 071,00 6 325,00 1 361 646,00 Ремонт системы электроснабжения 200 пог.м. 1300 260 000,00 13 000,00 5 564,00 1 300,00 279 864,00 103 г. Димитровград, пр-т Ленина, 15 Ремонт крыши 340 кв.м. 2400 816 000,00 40 800,00 17 462,40 4 080,00 878 342,40 Ремонт фасада 1482 кв.м. 2000 2 964 000,00 148 200,00 63 429,60 14 820,00 3 190 449,60 Ремонт системы холодного водоснабжения 328 пог.м. 1700 557 600,00 27 880,00 11 932,64 2 788,00 600 200,64 Ремонт системы горячего водоснабжения 328 пог.м. 2000 656 000,00 32 800,00 14 038,40 3 280,00 706 118,40 Ремонт системы отопления 1080 пог.м. 2500 2 700 000,00 135 000,00 57 780,00 13 500,00 2 906 280,00 Ремонт системы водоотведения 310 пог.м. 2200 682 000,00 34 100,00 14 594,80 3 410,00 734 104,80 Ремонт системы электроснабжения 85 пог.м. 1300 110 500,00 5 525,00 2 364,70 552,50 118 942,20 Ремонт или замена лифтового оборудования 1 шт 1900000 1 900 000,00 95 000,00 40 660,00 9 500,00 2 045 160,00 104 г. Димитровград, ул. Королёва, 3А Ремонт крыши 1371 кв.м. 2400 3 290 400,00 164 520,00 70 414,56 16 452,00 3 541 786,56 Ремонт фасада 2000 кв.м. 2000 4 000 000,00 200 000,00 85 600,00 20 000,00 4 305 600,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 380 пог.м. 1700 646 000,00 32 300,00 13 824,40 3 230,00 695 354,40 Ремонт системы горячего водоснабжения 480 пог.м. 2000 960 000,00 48 000,00 20 544,00 4 800,00 1 033 344,00 Ремонт системы отопления 1880 пог.м. 2500 4 700 000,00 235 000,00 100 580,00 23 500,00 5 059 080,00 Ремонт системы водоотведения 460 пог.м. 2200 1 012 000,00 50 600,00 21 656,80 5 060,00 1 089 316,80 Ремонт системы электроснабжения 200 пог.м. 1300 260 000,00 13 000,00 5 564,00 1 300,00 279 864,00 105 г. Димитровград, ул. Королёва, 9А Ремонт крыши 1360 кв.м. 2400 3 264 000,00 163 200,00 69 849,60 16 320,00 3 513 369,60 Ремонт фасада 2313 кв.м. 2000 4 626 000,00 231 300,00 98 996,40 23 130,00 4 979 426,40 Ремонт системы холодного водоснабжения 430 пог.м. 1700 731 000,00 36 550,00 15 643,40 3 655,00 786 848,40 Ремонт системы горячего водоснабжения 430 пог.м. 2000 860 000,00 43 000,00 18 404,00 4 300,00 925 704,00 Ремонт системы отопления 2408 пог.м. 2500 6 020 000,00 301 000,00 128 828,00 30 100,00 6 479 928,00 Ремонт системы водоотведения 460 пог.м. 2200 1 012 000,00 50 600,00 21 656,80 5 060,00 1 089 316,80 Ремонт системы электроснабжения 172 пог.м. 1300 223 600,00 11 180,00 4 785,04 1 118,00 240 683,04 106 г. Димитровград, пр-т Ленина, 28 Ремонт крыши 367 кв.м. 2400 880 800,00 44 040,00 18 849,12 4 404,00 948 093,12 Ремонт фасада 1100 кв.м. 2000 2 200 000,00 110 000,00 47 080,00 11 000,00 2 368 080,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 338 пог.м. 1700 574 600,00 28 730,00 12 296,44 2 873,00 618 499,44 Ремонт системы горячего водоснабжения 585 пог.м. 2000 1 170 000,00 58 500,00 25 038,00 5 850,00 1 259 388,00 Ремонт системы отопления 1440 пог.м. 2500 3 600 000,00 180 000,00 77 040,00 18 000,00 3 875 040,00 Ремонт системы водоотведения 272 пог.м. 2200 598 400,00 29 920,00 12 805,76 2 992,00 644 117,76 Ремонт системы электроснабжения 200 пог.м. 1300 260 000,00 13 000,00 5 564,00 1 300,00 279 864,00 107 г. Димитровград, пр-т Ленина, 44 Ремонт крыши 348 кв.м. 2400 835 200,00 41 760,00 17 873,28 4 176,00 899 009,28 Ремонт фасада 2000 кв.м. 2000 4 000 000,00 200 000,00 85 600,00 20 000,00 4 305 600,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 304 пог.м. 1700 516 800,00 25 840,00 11 059,52 2 584,00 556 283,52 Ремонт системы горячего водоснабжения 354 пог.м. 2000 708 000,00 35 400,00 15 151,20 3 540,00 762 091,20 Ремонт системы отопления 474 пог.м. 2500 1 185 000,00 59 250,00 25 359,00 5 925,00 1 275 534,00 Ремонт системы водоотведения 348 пог.м. 2200 765 600,00 38 280,00 16 383,84 3 828,00 824 091,84 Ремонт системы электроснабжения 85 пог.м. 1300 110 500,00 5 525,00 2 364,70 552,50 118 942,20 Ремонт или замена лифтового оборудования 1 шт 1900000 1 900 000,00 95 000,00 40 660,00 9 500,00 2 045 160,00 108 г. Димитровград, пр-т Ленина, 42 Ремонт крыши 360 кв.м. 2400 864 000,00 43 200,00 18 489,60 4 320,00 930 009,60 Ремонт фасада 2285 кв.м. 2000 4 570 000,00 228 500,00 97 798,00 22 850,00 4 919 148,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 296 пог.м. 1700 503 200,00 25 160,00 10 768,48 2 516,00 541 644,48 Ремонт системы горячего водоснабжения 288 пог.м. 2000 576 000,00 28 800,00 12 326,40 2 880,00 620 006,40 Ремонт системы отопления 304 пог.м. 2500 760 000,00 38 000,00 16 264,00 3 800,00 818 064,00 Ремонт системы водоотведения 200 пог.м. 2200 440 000,00 22 000,00 9 416,00 2 200,00 473 616,00 Ремонт системы электроснабжения 85 пог.м. 1300 110 500,00 5 525,00 2 364,70 552,50 118 942,20 Ремонт или замена лифтового оборудования 1 шт 1900000 1 900 000,00 95 000,00 40 660,00 9 500,00 2 045 160,00 109 г. Димитровград, пр-т Ленина, 40 Ремонт крыши 359 кв.м. 2400 861 600,00 43 080,00 18 438,24 4 308,00 927 426,24 Ремонт фасада 2285 кв.м. 2000 4 570 000,00 228 500,00 97 798,00 22 850,00 4 919 148,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 304 пог.м. 1700 516 800,00 25 840,00 11 059,52 2 584,00 556 283,52 Ремонт системы горячего водоснабжения 304 пог.м. 2000 608 000,00 30 400,00 13 011,20 3 040,00 654 451,20 Ремонт системы отопления 444 пог.м. 2500 1 110 000,00 55 500,00 23 754,00 5 550,00 1 194 804,00 Ремонт системы водоотведения 270 пог.м. 2200 594 000,00 29 700,00 12 711,60 2 970,00 639 381,60 Ремонт системы электроснабжения 85 пог.м. 1300 110 500,00 5 525,00 2 364,70 552,50 118 942,20 Ремонт или замена лифтового оборудования 1 шт 1900000 1 900 000,00 95 000,00 40 660,00 9 500,00 2 045 160,00 Ремонт лестничных клеток 1955 кв.м. 300 586 497,00 29 324,85 12 551,04 2 932,49 631 305,37 110 г. Димитровград, ул. Королёва, 3 Ремонт крыши 926 кв.м. 2400 2 222 400,00 111 120,00 47 559,36 11 112,00 2 392 191,36 Ремонт фасада 1860 кв.м. 2000 3 720 000,00 186 000,00 79 608,00 18 600,00 4 004 208,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 520 пог.м. 1700 884 000,00 44 200,00 18 917,60 4 420,00 951 537,60 Ремонт системы горячего водоснабжения 520 пог.м. 2000 1 040 000,00 52 000,00 22 256,00 5 200,00 1 119 456,00 Ремонт системы отопления 1533 пог.м. 2500 3 832 500,00 191 625,00 82 015,50 19 162,50 4 125 303,00 Ремонт системы водоотведения 555 пог.м. 2200 1 221 000,00 61 050,00 26 129,40 6 105,00 1 314 284,40 Ремонт системы электроснабжения 200 пог.м. 1300 260 000,00 13 000,00 5 564,00 1 300,00 279 864,00 Ремонт лестничных клеток 3651,7 кв.м. 300 1 095 516,00 54 775,80 23 444,04 5 477,58 1 179 213,42 111 г. Димитровград, ул. Курчатова, 18 Ремонт крыши 888 кв.м. 2400 2 131 200,00 106 560,00 45 607,68 10 656,00 2 294 023,68 Ремонт фасада 1860 кв.м. 2000 3 720 000,00 186 000,00 79 608,00 18 600,00 4 004 208,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 180 пог.м. 1700 306 000,00 15 300,00 6 548,40 1 530,00 329 378,40 Ремонт системы горячего водоснабжения 220 пог.м. 2000 440 000,00 22 000,00 9 416,00 2 200,00 473 616,00 Ремонт системы отопления 360 пог.м. 2500 900 000,00 45 000,00 19 260,00 4 500,00 968 760,00 Ремонт системы водоотведения 170 пог.м. 2200 374 000,00 18 700,00 8 003,60 1 870,00 402 573,60 Ремонт системы электроснабжения 100 пог.м. 1300 130 000,00 6 500,00 2 782,00 650,00 139 932,00 112 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 293А Ремонт крыши 845 кв.м. 2400 2 028 000,00 101 400,00 43 399,20 10 140,00 2 182 939,20 Ремонт фасада 900 кв.м. 2000 1 800 000,00 90 000,00 38 520,00 9 000,00 1 937 520,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 252 пог.м. 1700 428 400,00 21 420,00 9 167,76 2 142,00 461 129,76 Ремонт системы отопления 356 пог.м. 2500 890 000,00 44 500,00 19 046,00 4 450,00 957 996,00 Ремонт системы водоотведения 204 пог.м. 2200 448 800,00 22 440,00 9 604,32 2 244,00 483 088,32 Ремонт системы электроснабжения 150 пог.м. 1300 195 000,00 9 750,00 4 173,00 975,00 209 898,00 113 г. Димитровград, ул. Королёва, 9 Ремонт крыши 829 кв.м. 2400 1 989 600,00 99 480,00 42 577,44 9 948,00 2 141 605,44 Ремонт фасада 2112 кв.м. 2000 4 224 000,00 211 200,00 90 393,60 21 120,00 4 546 713,60 Ремонт системы холодного водоснабжения 302 пог.м. 1700 513 400,00 25 670,00 10 986,76 2 567,00 552 623,76 Ремонт системы горячего водоснабжения 302 пог.м. 2000 604 000,00 30 200,00 12 925,60 3 020,00 650 145,60 Ремонт системы отопления 1224 пог.м. 2500 3 060 000,00 153 000,00 65 484,00 15 300,00 3 293 784,00 Ремонт системы водоотведения 300 пог.м. 2200 660 000,00 33 000,00 14 124,00 3 300,00 710 424,00 Ремонт системы электроснабжения 150 пог.м. 1300 195 000,00 9 750,00 4 173,00 975,00 209 898,00 114 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 19 Ремонт крыши 695 кв.м. 3800 2 641 000,00 132 050,00 56 517,40 13 205,00 2 842 772,40 Ремонт фасада 1950 кв.м. 2000 3 900 000,00 195 000,00 83 460,00 19 500,00 4 197 960,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 303 пог.м. 1700 515 100,00 25 755,00 11 023,14 2 575,50 554 453,64 Ремонт системы горячего водоснабжения 572 пог.м. 2000 1 144 000,00 57 200,00 24 481,60 5 720,00 1 231 401,60 Ремонт системы отопления 1301 пог.м. 2500 3 252 500,00 162 625,00 69 603,50 16 262,50 3 500 991,00 Ремонт системы водоотведения 252 пог.м. 2200 554 400,00 27 720,00 11 864,16 2 772,00 596 756,16 Ремонт системы электроснабжения 150 пог.м. 1300 195 000,00 9 750,00 4 173,00 975,00 209 898,00 115 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 22 Ремонт крыши 555 кв.м. 3800 2 109 000,00 105 450,00 45 132,60 10 545,00 2 270 127,60 Утепление и ремонт фасада 630 кв.м. 3000 1 890 000,00 94 500,00 40 446,00 9 450,00 2 034 396,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 128 пог.м. 1700 217 600,00 10 880,00 4 656,64 1 088,00 234 224,64 Ремонт системы горячего водоснабжения 116 пог.м. 2000 232 000,00 11 600,00 4 964,80 1 160,00 249 724,80 Ремонт системы отопления 382 пог.м. 2500 955 000,00 47 750,00 20 437,00 4 775,00 1 027 962,00 Ремонт системы водоотведения 76 пог.м. 2200 167 200,00 8 360,00 3 578,08 836,00 179 974,08 Ремонт системы электроснабжения 100 пог.м. 1300 130 000,00 6 500,00 2 782,00 650,00 139 932,00 116 г. Димитровград, пр-т Ленина, 50 Ремонт крыши 1207 кв.м. 2400 2 896 800,00 144 840,00 61 991,52 14 484,00 3 118 115,52 Ремонт фасада 2050 кв.м. 2000 4 100 000,00 205 000,00 87 740,00 20 500,00 4 413 240,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 418 пог.м. 1700 710 600,00 35 530,00 15 206,84 3 553,00 764 889,84 Ремонт системы горячего водоснабжения 418 пог.м. 2000 836 000,00 41 800,00 17 890,40 4 180,00 899 870,40 Ремонт системы отопления 436 пог.м. 2500 1 090 000,00 54 500,00 23 326,00 5 450,00 1 173 276,00 Ремонт системы водоотведения 407 пог.м. 2200 895 400,00 44 770,00 19 161,56 4 477,00 963 808,56 Ремонт системы электроснабжения 150 пог.м. 1300 195 000,00 9 750,00 4 173,00 975,00 209 898,00 117 г. Димитровград, ул. Западная, 1 Ремонт крыши 1611 кв.м. 2400 3 866 400,00 193 320,00 82 740,96 19 332,00 4 161 792,96 Ремонт фасада 2269 кв.м. 2000 4 538 000,00 226 900,00 97 113,20 22 690,00 4 884 703,20 Ремонт системы холодного водоснабжения 324 пог.м. 1700 550 800,00 27 540,00 11 787,12 2 754,00 592 881,12 Ремонт системы горячего водоснабжения 576 пог.м. 2000 1 152 000,00 57 600,00 24 652,80 5 760,00 1 240 012,80 Ремонт системы отопления 1072 пог.м. 2500 2 680 000,00 134 000,00 57 352,00 13 400,00 2 884 752,00 Ремонт системы водоотведения 514 пог.м. 2200 1 130 800,00 56 540,00 24 199,12 5 654,00 1 217 193,12 Ремонт системы электроснабжения 200 пог.м. 1300 260 000,00 13 000,00 5 564,00 1 300,00 279 864,00 118 г. Димитровград, ул. Королёва, 12 Ремонт крыши 1835 кв.м. 2400 4 404 000,00 220 200,00 94 245,60 22 020,00 4 740 465,60 Ремонт фасада 2100 кв.м. 2000 4 200 000,00 210 000,00 89 880,00 21 000,00 4 520 880,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 280 пог.м. 1700 476 000,00 23 800,00 10 186,40 2 380,00 512 366,40 Ремонт системы горячего водоснабжения 280 пог.м. 2000 560 000,00 28 000,00 11 984,00 2 800,00 602 784,00 Ремонт системы отопления 2240 пог.м. 2500 5 600 000,00 280 000,00 119 840,00 28 000,00 6 027 840,00 Ремонт системы водоотведения 920 пог.м. 2200 2 024 000,00 101 200,00 43 313,60 10 120,00 2 178 633,60 Ремонт системы электроснабжения 220 пог.м. 1300 286 000,00 14 300,00 6 120,40 1 430,00 307 850,40 119 г. Димитровград, ул. Кирпичная, 4 Ремонт крыши 1355 кв.м. 2400 3 252 000,00 162 600,00 69 592,80 16 260,00 3 500 452,80 Ремонт фасада 2140 кв.м. 2000 4 280 000,00 214 000,00 91 592,00 21 400,00 4 606 992,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 920 пог.м. 1700 1 564 000,00 78 200,00 33 469,60 7 820,00 1 683 489,60 Ремонт системы горячего водоснабжения 700 пог.м. 2000 1 400 000,00 70 000,00 29 960,00 7 000,00 1 506 960,00 Ремонт системы отопления 2937 пог.м. 2500 7 342 500,00 367 125,00 157 129,50 36 712,50 7 903 467,00 Ремонт системы водоотведения 578 пог.м. 2200 1 271 600,00 63 580,00 27 212,24 6 358,00 1 368 750,24 Ремонт системы электроснабжения 200 пог.м. 1300 260 000,00 13 000,00 5 564,00 1 300,00 279 864,00 120 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 259 Ремонт крыши 1212 кв.м. 2400 2 908 800,00 145 440,00 62 248,32 14 544,00 3 131 032,32 Ремонт фасада 2000 кв.м. 2000 4 000 000,00 200 000,00 85 600,00 20 000,00 4 305 600,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 490 пог.м. 1700 833 000,00 41 650,00 17 826,20 4 165,00 896 641,20 Ремонт системы отопления 1506 пог.м. 2500 3 765 000,00 188 250,00 80 571,00 18 825,00 4 052 646,00 Ремонт системы водоотведения 234 пог.м. 2200 514 800,00 25 740,00 11 016,72 2 574,00 554 130,72 Ремонт системы электроснабжения 150 пог.м. 1300 195 000,00 9 750,00 4 173,00 975,00 209 898,00 121 г. Димитровград, пр-т Ленина, 29А Ремонт крыши 964 кв.м. 2400 2 313 600,00 115 680,00 49 511,04 11 568,00 2 490 359,04 Ремонт фасада 1800 кв.м. 2000 3 600 000,00 180 000,00 77 040,00 18 000,00 3 875 040,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 328 пог.м. 1700 557 600,00 27 880,00 11 932,64 2 788,00 600 200,64 Ремонт системы горячего водоснабжения 328 пог.м. 2000 656 000,00 32 800,00 14 038,40 3 280,00 706 118,40 Ремонт системы отопления 1350 пог.м. 2500 3 375 000,00 168 750,00 72 225,00 16 875,00 3 632 850,00 Ремонт системы водоотведения 340 пог.м. 2200 748 000,00 37 400,00 16 007,20 3 740,00 805 147,20 Ремонт системы электроснабжения 122 пог.м. 1300 158 600,00 7 930,00 3 394,04 793,00 170 717,04 122 г. Димитровград, ул. Курчатова, 22 Ремонт крыши 972 кв.м. 2400 2 332 800,00 116 640,00 49 921,92 11 664,00 2 511 025,92 Ремонт фасада 1800 кв.м. 2000 3 600 000,00 180 000,00 77 040,00 18 000,00 3 875 040,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 430 пог.м. 1700 731 000,00 36 550,00 15 643,40 3 655,00 786 848,40 Ремонт системы горячего водоснабжения 430 пог.м. 2000 860 000,00 43 000,00 18 404,00 4 300,00 925 704,00 Ремонт системы отопления 2240 пог.м. 2500 5 600 000,00 280 000,00 119 840,00 28 000,00 6 027 840,00 Ремонт системы водоотведения 460 пог.м. 2200 1 012 000,00 50 600,00 21 656,80 5 060,00 1 089 316,80 Ремонт системы электроснабжения 122 пог.м. 1300 158 600,00 7 930,00 3 394,04 793,00 170 717,04 123 г. Димитровград, ул. Курчатова, 20 Ремонт крыши 1330 кв.м. 2400 3 192 000,00 159 600,00 68 308,80 15 960,00 3 435 868,80 Ремонт фасада 2143 кв.м. 2000 4 286 000,00 214 300,00 91 720,40 21 430,00 4 613 450,40 Ремонт системы холодного водоснабжения 430 пог.м. 1700 731 000,00 36 550,00 15 643,40 3 655,00 786 848,40 Ремонт системы горячего водоснабжения 430 пог.м. 2000 860 000,00 43 000,00 18 404,00 4 300,00 925 704,00 Ремонт системы отопления 2240 пог.м. 2500 5 600 000,00 280 000,00 119 840,00 28 000,00 6 027 840,00 Ремонт системы водоотведения 460 пог.м. 2200 1 012 000,00 50 600,00 21 656,80 5 060,00 1 089 316,80 Ремонт системы электроснабжения 172 пог.м. 1300 223 600,00 11 180,00 4 785,04 1 118,00 240 683,04 124 г. Димитровград, ул. Курчатова, 26А Ремонт крыши 1307 кв.м. 2400 3 136 800,00 156 840,00 67 127,52 15 684,00 3 376 451,52 Ремонт фасада 2200 кв.м. 2000 4 400 000,00 220 000,00 94 160,00 22 000,00 4 736 160,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 430 пог.м. 1700 731 000,00 36 550,00 15 643,40 3 655,00 786 848,40 Ремонт системы горячего водоснабжения 430 пог.м. 2000 860 000,00 43 000,00 18 404,00 4 300,00 925 704,00 Ремонт системы отопления 2240 пог.м. 2500 5 600 000,00 280 000,00 119 840,00 28 000,00 6 027 840,00 Ремонт системы водоотведения 460 пог.м. 2200 1 012 000,00 50 600,00 21 656,80 5 060,00 1 089 316,80 Ремонт системы электроснабжения 172 пог.м. 1300 223 600,00 11 180,00 4 785,04 1 118,00 240 683,04 125 г. Димитровград, ул. Курчатова, 26 Ремонт крыши 1065 кв.м. 2400 2 556 000,00 127 800,00 54 698,40 12 780,00 2 751 278,40 Ремонт фасада 2364 кв.м. 2000 4 728 000,00 236 400,00 101 179,20 23 640,00 5 089 219,20 Ремонт системы холодного водоснабжения 430 пог.м. 1700 731 000,00 36 550,00 15 643,40 3 655,00 786 848,40 Ремонт системы горячего водоснабжения 430 пог.м. 2000 860 000,00 43 000,00 18 404,00 4 300,00 925 704,00 Ремонт системы отопления 2240 пог.м. 2500 5 600 000,00 280 000,00 119 840,00 28 000,00 6 027 840,00 Ремонт системы водоотведения 460 пог.м. 2200 1 012 000,00 50 600,00 21 656,80 5 060,00 1 089 316,80 Ремонт системы электроснабжения 172 пог.м. 1300 223 600,00 11 180,00 4 785,04 1 118,00 240 683,04 126 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 255А Ремонт крыши 924 кв.м. 2400 2 217 600,00 110 880,00 47 456,64 11 088,00 2 387 024,64 Ремонт фасада 1872 кв.м. 2000 3 744 000,00 187 200,00 80 121,60 18 720,00 4 030 041,60 Ремонт системы холодного водоснабжения 500 пог.м. 1700 850 000,00 42 500,00 18 190,00 4 250,00 914 940,00 Ремонт системы отопления 1626 пог.м. 2500 4 065 000,00 203 250,00 86 991,00 20 325,00 4 375 566,00 Ремонт системы водоотведения 270 пог.м. 2200 594 000,00 29 700,00 12 711,60 2 970,00 639 381,60 Ремонт системы электроснабжения 150 пог.м. 1300 195 000,00 9 750,00 4 173,00 975,00 209 898,00 Ремонт лестничных клеток 3448,4 кв.м. 300 1 034 523,00 51 726,15 22 138,79 5 172,62 1 113 560,56 127 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 257 Ремонт крыши 1042 кв.м. 2400 2 500 800,00 125 040,00 53 517,12 12 504,00 2 691 861,12 Ремонт фасада 2000 кв.м. 2000 4 000 000,00 200 000,00 85 600,00 20 000,00 4 305 600,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 448 пог.м. 1700 761 600,00 38 080,00 16 298,24 3 808,00 819 786,24 Ремонт системы отопления 1482 пог.м. 2500 3 705 000,00 185 250,00 79 287,00 18 525,00 3 988 062,00 Ремонт системы водоотведения 270 пог.м. 2200 594 000,00 29 700,00 12 711,60 2 970,00 639 381,60 Ремонт системы электроснабжения 100 пог.м. 1300 130 000,00 6 500,00 2 782,00 650,00 139 932,00 Ремонт лестничных клеток 3495,3 кв.м. 300 1 048 587,00 52 429,35 22 439,76 5 242,94 1 128 699,05 128 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 272 Ремонт крыши 947 кв.м. 2400 2 272 800,00 113 640,00 48 637,92 11 364,00 2 446 441,92 Утепление и ремонт фасада 1500 кв.м. 3000 4 500 000,00 225 000,00 96 300,00 22 500,00 4 843 800,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 252 пог.м. 1700 428 400,00 21 420,00 9 167,76 2 142,00 461 129,76 Ремонт системы горячего водоснабжения 355 пог.м. 2000 710 000,00 35 500,00 15 194,00 3 550,00 764 244,00 Ремонт системы отопления 1656 пог.м. 2500 4 140 000,00 207 000,00 88 596,00 20 700,00 4 456 296,00 Ремонт системы водоотведения 216 пог.м. 2200 475 200,00 23 760,00 10 169,28 2 376,00 511 505,28 Ремонт системы электроснабжения 100 пог.м. 1300 130 000,00 6 500,00 2 782,00 650,00 139 932,00 129 г. Димитровград, ул. Курчатова, 28А Ремонт крыши 1309 кв.м. 2400 3 141 600,00 157 080,00 67 230,24 15 708,00 3 381 618,24 Ремонт фасада 3143 кв.м. 2000 6 286 000,00 314 300,00 134 520,40 31 430,00 6 766 250,40 Ремонт системы холодного водоснабжения 430 пог.м. 1700 731 000,00 36 550,00 15 643,40 3 655,00 786 848,40 Ремонт системы горячего водоснабжения 430 пог.м. 2000 860 000,00 43 000,00 18 404,00 4 300,00 925 704,00 Ремонт системы отопления 2240 пог.м. 2500 5 600 000,00 280 000,00 119 840,00 28 000,00 6 027 840,00 Ремонт системы водоотведения 460 пог.м. 2200 1 012 000,00 50 600,00 21 656,80 5 060,00 1 089 316,80 Ремонт системы электроснабжения 172 пог.м. 1300 223 600,00 11 180,00 4 785,04 1 118,00 240 683,04 130 г. Димитровград, ул. Потаповой, 131 Ремонт крыши 555 кв.м. 3800 2 109 000,00 105 450,00 45 132,60 10 545,00 2 270 127,60 Утепление и ремонт фасада 588 кв.м. 3000 1 764 000,00 88 200,00 37 749,60 8 820,00 1 898 769,60 Ремонт системы холодного водоснабжения 156 пог.м. 1700 265 200,00 13 260,00 5 675,28 1 326,00 285 461,28 Ремонт системы отопления 368 пог.м. 2500 920 000,00 46 000,00 19 688,00 4 600,00 990 288,00 Ремонт системы водоотведения 72 пог.м. 2200 158 400,00 7 920,00 3 389,76 792,00 170 501,76 Ремонт системы электроснабжения 50 пог.м. 1300 65 000,00 3 250,00 1 391,00 325,00 69 966,00 Ремонт лестничных клеток 596,78 кв.м. 300 179 034,00 8 951,70 3 831,33 895,17 192 712,20 131 г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, 82 Ремонт крыши 1150 кв.м. 2400 2 760 000,00 138 000,00 59 064,00 13 800,00 2 970 864,00 Ремонт фасада 1800 кв.м. 2000 3 600 000,00 180 000,00 77 040,00 18 000,00 3 875 040,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 390 пог.м. 1700 663 000,00 33 150,00 14 188,20 3 315,00 713 653,20 Ремонт системы горячего водоснабжения 510 пог.м. 2000 1 020 000,00 51 000,00 21 828,00 5 100,00 1 097 928,00 Ремонт системы отопления 2108 пог.м. 2500 5 270 000,00 263 500,00 112 778,00 26 350,00 5 672 628,00 Ремонт системы водоотведения 756 пог.м. 2200 1 663 200,00 83 160,00 35 592,48 8 316,00 1 790 268,48 Ремонт системы электроснабжения 170 пог.м. 1300 221 000,00 11 050,00 4 729,40 1 105,00 237 884,40 132 г. Димитровград, ул. Власть Труда, 26 Ремонт крыши 1887 кв.м. 2400 4 528 800,00 226 440,00 96 916,32 22 644,00 4 874 800,32 Ремонт фасада 1800 кв.м. 2000 3 600 000,00 180 000,00 77 040,00 18 000,00 3 875 040,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 252 пог.м. 1700 428 400,00 21 420,00 9 167,76 2 142,00 461 129,76 Ремонт системы отопления 1656 пог.м. 2500 4 140 000,00 207 000,00 88 596,00 20 700,00 4 456 296,00 Ремонт системы водоотведения 270 пог.м. 2200 594 000,00 29 700,00 12 711,60 2 970,00 639 381,60 Ремонт системы электроснабжения 150 пог.м. 1300 195 000,00 9 750,00 4 173,00 975,00 209 898,00 133 г.Димитровград, ул. Куйбышева, 289 Ремонт крыши 700 кв.м. 3800 2 660 000,00 133 000,00 56 924,00 13 300,00 2 863 224,00 Утепление и ремонт фасада 800 кв.м. 3000 2 400 000,00 120 000,00 51 360,00 12 000,00 2 583 360,00 134 г. Димитровград, ул. 3 Интернационала, 56 Ремонт крыши 400 кв.м. 3800 1 520 000,00 76 000,00 32 528,00 7 600,00 1 636 128,00 Ремонт фасада 600 кв.м. 2000 1 200 000,00 60 000,00 25 680,00 6 000,00 1 291 680,00 Ремонт системы холодного водоснабжения 80 пог.м. 1700 136 000,00 6 800,00 2 910,40 680,00 146 390,40 Ремонт системы водоотведения 80 пог.м. 2200 176 000,00 8 800,00 3 766,40 880,00 189 446,40 Ремонт системы электроснабжения 150 пог.м. 1300 195 000,00 9 750,00 4 173,00 975,00 209 898,00 Всего: 432842957,00 21642147,85 9262839,28 2164214,79 465912158,92 Итого: 1207012820,54 60 350 641,03 25830074,36 6 035 064,11 1303867884,04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

».

1.3.Приложение №3 к постановлению изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к постановлению

Администрации города

от 31.05.2017 № 947

| Расчет прогнозируемого объема фонда капитального ремонта за период действия региональной программы (2014-2044 годы) и размера взноса исходя из планируемых работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в 2018-2020 годах № п/п Адрес многоквартирного дома Количество этажей Площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, кв.м. Размер минимального взноса, установленного постановлением Правительства Ульяновской области, руб./кв.м. Прогнозируемый объем фонда капитального ремонта до 2044 года, руб. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, руб. Размер взноса исходя из планируемых работ по капитальному ремонту, руб/кв.м. 1 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 41 2 535,11 5,60 1 077 925,58 2 020 402,80 10,49 2 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 7 4 3 298,26 5,60 6 649 292,16 6 574 113,00 5,54 3 г. Димитровград, ул. Власть Труда, 22 2 640,24 5,60 1 290 723,84 2 372 385,60 10,29 4 г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, 96 3 1 068,56 5,60 2 154 216,96 2 152 800,00 5,60 5 г. Димитровград, ул. Льва Толстого, 69 2 383,38 5,60 772 894,08 340 142,40 2,46 6 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 17А 5 2 680,03 5,50 5 306 459,40 5 872 623,12 6,09 7 г. Димитровград, пр-т Ленина, 10А 4 2 014,26 5,60 4 060 748,16 4 000 978,80 5,52 8 г. Димитровград, ул. Театральная, 1 4 1 312,10 5,60 2 645 193,60 1 312 023,96 2,78 9 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 24А 2 541,12 5,60 1 090 897,92 4 135 098,24 21,23 10 г. Димитровград, ул. 9-я Линия, 6 2 625,88 5,60 1 261 774,08 1 091 469,60 4,84 11 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 22А 2 530,32 5,60 1 069 125,12 5 820 740,64 30,49 12 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 11 4 1 598,37 5,60 3 222 313,92 3 214 022,76 5,59 13 г. Димитровград, ул. Гончарова, 6 5 2 504,19 5,50 4 958 296,20 4 942 828,80 5,48 14 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 288 2 626,91 5,60 1 263 850,56 1 260 464,40 5,58 15 г. Димитровград, ул. Тореза, 2Б 5 3 434,96 5,50 6 801 220,80 14 665 950,00 11,86 16 г. Димитровград, ул. Гончарова, 10А 4 1 346,89 5,60 2 715 330,24 2 696 382,00 5,56 17 г. Димитровград, ул. Театральная, 8 4 1 974,88 5,60 3 981 358,08 3 974 068,80 5,59 18 г. Димитровград, пр-т Ленина, 20 5 3 084,15 5,50 6 106 617,00 5 859 491,04 5,28 19 г. Димитровград, пр-т Ленина, 12 4 2 743,10 5,60 5 530 089,60 5 552 501,76 5,62 20 г. Димитровград, пр-т Ленина, 10 4 2 555,69 5,60 5 152 271,04 5 323 874,40 5,79 21 г. Димитровград, ул. Тореза, 2а 5 2 976,19 5,50 5 892 856,20 6 996 169,44 6,53 22 г. Димитровград, ул. Менделеева, 8 4 2 187,30 5,60 4 409 596,80 6 898 001,76 8,76 23 г. Димитровград, пр-т Ленина, 2 4 2 983,08 5,60 6 013 889,28 6 064 437,60 5,65 24 г. Димитровград, пр-т Ленина, 18 5 2 526,55 5,50 5 002 569,00 5 804 809,92 6,38 25 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 23а 5 3 523,24 5,50 6 976 015,20 7 115 004,00 5,61 26 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 35 5 3 547,23 5,50 7 023 515,40 7 022 433,60 5,50 27 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 23 5 2 519,34 5,50 4 988 293,20 5 373 388,80 5,92 28 г. Димитровград, пр-т Ленина, 18А 5 2 539,32 5,50 5 027 853,60 5 093 201,88 5,57 29 г. Димитровград, ул. Земина, 142 2 619,66 5,60 1 249 234,56 2 270 127,60 10,18 30 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 17 5 3 403,32 5,50 6 738 573,60 6 635 252,52 5,42 31 г. Димитровград, ул. Терешковой, 3 5 3 452,10 5,60 6 959 433,60 11 525 014,80 9,27 32 г.Димитровград, ул. 9 Линия, 13 9 3 859,76 5,50 7 642 324,80 5 675 319,00 4,08 33 г. Димитровград, ул. Куйбьышева, 295 2 613,95 5,60 1 237 723,20 2 025 705,73 9,17 34 г. Димитровград, ул. Потаповой, 169 2 622,41 5,60 1 254 778,56 495 144,00 2,21 35 г. Димитровград, ул. 9-я Линия, 23 2 393,13 5,60 792 550,08 2 479 379,76 17,52 36 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 307 2 385,96 5,60 778 095,36 3 964 381,20 28,53 37 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 18б 2 531,81 5,60 1 072 128,96 4 054 798,80 21,18 38 г. Димитровград, ул. Вокзальная, 73 2 538,32 5,60 1 085 253,12 4 449 084,12 22,96 39 г. Димитровград, ул. Вокзальная, 81 2 280,24 5,60 564 963,84 3 326 076,00 32,97 40 г. Димитровград, ул. Ветлаборатория, 1 2 368,04 5,60 741 968,64 2 646 006,48 19,97 41 г. Димитровград, ул. Майора Кузнецова, 6 2 534,33 5,60 1 077 209,28 3 368 055,60 17,51 42 г. Димитровград, ул. Театральная, 9 4 2 052,91 5,60 4 138 666,56 11 095 531,20 15,01 43 г. Димитровград, ул. Театральная, 4Б 4 2 010,74 5,60 4 053 651,84 9 305 478,00 12,86 44 г. Димитровград, ул. Театральная, 4 4 1 970,61 5,60 3 972 749,76 9 731 732,40 13,72 45 г. Димитровград, ул. Театральная, 7 4 2 070,12 5,60 4 173 361,92 9 292 561,20 12,47 46 г. Димитровград, ул. Гончарова, 2 5 2 545,34 5,50 5 039 773,20 11 749 659,48 12,82 47 г. Димитровград, ул. 9-я Линия, 3 2 614,40 5,60 1 238 630,40 3 766 323,60 17,03 48 г. Димитровград, ул. 9-я Линия, 14 2 615,29 5,60 1 240 424,64 3 766 323,60 17,00 49 г. Димитровград, ул. Победы, 4 2 558,06 5,60 1 125 048,96 4 294 836,00 21,38 50 г. Димитровград, ул. Мелекесская, 29 2 225,40 5,60 454 406,40 3 137 060,16 38,66 51 г. Димитровград, ул. Гончарова, 5 4 1 971,71 5,60 3 974 967,36 10 028 818,80 14,13 52 г. Димитровград, ул. Майора Кузнецова, 10 2 531,43 5,60 1 071 362,88 3 857 817,60 20,16 53 г. Димитровград, ул. 9-я Линия, 1 2 620,79 5,60 1 251 512,64 3 863 454,71 17,29 54 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 282 2 614,76 5,60 1 239 356,16 6 422 878,80 29,02 55 г. Димитровград, ул. Пушкина, 177 2 182,21 5,60 367 335,36 1 111 921,20 16,95 56 г. Димитровград, ул. Аблова, 105 2 233,20 5,60 470 131,20 1 936 874,16 23,07 57 г. Димитровград, ул. Земина, 130 2 598,53 5,60 1 206 636,48 2 249 676,00 10,44 58 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 301 2 626,71 5,60 1 263 447,36 5 640 120,72 25,00 59 г. Димитровград, ул. Театральная, 3 4 2 273,94 5,60 4 584 263,04 4 686 537,96 5,72 60 г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, 144 2 639,98 5,60 1 290 199,68 7 054 725,60 30,62 61 г. Димитровград, пр-т Ленина, 16 5 3 765,01 5,50 7 454 719,80 15 971 623,20 11,78 62 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 313 5 514,20 5,50 1 018 116,00 11 389 388,40 61,53 63 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 297 2 621,27 5,60 1 252 480,32 6 954 620,40 31,09 64 г. Димитровград, ул. Терешковой, 4 5 3 437,18 5,50 6 805 616,40 16 994 203,20 13,73 65 г. Димитровград, ул. Терешковой, 6 5 3 519,79 5,50 6 969 184,20 16 994 203,20 13,41 66 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 290 2 614,05 5,60 1 237 924,80 7 013 822,40 31,73 67 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 315 5 2 539,26 5,50 5 027 734,80 13 273 088,40 14,52 68 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 27 5 5 591,51 5,50 11 071 189,80 23 716 321,20 11,78 69 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 303 2 1 009,05 5,60 2 034 244,80 8 527 240,80 23,47 70 г. Димитровград, ул. Терешковой, 8 5 3 543,04 5,50 7 015 219,20 16 994 203,20 13,32 71 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 37А 5 3 506,67 5,50 6 943 206,60 16 994 203,20 13,46 72 г. Димитровград, пр-т Ленина, 30А 5 3 518,23 5,50 6 966 095,40 15 347 311,20 12,12 73 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 31 5 3 530,70 5,50 6 990 786,00 17 209 483,20 13,54 74 г. Димитровград, ул. Тореза, 2 5 3 006,27 5,50 5 952 414,60 12 740 270,40 11,77 75 г. Димитровград, ул. Тореза, 3а 5 3 033,27 5,50 6 005 874,60 12 639 088,80 11,57 76 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 319 5 2 563,09 5,50 5 074 918,20 13 865 108,40 15,03 77 г. Димитровград, ул. Терешковой, 8А 5 3 528,50 5,50 6 986 430,00 17 263 303,20 13,59 78 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 311 5 2 563,73 5,50 5 076 185,40 9 161 240,40 9,93 79 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 278 2 638,60 5,60 1 287 417,60 7 091 323,20 30,85 80 г. Димитровград, ул. Пугачёва, 15 2 706,60 5,60 1 424 505,60 7 646 745,60 30,06 81 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 325 5 2 557,79 5,50 5 064 424,20 13 682 120,40 14,86 82 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 323 5 2 911,56 5,50 5 764 888,80 14 457 128,40 13,79 83 г. Димитровград, пр-т Ленина, 34 5 2 544,26 5,50 5 037 634,80 14 499 108,00 15,83 84 г. Димитровград, пр-т Ленина, 30 5 5 400,57 5,50 10 693 128,60 27 341 636,40 14,06 85 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 327 5 2 555,43 5,50 5 059 751,40 13 729 482,00 14,92 86 г. Димитровград, пр-т Ленина, 24А 5 5 345,62 5,50 10 584 327,60 29 168 287,20 15,16 87 г. Димитровград, ул. Курчатова, 2 5 5 387,01 5,50 10 666 279,80 29 191 968,00 15,05 88 г. Димитровград, ул. Тореза, 7А 5 3 516,68 5,50 6 963 026,40 15 347 311,20 12,12 89 г. Димитровград, ул. Тореза, 9 5 3 573,75 5,50 7 076 025,00 15 383 908,80 11,96 90 г. Димитровград, пр-т Ленина, 38 5 2 743,80 5,50 5 432 724,00 13 732 711,20 13,90 91 г. Димитровград, пр-т Ленина, 9а 5 5 383,71 5,50 10 659 745,80 26 559 093,60 13,70 92 г. Димитровград, ул. Вокзальная, 79 2 423,68 5,60 854 138,88 5 727 524,40 37,55 93 г. Димитровград, пр-т Ленина, 11а 5 5 322,92 5,50 10 539 381,60 26 559 093,60 13,86 94 г. Димитровград, пр-т Ленина, 13 9 2 298,94 5,50 4 551 901,20 12 221 445,60 14,77 95 г. Димитровград, пр-т Ленина, 26 9 1 332,39 5,50 2 638 132,20 11 001 884,40 22,94 96 г. Димитровград, ул. Тореза, 8 5 3 637,62 5,50 7 202 487,60 15 383 908,80 11,75 97 г. Димитровград, ул. Тореза, 6А 5 3 513,56 5,50 6 956 848,80 10 795 215,60 8,53 98 г. Димитровград, пр-т Ленина, 22 9 1 963,32 5,50 3 887 373,60 12 352 874,04 17,48 99 г. Димитровград, пр-т Ленина, 40А 5 3 540,94 5,50 7 011 061,20 10 748 715,12 8,43 100 г. Димитровград, ул. Королёва, 5 5 3 038,10 5,50 6 015 438,00 17 822 277,72 16,30 101 г. Димитровград, пр-т Ленина, 15 9 1 855,80 5,50 3 674 484,00 11 179 598,04 16,73 102 г. Димитровград, ул. Королёва, 3А 5 4 627,59 5,50 9 162 628,20 16 004 345,76 9,61 103 г. Димитровград, ул. Королёва, 9А 5 4 614,97 5,50 9 137 640,60 18 015 276,24 10,84 104 г. Димитровград, пр-т Ленина, 28 9 1 279,87 5,50 2 534 142,60 9 993 082,32 21,69 105 г. Димитровград, пр-т Ленина, 44 9 2 211,87 5,50 4 379 502,60 10 786 712,04 13,55 106 г. Димитровград, пр-т Ленина, 42 9 2 203,26 5,50 4 362 454,80 10 466 590,68 13,20 107 г. Димитровград, пр-т Ленина, 40 9 1 954,99 5,50 3 870 880,20 11 686 902,13 16,61 108 г. Димитровград, ул. Королёва, 3 5 3 651,72 5,50 7 230 405,60 15 366 057,78 11,69 109 г. Димитровград, ул. Курчатова, 18 5 3 308,88 5,50 6 551 582,40 8 612 491,68 7,23 110 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 293А 5 3 414,59 5,50 6 760 888,20 6 232 571,28 5,07 111 г. Димитровград, ул. Королёва, 9 5 2 814,48 5,50 5 572 670,40 12 105 194,40 11,95 112 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 19 5 2 498,54 5,50 4 947 109,20 13 134 232,80 14,60 113 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 22 2 856,19 5,60 1 726 079,04 6 136 341,12 19,91 114 г. Димитровград, пр-т Ленина, 50 5 4 344,24 5,50 8 601 595,20 11 543 098,32 7,38 115 г. Димитровград, ул. Западная, 1 5 6 084,74 5,50 12 047 785,20 15 261 199,20 6,97 116 г. Димитровград, ул. Королёва, 12 5 5 483,23 5,50 10 856 795,40 18 890 820,00 9,57 117 г. Димитровград, ул. Кирпичная, 4 5 5 268,34 5,50 10 431 313,20 20 849 975,64 10,99 118 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 259 5 4 655,23 5,50 9 217 355,40 13 149 948,24 7,85 119 г. Димитровград, пр-т Ленина, 29А 5 3 370,92 5,50 6 674 421,60 12 280 432,32 10,12 120 г. Димитровград, ул. Курчатова, 22 5 3 398,02 5,50 6 728 079,60 15 386 492,16 12,58 121 г. Димитровград, ул. Курчатова, 20 5 4 565,91 5,50 9 040 501,80 17 119 711,44 10,42 122 г. Димитровград, ул. Курчатова, 26А 5 4 595,64 5,50 9 099 367,20 17 183 003,76 10,39 123 г. Димитровград, ул. Курчатова, 26 5 3 432,47 5,50 6 796 290,60 16 910 889,84 13,69 124 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 255А 5 3 448,41 5,50 6 827 851,80 13 670 412,40 11,01 125 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 257 5 3 495,29 5,50 6 920 674,20 13 713 322,01 10,90 126 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 272 5 3 216,90 5,50 6 369 462,00 13 623 348,96 11,76 127 г. Димитровград, ул. Курчатова, 28А 5 4 577,23 5,50 9 062 915,40 19 218 260,88 11,66 128 г. Димитровград, ул. Потаповой, 131 2 596,78 5,60 1 203 108,48 5 877 826,44 27,36 129 г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, 82 5 3 966,88 5,50 7 854 422,40 16 358 266,08 11,45 130 г. Димитровград, ул. Власть Труда, 26 5 3 452,37 5,50 6 835 692,60 14 516 545,68 11,68 131 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 289 2 667,08 5,60 1 344 833,28 5 446 584,00 22,68 132 г. Димитровград, ул. 3 Интернационала, 56 2 365,69 5,60 737 231,04 3 473 542,80 26,38 133 г. Димитровград, пр. Димитрова, 9 4 3 253,39 5,60 6 558 834,24 608 704,20 0,52 Всего: 314846,83 Х 625526433,98 1308221922,04 ». |  |
| --- | --- |

3.Установить, что настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Выжимова С.А.

Исполняющий обязанности

Главы Администрации города                                                     Ю.А.Корженкова