АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДИМИТРОВГРАДА

Ульяновской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 августа 2018 года                                                                                        1835

Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда

Ульяновской области, из многоквартирных домов,

признанных аварийными после 1 января 2012 года»

# В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, пунктами 3, 6 части 1 статьи 7 Устава муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области, постановлением Администрации города от 11.09.2013 № 2874 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области», п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года» (приложение).

2.Установить, что настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

Главы Администрации города 				                 С.А.Выжимов

# ПРИЛОЖЕНИЕ

# к постановлению

# Администрации города

# от  20.08.2018 № 1835

Муниципальная программа

«Переселение граждан, проживающих на территории

города Димитровграда Ульяновской области,

из многоквартирных домов, признанных аварийными

после 1 января 2012 года»

2018 год

1.Паспорт муниципальной программы

| 1.1.Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года» |
| --- | --- |
| 1.2.Основание для разработки муниципальной программы | Жилищный кодекс Российской Федерации; Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»; Постановление Правительства Ульяновской области от 21.11.2017 № 573-П «Об утверждении областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года, в 2018-2023 годах»; Пункты 3, 6 части 1 статьи 7 Устава муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области. |
| 1.3.Заказчик муниципальной программы | Администрация города Димитровграда Ульяновской области |
| 1.4.Разработчик муниципальной программы | Комитет по управлению имуществом города Димитровграда |
| 1.5.Руководитель муниципальной программы | Первый заместитель Главы Администрации города Димитровграда Ульяновской области |
| 1.6.Исполнители муниципальной программы | Комитет по управлению имуществом города Димитровграда |
| 1.7.Цели муниципальной программы | 1.Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города Димитровграда Ульяновской области; 2.Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда. |
| 1.8.Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Сроки реализации муниципальной программы 2019-2023 годы. Этапы реализации: 1 этап – 2019 год (срок реализации 2019 год) 2 этап – 2020 год (срок реализации 2020 и 2021 годы); 3 этап – 2021 год (срок реализации 2021 и 2022 годы); 4 этап – 2022 год (срок реализации 2022 и 2023 годы) |
| 1.9.Объемы и источники финансирования муниципальной программы* | Источники финансирования муниципальной программы: бюджет города, средства областного бюджета. Общий объем бюджетных ассигнований бюджета города на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы составляет 358 663,75380 тыс.руб. в том числе: Приобретение жилых помещений в 2019 году: 5 127,408000 тыс.руб., в том числе: 4 871,03760 тыс.руб. – средства областного бюджета; 256,37040 тыс.руб. – средства бюджета города. Приобретение жилых помещений в 2020 году: 24 356,16000 тыс.руб., в том числе: 23 138,35200 тыс.руб. – средства областного бюджета; 1 217,80800 тыс. руб. – средства бюджета города. Приобретение жилых помещений в 2021 году: 234 889,20000 тыс.руб., в том числе: 223 144,74000 тыс.руб. – средства областного бюджета; 11 744,46000 тыс.руб. – средства бюджета города. Приобретение жилых помещений в 2022 году: 83 285,71200 тыс.руб., в том числе: 79 121,42640 тыс.руб. – средства областного бюджета; 4 164,28560 тыс.руб. – средства бюджета города. Снос домов: Объем бюджетных ассигнований из бюджета города - 11 005,27380 тыс.руб., в том числе: этап 2019 года – 211,83554 тыс.руб.; этап 2020 года – 996,31726 тыс.руб.; этап 2021 года – 9797,121000 тыс.руб. |
| 1.10.Основные ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - снижение доли граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде до 0%; - переселение из аварийного жилищного фонда граждан в количестве 675 человек; - ввод в эксплуатацию жилья площадью в количестве не менее 8 047,65 кв.м.; - ликвидации 8 047,65 кв.м. аварийного жилья. |

* средства областного бюджета указываются в виде межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов) возможных к получению на реализацию мероприятий муниципальной программы.

2. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа

Проблема обеспечения жильем населения, проживающего в аварийном жилищном фонде, продолжает оставаться в числе первостепенных для города Димитровграда Ульяновской области, как и для большинства городов Российской Федерации. Значительная часть жилищного фонда в городе Димитровграде Ульяновской области сегодня не удовлетворяет потребностям населения не только по объему, но и по своему качеству.

В настоящее время в городе Димитровграде Ульяновской области аварийный жилищный фонд, подлежащий расселению, представлен 32 жилыми домами и составляет 8 047,65 кв.м.

Ликвидация аварийного жилищного фонда является одной из социальных проблем. Аварийный жилищный фонд представляет угрозу безопасному и благоприятному проживанию граждан, а также ухудшает внешний облик города Димитровграда Ульяновской области.

Муниципальная программа направлена на обеспечение граждан, проживающих в непригодных для постоянного проживания условиях, жильем, которое соответствует санитарно - техническим нормам и требованиям. Муниципальная программа исходит из необходимости поэтапного решения проблемы аварийного жилищного фонда с учетом возможностей бюджета города Димитровграда Ульяновской области.

Список используемых сокращений и терминов

Аварийный жилищный фонд - дома, признанные аварийными после 01 января 2012 года;

Администрация города – Администрация города Димитровграда Ульяновской области;

Бюджет города - бюджет города Димитровграда Ульяновской области;

КУИГ – Комитет по управлению имуществом города Димитровграда;

МКД – многоквартирный дом;

Муниципальная программа - муниципальная программа «Переселение граждан города Димитровграда Ульяновской области из домов, признанных аварийными после 01 января 2012 года»;

Управление финансов и муниципальных закупок -  Управление финансов и муниципальных закупок города Димитровграда Ульяновской области;

Управление социально-экономического развития – управление социально-экономического развития Администрации города Димитровграда Ульяновской области.

3.Цели и задачи муниципальной программы

Основными целями муниципальной программы являются:

1.Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города;

2.Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда.

В рамках реализации муниципальной программы будут решаться следующие задачи:

1.Формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда;

2.Формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Муниципальной программой предусмотрен адресный перечень, в который включены многоквартирные дома, признанные в установленном порядке после 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации согласно приложению № 1 к муниципальной программе.

4.Система программных мероприятий

Мероприятия по переселению жителей из аварийного жилищного фонда предусмотрены приложением №2 к муниципальной программе.

5.Управление муниципальной программой и контроль ее реализации

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области, утвержденным постановлением Администрации города от 11.09.2013 № 2874.

Заказчик муниципальной программы несет ответственность за своевременную и качественную разработку и реализацию муниципальной программы.

Руководитель муниципальной программы:

- несет ответственность за своевременное предоставление полных и достоверных отчетов о ходе реализации муниципальной программы;

- несет ответственность за эффективность и результативность муниципальной программы;

- несет ответственность за реализацию муниципальной программы в целом, своевременность внесения в нее изменений и в установленных случаях досрочное ее прекращение, предоставление в управление социально-экономического развития;

- осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности исполнителей муниципальной программы;

- своевременно направляет в управление социально-экономического развития отчеты о ходе реализации соответствующей программы:

ежеквартальный - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

отчет за I полугодие, в который включается аналитическая информация, содержащая выводы и предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы на очередной финансовый год, прогнозное значение индикаторов реализации муниципальной программы за отчетный год;

годовой - до 1 февраля года, следующего за отчетным, в который включается оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Все отчеты о реализации муниципальной программы подписываются руководителем муниципальной программы.

Исполнители муниципальной программы:

- определяют поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способами, установленными действующим законодательством;

- несут ответственность за осуществление в установленные сроки соответствующих мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, целевое и эффективное использование выделенных на программные мероприятия бюджетных средств, своевременное их освоение, достоверность представленной информации.

Разработчик муниципальной программы:

- в ходе реализации муниципальной программы уточняет объемы средств, необходимых для ее финансирования в очередном финансовом году;

- представляет проект постановления Администрации города об утверждении муниципальной программы, о внесении в нее изменений, о признании утратившим силу (отмене) постановления Администрации города об утверждении муниципальной программы, на согласование в Управление финансов и муниципальных закупок, управление социально-экономического развития, правовое управление Администрации города и другие структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы Администрации города, заинтересованные органы и организации;

- в случае наличия в муниципальной программе мероприятий, финансовое обеспечение реализации которых будет осуществляться за счет внебюджетных источников, обеспечивает подписание лицами, изъявившими желание осуществлять финансовое обеспечение реализации таких мероприятий, соглашения (договоры) о намерениях с заказчиком муниципальной программы;

- организует публикацию в средствах массовой информации или в информационно-коммуникационной сети Интернет постановления Администрации города об утверждении муниципальной программы, о внесении в нее изменений, о признании утратившим силу (отмене) постановления Администрации города об утверждении муниципальной программы;

- несет ответственность за соответствие разработанной муниципальной программы приоритетным направлениям развития муниципального образования на долгосрочный период;

- организует сбор от исполнителей муниципальной программы аналитической информации об итогах реализации и представляет ее руководителю муниципальной программы;

- подготавливает проект отчетов и представляет их руководителю муниципальной программы.

6.Система индикаторов

эффективности реализации муниципальной программы

Важнейшие индикаторы, позволяющие определить эффективность реализации муниципальной программы, приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Система индикаторов

эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Индикатор | Единица измерения | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год* | 2020 год* | 2021 год* | 2022 год* | 2023 год* |

| 1. | Количество граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде (на начало года) | Чел. | 675 | 665 | 614 | 129 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда (ежегодно) | Чел. | 10 | 51 | 485 | 129 | 0 |
| 3. | Ввод в эксплуатацию жилых помещений* | Кв.м. | 118,69 | 563,80 | 5 437,25 | 1 927,91 | 0 |
| 4. | Снижение доли граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде | % | 98 | 92 | 28 | 0 | 0 |
| 5. | Ликвидация аварийного жилищного фонда | Кв.м. | 0 | 118,69 | 563,80 | 5 437,25 | 1 927,91 |

*- прогнозное значение индикатора по итогам завершения этапа реализации программы

7.Прогноз ожидаемых социально-экономических

результатов реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы обеспечит:

- снижение доли граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде до 0%;

- переселение из аварийного жилищного фонда граждан в количестве 675 человек;

- ввод в эксплуатацию жилья площадью в количестве не менее 8 047,65 кв.м.;

- ликвидацию 8 047,65 кв.м. аварийного жилья.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

«Переселение граждан,

проживающих на территории

города Димитровграда

Ульяновской области,

из многоквартирных домов,

признанных аварийными

после 1 января 2012 года»

Адресный перечень многоквартирных домов,

признанных в установленном порядке аварийными

и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации*

| № п/п | Адрес МКД | Год постройки | Планируемая дата окончания переселения (квартал, год) | Планируемая дата сноса МКД (квартал, год) | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан, тыс.руб. | Стоимость сноса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего, в том числе | За счет средств консолидированного бюджета: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств областного бюджета Ульяновской области | За счет средств бюджета города |  |
|  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого по муниципальному образованию «Город Димитровград» Ульяновской области за 2019-2023 годы | х | х | х | 675 | 675 | 8 047,65 | 247 | 129 | 118 | 8 047,65 | 4119,08 | 3928,57 | 347 658,48000 | 330 275,5560 | 17 382,92400 | 11 005,2738* |
| Итого в 2019 году | х | х | х | 10 | 10 | 118,69 | 3 | 3 | 0 | 118,69 | 118,69 | 0,00 | 5127,40800 | 4871,03760 | 256,37040 | 211,83554 |
| 1. | ул.9 Линия, д.27 | 1976 | IV кв. 2019 | IV кв. 2019 | 10 | 10 | 118,69 | 3 | 3 | 0 | 118,69 | 118,69 | 0,00 | 5127,40800 | 4871,03760 | 256,37040 | 211,83554 |
| Итого в 2020 году | х | х | х | 51 | 51 | 563,80 | 17 | 5 | 12 | 563,80 | 133,90 | 429,90 | 24 356,1600 | 23 138,3520 | 1 217,80800 | 996,31726 |
| 2. | ул.Власть Труда, д.23 | 1936 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 22 | 22 | 243,07 | 6 | 3 | 3 | 243,07 | 77,50 | 165,57 | 10500,62400 | 9975,59280 | 525,03120 | 433,82647 |
| 3. | ул.Комсомольская, д.91 | 1917 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 9 | 9 | 76,40 | 3 | 1 | 2 | 76,40 | 16,50 | 59,90 | 3300,480000 | 3135,45600 | 165,02400 | 136,35719 |
| 4. | Поселок Лесхоза, д.2А | 1971 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 20 | 20 | 244,33 | 8 | 1 | 7 | 244,33 | 39,90 | 204,43 | 10555,05600 | 10027,30320 | 527.75280 | 426,13360 |
| Итого в 2021 году | х | х | х | 485 | 485 | 5437,25 | 173 | 87 | 86 | 5437,25 | 2592,65 | 2844,60 | 234 889,20000 | 223 144,7400 | 11 744,4600 | 9 797,121 |
| 5. | ул.III Интернационала, д.68 (2кв.) | 1917 | IV кв. 2022 | IV кв. 2023 | 2 | 2 | 63,97 | 2 | 1 | 1 | 63,97 | 39,81 | 24,16 | 2 763,50400 | 2625,32880 | 138,17520 | 114,17238 |
| 6. | ул.Бурцева, д.4 | 1936 | IV кв. 2022 | IV кв. 2023 | 17 | 17 | 268,78 | 7 | 5 | 2 | 268,78 | 219,51 | 49,27 | 11611,29600 | 11030,73120 | 580,56480 | 479, 71317 |
| 7. | ул. Бурцева, д.6 | 1936 | IV кв. 2022 | IV кв. 2023 | 28 | 28 | 267,76 | 10 | 8 | 2 | 267,76 | 200,36 | 67,40 | 11567,23200 | 10988,87040 | 578,361600 | 477,89269 |
| 8. | ул.Бурцева, д.12 | 1936 | IV кв. 2022 | IV кв. 2023 | 24 | 24 | 269,00 | 9 | 6 | 3 | 269,00 | 168,84 | 100,16 | 11620,80000 | 11039,76000 | 581,04000 | 480,10582 |
| 9. | ул.Власть Труда, д.19 | 1934 | IV кв. 2022 | IV кв. 2023 | 31 | 31 | 389,71 | 14 | 12 | 2 | 389,71 | 295,93 | 93,78 | 16835,47200 | 15993,69840 | 841,77360 | 762, 85067 |
| 10. | ул.Власть Труда, д.21 | 1934 | IV кв. 2022 | IV кв. 2023 | 18 | 18 | 199,33 | 4 | 3 | 1 | 199,33 | 50,04 | 149,29 | 8611,05600 | 8180,50320 | 430,55280 | 354,90350 |
| 11. | ул. Власть Труда, д.29 | 1935 | IV кв. 2022 | IV кв. 2023 | 43 | 43 | 454,02 | 15 | 4 | 11 | 454,02 | 106,17 | 347,85 | 19613,66400 | 18632,98080 | 980,68320 | 819,85608 |
| 12. | ул.Власть Труда, д.31 | 1936 | IV кв. 2022 | IV кв. 2023 | 10 | 10 | 106,94 | 4 | 3 | 1 | 106,94 | 77,33 | 29,61 | 4619,80800 | 4388,81760 | 230,99040 | 190,86437 |
| 13. | ул.Власть Труда, д.45 | 1936 | IV кв. 2022 | IV кв. 2023 | 43 | 43 | 268,15 | 6 | 1 | 5 | 268,15 | 56,20 | 211,95 | 11584,08000 | 11004,87600 | 579,20400 | 478,58876 |
| 14. | ул.Вокзальная, д.40 | 1930 | IV кв. 2022 | IV кв. 2023 | 32 | 32 | 424,48 | 9 | 3 | 6 | 424,48 | 152,65 | 271,83 | 18337,53600 | 17420,65920 | 916,87680 | 757,60341 |
| 15. | ул.Гагарина, д.58 | 1936 | IV кв. 2022 | IV кв. 2023 | 28 | 28 | 372,03 | 12 | 10 | 2 | 372,03 | 301,60 | 70,43 | 16071,69600 | 15268,11120 | 803,58480 | 663,99170 |
| 16. | ул.Матросова, д.4 | 1956 | IV кв. 2022 | IV кв. 2023 | 11 | 11 | 81,52 | 4 | 1 | 3 | 81,52 | 21,99 | 59,53 | 3521,66400 | 3345,58080 | 176,08320 | 145,49527 |
| 17. | ул. Парковая, д.8 | 1939 | IV кв. 2022 | IV кв. 2023 | 15 | 15 | 217,04 | 7 | 6 | 1 | 217,04 | 162,94 | 54,10 | 9376,12800 | 8907,32160 | 468,80640 | 387,26156 |
| 18. | ул.Парковая, д.9 | 1938 | IV кв. 2022 | IV кв. 2023 | 22 | 22 | 264,87 | 6 | 2 | 4 | 264,87 | 51,83 | 213,04 | 11442,38400 | 10870,26480 | 572,11920 | 499,02449 |
| 19. | ул.Победы, д.1 | 1958 | IV кв. 2022 | IV кв. 2023 | 35 | 35 | 374,10 | 12 | 2 | 10 | 374,10 | 59,18 | 314,92 | 16161,12000 | 15353,06400 | 808,05600 | 667,68620 |
| 20. | ул.Победы, д.3 | 1981 | IV кв. 2022 | IV кв. 2023 | 44 | 44 | 552,38 | 16 | 14 | 2 | 552,38 | 482,58 | 69,80 | 23862,81600 | 22669,67520 | 1193,14080 | 985,87678 |
| 21. | ул.Прониной, д.15 | 1960 | IV кв. 2022 | IV кв. 2023 | 64 | 64 | 605,19 | 27 | 4 | 23 | 605,19 | 70,20 | 534,99 | 26144,20800 | 24836,99760 | 1307,21040 | 1 080,13101 |
| 22. | ул. Самарская, д.16 | 1917 | IV кв. 2022 | IV кв. 2023 | 8 | 8 | 78,63 | 3 | 1 | 2 | 78,63 | 25,90 | 52,73 | 3396,81600 | 3226,97520 | 169,84080 | 131,00285 |
| 23. | ул.Тухачевского, д.146 | 1917 | IV кв. 2022 | IV кв. 2023 | 10 | 10 | 179,35 | 6 | 1 | 5 | 179,35 | 49,59 | 129,76 | 7747,92000 | 7360,52400 | 387,39600 | 320,10029 |
| Итого в 2022 году | х | х | х | 129 | 129 | 1927,91 | 54 | 34 | 20 | 1927,91 | 1273,84 | 654,07 | 83 285,71200 | 79 121,42640 | 4 164,28560 | * |
| 24. | ул.Бурцева, д.2 | 1917 | IV кв. 2022 | IV кв. 2023 | 7 | 7 | 260,56 | 7 | 6 | 1 | 260,56 | 221,35 | 39,21 | 11256,19200 | 10693,38240 | 562,80960 | * |
| 25. | ул.Власть Труда, д.37 | 1947 | IV кв. 2022 | IV кв. 2023 | 27 | 27 | 444,07 | 8 | 5 | 3 | 444,07 | 278,16 | 165,91 | 19183,82400 | 18224,63280 | 959,19120 | * |
| 26. | ул.Власть Труда, д.43 | 1951 | IV кв. 2022 | IV кв. 2023 | 11 | 11 | 224,64 | 4 | 4 | 0 | 224,64 | 224,64 | 0,00 | 9704,44800 | 9219,22560 | 485,22240 | * |
| 27. | ул.Комсомольская, д.40 | 1917 | IV кв. 2022 | IV кв. 2023 | 10 | 10 | 181,03 | 7 | 3 | 4 | 181,03 | 83,83 | 97,20 | 7820,49600 | 7429,47120 | 391,02480 | * |
| 28. | ул.Комсомольская, д.123 | 1917 | IV кв. 2022 | IV кв. 2023 | 26 | 26 | 368,85 | 12 | 9 | 3 | 368,85 | 289,38 | 79,47 | 15934,32000 | 15137,60400 | 796,71600 | * |
| 29. | ул.Куйбышева, д.155 | 1930 | IV кв. 2022 | IV кв. 2023 | 12 | 12 | 103,69 | 4 | 2 | 2 | 103,69 | 53,69 | 50,00 | 4479,40800 | 4255,43760 | 223,97040 | * |
| 30. | ул.Пушкина, д.77 | 1917 | IV кв. 2022 | IV кв. 2023 | 17 | 17 | 150,79 | 4 | 1 | 3 | 150,79 | 24,45 | 126,34 | 6514,12800 | 6188,42160 | 325,70640 | * |
| 31. | ул.Серебрякова, д.67 | 1917 | IV кв. 2022 | IV кв. 2023 | 12 | 12 | 68,38 | 4 | 2 | 2 | 68,38 | 38,04 | 30,34 | 2954,01600 | 2806,31520 | 147,70080 | * |
| 32. | ул.Хмельницкого, д.74 | 1917 | IV кв. 2022 | IV кв. 2023 | 7 | 7 | 125,90 | 4 | 2 | 2 | 125,90 | 60,30 | 65,60 | 5438,88000 | 5166,93600 | 271,94400 | * |

* - данные подлежат уточнению после получения актуальных сметных расчетов Комитета по жилищно-коммунальному комплексу на снос жилых домов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

«к муниципальной программе «Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда

Ульяновской области, из

многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года»

Система программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Бюджетные ассигнования бюджета города** | Бюджетные ассигнования областного бюджета | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Финансовое обеспечение всего | по этапам реализации (тыс.руб.) | Финансовое обеспечение всего | по этапам реализации (тыс.руб.) | Всего: | по этапам реализации (тыс.руб.) |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. Основное мероприятие «Приобретение жилых помещений» |
| 1.1 | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | КУИГ | 17 382,9240 | 256,37040 | 1 217,80800 | 11 744,4600 | 4 164,2856 | 330 275,5560 | 4 871,03760 | 23 138,3520 | 223 144,7400 | 79 121,4264 | 347 658,4800 | 5 127,40800 | 24 356,16000 | 234 889,200 | 83 285,7120 |
|  | ИТОГО по мероприятию: | 17 382,9240 | 256,37040 | 1 217,80800 | 11 744,4600 | 4 164,2856 | 330 275,5560 | 4 871,03760 | 23 138,3520 | 223 144,7400 | 79 121,4264 | 347 658,4800 | 5 127,40800 | 24 356,16000 | 234 889,200 | 83 285,7120 |

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Бюджетные ассигнования бюджета города** | Бюджетные ассигнования областного бюджета | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Финансовое обеспечение всего | по этапам реализации (тыс.руб.) | Финансовое обеспечение всего | по этапам реализации (тыс.руб.) | Финансовое обеспечение всего | по этапам реализации (тыс.руб.) |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 |  | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 |  | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2. Основное мероприятие «Снос аварийного жилищного фонда» |
| 2.1 | Снос аварийного жилищного фонда после расселения граждан | КУИГ | 11 005,2738 | 211,83554 | 996,31726 | 9 797,121 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 005,2738 | 211,83554 | 996,31726 | 9 797,121 | * |
|  | ИТОГО по мероприятию: | 11 005,2738 | 211,83554 | 996,31726 | 9 797,121 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 005,2738 | 211,83554 | 996,31726 | 9 797,121 | * |
|  | Всего по муниципальной программе: | 28388,1978 | 468,20594 | 2 214,12526 | 21 541,581 | 4 164,2856 | 330 275,5560 | 4 871,03760 | 23 138,3520 | 223 144,7400 | 79 121,4264 | 358 663,7538 | 5 339,24354 | 25 352,47726 | 244686,321 | 83 285,7120 |

* - данные подлежат уточнению после получения актуальных сметных расчетов Комитета по жилищно-коммунальному комплексу на снос жилых домов.

**выделение денежных средств из бюджета города на программные мероприятия в обозначенных объемах позволит привлечь денежные средства из вышестоящих бюджетов в установленных объемах.