АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДИМИТРОВГРАДА

Ульяновской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05 сентября 2018 года                                                                               1940

Об организации и проведении комплекса работ

по осеннему благоустройству территории города Димитровграда Ульяновской области

В соответствии с пунктом 27 части 1 статьи 7, пунктом 8 части 4 статьи 45 Устава муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области, в целях приведения территории города Димитровграда Ульяновской области в соответствие с санитарными нормами п о с т а н о в л я ю:

1.Объявить и провести на территории города Димитровграда Ульяновской области (далее – город) комплекс работ по осеннему благоустройству (далее – месячник) в период с 07 сентября по 19 октября 2018 года.

2.Объявить 28 сентября 2018 года единым Днем чистоты и порядка на территории города Димитровграда Ульяновской области.

3.Комитету по жилищно-коммунальному комплексу Администрации города (Большаков А.Н.):

3.1.Обеспечить организацию и контроль за проведением городских субботников в рамках месячника по благоустройству 07 сентября, 14 сентября, 21 сентября, 28 сентября, 05 октября, 12 октября, 19 октября 2018 года;

3.2.Предоставлять в Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области еженедельно (в понедельник и четверг) в письменном виде информацию о проведении месячника;

3.3.Обеспечить взаимодействие с предприятиями, учреждениями, организациями всех форм собственности, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории города, собственниками жилых домов усадебного типа и многоэтажной застройки, гаражно-строительными кооперативами, садоводческими обществами города при проведении субботников;

3.4.Создать Штаб по руководству и организации проведения комплекса работ по осеннему благоустройству территории города Димитровграда Ульяновской области;

3.5.Утвердить Состав Штаба по руководству и организации проведения комплекса работ по осеннему благоустройству территории города (Приложение №1).

4.Управлению по информационной политике и общественным коммуникациям Администрации города (Ряскова О.Н.) обеспечить информирование населения о ходе проведения месячника по благоустройству в СМИ.

5.Руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации города:

5.1.В срок до 06 сентября 2018 года разработать, утвердить и представить в Комитет по жилищно-коммунальному комплексу Администрации города планы мероприятий по проведению месячника;

5.2.Обеспечить организацию и участие в месячнике и произвести уборку и благоустройство собственных и прилегающих территорий.

6.Управлению финансов и муниципальных закупок Администрации города (Битосов Н.В.) организовать работу по привлечению к участию в месячнике руководителей предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории города (по согласованию с ними).

7.Руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации города обеспечить ежедневное представление в Комитет по жилищно-коммунальному комплексу Администрации города письменной информации о проведении месячника согласно установленной форме, с приложением фото отчетов (Приложение №2).

8.Рекомендовать:

8.1.Муниципальному казенному учреждению «Городские дороги» (Валиев М.К.) (по согласованию) принять участие в месячнике и произвести уборку и благоустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе, защитных дорожных сооружений, искусственных дорожных сооружений, производственных объектов, элементов обустройства, а также в отношении полос отвода и придорожных полос, обеспечить организацию предоставления транспорта для вывоза мусора после проведения субботников, а также шанцевого инструментов и расходных материалов (перчатки, мешки);

8.2.Руководителям организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами на территории города, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов (по согласованию):

8.2.1.Организовать проведение месячника и произведение субботников на прилегающих территориях многоквартирных домов, обеспечить инструментом и материалами участников месячника, субботников в соответствии с их заявками;

8.2.2.Еженедельно по пятницам обеспечить проведение мероприятия «Чистая пятница», по уборке закрепленных территорий с предоставлением отчета в Комитет по жилищно-коммунальному комплексу Администрации города письменной информации в форме отчета о проведении месячника согласно установленной форме (Приложение №2) (с приложением фото отчетов);

8.3.Руководителям ресурсоснабжающих организаций города (по согласованию) организовать проведение месячников и субботников на собственных и прилегающих к коммунальным объектам, инженерным коммуникациям, другим коммуникациям территориях, обеспечить инструментом и материалами участников месячника, субботников в соответствии с их заявками;

8.4.Собственникам жилых домов усадебного типа (по согласованию) принять участие в месячниках и произвести уборку и благоустройство собственных и прилегающих территорий.

9.Установить, что настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

10.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

Главы Администрации города                                		           С.А.Выжимов

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению Администрации города от 05.09.2018 № 1940 |
| --- | --- |

СОСТАВ

штаба по руководству и организации проведения комплекса работ по весеннему благоустройству территории города Димитровграда Ульяновской области.

Председатель штаба:

Выжимов С.А.		- исполняющий обязанности Главы Администрации

города

Заместитель Председателя Комиссии:

Горошков Н.А.		- заместитель председателя Комитета – начальник отдела благоустройства, транспорта и связи Комитета по жилищно-коммунальному комплексу Администрации

города

Секретарь Комиссии:

Куденко И.В.	- ведущий инженер отдела благоустройства транспорта и связи Комитета по жилищно – коммунальному комплексу Администрации города

Члены комиссии:

Валиев М.К.	- директор Муниципального казённого учреждения «Городские дороги» (по согласованию)

Волков И.Ю.	- директор Муниципального казённого учреждения «Служба охраны окружающей среды» (по согласованию)

Ерменеева И.Ю.  	- исполняющий обязанности директора Муниципального казённого учреждения «Управление архитектуры и градостроительства города Димитровграда» (по согласованию)

Наумова И.Н.  	- заместитель начальника Управления социально-экономического развития Администрации города

Топталин А.А.  	- председатель Комитета по управлению имуществом города Администрации города

__________________

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к постановлению Администрации города от 05.09.2018 № 1940 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о проведении комплекса работ по осеннему благоустройству

территории города Димитровграда Ульяновской области

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объём работ | Место проведения * | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по плану | по факту |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
|  | Очистка магистральных и внутриквартальных дорог | тыс. кв. м |  |  |  |  |
|  | Очистка газонов, цветников, парков, скверов | тыс. кв. м |  |  |  |  |
|  | Очистка кустарников | пог. м |  |  |  |  |
|  | Стрижка кустарников | пог. м |  |  |  |  |
|  | Посадка деревьев | шт. |  |  |  |  |
|  | Посадка кустарников | шт. |  |  |  |  |
|  | Окапывание деревьев | шт. |  |  |  |  |
|  | Побелка стволов деревьев | шт. |  |  |  |  |
|  | Окапывание кустарников | пог. м |  |  |  |  |
|  | Ремонт, покраска скамеек, садовых диванов | шт. |  |  |  |  |
|  | Установка скамеек, садовых диванов | шт. |  |  |  |  |
|  | Вывоз мусора | куб. м |  |  |  |  |
|  | Ликвидация мест стихийного складирования бытовых отходов | шт. |  |  |  |  |
|  | Очистка от мусора территорий, прилегающих к полигонам твёрдых бытовых отходов и свалкам, и придорожных полос подъездных дорог к полигонам твёрдых бытовых отходов и свалкам | кв. м |  |  |  |  |
|  | Ремонт, покраска урн | шт. |  |  |  |  |
|  | Установка новых урн | шт. |  |  |  |  |
|  | Снятие объявлений, в том числе рекламных | кв. м |  |  |  |  |
|  | Помывка опор линий электро-передач, опор контактной сети | шт. |  |  |  |  |
|  | Ремонт, покраска контейнеров | шт. |  |  |  |  |
|  | Установка новых контейнеров | шт. |  |  |  |  |
|  | Ремонт, покраска контейнерных площадок | шт. |  |  |  |  |
|  | Устройство контейнерных пло-щадок | шт. |  |  |  |  |
|  | Помывка витражей, окон | тыс. кв. м |  |  |  |  |
|  | Ремонт остановочных павильонов | шт. |  |  |  |  |
|  | Помывка остановочных павиль-онов | шт. |  |  |  |  |
|  | Очистка подвалов от мусора | домов |  |  |  |  |
|  | Очистка чердаков от мусора | домов |  |  |  |  |
|  | Ремонт детских игровых площа-док | шт. |  |  |  |  |
|  | Завоз песка в песочницы | куб. м. |  |  |  |  |
|  | Планировка газонов | кв. м. |  |  |  |  |
|  | Посев газонной травы | кв. м. |  |  |  |  |
|  | Устройство клумб | кв. м./шт. |  |  |  |  |
|  | Посадка цветочной рассады | шт. |  |  |  |  |
|  | Посадка цветов (семена) | кв. м. |  |  |  |  |
|  | Ремонт пешеходных ограждений | пог. м |  |  |  |  |
|  | Покраска пешеходных ограждений | пог. м |  |  |  |  |
|  | Покраска бордюрного камня | пог. м |  |  |  |  |
|  | Снос сухостойных и аварийных деревьев | шт. |  |  |  |  |
|  | Проведение осенних осмотров многоквартирных домов | ед. |  |  |  |  |
|  | Проведение осенних осмотров зданий и сооружений организа-ций бюджетной сферы | ед. |  |  |  |  |
|  | Выдача предписаний об устранении нарушений правил благоустройства | ед. |  |  |  |  |

Задействовано населения ______________________________________________

в том числе:

студентов и школьников _______________________________________________

временно безработных граждан _________________________________________

граждан, имеющих задолженность за жилищно-коммунальные услуги ________

Задействовано техники ________________________________________________

Исполняющий обязанности

Главы администрации города __________________   _______________________

(подпись)                     (расшифровка подписи)

Ф.И.О. исполнителя, номер телефона