АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДИМИТРОВГРАДА

Ульяновской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 января 2019 года                                                                                     034

О внесении изменений в постановление Администрации города от 31.05.2017 №947

В целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы, утверждённой Постановлением Правительства Ульяновской области от 19.02.2014 №51-П,  п о с т а н о в л я ю:

1.Внести в постановление Администрации города от 31.05.2017 №947 «Об утверждении плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Димитровграда Ульяновской области, на 2018-2020 годы» (далее – постановление) следующие изменения:

|  | «ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к постановлению Администрации города от 31.05.2017 № 947 |
| --- | --- |

1.1. Приложение №1 к постановлению изложить в следующей редакции:

план

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Димитровграда Ульяновской области, на 2018-2020 годы

| № п/п | Адрес МКД | Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, руб. | Планируемый срок завершения работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам финансирования |  |
|  |  |  |  | средства Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | средства областного бюджета Ульяновской области | средства бюджета муниципального образования | средства собственников помещений в многоквартирном доме |  |
| 2018 |
| 1 | г. Димитровград, пр. Димитрова, 41 | Ремонт крыши | 1 636 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 636 128,00 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 109 792,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 792,80 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 86 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 112,00 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 118 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 404,00 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 69 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 966,00 | IV квартал 2018 года |
| 2 | г. Димитровград, пр. Димитрова, 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 356 826,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 826,60 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 505 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 908,00 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 5 166 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 166 720,00 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 544 658,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 658,40 | IV квартал 2018 года |
| 3 | г. Димитровград, ул. Власть Труда, 22 | Ремонт крыши | 2 372 385,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 372 385,60 | IV квартал 2018 года |
| 4 | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, д. 96 | Ремонт системы отопления | 2 152 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 152 800,00 | IV квартал 2018 года |
| 5 | г. Димитровград, ул. Льва Толстого, д. 69 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 128 091,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 091,60 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 142 084,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 084,80 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 69 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 966,00 | IV квартал 2018 года |
| 6 | г. Димитровград, пр. Димитрова, д. 17а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 223 245,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 245,36 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 503 755,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503 755,20 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 4 574 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 574 700,00 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 490 192,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 192,56 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 80 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 730,00 | IV квартал 2018 года |
| 7 | г. Димитровград, пр. Ленина, 10а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 384 274,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 274,80 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 452 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452 088,00 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 2 691 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 691 000,00 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 473 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 616,00 | IV квартал 2018 года |
| 8 | г. Димитровград, ул. Театральная, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 415 382,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 382,76 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 654 451,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654 451,20 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 242 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 190,00 | IV квартал 2018 года |
| 9 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 24А | Утепление и ремонт фасада | 1 814 810,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 814 810,40 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт крыши | 1 971 534,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 971 534,24 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 146 390,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 390,40 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 202 363,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 363,20 | IV квартал 2018 года |
| 10 | г. Димитровград, ул. 9 Линия, 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 128 091,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 091,60 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 189 446,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 446,40 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 661 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661 986,00 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 111 945,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 945,60 | IV квартал 2018 года |
| 11 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 22А | Ремонт крыши | 1 971 534,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 971 534,24 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Утепление и ремонт фасада | 1 814 810,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 814 810,40 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 146 390,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 390,40 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 202 363,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 363,20 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 1 245 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 245 933,00 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 267 593,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 593,04 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 172 116,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 116,36 | IV квартал 2018 года |
| 12 | г. Димитровград, пр. Димитрова, 11 | Ремонт фасада | 2 798 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 798 640,00 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 415 382,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 382,76 | IV квартал 2018 года |
| 13 | г. Димитровград, ул. Гончарова, 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 329 378,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 378,40 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 387 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 504,00 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 544 658,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 658,40 | IV квартал 2018 года |
| 14 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 288 | Ремонт системы отопления | 1 130 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 220,00 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 130 244,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 244,40 | IV квартал 2018 года |
| 15 | г. Димитровград, ул. Гончарова, 10а | Ремонт системы электроснабжения | 242 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 190,00 | IV квартал 2018 года |
| 16 | г. Димитровград, ул. Театральная, 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 512 366,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 366,40 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 667 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667 368,00 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 2 368 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 368 080,00 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 426 254,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 254,40 | IV квартал 2018 года |
| 17 | г. Димитровград, пр. Ленина, 20 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 600 200,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 200,64 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 706 118,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 118,40 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 805 147,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 147,20 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 156 723,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 723,84 | IV квартал 2018 года |
| 18 | г. Димитровград, пр. Ленина, 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 644 117,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644 117,76 | IV квартал 2018 года |
| 19 | г. Димитровград, пр. Ленина, 10 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 749 174,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749 174,40 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 4 574 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 574 700,00 | IV квартал 2018 года |
| 20 | г. Димитровград, ул. М.Тореза, 2а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 600 200,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 200,64 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 706 118,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 118,40 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 4 574 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 574 700,00 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 805 147,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 147,20 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 310 003,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 003,20 | IV квартал 2018 года |
| 21 | г. Димитровград, ул. Менделеева, 8 | Ремонт крыши | 3 345 881,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 345 881,76 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт фасада | 3 229 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 229 200,00 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 322 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 920,00 | IV квартал 2018 года |
| 22 | г. Димитровград, пр. Ленина, 2 | Ремонт системы электроснабжения | 951 537,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951 537,60 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт крыши | 5 112 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 112 900,00 | IV квартал 2018 года |
| 23 | г. Димитровград, пр. Ленина, 18 | Ремонт крыши | 2 069 701,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 069 701,92 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 3 573 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 573 648,00 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 161 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 460,00 | IV квартал 2018 года |
| 24 | г. Димитровград, пр. Димитрова, 23а | Ремонт крыши | 3 885 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 885 804,00 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 3 229 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 229 200,00 | IV квартал 2018 года |
| 25 | г. Димитровград, пр. Димитрова, 35 | Ремонт крыши | 3 599 481,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 599 481,60 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 731 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731 952,00 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 2 691 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 691 000,00 | IV квартал 2018 года |
| 26 | г. Димитровград, пр. Димитрова, 23 | Ремонт крыши | 3 681 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 681 288,00 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 706 118,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 118,40 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 805 147,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 147,20 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 180 835,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 835,20 | IV квартал 2018 года |
| 27 | г. Димитровград, пр. Ленина, 18А | Ремонт крыши | 3 574 939,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 574 939,68 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 631 308,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631 308,60 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 706 118,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 118,40 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 180 835,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 835,20 | IV квартал 2018 года |
| 28 | г. Димитровград, ул. Земина, 142 | Ремонт крыши | 2 270 127,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 270 127,60 | IV квартал 2018 года |
| 29 | г. Димитровград, пр. Димитрова, 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 415 382,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 382,76 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 503 755,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503 755,20 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 4 036 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036 500,00 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 490 192,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 192,56 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 189 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189 422,00 | IV квартал 2018 года |
| 30 | г. Димитровград, ул. Терешковой, 3 | Ремонт крыши | 4 090 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 090 320,00 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 768 549,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 549,60 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 904 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904 176,00 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 3 767 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 767 400,00 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 805 147,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 147,20 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 189 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189 422,00 | IV квартал 2018 года |
| 31 | г. Димитровград, ул. 9 Линия, 13 | Ремонт системы отопления | 5 675 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 675 319,00 | IV квартал 2018 года |
| 32 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 295 | Ремонт крыши | 2 025 705,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 025 705,73 | IV квартал 2018 года |
| 33 | г. Димитровград, пр. Димитрова, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 356 826,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 826,60 | IV квартал 2018 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 251 877,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 877,60 | IV квартал 2018 года |
| 34 | г. Димитровград, ул. Земина, 130 | Ремонт крыши | 2 249 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 249 676,00 | IV квартал 2018 года |
| Всего: | 135238494,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135238494,01 |  |
| 2019 |
| 1 | г. Димитровград, ул. Т.Потаповой, д. 169 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 109 792,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 792,80 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 129 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 168,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 165 765,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 765,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 167 918,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 918,40 | IV квартал 2019 года |
| 2 | г. Димитровград, ул. 9-я Линия, 23 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 109 792,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 792,80 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 142 084,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 084,80 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 193 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 752,00 | IV квартал 2019 года |
| 3 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 307 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 109 792,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 792,80 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 142 084,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 084,80 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 181 911,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 911,60 | IV квартал 2019 года |
| 4 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 18б | Ремонт системы холодного водоснабжения | 146 390,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 390,40 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 193 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 752,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 260 488,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 488,80 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 195 904,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 904,80 | IV квартал 2019 года |
| 5 | г. Димитровград, ул. Вокзальная, 73 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 128 091,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 091,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 165 765,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 765,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 167 918,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 918,40 | IV квартал 2019 года |
| 6 | г. Димитровград, ул. Вокзальная, 81 | Ремонт крыши | 1 145 289,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 145 289,60 | IV квартал 2019 года |
| 7 | г. Димитровград, ул. Ветлаборатория, 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 128 091,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 091,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 165 765,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 765,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 167 918,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 918,40 | IV квартал 2019 года |
| 8 | г. Димитровград, ул. Майора Кузнецова, 6 | Ремонт системы отопления | 861 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861 120,00 | IV квартал 2019 года |
| 9 | г. Димитровград, ул. Театральная, 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 347 677,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 677,20 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 465 004,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 004,80 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 899 870,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899 870,40 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 839 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839 592,00 | IV квартал 2019 года |
| 10 | г. Димитровград, ул. Гончарова, 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 585 561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 561,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 663 062,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663 062,40 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 119 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 456,00 | IV квартал 2019 года |
| 11 | г. Димитровград, ул. Победы, 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 109 792,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 792,80 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 129 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 168,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 165 765,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 765,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 167 918,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 918,40 | IV квартал 2019 года |
| 12 | г. Димитровград, ул. Мелекесская, 29 | Ремонт системы водоотведения | 118 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 404,00 | IV квартал 2019 года |
| 13 | г. Димитровград, ул. 9 Линия, 3 | Ремонт системы водоотведения | 165 765,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 765,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 941 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941 850,00 | IV квартал 2019 года |
| 14 | г. Димитровград, ул. 9 Линия, 14 | Ремонт системы водоотведения | 165 765,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 765,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 941 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941 850,00 | IV квартал 2019 года |
| 15 | г. Димитровград, ул. Майора Кузнецова, 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 146 390,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 390,40 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 172 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 224,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 260 488,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 488,80 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 167 918,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 918,40 | IV квартал 2019 года |
| 16 | г. Димитровград, ул. 9 Линия, 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 128 091,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 091,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 941 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941 850,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 165 765,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 765,60 | IV квартал 2019 года |
| 17 | г. Димитровград, ул. Театральная, 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 512 366,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 366,40 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 766 396,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766 396,80 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 899 870,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899 870,40 | IV квартал 2019 года |
| 18 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 313 | Ремонт крыши | 3 272 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272 256,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 1 345 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 345 500,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 615 700,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 700,80 | IV квартал 2019 года |
| 19 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 297 | Ремонт системы отопления | 1 614 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 614 600,00 | IV квартал 2019 года |
| 20 | г. Димитровград, ул. Терешковой, 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 585 561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 561,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 818 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818 064,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 3 767 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 767 400,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 757 785,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757 785,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 399 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 320,00 | IV квартал 2019 года |
| 21 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 315 | Ремонт крыши | 3 272 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272 256,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 585 561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 561,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 615 700,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 700,80 | IV квартал 2019 года |
| 22 | г. Димитровград, пр. Димитрова, 27 | Ремонт крыши | 6 544 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 544 512,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 4 843 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 843 800,00 | IV квартал 2019 года |
| 23 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 303 | Ремонт крыши | 3 272 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272 256,00 | IV квартал 2019 года |
| 24 | г. Димитровград, пр. Димитрова, 37А | Ремонт крыши | 4 499 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 499 352,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 3 767 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 767 400,00 | IV квартал 2019 года |
| 25 | г. Димитровград, пр. Ленина, 30А | Ремонт крыши | 2 583 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 583 360,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт фасада | 5 166 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 166 720,00 | IV квартал 2019 года |
| 26 | г. Димитровград, пр. Димитрова, 31 | Ремонт крыши | 4 499 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 499 352,00 | IV квартал 2019 года |
| 27 | г. Димитровград, ул. Тореза, 2 | Ремонт крыши | 3 681 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 681 288,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 768 549,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 549,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 904 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904 176,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 852 508,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852 508,80 | IV квартал 2019 года |
| 28 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 319 | Ремонт крыши | 3 272 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272 256,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 3 498 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 498 300,00 | IV квартал 2019 года |
| 29 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 311 | Ремонт крыши | 3 272 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272 256,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 189 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189 422,00 | IV квартал 2019 года |
| 30 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 325 | Ремонт крыши | 3 272 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272 256,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 585 561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 561,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 615 700,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 700,80 | IV квартал 2019 года |
| 31 | г. Димитровград, ул. Тореза, 7А | Ремонт крыши | 2 583 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 583 360,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 585 561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 561,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 818 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818 064,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 4 036 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036 500,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 757 785,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757 785,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 399 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 320,00 | IV квартал 2019 года |
| 32 | г. Димитровград, пр. Ленина, 38 | Ремонт крыши | 2 066 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 066 688,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 585 561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 561,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 775 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 008,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 757 785,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757 785,60 | IV квартал 2019 года |
| 33 | г. Димитровград, пр. Ленина, 11а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 1 280 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280 916,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1 679 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 679 184,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 7 265 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 265 700,00 | IV квартал 2019 года |
| 34 | г. Димитровград, ул. Тореза, 8 | Ремонт крыши | 2 583 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 583 360,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт фасада | 5 166 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 166 720,00 | IV квартал 2019 года |
| 35 | г. Димитровград, пр. Димитрова, 23 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 391 594,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 594,32 | IV квартал 2019 года |
| 36 | г. Димитровград, ул. Королева, 6а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1 636 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 636 128,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 1 244 318,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 244 318,40 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 1 468 209,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 468 209,60 | IV квартал 2019 года |
| 37 | г. Димитровград, ул. Курчатова, 10 | Ремонт крыши | 2 557 526,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 557 526,40 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 4 036 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036 500,00 | IV квартал 2019 года |
| 38 | г. Димитровград, ул. Земина, 138 | Ремонт крыши | 3 272 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272 256,00 | IV квартал 2019 года |
| 39 | г. Димитровград, пр. Димитрова, 3 | Ремонт крыши | 5 112 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 112 900,00 | IV квартал 2019 года |
| 40 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 18 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 109 792,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 792,80 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 129 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 168,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 914 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914 940,00 | IV квартал 2019 года |
| 41 | г. Димитровград, пр. Димитрова, 9 | Ремонт системы водоотведения | 899 870,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899 870,40 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 3 767 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 767 400,00 | IV квартал 2019 года |
| 42 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 274 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 128 091,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 091,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 150 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 696,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 167 918,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 918,40 | IV квартал 2019 года |
| 43 | г. Димитровград, ул. Терешковой, 8 | Ремонт крыши | 4 499 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 499 352,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 585 561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 561,60 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 818 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818 064,00 | IV квартал 2019 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 757 785,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757 785,60 | IV квартал 2019 года |
| Всего: | 157894747,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157894747,92 |  |
| 2020 |
| 1 | г. Димитровград, ул. Потаповой, 169 | Ремонт крыши | 2 454 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 454 192,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Утепление и ремонт фасада | 2 260 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 260 440,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 1 614 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 614 600,00 | IV квартал 2020 года |
| 2 | г. Димитровград, ул. 9 Линия, 23 | Ремонт крыши | 1 840 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840 644,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 1 237 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 237 860,00 | IV квартал 2020 года |
| 3 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 18б | Ремонт крыши | 2 413 288,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 413 288,80 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 1 264 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 264 770,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Утепление и ремонт фасада | 1 808 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 808 352,00 | IV квартал 2020 года |
| 4 | г. Димитровград, ул. Вокзальная, 73 | Ремонт крыши | 2 045 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 045 160,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Утепление и ремонт фасада | 2 260 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 260 440,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 1 614 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 614 600,00 | IV квартал 2020 года |
| 5 | г. Димитровград, ул. Ветлаборатория, 1 | Ремонт крыши | 2 045 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 045 160,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Утепление и ремонт фасада | 2 260 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 260 440,00 | IV квартал 2020 года |
| 6 | г. Димитровград, ул. Гончарова, 2 | Ремонт фасада | 4 520 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 520 880,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 688 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688 896,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 3 229 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 229 200,00 | IV квартал 2020 года |
| 7 | г. Димитровград, ул. Победы, 4 | Ремонт крыши | 1 840 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840 644,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Утепление и ремонт фасада | 2 260 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 260 440,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 1 614 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 614 600,00 | IV квартал 2020 года |
| 8 | г. Димитровград, ул. Мелекесская, 29 | Ремонт крыши | 920 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920 322,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Утепление и ремонт фасада | 1 033 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 033 344,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 91 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 494,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 107 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 640,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 807 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 300,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 69 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 966,00 | IV квартал 2020 года |
| 9 | г. Димитровград, ул. 9 Линия, 3 | Ремонт крыши | 2 413 288,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 413 288,80 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Утепление и ремонт фасада | 2 260 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 260 440,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 146 390,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 390,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 167 918,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 918,40 | IV квартал 2020 года |
| 10 | г. Димитровград, ул. 9 Линия, 14 | Ремонт крыши | 2 413 288,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 413 288,80 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Утепление и ремонт фасада | 2 260 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 260 440,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 146 390,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 390,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 167 918,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 918,40 | IV квартал 2020 года |
| 11 | г. Димитровград, ул. 9 Линия, 1 | Ремонт крыши | 2 454 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 454 192,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Утепление и ремонт фасада | 2 260 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 260 440,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 167 918,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 918,40 | IV квартал 2020 года |
| 12 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 282 | Ремонт крыши | 2 045 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 045 160,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Утепление и ремонт фасада | 2 260 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 260 440,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 1 614 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 614 600,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 128 091,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 091,60 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 165 765,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 765,60 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 167 918,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 918,40 | IV квартал 2020 года |
| 13 | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, 144 | Ремонт крыши | 2 495 095,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 495 095,20 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Утепление и ремонт фасада | 2 325 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 325 024,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 1 641 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 641 510,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 146 390,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 390,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 236 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 808,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 209 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 898,00 | IV квартал 2020 года |
| 14 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 278 | Ремонт крыши | 2 454 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 454 192,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Утепление и ремонт фасада | 2 260 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 260 440,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 146 390,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 390,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 1 614 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 614 600,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 189 446,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 446,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 167 918,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 918,40 | IV квартал 2020 года |
| 15 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 301 | Ремонт крыши | 2 454 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 454 192,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Утепление и ремонт фасада | 1 614 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 614 600,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 146 390,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 390,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 167 918,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 918,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 1 614 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 614 600,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 189 446,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 446,40 | IV квартал 2020 года |
| 16 | г. Дмимитровград, ул. Тореза, 2б | Ремонт фасада | 5 166 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 166 720,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 768 549,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 549,60 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 904 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904 176,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 1 550 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 016,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 899 870,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899 870,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 259 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 259 388,00 | IV квартал 2020 года |
| 17 | г. Димитровград, ул. Театральная, 9 | Ремонт фасада | 3 875 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 875 040,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 695 354,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 354,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 818 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818 064,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 3 498 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 498 300,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 852 508,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852 508,80 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 119 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 456,00 | IV квартал 2020 года |
| 18 | г. Димитровград, ул. Театральная, 4Б | Ремонт фасада | 3 229 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 229 200,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 585 561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 561,60 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 688 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688 896,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 3 229 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 229 200,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 710 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 424,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 839 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839 592,00 | IV квартал 2020 года |
| 19 | г. Димитровград, ул. Театральная, 7 | Ремонт фасада | 3 875 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 875 040,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 695 354,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 354,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 818 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818 064,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 3 498 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 498 300,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 852 508,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852 508,80 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 119 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 456,00 | IV квартал 2020 года |
| 20 | г. Димитровград, ул. Гончарова, 5 | Ремонт фасада | 3 444 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 444 480,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 347 677,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 677,20 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 465 004,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 004,80 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 4 036 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036 500,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 615 700,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 700,80 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 119 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 456,00 | IV квартал 2020 года |
| 21 | г. Димитровград, ул. Курчатова, 2 | Ремонт крыши | 6 544 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 544 512,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 8 611 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 611 200,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 1 427 306,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 427 306,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1 679 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 679 184,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 7 265 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 265 700,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 1 468 209,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 468 209,60 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 2 378 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 378 844,00 | IV квартал 2020 года |
| 22 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 307 | Ремонт системы отопления | 1 237 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 237 860,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт крыши | 1 595 224,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 595 224,80 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Утепление и ремонт фасада | 2 163 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 163 564,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт лестничных клеток | 129 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 168,00 | IV квартал 2020 года |
| 23 | г. Димитровград, ул. Майора Кузнецова, 10 | Утепление и ремонт фасада | 1 872 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 872 936,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 1 237 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 237 860,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт крыши | 2 225 134,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 225 134,08 | IV квартал 2020 года |
| 24 | г.Димитровград, ул. Куйбышева, 315 | Ремонт фасада | 4 520 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 520 880,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 3 229 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 229 200,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 049 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 049 490,00 | IV квартал 2020 года |
| 25 | г.Димитровград, ул. Куйбышева, 325 | Ремонт фасада | 4 520 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 520 880,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 3 498 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 498 300,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 189 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189 422,00 | IV квартал 2020 года |
| 26 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 311 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 585 561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 561,60 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт ситсемы отопления | 3 498 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 498 300,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 615 700,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 700,80 | IV квартал 2020 года |
| 27 | г. Димитровград, пр. Ленина, 11а | Ремонт крыши | 3 875 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 875 040,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 8 611 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 611 200,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 1 468 209,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 468 209,60 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 2 378 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 378 844,00 | IV квартал 2020 года |
| 28 | г. Димитровград, пр. Димитрова, 31 | Ремонт фасада | 5 166 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 166 720,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 695 354,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 354,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 818 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818 064,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 3 767 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 767 400,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 757 785,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757 785,60 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 399 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 320,00 | IV квартал 2020 года |
| 29 | г. Димитровград, пр. Ленина, 38 | Ремонт фасада | 4 520 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 520 880,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 3 767 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 767 400,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 259 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 259 388,00 | IV квартал 2020 года |
| 30 | г. Димитровград, ул. Пугачева, 15 | Ремонт крыши | 2 617 804,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 617 804,80 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Утепление и ремонт фасада | 2 389 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 389 608,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 1 076 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 076 400,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 128 091,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 091,60 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 165 765,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 765,60 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 167 918,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 918,40 | IV квартал 2020 года |
| 31 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 323 | Ремонт крыши | 3 272 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272 256,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 4 520 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 520 880,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 585 561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 561,60 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 3 498 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 498 300,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 615 700,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 700,80 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 189 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189 422,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт лестничных клеток | 775 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 008,00 | IV квартал 2020 года |
| 32 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 34 | Ремонт фасада | 4 520 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 520 880,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 3 767 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 767 400,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт лестничных клеток | 775 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 008,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт крыши | 1 808 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 808 352,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 658 756,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658 756,80 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 904 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904 176,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 805 147,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 147,20 | IV квартал 2020 года |
| 33 | г. Димитровград, пр. Ленина, 26 | Ремонт крыши | 930 009,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 009,60 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 839 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839 592,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования | 2 045 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 045 160,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 3 013 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 013 920,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 603 860,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 860,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 710 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 424,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 1 894 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 894 464,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 757 785,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757 785,60 | IV квартал 2020 года |
| 34 | г. Димитровград, ул. Терешковой, 4 | Ремонт крыши | 4 090 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 090 320,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 5 166 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 166 720,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 585 561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 561,60 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 818 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818 064,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 3 767 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 767 400,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 757 785,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757 785,60 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 399 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 320,00 | IV квартал 2020 года |
| 35 | г. Димитровград, пр. Ленина, 24а | Ремонт крыши | 6 544 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 544 512,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 8 611 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 611 200,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 1 244 318,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 244 318,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1 679 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 679 184,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 7 265 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 265 700,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 2 378 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 378 844,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 1 444 528,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 444 528,80 | IV квартал 2020 года |
| 36 | г. Димитровград, пр. Димитрова, 9 | Ремонт крыши | 3 681 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 681 288,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 3 982 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 982 680,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1 184 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 184 040,00 | IV квартал 2020 года |
| 37 | г. Димитровград, пр. Ленина, 14 | Ремонт крыши | 15 134 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 134 184,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 15 069 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 069 600,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 1 921 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 921 374,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2 691 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 691 000,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 2 368 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 368 080,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 6 727 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 727 500,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 3 498 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 498 300,00 | IV квартал 2020 года |
| 38 | г. Димитровград, ул. Театральная, 3 | Ремонт крыши | 4 090 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 090 320,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 5 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 382 000,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 119 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 456,00 | IV квартал 2020 года |
| 39 | г. Димитровград, ул. Терешковой, 8 | Ремонт фасада | 5 166 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 166 720,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 3 767 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 767 400,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 399 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 320,00 | IV квартал 2020 года |
| 40 | г. Димитровград, пр. Ленина, 13 | Ремонт крыши | 1 653 350,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 653 350,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 3 013 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 013 920,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 585 561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 561,60 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 688 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688 896,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 2 152 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 152 800,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования | 2 045 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 045 160,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 757 785,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757 785,60 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 839 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839 592,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт лестничных клеток | 484 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484 380,00 | IV квартал 2020 года |
| 41 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 274 | Ремонт крыши | 2 454 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 454 192,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Утепление и ремонт фасада | 2 421 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 421 900,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 941 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941 850,00 | IV квартал 2020 года |
| 42 | г. Димитровград, пр. Ленина, 3 | Ремонт крыши | 4 139 403,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 139 403,84 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Утепление и ремонт фасада | 6 458 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 458 400,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 512 366,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 366,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 602 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602 784,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 3 100 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 032,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 473 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 616,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 699 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699 660,00 | IV квартал 2020 года |
| 43 | г. Димитровград, пр. Ленина, 7 | Ремонт крыши | 4 139 403,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 139 403,84 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Утепление и ремонт фасада | 6 458 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 458 400,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 512 366,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 366,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 602 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602 784,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 3 100 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 032,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 473 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 616,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 699 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699 660,00 | IV квартал 2020 года |
| 44 | г. Димитровград, ул. Миюсовой, 2 | Ремонт крышт | 1 636 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 636 128,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Утепление и ремонт фасада | 968 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968 760,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 764 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764 244,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 86 004,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 004,36 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 130 136,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 136,76 | IV квартал 2020 года |
| 45 | г. Димитровград, ул. Терешковой, 8а | Ремонт крыши | 4 499 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 499 352,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 5 166 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 166 720,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 768 549,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 549,60 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 947 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947 232,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 4 036 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036 500,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 994 593,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994 593,60 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 399 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 320,00 | IV квартал 2020 года |
| 46 | г. Димитровград, ул. Пушкина, 177 | Утепление и ремонт фасада | 1 186 192,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 186 192,80 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 73 195,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 195,20 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 94 723,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 723,20 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 111 945,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 945,60 | IV квартал 2020 года |
| 47 | г. Димитровград, ул. Аблова, 105 | Ремонт крыши | 920 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920 322,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Утепление и ремонт фасада | 71 042,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 042,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 91 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 494,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 142 084,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 084,80 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 97 952,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 952,40 | IV квартал 2020 года |
| 48 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 16 | Ремонт крыши | 3 681 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 681 288,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 5 166 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 166 720,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 695 354,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 354,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 904 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904 176,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 4 036 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036 500,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 839 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839 592,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 947 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947 232,00 | IV квартал 2020 года |
| 49 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 290 | Ремонт крыши | 2 454 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 454 192,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Утепление и ремонт фасада | 2 421 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 421 900,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 1 641 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 641 510,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 146 390,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 390,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 189 446,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 446,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 167 918,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 918,40 | IV квартал 2020 года |
| 50 | г. Димитровград, ул. Тореза, 3а | Ремонт крыши | 1 808 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 808 352,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 4 520 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 520 880,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 768 549,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 549,60 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 904 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904 176,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 3 767 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 767 400,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 805 147,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 147,20 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 259 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 259 388,00 | IV квартал 2020 года |
| 51 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 30 | Ремонт крыши | 3 875 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 875 040,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 8 611 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 611 200,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 1 189 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189 422,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1 636 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 636 128,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 2 378 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 378 844,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт лестничных клеток | 1 550 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 016,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 6 727 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 727 500,00 | IV квартал 2020 года |
| 52 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 327 | Ремонт крыши | 3 272 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272 256,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 4 520 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 520 880,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 585 561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 561,60 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 3 498 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 498 300,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 663 062,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663 062,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 189 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189 422,00 | IV квартал 2020 года |
| 53 | г. Димитровград, ул. Тореза, 9 | Ремонт крыши | 2 583 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 583 360,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 5 166 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 166 720,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 622 159,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 159,20 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 818 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818 064,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 4 036 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036 500,00 | IV квартал 2020 года |
| 54 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 9а | Ремонт крыши | 3 875 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 875 040,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 8 611 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 611 200,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 1 280 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280 916,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1 679 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 679 184,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 7 265 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 265 700,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 1 468 209,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 468 209,60 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 2 378 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 378 844,00 | IV квартал 2020 года |
| 55 | г. Димитровград, ул. Вокзальная, 79 | Ремонт крыши | 1 636 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 636 128,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Утепление и ремонт фасада | 2 260 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 260 440,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 128 091,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 091,60 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 941 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941 850,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 165 765,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 765,60 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 153 925,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 925,20 | IV квартал 2020 года |
| 56 | г. Димитровград, ул. Тореза, 6А | Ремонт крыши | 2 583 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 583 360,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 5 166 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 166 720,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 658 756,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658 756,80 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 818 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818 064,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 4 036 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036 500,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 805 147,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 147,20 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 399 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 320,00 | IV квартал 2020 года |
| 57 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 22 | Ремонт крыши | 930 009,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 009,60 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 3 444 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 444 480,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 658 756,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658 756,80 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 775 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 008,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 2 421 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 421 900,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 805 147,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 147,20 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 839 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839 592,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования | 2 045 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 045 160,00 | IV квартал 2020 года |
| 58 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 40А | Ремонт крыши | 2 583 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 583 360,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 5 166 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 166 720,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 768 549,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 549,60 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 904 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904 176,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 4 036 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036 500,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 899 870,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899 870,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 399 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 320,00 | IV квартал 2020 года |
| 59 | г. Димитровград, ул. Королёва, 5 | Ремонт крыши | 3 875 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 875 040,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 8 180 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 180 640,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 1 427 306,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 427 306,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1 679 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 679 184,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 7 265 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 265 700,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 1 799 740,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 799 740,80 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 2 378 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 378 844,00 | IV квартал 2020 года |
| 60 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 15 | Ремонт крыши | 1 653 350,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 653 350,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 3 875 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 875 040,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 695 354,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 354,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 818 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818 064,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 2 691 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 691 000,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 805 147,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 147,20 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 839 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839 592,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования | 2 045 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 045 160,00 | IV квартал 2020 года |
| 61 | г. Димитровград, ул. Королёва, 3А | Ремонт крыши | 3 875 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 875 040,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 8 180 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 180 640,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 1 427 306,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 427 306,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1 679 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 679 184,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 7 265 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 265 700,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 1 799 740,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 799 740,80 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 2 378 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 378 844,00 | IV квартал 2020 года |
| 62 | г. Димитровград, ул. Королёва, 9А | Ремонт крыши | 3 875 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 875 040,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 8 180 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 180 640,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 1 427 306,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 427 306,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1 679 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 679 184,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 7 265 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 265 700,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 1 799 740,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 799 740,80 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 2 378 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 378 844,00 | IV квартал 2020 года |
| 63 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 28 | Ремонт крыши | 930 009,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 009,60 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 3 444 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 444 480,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 658 756,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658 756,80 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 775 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 008,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 2 421 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 421 900,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 805 147,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 147,20 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 839 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839 592,00 | IV квартал 2020 года |
| 64 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 44 | Ремонт крыши | 981 676,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981 676,80 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 3 659 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 659 760,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 695 354,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 354,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 818 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818 064,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 2 691 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 691 000,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 852 508,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852 508,80 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 979 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979 524,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования | 2 045 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 045 160,00 | IV квартал 2020 года |
| 65 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 42 | Ремонт крыши | 981 676,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981 676,80 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 3 659 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 659 760,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 695 354,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 354,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 818 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818 064,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 2 691 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 691 000,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 852 508,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852 508,80 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 979 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979 524,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования | 2 045 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 045 160,00 | IV квартал 2020 года |
| 66 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 40 | Ремонт крыши | 981 676,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981 676,80 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 3 659 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 659 760,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 695 354,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 354,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 818 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818 064,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 2 691 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 691 000,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 852 508,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852 508,80 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 979 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979 524,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования | 2 045 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 045 160,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт лестничных клеток | 631 305,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631 305,37 | IV квартал 2020 года |
| 67 | г. Димитровград, ул. Королёва, 3 | Ремонт крыши | 2 583 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 583 360,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 5 166 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 166 720,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 768 549,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 549,60 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 904 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904 176,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 4 036 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036 500,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 899 870,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899 870,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 399 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 320,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт лестничных клеток | 1 179 213,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 179 213,42 | IV квартал 2020 года |
| 68 | г. Димитровград, ул. Курчатова, 18 | Ремонт крыши | 2 583 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 583 360,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 5 166 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 166 720,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 768 549,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 549,60 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 904 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904 176,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 4 036 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036 500,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 899 870,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899 870,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 399 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 320,00 | IV квартал 2020 года |
| 69 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 293А | Ремонт крыши | 2 583 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 583 360,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 5 166 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 166 720,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 768 549,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 549,60 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 4 036 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036 500,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 899 870,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899 870,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 399 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 320,00 | IV квартал 2020 года |
| 70 | г. Димитровград, ул. Королёва, 9 | Ремонт крыши | 2 325 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 325 024,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 4 736 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 736 160,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 622 159,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 159,20 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 731 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731 952,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 3 767 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 767 400,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 710 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 424,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 259 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 259 388,00 | IV квартал 2020 года |
| 71 | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 19 | Ремонт крыши | 3 681 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 681 288,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 4 305 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 305 600,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 585 561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 561,60 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 688 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688 896,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 3 498 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 498 300,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 663 062,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663 062,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 119 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 456,00 | IV квартал 2020 года |
| 72 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 22 | Ремонт крыши | 2 863 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 863 224,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Утепление и ремонт фасада | 2 583 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 583 360,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 237 884,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 884,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 279 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 864,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 1 776 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 776 060,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 378 892,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 892,80 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 251 877,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 877,60 | IV квартал 2020 года |
| 73 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 50 | Ремонт крыши | 3 875 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 875 040,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 8 180 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 180 640,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 1 427 306,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 427 306,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1 679 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 679 184,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 7 265 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 265 700,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 1 799 740,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 799 740,80 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 2 378 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 378 844,00 | IV квартал 2020 года |
| 74 | г. Димитровград, ул. Западная, 1 | Ремонт крыши | 4 391 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 391 712,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 8 611 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 611 200,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 1 280 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280 916,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1 506 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 506 960,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 6 727 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 727 500,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 1 515 571,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 515 571,20 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 2 378 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 378 844,00 | IV квартал 2020 года |
| 75 | г. Димитровград, ул. Королёва, 12 | Ремонт крыши | 4 004 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 004 208,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 7 857 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 857 720,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 1 061 330,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 061 330,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1 248 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 624,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 6 189 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 189 300,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 1 302 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 302 444,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 2 168 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 168 946,00 | IV квартал 2020 года |
| 76 | г. Димитровград, ул. Кирпичная, 4 | Ремонт крыши | 3 875 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 875 040,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 3 444 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 444 480,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 1 006 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 006 434,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1 184 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 184 040,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 5 920 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 920 200,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 1 231 401,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 231 401,60 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 2 098 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 098 980,00 | IV квартал 2020 года |
| 77 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 259 | Ремонт крыши | 3 131 032,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 131 032,32 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 4 305 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 305 600,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 896 641,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896 641,20 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 4 052 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 052 646,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 554 130,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554 130,72 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 209 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 898,00 | IV квартал 2020 года |
| 78 | г. Димитровград, пр-т Ленина, 29А | Ремонт крыши | 2 583 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 583 360,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 5 166 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 166 720,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 768 549,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 549,60 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 904 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904 176,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 4 036 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036 500,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 899 870,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899 870,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 399 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 320,00 | IV квартал 2020 года |
| 79 | г. Димитровград, ул. Курчатова, 22 | Ремонт крыши | 2 583 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 583 360,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 5 166 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 166 720,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 768 549,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 549,60 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 904 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904 176,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 4 036 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036 500,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 899 870,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899 870,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 399 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 320,00 | IV квартал 2020 года |
| 80 | г. Димитровград, ул. Курчатова, 20 | Ремонт крыши | 3 875 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 875 040,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 8 180 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 180 640,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 1 427 306,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 427 306,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1 679 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 679 184,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 7 265 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 265 700,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 1 799 740,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 799 740,80 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 2 378 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 378 844,00 | IV квартал 2020 года |
| 81 | г. Димитровград, ул. Курчатова, 26А | Ремонт крыши | 3 875 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 875 040,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 8 180 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 180 640,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 1 427 306,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 427 306,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1 679 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 679 184,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 7 265 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 265 700,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 1 799 740,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 799 740,80 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 2 378 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 378 844,00 | IV квартал 2020 года |
| 82 | г. Димитровград, ул. Курчатова, 26 | Ремонт крыши | 2 583 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 583 360,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 5 166 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 166 720,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 786 848,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786 848,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 925 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925 704,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 6 458 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 458 400,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 899 870,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899 870,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 399 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 320,00 | IV квартал 2020 года |
| 83 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 255А | Ремонт крыши | 2 583 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 583 360,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 5 166 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 166 720,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 841 744,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841 744,80 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 4 036 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036 500,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 994 593,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994 593,60 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 399 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 320,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт лестничных клеток | 1 113 560,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113 560,56 | IV квартал 2020 года |
| 84 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 257 | Ремонт крыши | 2 583 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 583 360,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 5 166 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 166 720,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 841 744,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841 744,80 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 4 036 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036 500,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 994 593,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994 593,60 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 399 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 320,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт лестничных клеток | 1 128 699,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 699,05 | IV квартал 2020 года |
| 85 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 272 | Ремонт крыши | 2 583 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 583 360,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Утепление и ремонт фасада | 7 750 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 750 080,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 841 744,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841 744,80 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 990 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990 288,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 4 036 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036 500,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 899 870,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899 870,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 399 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 320,00 | IV квартал 2020 года |
| 86 | г. Димитровград, ул. Курчатова, 28А | Ремонт крыши | 3 875 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 875 040,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 8 180 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 180 640,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 1 427 306,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 427 306,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1 679 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 679 184,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 7 265 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 265 700,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 1 799 740,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 799 740,80 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 2 378 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 378 844,00 | IV квартал 2020 года |
| 87 | г. Димитровград, ул. Потаповой, 131 | Ремонт крыши | 2 495 095,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 495 095,20 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Утепление и ремонт фасада | 2 325 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 325 024,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 219 585,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 585,60 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 1 641 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 641 510,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 236 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 808,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 209 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 898,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт лестничных клеток | 192 712,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 712,20 | IV квартал 2020 года |
| 88 | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, 82 | Ремонт крыши | 4 908 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 908 384,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 8 611 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 611 200,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 1 500 501,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 501,60 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1 765 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 765 296,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 7 803 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 803 900,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 1 847 102,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 847 102,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 2 518 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 518 776,00 | IV квартал 2020 года |
| 89 | г. Димитровград, ул. Власть Труда, 26 | Ремонт крыши | 2 583 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 583 360,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 3 875 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 875 040,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 768 549,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 549,60 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы отопления | 4 036 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036 500,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 899 870,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899 870,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 399 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 320,00 | IV квартал 2020 года |
| 90 | г.Димитровград, ул. Куйбышева, 289 | Ремонт крыши | 2 863 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 863 224,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Утепление и ремонт фасада | 2 583 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 583 360,00 | IV квартал 2020 года |
| 91 | г. Димитровград, ул. 3 Интернационала, 56 | Ремонт крыши | 1 636 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 636 128,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт фасада | 1 291 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 291 680,00 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 146 390,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 390,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 189 446,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 446,40 | IV квартал 2020 года |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 209 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 898,00 | IV квартал 2020 года |
| Всего: | 1217842142,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1217842142,92 |  |
| Итого: | 1510975384,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1510975384,85 |  |

».

1.2. Подпункты 1.2 пункта 1 постановления признать утратившим силу (отменить).

1.3. Подпункты 1.3 пункта 1 постановления признать утратившим силу (отменить).

2. Установить, что настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы города Большакова А.Н.

Исполняющий обязанности

Главы города                                                                                    А.Р.Гадальшин