АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДИМИТРОВГРАДА

Ульяновской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15 апреля 2019 года                                                                                996

# Об итогах отопительного сезона 2018-2019 годов

# и о подготовке к отопительному сезону 2019-2020 годов

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 4 статьи 45 Устава муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области и в связи с окончанием отопительного сезона 2018-2019 годов и необходимостью подготовки к отопительному сезону 2019-2020 годов п о с т а н о в л я ю:

1.Признать работу организаций и предприятий топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов города Димитровграда Ульяновской области (далее – город) в период прохождения отопительного сезона 2018-2019 годов удовлетворительной.

2.Считать основными задачами при подготовке к работе в отопительный период 2019-2020 годов:

2.1.Обеспечение бесперебойного и безаварийного тепло-, электро-, водо-, газо- и топливоснабжения потребителей города, поддержание необходимых параметров энергоносителей и нормативного температурного режима в зданиях с учётом их назначения.

2.2.Обеспечение к началу отопительного сезона 2019-2020 годов зданий, сооружений, строений, находящихся в муниципальной собственности, приборами учёта используемых энергетических ресурсов, ввод установленных приборов учёта в эксплуатацию.

2.3.Повышение эффективного использования энергетических ресурсов, снижение потерь энергетических ресурсов в рамках исполнения Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.4.Осуществление контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, теплоэнергетики, газоснабжающих организаций, организаций водоснабжения и водоотведения, находящихся на территории города.

2.5.Обеспечение выполнения мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и             повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/411-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы».

3.Рекомендовать руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности, имеющим на правах собственности или ином законном основании источники тепловой энергии, а также инженерные сети и коммуникации, относящиеся к жилищно-коммунальной инфраструктуре и социальной сфере города (по согласованию):

3.1.Провести в двухнедельный срок по окончании отопительного сезона 2018-2019 годов осмотр зданий и сооружений социальных объектов, жилищного фонда, головных инженерных сооружений, инженерных коммуникаций, тепловых источников с целью выявления недостатков прошедшего отопительного сезона 2018-2019 годов. По результатам осмотра составить дефектные ведомости и пояснительные записки к ним.

3.2.В срок до 20 апреля 2019 года разработать графики гидравлических и температурных испытаний и опубликовать их в средствах массовой информации.

3.3.В срок до 20 апреля 2019 года разработать графики промывки оборудования и коммуникаций источников тепла, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления.

3.4.Провести гидравлические испытания, температурные испытания и промывку оборудования и коммуникаций источников тепла, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления согласно разработанным графикам.

3.5.В срок до 20 апреля 2019 года для надлежащего контроля за качеством выполнения работ со стороны собственников помещений провести собрания со старшими по домам в целях разъяснения порядка производства работ по гидропневматической промывке систем центрального отопления многоквартирных домов.

3.6.В срок до 20 апреля 2019 года разработать и утвердить мероприятия по подготовке топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов к отопительному сезону 2019-2020 годов, адресные планы - графики подготовки к эксплуатации в зимних условиях объектов жилищного фонда, социально-культурной сферы, коммунального назначения и их инженерного оборудования с учетом выполнения задачи по снижению не менее чем в 1,5 раза количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, теплоносителя (исключение составляют чрезвычайные ситуации природного характера), а также снижению до нормативного уровня технологических потерь теплоносителя при транспортировке по тепловым сетям в период прохождения отопительного сезона 2019-2020 годов по отношению к отопительному сезону 2018-2019 годов.

3.7.В срок до 15 июня 2019 года по результатам проведенных испытаний и выявленных дефектов, неисправностей скорректировать мероприятия по подготовке топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов к отопительному сезону 2019-2020 годов, адресные планы-графики подготовки объектов жилищно-коммунального, социально-культурного назначения и их инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях, при этом готовность всех объектов к отопительному сезону 2019-2020 годов должна составить:

- май – 10%;

- июнь – 35%, с нарастающим итогом 45%;

- июль – 35%, с нарастающим итогом 80%;

- август – 20%, с нарастающим итогом 100%.

3.8.Рассмотреть вопрос о замене инженерных сетей в объеме не менее 5% от их общей протяженности.

3.9.Обеспечить ежедневный контроль за ходом выполнения  мероприятий и адресных планов – графиков по подготовке к отопительному сезону с еженедельным подведением итогов на заседании штаба по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 годов.

3.10.В срок до 31 августа 2019 года в соответствии с мероприятиями по подготовке топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов к отопительному сезону обеспечить готовность объектов жилищно-коммунального, социально-культурного назначения и инженерной инфраструктуры к работе в отопительный сезон 2019-2020 годов.

3.11.В срок до 21 августа 2019 года обеспечить оформление актов готовности объектов социально-культурной сферы и в срок до 31 августа 2019 года – оформление паспортов готовности указанных объектов

3.12.В срок до 31 августа 2019 года обеспечить подготовку, переподготовку и аттестацию кадров объектов социально-культурной сферы.

3.13.В срок до 01 октября 2019 года обеспечить подготовку, переподготовку и аттестацию кадров топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов.

3.14.В срок до 01 октября 2019 года провести комплекс противоаварийных тренировок.

3.15.В срок до 19 сентября 2019 года обеспечить оформление актов готовности и в срок до 15 ноября 2019 года обеспечить оформление паспортов готовности тепловых сетей и теплоисточников.

3.16.В срок до 01 октября 2019 года обеспечить оформление актов готовности и паспортов готовности жилищного фонда.

3.17.В срок до 01 октября 2019 года обеспечить 100-процентное оснащение резервными источниками электроснабжения категорированные электроприемники объектов электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.

3.18.Обеспечить контроль по подготовке к работе в отопительный сезон 2019-2020 годов мазутных хозяйств и наличие резервного топлива на теплоисточниках независимо от формы собственности теплоснабжающих предприятий и организаций.

3.19.Обеспечить нормативную закупку основного и резервного видов топлива, создание запаса материально-технических ресурсов для ликвидации возможных аварийных и чрезвычайных ситуаций в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

3.20.Обеспечить погашение имеющейся задолженности за потреблённые в 2017-2018 годах энергоресурсы в сроки, определенные графиками погашения задолженности, соглашениями с предприятиями всех форм собственности, осуществляющими поставку топливно-энергетических ресурсов населению и предприятиям социально-культурного назначения.

3.21.Способствовать 100-процентной собираемости с населения платежей за оказанные жилищно-коммунальные услуги предприятиями всех форм собственности, осуществляющих поставку топливно-энергетических ресурсов населению, управляющими организациями.

3.22.В срок до 27 апреля 2019 года разработать и представить в Администрацию города планы мероприятий по подготовке собственных объектов к работе в отопительном сезоне 2019-2020 годов, предусматривающих выполнение полного комплекса необходимых работ с учетом выполнения задачи по сокращению не менее чем в 1,5 раза количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии теплоносителя (исключение составляют чрезвычайные ситуации природного характера), а также задачи по снижению по отношению к отопительному сезону 2018-2019 годов до нормативного уровня технологических потерь при транспортировке по тепловым сетям в период прохождения отопительного сезона 2018-2019 годов, и планы-графики с указанием в них подрядной организации, источников финансирования, сроков исполнения, ответственных лиц.

3.23.Создать нормативный запас резервного топлива, материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

3.24.Обеспечить полное погашение задолженности по заработной плате своим работникам.

3.25.Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, обязанным иметь резервные топливные хозяйства согласно установленным топливным режимам, в срок до 01 октября 2019 года обеспечить приведение резервных топливных хозяйств в работоспособное состояние.

4.Рекомендовать директору Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медико-биологического агентства» (Матросов Д.В.) (по согласованию) обеспечить подготовку подведомственных объектов здравоохранения к работе в отопительный сезон 2019-2020 годов:

4.1.В срок до 25 апреля 2019 года разработать и утвердить мероприятия по подготовке подведомственных учреждений к отопительному сезону 2019-2020 годов.

4.2.В срок до 31 августа 2019 года оформление паспортов готовности на подведомственных учреждениях.

5.Заместителю Главы города (Шишкина Л.П.) обеспечить подготовку муниципальных учреждений социальной сферы (далее – подведомственные учреждения) к работе в отопительный сезон 2019-2020 годов:

5.1.В срок до 15 мая 2019 года разработать и утвердить мероприятия по подготовке подведомственных учреждений к отопительному сезону 2019-2020 годов.

5.2.Обеспечить подготовку к отопительному сезону 2019-2020 годов и оформление актов и паспортов готовности подведомственных учреждений в следующие сроки:

- учреждения образования – до 28 августа 2019 года;

- учреждения культуры – до 14 сентября 2019 года:

- учреждения спорта – до 31 августа 2019 года.

- учреждения здравоохранения до 31 августа 2019 года.

6.Для осуществления своевременного выполнения мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 годов создать Штаб по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 годов.

7.Утвердить состав Штаба по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 годов (приложение № 1).

8.Утвердить Положение о штабе по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 годов (приложение № 2).

9.Признать утратившим силу (отменить) постановление Администрации города от 03.04.2018 № 604 «Об итогах отопительного сезона 2017-2018 годов

и о подготовке к отопительному сезону 2018-2019 годов».

10.Установить, что настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

11.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы города Галактионова Н.В.

# Исполняющий обязанности

Главы города 								            А.А.Малюгин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению

Администрации города

от __________ № ____

# СОСТАВ

штаба по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 годов

| Председатель штаба: |
| --- |
| Гадальшин А.Р. | - исполняющий обязанности Главы города |
| Заместитель председателя штаба: |
| Большаков А.Н. | - председатель Комитета по жилищно-коммунальному комплексу |
| Секретарь штаба: |
| Кайновский А.А. | - ведущий инженер топливно-энергетического отдела Комитета по жилищно-коммунальному комплексу |
| Члены штаба: |
| Агафонов А.В. | - директор общества с ограниченной ответственностью «Автосервис» (по согласованию) |
| Андреев А.Ю. | - директор общества с ограниченной ответственностью «Жилфонд», общества с ограниченной ответственностью УК «Техремстрой», общества с ограниченной ответственностью ЖКХ УК «Сервис» (по согласованию) |
| Андреев В.П. | - директор общества с ограниченной ответственностью « ЖКУ-Д-Град», общества с ограниченной ответственностью УК «Запад-Сервис» (по согласованию) |
| Валиев М.К. | - директор Муниципального казенного учреждения «Городские дороги» (по согласованию) |
| Волков А.В. | - директор общества с ограниченной ответственностью «ЖКХ-Лидер» (по согласованию) |
| Гуров Е.В. | - директор общества с ограниченной ответственностью «Честная УК» (по согласованию) |
| Дружинин П.О. | - начальник производственно-технического отдела общества с ограниченной ответственностью «НИИАР-Генерация» (по согласованию) |
| Дякин С.Н. | - директор общества с ограниченной ответственностью УК «ИНТЕХКОМ» (по согласованию) |
| Джумаев И.А. | - директор общества с ограниченной ответственностью «СанТехОборудование», общества с ограниченной ответственностью «ОНИКС» (по согласованию) |
| Змерзлый В.В. | - исполняющий обязанности директора муниципального унитарного предприятия «Димитровградские коммунальные ресурсы» (по согласованию) |
| Казанцева Л.Ю. | - директор общества с ограниченной ответственностью «УК Базис» (по согласованию) |
| Коцюк И.А. | - директор общества с ограниченной ответственностью «Управление домами» (по согласованию) |
| Коротков Е.В. | - директор общества с ограниченной ответственностью «Единый город» (по согласованию) |
| Куликов А.С. | - директор общества с ограниченной ответственностью УК «Стандарт», общества с ограниченной ответственностью «УК Порт» (по согласованию) |
| Логинов А.Н. | - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Экопром» (по согласованию) |
| Макеев А.П. | - директор общества с ограниченной ответственностью «Фаворит», общества с ограниченной ответственностью «УК ЭксКон» (по согласованию) |
| Матушкина И.Ю. | - директор общества с ограниченной ответственностью «СанСервис», общества с ограниченной ответственностью «ЖилСервис», общества сограниченной ответственностью «УК Порт», общества с ограниченной ответственностью «УК Город» (по согласованию) |
| Макаров В.Д. | - директор Общества с ограниченной ответственностью «Лифтсервис» (по согласованию) |
| Минсафин Р.К. | - директор общества с ограниченной ответственностью «ТехМастер», общества с ограниченной ответственностью УК «ТехМастер» (по согласованию) |
| Миронов С.В. | - исполняющий обязанности председателя Комитета по управлению имуществом города |
| Матющенко А.В. | - начальник топливно-энергетического отдела Комитета по жилищно-коммунальному комплексу |
| Мухин М.А. | - главный управляющий директор общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский областной водоканал» (по согласованию) |
| Новиков С.В. Новиков С.Н. Наливкин Н.А. Поливанова Н.В. | - главный инженер общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» в г.Димитровграде (по согласованию) - заместитель председателя Комитета по жилищно-коммунальному комплексу - главный инженер Управления по делам культуры и искусства - директор общества с ограниченной ответственностью «Витязь» (по согласованию) |
| Пахомов Е.В. | - главный специалист-эксперт отдела по организации управления жилищным фондом Комитета по жилищно-коммунальному комплексу |
| Пайметов В.В. Рункова А.В. Спивак Р.М. | - заместитель главного инженера по эксплуатации инженерных сетей областного государственного казенного предприятия «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» (по согласованию) - директор Муниципального казенного учреждения «Контакт-Центр г.Димитровграда» (по согласованию) - директор общества с ограниченной ответственностью «Санград», общества с ограниченной ответственностью «ИТК» (по согласованию) |
| Степанова О.В. | - директор Муниципального унитарного предприятия «Гостиница Черемшан» (по согласованию) |
| Строгая О.В. | - начальник Управления образования |
| Трофимов Д.Д. | - директор Муниципального казенного учреждения «Служба материально-технического обеспечения Администрации города» (по согласованию) |
| Трофимов А.В. | - директор Муниципального унитарного предприятия «Гортепло» (по согласованию) |
| Трофимов В.В. | - заместитель главного инженера по энергетике акционерного общества «Государственный научный центр – Научно-исследовательский институт атомных реакторов (по согласованию) |
| Усатов А.Ю. | - заместитель генерального директора по энергетике Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медико-биологического агентства» (по согласованию) |
| Фролов В.Ю. Хайруллов И.И. Чугунова О.В. | - главный энергетик Акционерного общества «Димитровградский автоагрегатный завод» (по согласованию) - директор общества с ограниченной ответственностью «ЖКУ-1» (по согласованию) - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Ресурс» (по согласованию) |
| Червяков А.А. Шаталюк А.Е. | - начальник отдела по организации управления жилищным фондом Комитета по жилищно-коммунальному комплексу - технический директор общества с ограниченной ответственностью «Сервис Град», общества с ограниченной ответственностью «Западный», общества с ограниченной ответственностью «11 Микрорайон», общества с ограниченной ответственностью «Зеленый район» (по согласованию) |
| Шлопак И.И. | - директор общества с ограниченной ответственностью «РИЦ-Димитровград» (по согласованию) |
| Шутов А.В. Янаев Г.В. | - директор общества с ограниченной ответственностью «Энергомодуль» (по согласованию) - директор общества с ограниченной ответственностью «ЭРУ», общества с ограниченной ответственностью «УК Техник», общества с ограниченной ответственностью «УК Восход», общества с ограниченной ответственностью «УК Восток» (по согласованию) |

____________________

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению

Администрации города

от ___________ № ____

# ПОЛОЖЕНИЕ

о штабе по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 годов

1.Общие положения

1.Штаб по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 годов (далее - Штаб) действует в целях содействия проведению своевременной и качественной подготовки объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов, социально-культурного назначения и их инженерного оборудования к работе в отопительный сезон 2019-2020 годов (далее – отопительный сезон).

2.Штаб в своей деятельности руководствуется федеральным законодательством, законодательством Ульяновской области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления города Димитровграда Ульяновской области, а также настоящим Положением.

2.Функции Штаба

1.Штаб в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления города Димитровграда Ульяновской области, и в пределах своей компетенции осуществляет следующие функции:

1.1.Оказание содействия владельцам объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов, социально-культурного назначения в разработке и реализации мероприятий по подготовке к отопительному сезону;

1.2.Осуществление содействия в координации работ по своевременному и качественному выполнению всех мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов, социально-культурного назначения к работе в отопительный сезон.

3.Права Штаба

1.Штаб в пределах своей компетенции:

1.1.Осуществляет разработку мероприятий, необходимых для содействия организации и совершенствования деятельности топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства;

1.2.Запрашивает в установленном порядке у органов местного самоуправления города Димитровграда Ульяновской области и организаций города (по согласованию с ними) информацию, документы и материалы, необходимые для работы Штаба;

1.3.Заслушивает на своих заседаниях представителей организаций города по вопросам готовности объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов, социально-культурного назначения к отопительному сезону;

1.4.Осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления города Димитровграда Ульяновской области, организациями, предприятиями, учреждениями (по согласованию с ними) независимо от формы собственности.

4.Организация деятельности Штаба

1.В состав Штаба входят председатель Штаба, заместитель председателя Штаба, секретарь Штаба и члены Штаба.

2.Штаб возглавляет председатель Штаба. В отсутствие председателя Штаба его функции исполняет заместитель председателя Штаба.

3.Заседания Штаба проводятся еженедельно.

Заседание Штаба правомочно, если на нем присутствует не менее половины его членов.

4.Председатель Штаба:

4.1.Осуществляет общее руководство деятельностью Штаба;

4.2.Распределяет полномочия между членами Штаба;

4.3.Обеспечивает проведение заседания Штаба;

4.4.Принимает участие в обсуждении вопросов, вынесенных на рассмотрение Штаба, а также обладает правом решающего голоса по указанным вопросам и учитывается при определении кворума.

5.Секретарь Штаба:

5.1.Уведомляет не позднее одного рабочего дня членов Штаба о повестке дня, дате, времени и месте проведения очередного заседания Штаба;

5.2.Ведет протокол заседания Штаба.

6.Члены Штаба:

6.1.Принимают участие в обсуждении вопросов, вынесенных на рассмотрение Штаба, а также обладают правом голоса по указанным вопросам;

6.2.Вносят предложения по вопросам компетенции Штаба, установленной настоящим положением.

7.Решения Штаба принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов Штаба, присутствующих на заседании.

Решения Штаба оформляются протоколом, который подписывается Председателем и секретарем Штаба в срок не позднее трех рабочих дней после заседания Штаба.

8.Решения Штаба носят рекомендательный характер и направляются в соответствующие организации и учреждения для рассмотрения в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством.

__________________