АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДИМИТРОВГРАДА

Ульяновской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 мая 2019 года                                                                                        1351

О внесении изменения в постановление Администрации города

от 30.09.2013 № 3144

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 10 части 2 статьи 55 Устава муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области, постановлением Администрации города от 28.12.2018 № 2905 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории города Димитровграда Ульяновской области» п о с т а н о в л я ю:

1.Приложение к постановлению Администрации города от 30.09.2013       № 3144 «Об утверждении Муниципальной программы «Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области» изложить в редакции согласно приложению.

2.Установить, что настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности						         Ю.В.Черноусов

Главы города

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

Администрации города

от 30.09.2013 № 3144

Муниципальная программа

«Строительство улиц и автодорог

в городе Димитровграде Ульяновской области»

Город Димитровград

- Паспорт муниципальной программы

| 1.1.Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области» |
| --- | --- |
| 1.2.Основания для разработки муниципальной программы | Пункт 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункт 5 части 4 статьи 45 Устава муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области |
| 1.3.Заказчик муниципальной программы | Администрация города Димитровграда Ульяновской области |
| 1.4.Разработчик муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов» (по согласованию) |
| 1.5.Руководитель муниципальной программы | Заместитель Главы города Димитровграда Ульяновской области |
| 1.6.Исполнители муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов» (по согласованию) |
| 1.7.Цели муниципальной программы | Развитие улично-дорожной сети города Димитровграда Ульяновской области в соответствии с утвержденным Генеральным планом города Димитровграда Ульяновской области. |
| 1.8.Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Программа реализуется в 2014-2021 годах в два этапа: I этап реализации – 2014 - 2018 годы. II этап реализации – 2019 - 2021 годы. |
| 1.9.Объем и и источники финансирования муниципальной программы* | Источник финансирования муниципальной программы: бюджет города, средства областного и федерального бюджетов. Общий объем бюджетных ассигнований бюджета города на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы составляет 200934,32410 тыс. руб. на весь период. Объем бюджетных ассигнований из бюджета города - 6270,52571 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 3 100,00000 тыс. руб. 2015 год – 89,49179 тыс. руб. 2016 год – 1 888,93200 тыс. руб. 2017 год – 0,00 тыс. руб. 2018 год – 730,02840 тыс. руб. 2019 год – 134,84050 тыс. руб. 2020 год – 327,23302 тыс. руб. 2021 год – 0,00 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области – 111 327,36839 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 0,0 тыс. руб. 2015 год – 643,37921 тыс. руб. 2016 год – 0,00 тыс. руб. 2017 год – 0,00 тыс. руб. 2018 год – 64 938,710 тыс. руб. 2019 год – 13 349,20971 тыс. руб. 2020 год – 32 396,06947 тыс. руб. ** 2021 год – 0,00 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований за счет федерального бюджета – 83 336,43000 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 0,00 тыс. руб. 2015 год – 0,00 тыс. руб. 2016 год – 0,00 тыс. руб. 2017 год – 25 000,929 тыс. руб. 2018 год – 58 335,501 тыс. руб. 2019 год – 0,00 тыс. руб. 2020 год – 0,00 тыс. руб. 2021 год – 0,00 тыс. руб. |
| 1.10.Основные ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Количество вновь строящихся дорог – 3 ед.; 2. Инженерные изыскания - 4 ед.; 3. Разработка проектной документации - 4 ед.; 4. Государственная экспертиза проектной документации – 3 ед.; 5. Проведение повторной государственной экспертизы проектной документации – 1 ед.; 6. Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта – 1 ед.; 7. Технологическое присоединение наружного освещения – 1 ед.; 8. Изготовление технического плана - 1ед.; 9. Реконструкция автомобильной дороги по ул. Промышленной – 23 688 кв.м.; 10. Реконструкция части территории линейного объекта – автомобильной дороги по ул.Западная – 18000 кв.м. 11. Реконструкция части территории линейного объекта – автомобильной дороги по пр.Автостроителей – 14000 кв.м. |

* средства областного и федерального бюджетов указываются в виде межбюджетных трансфертов, возможных к получению на реализацию мероприятий муниципальной программы.

** необходимый объем софинансирования мероприятий из областного бюджета указан как справочная информация и не устанавливает расходные обязательства данного бюджета.

- Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа

Необходимость решения программно-целевым методом продиктована следующими причинами.

Отсутствие автомобильных дорог к вновь сданным в эксплуатацию и строящимся жилым домам в микрорайонах № 11 и 11А Западного района города, и в микрорайоне № 7 Центрального района города создает некомфортные условия жизни жителям данных районов. Строительство автомобильных дорог по ул.Братской (от жилого дома № 21 по ул.Братской до ул.Ангарской). В данный момент весь транзитный грузовой транспорт двигается по проспекту Автостроителей, создавая огромную транспортную нагрузку. Строительство транспортной развязки ул. Промышленная - ул. Жуковского, с расширением автомобильной дороги по ул.Свирской - ул.Жуковского позволит снизить нагрузку, дав возможность грузовому потоку двигаться по ул.Свирской, ул.Жуковского.

Строительство автомобильной дороги от Федерального высокотехнологического центра медицинской радиологии до автотрассы Ульяновск - Димитровград позволит обеспечить проезд к Федеральному высокотехнологичному центру медицинской радиологии.

Состояние дорожного полотна автомобильной дороги, расположенной вдоль проектируемого индустриального парка в количестве 7 производств общей площадью всех производств 60,5 га, находится в аварийном состоянии. На указанном участке автомобильной дороги общей площадью 20 304 м2 наблюдается полный износ дорожного полотна с сохранением основания из бетонных дорожных плит по всей протяженности. Для приведения автомобильной дороги по ул.Промышленной в состояние, соответствующее нормативам, необходимо выполнение реконструкции на всем протяжении.

В связи с приведением территории, прилегающей к месту реализации проекта ООО ДИП «Мастер» (по согласованию), в состояние, требующее нормального функционирования индустриального парка, необходимо выполнение реконструкции части территории линейных объектов – автомобильных дорог по пр.Автостроителей и ул.Западная города Димитровграда Ульяновской области.

С целью строительства улиц и автомобильных дорог возникла необходимость разработки данной муниципальной программы.

Список используемых сокращений и терминов

Администрация города - Администрация города Димитровграда Ульяновской области;

Бюджет города – бюджет города Димитровграда Ульяновской области;

Управление - управление социально-экономического развития Администрации города;

МКУ «ДИИП» - Муниципальное казенное учреждение «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов»;

Муниципальная программа - муниципальная программа «Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области».

- Цели и задачи муниципальной программы

Цель настоящей муниципальной программы - развитие улично-дорожной сети города Димитровграда Ульяновской области в соответствии с утвержденным Генеральным планом города Димитровграда Ульяновской области.

Для достижения поставленной цели настоящая муниципальная программа предусматривает решение следующих задач:

1. Разработка проектной документации на строительство  автомобильной дороги по ул. Братской (от жилого дома № 21 по ул. Братской до ул. Ангарской).

2. Разработка проектной документации на строительство транспортной развязки ул. Промышленная – ул. Жуковского, с расширением автомобильной дороги по ул. Свирская - ул. Жуковского.

3. Разработка проектной документации на строительство дороги к памятнику Ватутина (от ул. Гоголя до ул. Коммунальной).

4. Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги от Федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии до автотрассы Ульяновск-Димитровград.

5. Реконструкция автомобильной дороги по ул. Промышленной.

6. Реконструкция части территории линейного объекта – автомобильной дороги по ул.Западная.

7. Реконструкция части территории линейного объекта – автомобильной дороги по пр.Автостроителей.

- Система программных мероприятий

Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Выделение денежных средств из бюджета города на программные мероприятия в установленных объемах позволит привлечь денежные средства из бюджета Ульяновской области в установленных объемах.

# 5. Управление муниципальной программой

и контроль ее реализации

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории города Димитровграда Ульяновской области, утвержденным постановлением Администрации города от 28.12.2018 № 2905 (далее - Порядок).

Заказчик муниципальной программы несет ответственность за своевременную и качественную разработку и реализацию муниципальной программы.

Руководитель муниципальной программы:

- несет ответственность за своевременное предоставление полных и достоверных отчетов о ходе реализации муниципальной программы;

- несет ответственность за эффективность и результативность муниципальной программы;

- несет ответственность за реализацию муниципальной программы в целом, своевременность внесения в нее изменений и в установленных случаях досрочное ее прекращение, предоставление в Управление отчетов, предусмотренных Порядком;

- осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности исполнителей муниципальной программы;

- своевременно направляет в управление социально-экономического развития о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 4 к Порядку:

ежеквартальный - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

отчет за I полугодие, в который включается аналитическая информация, содержащая выводы и предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы на очередной финансовый год, прогнозное значение индикаторов реализации муниципальной программы за отчетный год;

годовой - до 1 февраля года, следующего за отчетным, в который включается оценка эффективности реализации муниципальной программы, согласно приложению № 5 к Порядку;

Все отчеты о реализации муниципальной программы подписываются руководителем муниципальной программы.

Исполнители муниципальной программы:

- определяют поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способами, установленными действующим;

- несут ответственность за осуществление в установленные сроки соответствующих мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, целевое и эффективное использование выделенных на программные мероприятия бюджетных средств, своевременное их освоение, достоверность представленной информации.

Разработчик муниципальной программы:

- в ходе реализации муниципальной программы уточняет объемы средств, необходимых для ее финансирования в очередном финансовом году;

- представляет проект постановления Администрации города об утверждении муниципальной программы, о внесении в нее изменений, о признании утратившим силу (отмене) постановления Администрации города об утверждении муниципальной программы, на согласование в Управление финансов и муниципальных закупок города, Управление, правовое управление Администрации города и другие структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы Администрации города, заинтересованные органы и организации;

- в случае наличия в муниципальной программе мероприятий, финансовое обеспечение реализации которых будет осуществляться за счет внебюджетных источников, обеспечивает подписание лицами, изъявившими желание осуществлять финансовое обеспечение реализации таких мероприятий, соглашения (договоры) о намерениях с заказчиком муниципальной программы;

- организует публикацию в средствах массовой информации или в информационно-коммуникационной сети «Интернет» постановления Администрации города об утверждении муниципальной программы, о внесении в нее изменений, о признании утратившим силу (отмене) постановления Администрации города об утверждении муниципальной программы;

- несет ответственность за соответствие разработанной муниципальной программы приоритетным направлениям развития города на долгосрочный период;

- организует сбор от исполнителей муниципальной программы аналитической информации об итогах реализации и представляет ее руководителю муниципальной программы;

- подготавливает проект отчетов и представляет их руководителю муниципальной программы.

6. Система индикаторов эффективности реализации муниципальной программы

Система индикаторов эффективности реализации муниципальной программы  приведена в таблице № 1.

Таблица № 1

| № п/п | Индикатор | Ед. изме-рения | Базовое значение | Значение показателей по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Количество вновь строящихся дорог | ед. | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 2. | Инженерные изыскания | ед. | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 3. | Разработка проектной документации | ед. | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 4. | Государственная экспертиза проектной документации | ед. | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 5. | Проведение повторной государственной экспертизы проектной документации | ед. | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 6. | Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта | ед. | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 7. | Технологическое присоединение наружного освещения | ед. | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 8. | Изготовление технического плана | ед. | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 9. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Промышленной | кв.м м | Дорожное покрытие – 20304 Ширина проезжей части – 6 | - | - | - | - | Дорожное покрытие – 23688 Ширина проезжей части – 7 | - | - | - |
| 10. | Реконструкция части территории линейного объекта – автомобильной дороги по ул.Западная | кв.м | Дорожное покрытие – 12000 | - | - | - | - | - | Дорожное покрытие – 18000 | - | - |
| 11. | Реконструкция части территории линейного объекта – автомобильной дороги по пр.Автостроителей | кв.м | Дорожное покрытие – 7000 | - | - | - | - | - | - | Дорожное покрытие – 14000 | - |

7. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации муниципальной программы

Социально-экономические результаты, достижение которых планируется в результате реализации мероприятий муниципальной программы, приведены в таблице №2

Таблица №2

| № п/п | Наименование мероприятий | Параметры и мощности вводимых в эксплуатацию объектов | Ожидаемые социально-экономические результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество вновь строящихся дорог | 3 | - |
| 2. | Инженерные изыскания | 4 | - |
| 3. | Разработка проектной документации | 4 | - |
| 4. | Государственная экспертиза проектной документации | 3 | - |
| 5. | Проведение повторной государственной экспертизы проектной документации | 1 | - |
| 6. | Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта | 1 | - |
| 7. | Технологическое присоединение наружного освещения | 1 | - |
| 8. | Изготовление технического плана | 1 | - |
| 9. | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Промышленной | Протяженность – 3384,0 м. Ширина проезжей части 7,0 м. | Дорожное покрытие – 23688 кв.м. |
| 10. | Реконструкция части территории линейного объекта – автомобильной дороги по ул.Западная | Протяженность – 900,0 м. Ширина проезжей части 7,0 м. | Дорожное покрытие – 18000 кв.м. |
| 11. | Реконструкция части территории линейного объекта – автомобильной дороги по пр.Автостроителей | Протяженность – 500,0 м. Ширина проезжей части 14,0 м. | Дорожное покрытие – 14000 кв.м. |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к муниципальной программе

Система программных мероприятий на период с 2014 по 2021 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Бюджет города | Областной бюджет** | Федеральный бюджет*** | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего: | Всего: по годам (тыс. руб.) | Всего: | Всего: по годам (тыс. руб.) | Всего: | Всего: по годам (тыс. руб.) | Всего: | Всего: по годам (тыс. руб.) |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Основное мероприятие «Строительство автомобильной дороги по ул. Братской (от жилого дома № 21 по ул. Братской до ул. Ангарской)» |
| 1.1 | Сбор исходных данных | МКУ «ДИИП»* | 262,80000 | 262,80000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,80000 | 262,80000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Инженерные изыскания | МКУ «ДИИП»* | 305,70000 | 305,70000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,70000 | 305,70000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Инженерные – экологические изыскания | МКУ «ДИИП»* | 135,40000 | 135,40000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,40000 | 135,40000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Разработка проектной документации | МКУ «ДИИП»* | 646,10000 | 646,10000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646,10000 | 646,10000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: |  | 1350,00 | 1350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1350,00 | 1350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.Основное мероприятие «Строительство транспортной развязки ул. Промышленная – ул. Жуковского, с расширением автомобильной дороги по ул. Свирская - ул. Жуковского» |
| 2.1 | Сбор исходных данных | МКУ «ДИИП»* | 275,40000 | 275,40000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,40000 | 275,40000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Инженерные изыскания | МКУ «ДИИП»* | 682,70000 | 682,70000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682,70000 | 682,70000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Инженерные – экологические изыскания | МКУ «ДИИП»* | 58,90000 | 58,90000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,90000 | 58,90000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Разработка проектной документации | МКУ «ДИИП»* | 733,00 | 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733,00 | 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: |  | 1750,00 | 1750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1750,00 | 1750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Основное мероприятие «Строительство автомобильной дороги от Федерального высокотехнологического центра медицинской радиологии до автотрассы Ульяновск-Димитровград» |
| 3.1 | Государст-венная экспертиза проектной документации | МКУ «ДИИП»* | 89,49179 | 0,00 | 89,49179 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643,37921 | 0,00 | 643,37921 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,87100 | 0,00 | 732,87100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: |  | 89,49179 | 0,00 | 89,49179 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643,37921 | 0,00 | 643,37921 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,87100 | 0,00 | 732,87100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.Основное мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Промышленной» |
| 4.1 | Выполне-ние инже-нерных изысканий, в том чис-ле техни-ческое обследование и разра-ботка проектной документации | МКУ «ДИИП»* | 987,16000 | 0,00 | 0,00 | 987,16000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987,16000 | 0,00 | 0,00 | 987,16000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Государст-венная экспертиза проектной документации | МКУ «ДИИП»* | 593,71500 | 0,00 | 0,00 | 593,71500 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593,71500 | 0,00 | 0,00 | 593,71500 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 00,0 |
| 4.3 | Проверка достоверности опре-деления сметной стоимости объекта | МКУ «ДИИП»* | 42,59700 | 0,00 | 0,00 | 42,59700 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,59700 | 0,00 | 0,00 | 42,59700 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 00,0 |
| 4.4 | Технологическое присоеди-нение наружного освещения | МКУ «ДИИП»* | 7,55483 | 0,00 | 0,00 | 7,55483 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,55483 | 0,00 | 0,00 | 7,55483 | 00,0 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 00,0 |
| 4.5 | Проведе-ние повторной государственной эксперти-зы проектной документации | МКУ «ДИИП»* | 190,89360 | 0,00 | 0,00 | 190,89360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,89360 | 0,00 | 0,00 | 190,89360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Выполне-ние работ по реконструкции | МКУ «ДИИП»* | 630,87340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 630,87340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63038,71000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 63038,71000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83336,43000 | 25000,929 | 58335,501 | 0,00 | 147006,01340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,92900 | 122005,0844 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7 | Изготовление технического плана | МКУ «ДИИП»* | 99,15500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,15500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,15500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,15500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: |  | 2551,94883 | 0,00 | 0,00 | 1821,92043 | 0,000 | 730,02840 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63038,71000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 63038,71000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83336,43000 | 25000,92900 | 58335,50100 | 0,00 | 148927,08883 | 0,00 | 0,00 | 1821,92043 | 25000,92900 | 122104,23940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Основное мероприятие «Дорога к памятнику Ватутина (от ул. Гоголя до ул. Коммунальной)» |
| 5.1. | Выполнение инженерных изысканий, инженерно-экологических изысканий, в том числе разработка проектной документации и государст-венная экспер-тиза проектной документации | МКУ «ДИИП»* | 67,01157 | 0,00 | 0,00 | 67,01157 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1967,01157 | 0,00 | 0,00 | 67,01157 | 0,00 | 1900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: |  | 67,01157 | 0,00 | 0,00 | 67,01157 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1967,01157 | 0,00 | 0,00 | 67,01157 | 0,00 | 1900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Основное мероприятие «Реконструкция части территории линейного объекта – автомобильной дороги по ул.Западная в городе Димитровграде Ульяновской области» |
| 6.1 | Выполне-ние работ по реконструкции | МКУ «ДИИП»* | 134,84050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,84050 | 0,00 | 0,00 | 13349,20971 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13349,20971 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13484,05021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13484,05021 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: |  | 134,84050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,84050 | 0,00 | 0,00 | 13349,20971 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13349,20971 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13484,05021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13484,05021 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Основное мероприятие «Реконструкция части территории линейного объекта – автомобильной дороги по пр.Автостроителей в городе Димитровграде Ульяновской области» |
| 7.1 | Выполне-ние работ по реконструкции | МКУ «ДИИП»* | 327,23302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,23302 | 0,00 | 32396,06947 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32396,06947**** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32723,30249 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32723,30249 | 0,00 |
|  | Итого: |  | 327,23302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,23302 | 0,00 | 32396,06947 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32396,06947 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32723,30249 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32723,30249 | 0,00 |
|  | Всего по муниципальной програм-ме: |  | 6270,52571 | 3100,00 | 89,49179 | 1888,93200 | 0,00 | 730,02840 | 134,84050 | 327,23302 | 0,00 | 111327,36839 | 0,00 | 643,37921 | 0,00 | 0,00000 | 64938,71000 | 13349,20971 | 32396,06947 | 0,00 | 83336,43000 | 25000,92900 | 58335,50100 | 0,00 | 200934,32410 | 3100,00 | 732,87100 | 1888,93200 | 25000,92900 | 124004,23940 | 13484,05021 | 32723,30249 | 0,00 |

* -   по согласованию.

** - средства областного бюджета указываются в виде межбюджетных трансфертов, возможных к получению на реализацию мероприятий муниципальной программы.

*** - средства федерального бюджета указываются в виде межбюджетных трансфертов, возможных к получению на реализацию мероприятий муниципальной программы.

**** - необходимый объем софинансирования мероприятий из областного бюджета указан как справочная информация и не устанавливает расходные обязательства данного бюджета.