АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДИМИТРОВГРАДА

Ульяновской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 октября 2019 года                                                                                  2775

# О внесении изменений в постановление Администрации города

# от 30.09.2013 № 3149

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 10 части 2 статьи 55 Устава муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области, постановлением Администрации города от 28.12.2018 № 2905 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории города Димитровграда Ульяновской области» п о с т а н о в л я ю:

1.Внести в постановление Администрации города от 30.09.2013 № 3149 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры города Димитровграда Ульяновской области»  (далее – постановление) следующие изменения:

1.1.Строку 1.9 раздела 1 муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры города Димитровграда Ульяновской области», являющейся приложением к постановлению (далее – муниципальная программа), изложить в следующей редакции:

«

| 1.9. Объем и источники финансирования муниципальной программы* | Источники финансирования муниципальной программы - бюджет города, средства областного бюджета. Общий объем бюджетных ассигнований бюджета города на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы составляет 43 615,54821 тыс. руб. на весь период. Объем бюджетных ассигнований из бюджета города – 11 148,49821 тыс.руб., в том числе по годам: 2014 год – 988,62660 тыс. руб. 2015 год – 17,683200 тыс. руб. 2016 год – 493,50904 тыс. руб. 2017 год – 1 019,50000 тыс. руб. 2018 год – 1 587,35000 тыс. руб. 2019 год – 5 703,76937 тыс. руб. 2020 год – 1 338,06000 тыс. руб. 2021 год – 0,00 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области – 32 467,05000 тыс.руб., в том числе по годам: 2014 год – 0,00 тыс. руб. 2015 год – 0,00 тыс. руб. 2016 год – 0,00 тыс. руб. 2017 год – 0,00 тыс. руб. 2018 год – 0,00 тыс. руб. 2019 год – 0,00 тыс. руб. 2020 год – 32 467,05000 тыс. руб. ** 2021 год – 0,00 тыс. руб. |
| --- | --- |

* средства областного бюджета указываются в виде межбюджетных трансфертов, возможных к получению на реализацию мероприятий муниципальной программы;

** необходимый объем софинансирования мероприятий из областного бюджета указан как справочная информация и не устанавливает расходные обязательства данного бюджета

».

1.2. Строку 1.10 раздела 1 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

| 1.10. Основные ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: Государственная экспертиза - 5 ед. Инженерные изыскания – 3 ед. Проектные работы (проектная и рабочая документация) – 3 ед. Инженерно-геологические изыскания – 1 ед. Изготовление технического паспорта - 1 ед. Изготовление технического плана – 2 ед. Технологическое присоединение – 3 ед. Увеличение мощности водозабора «Горка» до 50,4 тыс.м³/сут. Потребление электроэнергии при пуско-наладочных работах – 2 ед. 10. Восстановительные работы трансформаторных подстанций – 1 ед. 11. Ввод в эксплуатацию нового кладбища – 1,5 га. 12. Техническое обследование - 1 ед. 13. Пуско-наладочные работы – 1 ед. 14. Кадастровые работы по составлению межевого плана - 1ед. 15. Ввод в эксплуатацию магистральных водопроводных сетей (водовод от насосной станции 208А до микрорайона 9 Западного района) – 10,53 км. 16. Сокращение доли площади подтопляемых территорий – на 70%. 17. Ввод в эксплуатацию сети наружного освещения – 3,8 км. |
| --- | --- |

».

1.3. Раздел 6 муниципальной программы изложить  в редакции согласно приложению № 1.

1.4. Раздел 7 муниципальной программы изложить  в редакции согласно приложению № 2.

1.5. Приложение к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 3.

2. Установить, что настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы города Большакова А.Н.

# Исполняющий обязанности

Главы города        								 Л.П.Шишкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению Администрации города от _________ №______

«6. Система индикаторов эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы производится на основе индикаторов эффективности реализации муниципальной программы.

# СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Индикаторы | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателей по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Государственная экспертиза | Ед. | 4 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 2. | Инженерные изыскания | Ед. | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - |
| 3. | Проектные работы (проектная и рабочая документации) | Ед. | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 4. | Инженерно-геологические изыскания | Ед. | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Изготовление технического паспорта | Ед. | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 6. | Изготовление технического плана | Ед. | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 7. | Потребление электроэнергии при пуско-наладочных работах | Ед. | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 8. | Восстановительные работы трансформаторных подстанций | Ед. | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 9. | Технологическое присоединение | Ед. | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |  |
| 10. | Пуско-наладочные работы | Ед. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 11. | Увеличение мощности водозабора «Горка» | тыс.м3/сут. | - | 50,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Ввод в эксплуатацию нового кладбища | га | - | - | - | - | - | - | 1,5 |  |  |
| 13. | Техническое обследование | Ед. | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 14. | Кадастровые работы по составлению межевого плана | Ед. | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 15. | Ввод в эксплуатацию магистральных водопроводных сетей (водовод от насосной станции 208А до микрорайона 9 Западного района) | км | - | 6 | - | - | - | - | 4,53 | - | - |
| 16. | Сокращение доли площади подтопляемых территорий | % | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - |
| 17. | Ввод в эксплуатацию сети наружного освещения | км | - | - | - | - | - | - | - | 3,8 | - |

».

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению

# Администрации города

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению

Администрации города

от _________ №______

«7. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов

реализации муниципальной программы

| № пп | Наименование мероприятий | Параметры, мощности вводимых в эксплуатацию объектов | Ожидаемые социально-экономические результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Государственная экспертиза | 5 ед. |  |
| 2. | Инженерные изыскания | 3 ед. |  |
| 3. | Проектные работы (проектная и рабочая документации) | 3 ед. |  |
| 4. | Инженерно-геологические изыскания | 1 ед. |  |
| 5. | Изготовление технического паспорта | 1 ед. |  |
| 6. | Изготовление технического плана | 2 ед. |  |
| 7. | Потребление электроэнергии при пуско-наладочных работах | 2 ед. |  |
| 8. | Восстановительные работы трансформаторных подстанций | 1 ед. |  |
| 9. | Технологическое присоединение | 3 ед. |  |
| 10. | Пуско-наладочные работы | 1 ед. |  |
| 11. | Увеличение мощности водозабора «Горка» | 15 тыс. м3/сут. | Увеличение мощности водозабора «Горка» до 50,4 тыс.м3/сутки |
| 12. | Ввод в эксплуатацию нового кладбища: 1 очередь – 1,5 Га | 1,5 га | Обеспечение потребностей населения в наличии мест захоронения за счет строительства нового кладбища |
| 13. | Техническое обследование | 1 ед. |  |
| 14. | Кадастровые работы по составлению межевого плана | 1ед. |  |
| 15. | Ввод в эксплуатацию магистральных водопроводных сетей (водовод от насосной станции 208А до микрорайона 9 Западного района) | Протяженность трассы – 10,53 км | Обеспечение в полном объеме потребностей в воде Западного района города и ФВЦМР ФМБА России в объеме 721 м3/сут. |
| 16. | Сокращение доли площади подтопляемых территорий (система водопонижения территории юго-восточной части Первомайского района города) | 70% | Водопонижение территории юго-восточной части Первомайского района |
| 17. | Ввод в эксплуатацию сети наружного освещения (сеть наружного освещения на участке ул.Куйбышева от дома №342 по ул.Куйбышева до дома №73 по ул.Шишкина) | 3,8 км | Обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов |

».

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению

# Администрации города

от___________№________

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры города Димитровграда Ульяновской области»

# СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Источник финансового обеспечения, тыс.руб | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования бюджета города | Бюджетные ассигнования областного бюджета** |  |
|  |  |  | Финансовое обеспечение Всего: | по годам (тыс. руб.) | Финансовое обеспечение Всего: | по годам (тыс. руб.) | Финансовое обеспечение Всего: | по годам (тыс. руб.) |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1.Основное мероприятие «Расширение водозабора «Горка» |
| 1.1 | Аренда лесных участков | МКУ «ДИИП»* | 32,57400 | 32,57400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,57400 | 32,57400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Оплата потребленной электроэнергии при пуско-наладочных работах | МКУ «ДИИП»* | 1087,00 | 900,00 | 0,00 | 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1087,00 | 900,00 | 0,00 | 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Восстановительные работы трансформаторных подстанций | МКУ «ДИИП»* | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Технологическое присоединение | МКУ «ДИИП»* | 82,20104 | 0,00 | 0,00 | 82,20104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,20104 | 0,00 | 0,00 | 82,20104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: |  | 1300,77504 | 932,57400 | 0,00 | 368,20104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1300,77504 | 932,57400 | 0,00 | 368,20104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.Основное мероприятие «Строительство водовода от насосной станции 208А до микрорайона 9 Западного района» |
| 2.1 | Изготовление технического паспорта | МКУ «ДИИП»* | 99,46300 | 0,00 | 0,00 | 99,46300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,46300 | 0,00 | 0,00 | 99,46300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Изготовление технического плана | МКУ «ДИИП»* | 25,84500 | 0,00 | 0,00 | 25,84500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,84500 | 0,00 | 0,00 | 25,84500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Техническое обследование | МКУ «ДИИП»* | 99,50000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,50000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,50000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,50000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Пуско-наладочные работы (I этап) | МКУ «ДИИП»* | 91,57600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,57600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,57600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,57600 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Пуско-наладочные работы (II этап) | МКУ «ДИИП»* | 282,79320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,79320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,79320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,79320 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: |  | 599,17720 | 0,00 | 0,00 | 125,30800 | 99,50000 | 0,00 | 374,36920 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599,17720 | 0,00 | 0,00 | 125,30800 | 99,50000 | 0,00 | 374,36920 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Основное мероприятие «Продолжение ул. Курчатова до ФВЦМР ФМБА России» |
| 3.1 | Инженерно-геологические изыскания | МКУ «ДИИП»* | 17,68320 | 0,00 | 17,68320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,68320 | 0,00 | 17,68320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Государственная экспертиза | МКУ «ДИИП»* | 30,72630 | 30,72630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,72630 | 30,72630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: |  | 48,40950 | 30,72630 | 17,68320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,40950 | 30,72630 | 17,68320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.Основное мероприятие «Автомобильная дорога вдоль территории ФВЦМР ФМБА России» |
| 4.1 | Государственная экспертиза | МКУ «ДИИП»* | 25,32630 | 25,32630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,32630 | 25,32630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: |  | 25,32630 | 25,32630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,32630 | 25,32630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Основное мероприятие «Строительство нового кладбища в городе Димитровграде Ульяновской области» |
| 7.1 | Инженерные изыскания | МКУ «ДИИП»* | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | Кадастровые работы по составлению межевого плана | МКУ «ДИИП»* | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3 | Проектные работы (проектная и рабочая документации), прохождение государственной экспертизы | МКУ «ДИИП»* | 1587,35000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1587,35000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1587,35000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1587,35000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4 | Строительство по смете | МКУ «ДИИП»* | 859,51017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859,51017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859,51017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859,51017 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 3366,86017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 1587,35000 | 859,51017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3366,86017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 1587,35000 | 859,51017 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Основное мероприятие «Строительство системы водопонижения в юго-восточной части Первомайского района города» |
| 8.1 | Инженерные изыскания, проектные работы, прохождение государственной экспертизы | МКУ «ДИИП»* | 4400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3689,89000 | 710,11000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3689,89000 | 710,11000 | 0,00 |
| 8.2 | Строительство по смете | МКУ «ДИИП»* | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 24750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24750,00*** | 0,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | 0,00 |
| 8.3 | Технологическое присоединение | МКУ «ДИИП»* | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 8.4 | Изготовление технического плана | МКУ «ДИИП»* | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 4850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3689,89 | 1160,11 | 0,00 | 24750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24750,00 | 0,00 | 29600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3689,89 | 25910,11000 | 0,00 |
| 9. Основное мероприятие «Строительство сети наружного освещения на участке ул.Куйбышева от дома №342 по ул.Куйбышева до дома №73 по ул.Шишкина» |
| 9.1 | Инженерные изыскания, проектные работы, прохождение государст-венной экспертизы | МКУ «ДИИП»* | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Строительство по смете | МКУ «ДИИП»* | 77,95000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,95000 | 0,00 | 7717,05000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7717,05*** | 0,00 | 7795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7795,00 | 0,00 |
| 9.3 | Технологическое присоединение | МКУ «ДИИП»* | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 957,95000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 177,95000 | 0,00 | 7717,05000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7717,05000 | 0,00 | 8675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 7895,00 | 0,00 |
|  | Всего по муниципальной программе: |  | 11148,49821 | 988,62660 | 17,68320 | 493,50904 | 1019,50000 | 1587,35000 | 5703,76937 | 1338,06000 | 0,00 | 32467,05000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32467,05000 | 0,00 | 43615,54821 | 988,6266 | 17,68320 | 493,50904 | 1019,50000 | 1587,35000 | 5703,76937 | 33805,11000 | 0,00 |

* - по согласованию

** - средства областного бюджета указываются в виде межбюджетных трансфертов, возможных к получению на реализацию мероприятий муниципальной программы.

*** - необходимый объем софинансирования мероприятий из областного бюджета указан как справочная информация и не устанавливает расходные обязательства данного бюджета.

».