АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДИМИТРОВГРАДА

Ульяновской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 ноября 2012 года                                                                               № 4040

О внесении изменений в постановление Администрации города

от 30.09.2009 №2788

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:

1.Внести в постановление Администрации города от 30.09.2009 №2788 «Об утверждении Городской целевой программы «Развитие инженерной инфраструктуры Западного района города Димитровграда на 2010-2013 годы» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1.В приложении к постановлению:

1.1.1.Строку 1.9 раздела 1 «Паспорт Программы» изложить в следующей редакции:

«

| 1.9 | Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета города Димитровграда Ульяновской области (далее - бюджет города). Общий объем финансирования составляет 76 293, 88825 тыс. руб., в том числе по годам: 2010 8 814, 63714 тыс.руб. 2011 14118, 21298 тыс.руб. 2012 23464, 43126 тыс.руб. 2013 29896, 60687 тыс.руб Получателем бюджетных средств в ходе реализации Программы является Муниципальное казенное учреждение «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов» |
| --- | --- | --- |

».

1.2.Приложение №1 к городской целевой программе «Развитие инженерной инфраструктуры Западного района города Димитровграда на 2010-2013 годы» изложить в следующей редакции:

«Приложение №1

к городской целевой программе

«Развитие инженерной инфраструктуры

Западного района г. Димитровграда

Ульяновской области на 2010-2013 годы

Система программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Стоимость затрат (тыс.руб.) | В том числе по годам: | Сроки исполнения | Код бюджетной классификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  | КВСР | КФСР | КЦСР | КВР | КОСГУ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расширение водозабора «Горка» | 4204,50136 | 385,40206 | 1095,41829 | 1552,78412 | 1170,89689 |  |  |  |  |  |  |
|  | - лабораторно-инструментальные замеры МЭД гамма-излучения, исследования почвы, санитарно- эпидемиологическая экспертиза земельных участков под отвод под строительство - повторная экспертиза рабочего проекта - аренда земельного участка - государственная регистрация договоров - проект освоения лесов - авторский надзор - вырубка древесной растительности и вывоз мусора - осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств | 90,86342 161,81 50,57464 31,023 15,00 0,6 98,05 218,00 10,20988 1052,00 244,14229 177, 90624 1170,89689 | 90,86342 161,81 19,67864 15,00 98,05 | 30,896 218,00 602,00 244,14229 | 31,023 0,6 10,20988 450,0 177,90624 | 1170,89689 | Март 2010-декабрь 2013 | 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 452 | 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 | 7950531 7950531 7950531 7950531 7950531 7950531 7950531 7950531 7950531 7950531 7950531 7950531 7950531 | 003 003 003 411 003 411 003 003 411 003 003 411 411 | 226 226 224 224 290 290 226 226 226 226 226 226 226 |
|  | - подготовка ордера на производство земляных работ -обследование здания - изготовление кадастрового и технического паспортов - софинансирование строительно-монтажных работ | 0,38 299,189 83,856 500 |  | 0,38 | 299,189 83,856 500 |  |  | 448 448 448 448 | 0502 0502 0502 0502 | 7950531 7950531 7950531 7950531 | 003 411 411 411 | 226 226 226 310 |
| 2. | Теплосеть диаметром 350 мм от пр.Димитрова до пр.Ленина (теплосеть-перемычка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка рабочего проекта на строительство теплосети, в том числе: | 637,71491 | 629,52176 | 8,19315 |  |  | Май 2010-декабрь 2011 |  |  |  |  |  |
|  | -проектно-изыскательские работы, проектно-сметная документация; | 349 | 349 |  |  |  |  | 448 | 0502 | 7950531 | 003 | 226 |
|  | -государственная экспертиза | 16,021 | 16,021 |  |  |  |  | 448 | 0502 | 7950531 | 003 | 226 |
|  | - авторский надзор | 66,46591 | 62,70076 | 3,76515 |  |  |  | 448 | 0502 | 7950531 | 003 | 226 |
|  | - оплата восстановительной стоимости за снос древесно-кустарниковой растительности | 201,8 | 201,8 |  |  |  |  | 448 | 0502 | 7950531 | 003 | 290 |
|  | - изготовление кадастрового паспорта | 4,428 |  | 4,428 |  |  |  | 448 | 0502 | 7950531 | 003 | 226 |
| 3. | Хозфекальный коллектор от колодца подключения до КНС №213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка рабочего проекта на строительство коллектора, в том числе: | 5094,25722 | 1850,10498 | 3211,61524 | 32,537 |  | Май 2010-август 2012 |  |  |  |  |  |
|  | -исходно-разрешительная документация | 73,54198 | 73,54198 |  |  |  |  | 448 | 0502 | 7950531 | 003 | 226 |
|  | -проектно-изыска-тельские работы | 1342 | 1342 |  |  |  |  | 448 | 0502 | 7950531 | 003 | 226 |
|  | -государственная экспертиза | 434,563 | 434,563 |  |  |  |  | 448 | 0502 | 7950531 | 003 | 226 |
|  | - авторский надзор | 50,11524 |  | 50,11524 |  |  |  | 448 | 0502 | 7950531 | 003 | 226 |
|  | - оплата восстановительной стоимости за снос древесно-кустарниковой растительности | 3161,5 |  | 3161,5 |  |  |  | 448 | 0502 | 7950531 | 003 | 290 |
|  | -техинвентаризация, изготовление кадастрового и техпаспорта | 32,537 |  |  | 32,537 |  |  | 448 | 0502 | 7950531 | 411 | 226 |
| 4. | Строительство водовода от водозабора «Горка» до насосной станции №208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка рабочего проекта на строительство водопровода, в том числе: | 7776,48401 | 5229,56192 | 1537,4846 | 853,85402 | 155,58347 | Июль 2010- декабрь 2013 |  |  |  |  |  |
|  | -исходно- разрешительная документация | 51,88692 | 51,88692 |  |  |  |  | 448 | 0502 | 7950531 | 003 | 226 |
|  | -проектно-изыска-тельские работы | 5436,55875 | 5177,675 | 258,88375 |  |  |  | 448 | 0502 | 7950531 | 003 | 226 |
|  | -осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств | 233,37521 155,58347 |  | 233,37521 |  | 155,58347 |  | 448 452 | 0502 0502 | 7950531 7950531 | 003 411 | 226 226 |
|  | -государственная экспертиза | 867,019 |  | 867,019 |  |  |  | 448 | 0502 | 7950531 | 003 | 226 |
|  | -дополнительные изыскания для резервного электроснабжения | 98,20664 |  | 98,20664 |  |  |  | 448 | 0502 | 7950531 | 003 | 226 |
|  | - изготовление проекта освоения лесов | 80 |  | 80 |  |  |  | 448 | 0502 | 7950531 | 003 | 226 |
|  | - авторский надзор | 302,29482 |  |  | 302,29482 |  |  | 448 | 0502 | 7950531 | 411 | 226 |
|  | - оплата восстановительной стоимости за снос древесно-кустарниковой растительности | 453,7 |  |  | 453,7 |  |  | 448 | 0502 | 7950531 | 411 | 290 |
|  | - изготовление кадастрового и технического паспортов | 50 |  |  | 50 |  |  | 448 | 0502 | 7950531 | 411 | 226 |
|  | - осуществление инспекторского надзора за выполнением по пересечению железнодорожного пути | 47,85920 |  |  | 47,85920 |  |  | 448 | 0502 | 7950531 | 411 | 226 |
| 5. | Строительство водовода от насосной станции 208А до микрорайона № 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка рабочего проекта на строительство водовода, в том числе: | 11991,69842 | 720,04642 | 1723,85 | 9397,802 | 150 | Август 2010-декабрь 2013 |  |  |  |  |  |
|  | -исходно-разрешительная документация | 29,76438 | 29,76438 |  |  |  |  | 448 | 0502 | 7950531 | 003 | 226 |
|  | -инженерно-геологические изыскания | 690,28204 | 690,28204 |  |  |  |  | 448 | 0502 | 7950531 | 003 | 226 |
|  | - проектно-сметная документация | 1530 270 |  | 1530 | 270 |  |  | 448 448 | 0502 0502 | 7950531 7950531 | 003 411 | 226 226 |
|  | -государственная экспертиза | 193,85 61,702 |  | 193,85 | 61,702 |  |  | 448 448 | 0502 0502 | 7950531 7950531 | 003 411 | 226 226 |
|  | -оплата восстановительной стоимости за снос древесно-кустарниковой растительности | 9066,1 |  |  | 9066,1 |  |  | 448 | 0502 | 7950531 | 411 | 290 |
|  | - авторский надзор | 100 |  |  |  | 100 |  | 452 | 0502 | 7950531 | 411 | 226 |
|  | - изготовление кадастрового и технического паспортов | 50 |  |  |  | 50 |  | 452 | 0502 | 7950531 | 411 | 226 |
| 6. | Строительство распределительного пункта 6 кВ (РП-4) с питающими кабельными линиями от проектируемой ГПП до микрорайона №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка рабочего проекта на строительство распределительного пункта, в том числе: | 2514,01466 |  | 2045,81466 | 468,2 |  | Июль 2011–декабрь 2012 |  |  |  |  |  |
|  | - инженерно-геологические изыскания | 512,735 |  | 512,735 |  |  |  | 448 | 0502 | 7950531 | 003 | 226 |
|  | - проектно-сметная документация | 1533,07966 |  | 1533,07966 |  |  |  | 448 | 0502 | 7950531 | 003 | 226 |
|  | - государственная экспертиза (первичная) | 468,2 |  |  | 468,2 |  |  | 448 | 0502 | 7950531 | 411 | 226 |
| 7. | Продолжение ул. Курчатова до ФВЦМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка рабочего проекта, в том числе: | 9559,33045 |  | 2866,67233 | 6462,65812 | 230 | Июль 2011-декабрь 2013 |  |  |  |  |  |
|  | -инженерно-геологические изыскания | 200 |  |  | 200 |  |  | 448 | 0409 | 7950531 | 411 | 226 |
|  | -инженерно-экологические изыскания | 135 |  |  | 135 |  |  | 448 | 0409 | 7950531 | 411 | 226 |
|  | -проектно-сметная документация | 2263,02933 199,35812 |  | 2263,02933 | 199,35812 |  |  | 448 448 | 0503 0409 | 7950531 7950531 | 003 411 | 226 226 |
|  | -государственная экспертиза | 603,643 394 |  | 603,643 | 394 |  |  | 448 448 | 0503 0409 | 7950531 7950531 | 003 411 | 226 226 |
|  | - оплата восстановительной стоимости за снос древесно-кустарниковой растительности | 5534,3 |  |  | 5534,3 |  |  | 448 | 0409 | 7950531 | 411 | 290 |
|  | - авторский надзор | 180 |  |  |  | 180 |  | 452 | 0409 | 7950531 | 411 | 226 |
|  | - изготовление кадастрового и технического паспортов | 50 |  |  |  | 50 |  | 452 | 0409 | 7950531 | 411 | 226 |
| 8. | Автодорога вдоль территории ФВЦМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка рабочего проекта, в том числе: | 6185,96471 |  | 1629,16471 | 735 | 3821,8 | Июль 2011- декабрь 2013 |  |  |  |  |  |
|  | -инженерно-геологические изыскания | 199,67658 |  | 199,67658 |  |  |  | 448 | 0503 | 7950531 | 003 | 226 |
|  | -инженерно-экологические изыскания | 135 |  |  | 135 |  |  | 448 | 0409 | 7950531 | 411 | 226 |
|  | -проектно-сметная документация | 1429,48813 |  | 1429,48813 |  |  |  | 448 | 0503 | 7950531 | 003 | 226 |
|  | -государственная экспертиза | 600 |  |  | 600 |  |  | 448 | 0409 | 7950531 | 411 | 226 |
|  | - оплата восстановительной стоимости за снос древесно-кустарниковой растительности | 3531,8 |  |  |  | 3531,8 |  | 452 | 0409 | 7950531 | 411 | 290 |
|  | - авторский надзор | 240 |  |  |  | 240 |  | 452 | 0409 | 7950531 | 411 | 226 |
|  | - изготовление кадастрового и технического паспортов | 50 |  |  |  | 50 |  | 452 | 0409 | 7950531 | 411 | 226 |
| 9. | Автодорога от ФВЦМР до автотрассы Димитровград-Ульяновск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка рабочего проекта, в том числе: | 20708,10045 |  |  | 3 961,596 | 16746,50445 | Февраль 2012- октябрь 2013 |  |  |  |  |  |
|  | -инженерно-геодезические изыскания; инженерно-геологические изыскания | 1 961,596 |  |  | 1 961,596 |  |  | 448 | 0409 | 7950531 | 411 | 226 |
|  | -инженерно-экологические изыскания | 144,61837 |  |  | 144,61837 |  |  | 448 | 0409 | 7950531 | 411 | 226 |
|  | -проектно-сметная документация | 1855,38163 10896,50445 |  |  | 1855,38163 | 10896,50445 |  | 448 452 | 0409 0409 | 7950531 7950531 | 411 411 | 226 226 |
|  | -государственная экспертиза | 5850 |  |  |  | 5850 |  | 452 | 0409 | 7950531 | 411 | 226 |
| 10. | Улицы вокруг Академгородка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка рабочего проекта, в том числе: | 7621,82206 |  |  |  | 7621,82206 |  |  |  |  |  |  |
|  | - инженерно-геологические изыскания | 1650 |  |  |  | 1650 | Февраль-октябрь 2013 | 452 | 0409 | 7950531 | 411 | 226 |
|  | -проектно-сметная документация | 3671,82206 |  |  |  | 3671,82206 |  | 452 | 0409 | 7950531 | 411 | 226 |
|  | - государственная экспертиза | 2300 |  |  |  | 2300 |  | 452 | 0409 | 7950531 | 411 | 226 |
|  | Всего по Городской целевой программе | 76 293,88825 | 8 814,63714 | 14118,21298 | 23464,43126 | 29896,60687 |  |  |

».

1.3.Приложение № 2 к городской целевой программе «Развитие инженерной инфраструктуры Западного района города Димитровграда на 2010-2013 годы» изложить в следующей редакции:

«Приложение №2

к городской целевой программе

«Развитие инженерной инфраструктуры

Западного района г. Димитровграда

Ульяновской области на 2010-2013 годы»

Прогноз

ожидаемых  социально-экономических результатов

реализации Программы

| № пп | Наименование мероприятий | Стоимость затрат по реализации городской целевой программы (тыс. руб) | Ожидаемое поступление средств на строительство из областного бюджета (тыс. руб) | Параметры, мощности вводимых в эксплуатацию объектов | Ожидаемые социально-экономические результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расширение водозабора «Горка» | 4204,50136 | 120 894,45616 | 15тыс.м3/сут. | Мощность водозабора «Горка» увеличится до 50,4 тыс.м3/сутки |
| 2 | Теплосеть диаметром 350 мм от пр.Димитрова до пр.Ленина (теплосеть-перемычка) | 637,71491 | 33 232,95643 | Теплосеть диаметром 350мм протяженностью 780 метров | Данная теплосеть необходима при подключении ФВЦМР к тепловым сетям НИИАР. Обеспечит надежное теплоснабжение строящихся объектов в микрорайонах 9 и 10. |
| 3 | Хозфекальный коллектор от колодца подключения до КНС № 213 | 5 094,25722 | 25 057,62075 | Хозфекальный самотечный коллектор протяженностью 4,8 км | Обеспечит сброс стоков от проектируемого ФВЦМР в объеме 721м3/сутки |
| 4 | Строительство водовода от водозабора «Горка» до насосной станции № 208А в Западном районе города | 7 776,48401 | 192 312,46253 | Будет проложен водовод протяженностью трассы 9,8 км | Обеспечит в полном объеме расчетной потребностью водой Западный район города |
| 5 | Строительство водовода от насосной станции № 208А до микрорайона № 9 | 11 991,69842 | 50 000 | Протяженность трассы 2,5 км, диаметр трубы 325 мм | Обеспечит потребностью водой ФВЦМР в объеме 721м3/сут. |
| 6 | Строительство распределительного пункта 6кВ (РП-4) с питающими кабельными линиями от проектируемой ГПП до микрорайона №9 | 2 514,01466 | 0 | 2 трансформатора мощностью 630 кВА | Обеспечит электроснабжением объектов микрорайонов 9,10 и Академгородка |
| 7 | Продолжение ул. Курчатова до ФВЦМР | 9 559,33045 | 90 000 | Протяженность улицы увеличится на 680 метров | Обеспечит подъезд автотранспорта к проектируемому Академгородку |
| 8 | Автодорога вдоль территории ФВЦМР | 6 185,96471 | 120 000 | Протяженность улицы увеличится на 1 км | Обеспечит подъезд к проектируемому ФВЦМР |
| 9 | Автодорога от ФВЦМР до автотрассы Димитровград-Ульяновск | 20 708,10045 | 0 | Протяженность автодороги 2,3 км, | Обеспечивается движение автотранспорта со стороны г.Ульяновска к проектируемому ФВЦМР без заезда в центр города |
| 10 | Улицы вокруг Академгородка | 7 621,82206 | 0 | Протяженность улиц 1,8км | Обеспечит движение городского автотранспорта к Академгородку |
|  | Итого | 76 293,88825 | 631497,49587 |  |  |

».

2.Установить, что настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города                                                        А.Н.Комаров