АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДИМИТРОВГРАДА

Ульяновской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 апреля 2022                                                                                                 985

Об итогах отопительного сезона 2021-2022 годов

и о подготовке к отопительному сезону 2022-2023 годов

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона                  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного                   самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 4 статьи 45 Устава муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области и в связи с окончанием отопительного сезона 2021-2022 годов и необходимостью подготовки к отопительному сезону 2022-2023 годов п о с т а н о в л я ю:

1.Признать работу организаций и предприятий топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов города Димитровграда Ульяновской области (далее – город) в период прохождения отопительного сезона                    2021-2022 годов удовлетворительной.

2.Определить основными задачами при подготовке к работе                                 в отопительный период 2022-2023 годов:

2.1.Обеспечение бесперебойного и безаварийного электро-, тепло-,  газо- и водоснабжения населения, водоотведения, а также снабжения населения               топливом, поддержание необходимых параметров энергоносителей                            и нормативного температурного режима в зданиях с учётом их назначения.

2.2.Обеспечение к началу отопительного сезона 2022-2023 годов зданий, сооружений, строений, находящихся в муниципальной собственности,                приборами учёта используемых энергетических ресурсов, ввод установленных приборов учёта в эксплуатацию;

2.3.Повышение эффективного использования энергетических ресурсов, снижение потерь энергетических ресурсов в рамках исполнения Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении                   энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные                  законодательные акты Российской Федерации».

2.4.Осуществление контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, теплоэнергетики, газоснабжающих организаций, организаций водоснабжения и водоотведения, находящихся на территории          города Димитровграда Ульяновской области.

2.5.Обеспечение выполнения мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства                          и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»                     на 2014-2021 годы», утвержденной Постановлением Правительства                  Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/411-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской                  области» на 2014-2021 годы».

3.Рекомендовать руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности, имеющим на праве собственности или ином законном основании источники тепловой энергии, а также инженерные сети и коммуникации, относящиеся к жилищно-коммунальной инфраструктуре и социальной сфере города (по согласованию):

3.1.Провести в двухнедельный срок по окончании отопительного сезона 2021-2022 годов осмотр зданий и сооружений социальных объектов,                                жилищного фонда, головных инженерных сооружений, инженерных коммуникаций, тепловых источников с целью выявления недостатков прошедшего          отопительного сезона 2021-2022 годов. По результатам осмотра составить           дефектные ведомости и пояснительные записки к ним.

3.2.В срок до 17.04.2022 разработать графики гидравлических и температурных испытаний и опубликовать их в средствах массовой информации.

3.3.В срок до 17.04.2022 разработать графики промывки оборудования и коммуникаций источников тепла, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления.

3.4.Провести гидравлические испытания, температурные испытания и  промывку оборудования и коммуникаций источников тепла, трубопроводов        тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления согласно          разработанным графикам.

3.5.В срок до 17.04.2022 для надлежащего контроля за качеством выполнения работ со стороны собственников помещений провести собрания                              с Председателями Советов домов в целях разъяснения порядка производства работ по гидропневматической промывке систем центрального отопления          многоквартирных домов.

3.6.В срок до 15.04.2022 разработать и утвердить мероприятия по               подготовке топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов к отопительному сезону 2022-2023 годов, адресные планы - графики подготовки к эксплуатации в зимних условиях объектов жилищного фонда, социально-культурной сферы, коммунального назначения и их инженерного оборудования с учетом выполнения задачи по снижению не менее чем в 1,5 раза количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, теплоносителя (исключение составляют чрезвычайные ситуации природного характера), а также снижению до нормативного уровня технологических потерь теплоносителя при транспортировке по                     тепловым сетям в период прохождения отопительного сезона 2022-2023 годов по отношению к отопительному сезону 2021-2022 годов.

3.7.В срок до 01.06.2022 по результатам проведенных испытаний и             выявленных дефектов, неисправностей скорректировать мероприятия по подготовке топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов                   к отопительному сезону 2022-2023 годов, адресные планы-графики подготовки объектов жилищно-коммунального, социально-культурного назначения и их инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях, при этом                     готовность всех объектов к отопительному сезону 2022-2023 годов должна            составить (с нарастающим итогом):

- май – 10%

- июнь – 45%

- июль – 70%

- август – 100%

3.8.Рассмотреть вопрос о замене инженерных сетей в объеме не менее 5% от их общей протяженности.

3.9.Обеспечить ежедневный контроль за ходом выполнения  мероприятий и адресных планов – графиков по подготовке к отопительному сезону                       с еженедельным подведением итогов на заседании штаба по подготовке                  к отопительному сезону 2022-2023 годов.

3.10.В срок до 31.08.2022 в соответствии с мероприятиями по подготовке топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов к отопительному сезону обеспечить готовность объектов жилищно-коммунального, социально-культурного назначения и инженерной инфраструктуры к работе в отопительный сезон 2022-2023 годов.

3.11.В срок до 21.08.2022 обеспечить оформление актов готовности                 объектов социально-культурной сферы и в срок до 31.08.2022 года – оформление паспортов готовности указанных объектов.

3.12.В срок до 31.08.2022 обеспечить подготовку, переподготовку                      и аттестацию кадров объектов социально-культурной сферы.

3.13.В срок до 01.09.2022 обеспечить подготовку, переподготовку                               и аттестацию кадров топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов.

3.14.В срок до 01.09.2022 провести комплекс противоаварийных                тренировок.

3.15.В срок до 19.09.2022 обеспечить оформление актов готовности                и в срок до 15.11.2022 обеспечить оформление паспортов готовности тепловых сетей и теплоисточников.

3.16.В срок до 01.10.2022 обеспечить оформление актов готовности                   и паспортов готовности жилищного фонда.

3.17.В срок до 01.10.2022 обеспечить 100-процентное оснащение                         резервными источниками электроснабжения категорированные электроприемники объектов электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.

3.18.Обеспечить контроль по подготовке к работе в отопительный сезон 2022-2023 годов мазутных хозяйств и наличие резервного топлива на                       теплоисточниках независимо от формы собственности теплоснабжающих предприятий и организаций.

3.19.Обеспечить нормативную закупку основного и резервного видов                топлива, создание запаса материально-технических ресурсов для ликвидации возможных аварийных и чрезвычайных ситуаций в осенне-зимний период 2022-2023 годов.

3.20.Обеспечить погашение имеющейся задолженности за потреблённые в 2021-2022  годах энергоресурсы в сроки, определенные графиками погашения задолженности, соглашениями с предприятиями всех форм собственности, осуществляющими поставку топливно-энергетических ресурсов населению и предприятиям социально-культурного назначения.

3.21.Способствовать 100-процентной собираемости с населения платежей за оказанные жилищно-коммунальные услуги предприятиями всех форм                   собственности, осуществляющих поставку топливно-энергетических ресурсов населению, управляющими организациями.

3.22.В срок до 27.04.2022 разработать и представить в Администрацию      города планы мероприятий по подготовке собственных объектов к работе              в отопительном сезоне 2022-2023 годов, предусматривающих выполнение              полного комплекса необходимых работ с учетом выполнения задачи по             сокращению не менее чем в 1,5 раза количества аварий и чрезвычайных            ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой         энергии теплоносителя (исключение составляют чрезвычайные ситуации           природного характера), а также задачи по снижению по отношению к                 отопительному сезону 2020-2021 годов до нормативного уровня технологических потерь при транспортировке по тепловым сетям в период прохождения отопительного сезона 2020-2021 годов, и планы-графики с указанием в них подрядной организации, источников финансирования, сроков исполнения,         ответственных лиц.

3.23.Создать нормативный запас резервного топлива, материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

3.24.Обеспечить полное погашение задолженности по заработной плате своим работникам.

3.25.Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, обязанным иметь резервные топливные хозяйства согласно установленным        топливным режимам, в срок до 01 октября 2022 года обеспечить приведение         резервных топливных хозяйств в работоспособное состояние.

4.Рекомендовать начальнику клинической больницы № 172 филиала № 2 Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный           научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии»                          Федерального медико-биологического агентства Коновалову А.В.                             (по согласованию) обеспечить подготовку подведомственных объектов           здравоохранения к работе в отопительный сезон 2022-2023 годов:

4.1.В срок до 25.04.2022 разработать и утвердить мероприятия                            по подготовке подведомственных учреждений к отопительному                                сезону 2021-2022 годов.

4.2.В срок до 31.08.2022 оформить паспорта готовности на подведомственных учреждениях.

5.Заместителю Главы города Новикову С.Н. обеспечить подготовку          муниципальных учреждений социальной сферы (далее – подведомственные      учреждения) к работе в отопительный сезон 2022-2023 годов:

5.1.В срок до 15.05.2022 разработать и утвердить мероприятия по                   подготовке подведомственных учреждений к отопительному                                   сезону 2022-2023 годов.

5.2.Обеспечить подготовку к отопительному сезону 2022-2023 годов и оформление актов и паспортов готовности подведомственных учреждений в следующие сроки:

- учреждения образования – до 27.08.2022;

- учреждения культуры – до 04.09.2022;

- учреждения спорта – до 30.08.2022;

- учреждения здравоохранения до 30.08.2022.

6.Для осуществления своевременного выполнения мероприятий по             подготовке к отопительному сезону 2022-2023 годов создать Штаб                          по подготовке к отопительному  сезону 2022-2023 годов.

7.Утвердить состав Штаба по подготовке к отопительному                          сезону 2022-2023 годов (приложение).

8.Установить, что настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

9.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Новикова С.Н.

Глава города 								         А.Н.Большаков

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

Администрации города

от  14.03.2022 № 985

СОСТАВ

штаба по подготовке к отопительному сезону 2022-2023 годов

| Председатель штаба: |
| --- |
| Большаков А.Н. | - Глава города |
| Заместитель председателя штаба: |
| Новиков С.Н. | - заместитель Главы города |
| Трофимов Д.Д. | - председатель Комитета по жилищно-коммунальному комплексу |
| Секретарь штаба: |
| Рясков Г.Д. | - начальник топливно-энергетического отдела Комитета по жилищно-коммунальному комплексу |
| Кайновский А.А. | - ведущий инспектор топливно-энергетического отдела Комитета по жилищно-коммунальному комплексу |
| Члены штаба: |
| Андреев А.Ю. | - директор общества с ограниченной ответственностью «Городская УК» (по согласованию) |
| Байгуллов Р.Н. | - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Ресурс» (по согласованию) |
| Бегинин А.С. | - директор муниципального казенного учреждения «Служба материально-технического обеспечения Администрации города» (по согласованию) |
| Волков И.Ю. | - председатель Комитета по физической культуре и спорту |
| Деженин А.А. | - начальник котельной общества с ограниченной ответственностью «ДМФ Аврора» (по согласованию) |
| Джумаев И.А. | - директор общества с ограниченной ответственностью «УК Стимул», общества с ограниченной ответственностью «ОНИКС» (по согласованию) |
| Евстигнеев В.В. | - технический директор общества с ограниченной ответственностью «11 Микрорайон», общества с ограниченной ответственностью «Зеленый район» (по согласованию) |
| Евстигнеева А.С. | - директор общества с ограниченной ответственностью «Победа», директор общества с ограниченной ответственностью «УК ДУС» (по согласованию) |
| Замальдинова Г.Р. | - директор общества с ограниченной ответственностью «ДД и МКД» (по согласованию) |
| Залялиев И.М. | - директор общества с ограниченной ответственностью «СтройГазСервис» (по согласованию) |
| Захаров С.В. | - начальник Управления образования |
| Змерзлый В.В. | - директор муниципального унитарного предприятии «Димитровградские коммунальные ресурсы» (по согласованию) |
| Игошин Д.А. | - главный инженер общества с ограниченной ответственностью «Энергомодуль» (по согласованию) |
| Изотов А.В. | - директор общества с ограниченной ответственностью «ОКС», общества с ограниченной ответственностью «Монолит-КС» (по согласованию) |
| Исаев К.Ю. | - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «УК Димитровград», общества с ограниченной ответственностью «УК Базис», общества с ограниченной ответственностью «УК Соцгород», общества с ограниченной ответственностью УК «Многоквартирные дома» (по согласованию) |
| Мышляев И.В. | - заместитель директора по коммерческой деятельности «НИИАР-Генерация» (по согласованию) |
| Наливкин Н.А. | - директор муниципального казенного учреждения «Служба технического обеспечения учреждений культуры» (по согласованию) |
| Новиков С.В. | - главный инженер общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» в г.Димитровграде (по согласованию) |
| Пайметов В.В. | - заместитель главного инженера по эксплуатации инженерных сетей областного государственного казенного предприятия «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» (по согласованию) |
| Патрушев С.М. | - директор МКУ «Городские дороги» (по согласованию) |
| Поротькин Д.В. | - начальник отдела энергообеспечения клинической больницы № 172 филиала № 2 Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии» Федерального медико-биологического агентства (по согласованию) |
| Романова Е.А. | - директор общества с ограниченной ответственностью «УК Город», общества с ограниченной ответственностью «УК Порт» (по согласованию) |
| Степанова О.В. | - директор муниципального унитарного предприятия «Гостиница Черемшан» (по согласованию) |
| Трофимов А.В. | - главный управляющий директор общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский областной водоканал» (по согласованию) |
| Трофимов В.В. | - заместитель главного инженера по энергетике акционерного общества «Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт атомных реакторов (по согласованию) |
| Фадеев В.В. | - директор муниципального унитарного предприятия «Гортепло» (по согласованию) |
| Фролов В.Ю. | - главный энергетик акционерного общества «Димитровградский автоагрегатный завод» (по согласованию) |
| Харитонов М.Е. | - директор общества с ограниченной ответственностью УК «Запад-Сервис», общества с ограниченной ответственностью «УК Жилкомплекс» (по согласованию) |
| Ширяева И.Н. | - начальник Управления по делам культуры и искусства |
| Шлопак И.И. | - директор общества с ограниченной ответственностью «РИЦ-Димитровград» (по согласованию) |
| Янаев В.Г. | - директор общества с ограниченной ответственностью «УК Восток», общества с ограниченной ответственностью «УК Восход» (по согласованию) |