АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДИМИТРОВГРАДА

Ульяновской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11  апреля  2013 года  							 	№ 1182

О внесении изменений в постановление Администрации города

от 31.08.2010 № 2958

# В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:

1.Внести в постановление Администрации города от 31.08.2010            № 2958 «Об утверждении Городской целевой программы «Капитальный ремонт и строительство учреждений образования города Димитровграда Ульяновской области на 2013 - 2015 годы» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1.Наименование программы изложить в следующей редакции: «Капитальный ремонт, реконструкция и строительство учреждений образования города Димитровграда Ульяновской области на 2013-2015 годы».

1.2.Приложение к программе изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  | «Приложение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к Городской целевой программе |  |
|  |  |  |  |  |  | «Капитальный ремонт, реконструкция и строительство учреждений образования |  |
|  |  |  |  |  |  | города Димитровграда |  |
|  |  |  |  |  |  | Ульяновской области на 2013-2015 годы» |  |
| Система программных мероприятий |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки реализации (годы) | Объём финансирования по годам | КБК |  |
|  |  |  |  | Всего (тыс. руб.) | 2013 (тыс. руб.) | 2014 (тыс. руб.) | 2015 (тыс. руб.) | КВСР | КФСР | КЦСР | КВР | КОСГУ |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Восстановление эксплуатационных качеств объектов учреждений образования города Димитровграда |
| 1.1 | Капитальный ремонт здания многопрофильного лицея - МБОУ, в том числе: | УО | 2013- 2014 | 32 300,00 |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации |  |  |  | 300,00 |  |  | 450 | 0702 | 7950553 | 612 | 241 |
|  | Капитальный ремонт по смете |  |  |  |  | 32 000,00 |  | 450 | 0702 | 7950553 | 612 | 241 |
| 1.2 | Капитальный ремонт спортивного зала городской гимназии | УО | 2013 | 4 000,00 | 4 000,00 |  |  | 450 | 0702 | 7950553 | 612 | 241 |
| 1.3 | Капитальный ремонт здания филиала городской гимназии, в том числе: | УО | 2013-2015 | 20 415,00 |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации |  |  |  | 415,00 |  |  | 450 | 0702 | 7950553 | 612 | 241 |
|  | Капитальный ремонт по смете |  |  |  |  | 10 000,00 | 10 000,00 | 450 | 0702 | 7950553 | 612 | 241 |
| 1.4 | Капитальный ремонт актового и спортивного залов МБОУ СОШ № 17, в том числе | УО | 2013- 2014 | 5 150,00 |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации |  |  |  | 150,00 |  |  | 450 | 0702 | 7950553 | 612 | 241 |
|  | Капитальный ремонт по смете |  |  |  |  | 5 000,00 |  | 450 | 0702 | 7950553 | 612 | 241 |
| 1.5 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ №4, в том числе: | УО | 2013-2015 | 25 940,00 |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации |  |  |  | 700,00 |  |  | 450 | 0702 | 7950553 | 612 | 241 |
|  | Капитальный ремонт по смете |  |  |  |  | 12 620,00 | 12 620,00 | 450 | 0702 | 7950553 | 612 | 241 |
| 1.6 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ №8, в том числе: | УО | 2013-2015 | 43 300,00 |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации |  |  |  | 1 300,00 |  |  | 450 | 0702 | 7950553 | 612 | 241 |
|  | Капитальный ремонт по смете |  |  |  |  | 21 000,00 | 21 000,00 | 450 | 0702 | 7950553 | 612 | 241 |
| 1.7 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ №9, в том числе: | УО | 2013-2015 | 52 540,00 |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации |  |  |  | 2 540,00 |  |  | 450 | 0702 | 7950553 | 612 | 241 |
|  | Капитальный ремонт по смете |  |  |  |  | 25 000,00 | 25 000,00 | 450 | 0702 | 7950553 | 612 | 241 |
| 1.8 | Капитальный ремонт педагогического лицея - МБОУ, в том числе: | УО | 2013-2015 | 30 770,00 |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации |  |  |  | 1 970,00 |  |  | 450 | 0702 | 7950553 | 612 | 241 |
|  | Капитальный ремонт по смете |  |  |  |  | 14 400,00 | 14 400,00 | 450 | 0702 | 7950553 | 612 | 241 |
| 1.9 | Реконструкция помещений не функционирующего бассейна МБДОУ №8 в спортивный зал с вспомогательными помещениями, в том числе: | УО | 2013-2014 | 800,00 |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации |  |  |  | 100,00 |  |  | 450 | 0701 | 7950553 | 612 | 241 |
|  | Реконструкция по смете |  |  |  |  | 700,00 |  | 450 | 0701 | 7950553 | 612 | 241 |
| 1.10 | Капитальный ремонт здания МБДОУ №10 | УО | 2013 | 11 947,00 | 11 947,00 |  |  | 450 | 0701 | 7950553 | 612 | 241 |
| 1.11 | Капитальный ремонт помещений бассейна и зимнего сада МБДОУ №48, в том числе: | УО | 2013-2014 | 3 280,00 |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации |  |  |  | 280,00 |  |  | 450 | 0701 | 7950553 | 612 | 241 |
|  | Капитальный ремонт по смете |  |  |  |  | 3 000,00 |  | 450 | 0701 | 7950553 | 612 | 241 |
| 1.12 | Капитальный ремонт здания МБДОУ №15 | УО | 2013 | 19 878,47 | 19 878,47 |  |  | 450 | 0701 | 7950553 | 612 | 241 |
| 1.13 | Реконструкция здания МБОУ СОШ № 10 в целях организации двух групп для детей дошкольного возраста, в том числе: | МКУ «ДИИП» | 2013-2015 | 11 170,08 |  |  |
|  | Обследование реконструируемого здания |  |  |  |  | 500,08 |  | 452 | 0702 | 7950553 | 411 | 226 |
|  | Государственная экспертиза |  |  |  |  | 670,00 |  | 452 | 0702 | 7950553 | 411 | 226 |
|  | Реконструкция по смете |  |  |  |  |  | 10 000,00 | 452 | 0702 | 7950553 | 411 | 310 |
| 1.14 | Реконструкция здания бывшего детского сада №3 по адресу: ул. Гончарова, дом 4А, в том числе: | МКУ «ДИИП» | 2013-2014 | 22 883,50 |  |  |
|  | Инженерные изыскания |  |  |  | 226,01 |  |  | 452 | 0701 | 7950553 | 411 | 226 |
|  | Разработка проектно-сметной документации |  |  |  | 1 831,942 |  |  | 452 | 0701 | 7950553 | 411 | 226 |
|  | Исходно-разрешительная документация |  |  |  | 25,548 |  |  | 452 | 0701 | 7950553 | 411 | 226 |
|  | Государственная экспертиза |  |  |  | 800,00 |  |  | 452 | 0701 | 7950553 | 411 | 226 |
|  | Реконструкция по смете |  |  |  |  | 20 000,00 |  | 452 | 0701 | 7950553 | 411 | 310 |
| 1.15 | Реконструкция здания бывшего детского сада №7 по адресу: ул. Гончарова, дом 11А, в том числе: | МКУ «ДИИП» | 2013-2014 | 18 883,50 |  |  |
|  | Инженерные изыскания |  |  |  | 226,01 |  |  | 452 | 0701 | 7950553 | 411 | 226 |
|  | Разработка проектно-сметной документации |  |  |  | 1 831,942 |  |  | 452 | 0701 | 7950553 | 411 | 226 |
|  | Исходно-разрешительная документация |  |  |  | 25,548 |  |  | 452 | 0701 | 7950553 | 411 | 226 |
|  | Государственная экспертиза |  |  |  | 800,00 |  |  | 452 | 0701 | 7950553 | 411 | 226 |
|  | Реконструкция по смете |  |  |  |  | 16 000,00 |  | 452 | 0701 | 7950553 | 411 | 310 |
| 2. Обеспечение оптимальных условий для обучения и воспитания обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях путем строительства образовательных учреждений и учреждений дошкольного образования |
| 2.1 | Реконструкция здания МБОУ НОШ № 26 со строительством пристроя для открытия дополнительных дошкольных групп, В том числе: | МКУ «ДИИП» | 2014-2015 | 35 110,00 |  |  |
|  | Обследование реконструируемого здания |  |  |  |  | 100,00 |  | 452 | 0702 | 7950553 | 411 | 226 |
|  | Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  | 2 250,00 |  | 452 | 0702 | 7950553 | 411 | 226 |
|  | Исходно-разрешительная документация |  |  |  |  | 100,00 |  | 452 | 0702 | 7950553 | 411 | 226 |
|  | Государственная экспертиза |  |  |  |  | 1 550,00 |  | 452 | 0702 | 7950553 | 411 | 226 |
|  | Реконструкция по смете |  |  |  |  | 19 000,00 | 12 110,00 | 452 | 0702 | 7950553 | 411 | 310 |
| 2.2 | Строительство детского сада в Центральном районе (район Олимпа) по ул. Восточная, 18, в том числе: | МКУ «ДИИП» | 2013-2015 | 203 400,00 |  |  |
|  | Инженерные изыскания |  |  |  | 604,745 |  |  | 452 | 0701 | 7950553 | 411 | 226 |
|  | Разработка проектно-сметной документации |  |  |  | 1 856,24518 |  |  | 452 | 0701 | 7950553 | 411 | 226 |
|  | Исходно-разрешительная документация |  |  |  | 100,00 |  |  | 452 | 0701 | 7950553 | 411 | 226 |
|  | Государственная экспертиза |  |  |  | 1 950,00 |  |  | 452 | 0701 | 7950553 | 411 | 226 |
|  | Строительство по смете |  |  |  | 5722,00982 | 173 167,0 | 20 000,0 | 452 | 0701 | 7950553 | 411 | 310 |
| 2.3 | Строительство новой школы в Первомайском районе, в том числе: | МКУ «ДИИП» | 2014-2015 | 269 500,00 |  |  |
|  | Инженерные изыскания |  |  |  |  | 2 500,00 |  | 452 | 0702 | 7950553 | 411 | 226 |
|  | Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  | 2 950,00 |  | 452 | 0702 | 7950553 | 411 | 226 |
|  | Исходно-разрешительная документация |  |  |  |  | 100,00 |  | 452 | 0702 | 7950553 | 411 | 226 |
|  | Государственная экспертиза |  |  |  |  | 1 950,00 |  | 452 | 0702 | 7950553 | 411 | 226 |
|  | Строительство по смете |  |  |  |  | 162 000,00 | 100 000,00 | 452 | 0702 | 7950553 | 411 | 310 |
| 2.4 | Реконструкция здания МБДОУ №15 «Золотой ключик» со строительством пристроя, в том числе: | МКУ «ДИИП» | 2014 | 37 000,00 |  |  |
|  | Обследование реконструируемого здания |  |  |  |  | 100,00 |  | 452 | 0701 | 7950553 | 411 | 226 |
|  | Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  | 1 750,00 |  | 452 | 0701 | 7950553 | 411 | 226 |
|  | Исходно-разрешительная документация |  |  |  |  | 100,00 |  | 452 | 0701 | 7950553 | 411 | 226 |
|  | Государственная экспертиза |  |  |  |  | 1 050,00 |  | 452 | 0701 | 7950553 | 411 | 226 |
|  | Реконструкция по смете |  |  |  |  | 34 000,00 |  | 452 | 0701 | 7950553 | 411 | 310 |
| 2.5 | Реконструкция здания МБДОУ № 46 «Одуванчик» со строительством пристроя | МКУ «ДИИП» | 2014 | 37 766,33 |  |  |
|  | Обследование реконструируемого здания |  |  |  |  | 195,60 |  | 452 | 0701 | 7950553 | 411 | 226 |
|  | Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  | 2 420,73 |  | 452 | 0701 | 7950553 | 411 | 226 |
|  | Исходно-разрешительная документация |  |  |  |  | 100,00 |  | 452 | 0701 | 7950553 | 411 | 226 |
|  | Государственная экспертиза |  |  |  |  | 1 050,00 |  | 452 | 0701 | 7950553 | 411 | 226 |
|  | Реконструкция по смете |  |  |  |  | 34 000,00 |  | 452 | 0701 | 7950553 | 411 | 310 |
| 2.6 | Реконструкция здания МБДОУ № 10 «Елочка» со строительством пристроя | МКУ «ДИИП» | 2014 | 36 762,67 |  |  |
|  | Обследование реконструируемого здания |  |  |  |  | 195,60 |  | 452 | 0701 | 7950553 | 411 | 226 |
|  | Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  | 1 417,07 |  | 452 | 0701 | 7950553 | 411 | 226 |
|  | Исходно-разрешительная документация |  |  |  |  | 100,00 |  | 452 | 0701 | 7950553 | 411 | 226 |
|  | Государственная экспертиза |  |  |  |  | 1 050,00 |  | 452 | 0701 | 7950553 | 411 | 226 |
|  | Реконструкция по смете |  |  |  |  | 34 000,00 |  | 452 | 0701 | 7950553 | 411 | 310 |
|  | Итого: | 922 796,55 | 59 580,47 | 638 086,08 | 225 130,00 |  |

».

2.Установить, что настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Баканову И.В.

Глава Администрации города                                                         А.Н.Комаров