АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДИМИТРОВГРАДА

Ульяновской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 октября 2024 года                                                                                           4208

О внесении изменений в постановление Администрации города

от 21.07.2023 № 2238

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области, в целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 19.02.2014 № 51-П, п о с т а н о в л я ю:

1.Внести в постановление Администрации города от 21.07.2023 № 2238 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Димитровграда Ульяновской области, на 2024-2026 годы» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1.Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1.

1.2.Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2.

2.Установить, что настоящее постановление подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Димитровграда Ульяновской области.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города по жилищно-коммунальному комплексу                         Терентьева С.А.

Глава города                                                                                       С.А.Сандрюков

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению Администрации города от 08.10.2024 № 4208 |
| --- | --- |

|  | « ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению Администрации города от 21.07.2023 № 2238 |
| --- | --- |

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных на территории города Димитровграда Ульяновской области,

на 2024-2026 годы

| № п/п | Адрес МКД | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, руб. |  |  |  |  | Плановый срок завершения работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Средства Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, планируемые к возмещению части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполненных в ходе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | средства областного бюджета Ульяновской области | средства бюджетов муниципальных образований | средства собственников помещений в многоквартирном доме |  |
| город Димитровград |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Димитровград, ул.Куйбышева, 288 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 264 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 550,00 | 2025 |
| 2 | г.Димитровград, ул.Куйбышева, 288 | Ремонт крыши | 4 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 810 000,00 | 2025 |
| 3 | г.Димитровград, ул.Куйбышева, 288 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 102 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 934,00 | 2025 |
| 4 | г.Димитровград, пр.Димитрова, 37 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 506 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506 000,00 | 2024 |
| 5 | г.Димитровград, пр.Димитрова, 37 | Ремонт крыши | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200 000,00 | 2024 |
| 6 | г.Димитровград, пр.Димитрова, 37 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 196 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 880,00 | 2024 |
| 7 | г.Димитровград, ул.Курчатова, 18 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 108 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 504,00 | 2024 |
| 8 | г.Димитровград, ул.Курчатова, 18 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 972 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 972 800,00 | 2024 |
| 9 | г.Димитровград, ул.Курчатова, 18 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 42 217,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 217,92 | 2024 |
| 10 | г.Димитровград, ул.Курчатова, 18 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 85 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 536,00 | 2024 |
| 11 | г.Димитровград, ул.Курчатова, 18 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 555 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 555 200,00 | 2024 |
| 12 | г.Димитровград, ул.Курчатова, 18 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 33 281,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 281,28 | 2024 |
| 13 | г.Димитровград, ул.Курчатова, 18 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 108 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 680,00 | 2024 |
| 14 | г.Димитровград, ул.Курчатова, 18 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 976 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 976 000,00 | 2024 |
| 15 | г.Димитровград, ул.Курчатова, 18 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 42 286,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 286,40 | 2024 |
| 16 | г.Димитровград, ул.Курчатова, 16 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 207 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 009,00 | 2026 |
| 17 | г.Димитровград, ул.Курчатова, 16 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3 763 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 763 800,00 | 2026 |
| 18 | г.Димитровград, ул.Курчатова, 16 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 80 545,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 545,32 | 2026 |
| 19 | г.Димитровград, ул.Курчатова, 16 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 68 747,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 747,53 | 2026 |
| 20 | г.Димитровград, ул.Курчатова, 16 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 249 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 249 955,00 | 2026 |
| 21 | г.Димитровград, ул.Курчатова, 16 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 26 749,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 749,04 | 2026 |
| 22 | г.Димитровград, ул.Курчатова, 16 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 95 637,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 637,52 | 2026 |
| 23 | г.Димитровград, ул.Курчатова, 16 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 738 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 738 864,00 | 2026 |
| 24 | г.Димитровград, ул.Курчатова, 16 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 37 211,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 211,69 | 2026 |
| 25 | г.Димитровград, ул. Мориса Тореза, 2А | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 506 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506 000,00 | 2024 |
| 26 | г.Димитровград, ул. Мориса Тореза, 2А | Ремонт крыши | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200 000,00 | 2024 |
| 27 | г.Димитровград, ул. Мориса Тореза, 2А | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 196 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 880,00 | 2024 |
| 28 | г. Димитровград, Мориса Тореза,2Б | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 416 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416 845,00 | 2026 |
| 29 | г. Димитровград, Мориса Тореза,2Б | Ремонт фасада | 7 579 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 579 000,00 | 2026 |
| 30 | г. Димитровград, Мориса Тореза,2Б | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 162 190,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 190,60 | 2026 |
| 31 | г.Димитровград, ул.Хмельницкого, 103 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 72 401,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 401,81 | 2024 |
| 32 | г.Димитровград, ул.Хмельницкого, 103 | Ремонт фасада | 4 131 449,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 131 449,60 | 2025 |
| 33 | г.Димитровград, ул.Хмельницкого, 103 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 88 413,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 413,02 | 2025 |
| 34 | г.Димитровград, ул.Пугачева, 15 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 354 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 112,00 | 2025 |
| 35 | г.Димитровград, ул.Пугачева, 15 | Ремонт крыши | 6 438 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 438 400,00 | 2026 |
| 36 | г.Димитровград, ул.Пугачева, 15 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 137 781,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 781,76 | 2026 |
| 37 | г.Димитровград, ул.50 лет Октября, 86 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 288 359,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 359,50 | 2024 |
| 38 | г.Димитровград, ул.50 лет Октября, 86 | Ремонт крыши | 5 242 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 242 900,00 | 2025 |
| 39 | г.Димитровград, ул.50 лет Октября, 86 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 112 198,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 198,06 | 2025 |
| 40 | г.Димитровград, ул.Куйбышева, 327 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 455 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 400,00 | 2024 |
| 41 | г.Димитровград, ул.Куйбышева, 327 | Ремонт крыши | 8 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 280 000,00 | 2024 |
| 42 | г.Димитровград, ул.Куйбышева, 327 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 177 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 192,00 | 2024 |
| 43 | г.Димитровград, ул.Куйбышева, 280 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 276 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 650,00 | 2026 |
| 44 | г.Димитровград, ул.Куйбышева, 280 | Ремонт крыши | 5 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 030 000,00 | 2026 |
| 45 | г.Димитровград, ул.Куйбышева, 280 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 107 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 642,00 | 2026 |
| 46 | г.Димитровград, ул.Королева, 9А | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 435 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 710,00 | 2024 |
| 47 | г.Димитровград, ул.Королева, 9А | Ремонт крыши | 7 922 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 922 000,00 | 2024 |
| 48 | г.Димитровград, ул.Королева, 9А | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 169 530,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 530,80 | 2024 |
| 49 | г.Димитровград, пр.Ленина, 15 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 000,00 | 2024 |
| 50 | г.Димитровград, пр.Ленина, 15 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 2024 |
| 51 | г.Димитровград, пр.Ленина, 15 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 94 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 160,00 | 2024 |
| 52 | г.Димитровград, ул.Курчатова, 26А | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 234 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 608,00 | 2025 |
| 53 | г.Димитровград, ул.Курчатова, 26А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4 265 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 265 600,00 | 2025 |
| 54 | г.Димитровград, ул.Курчатова, 26А | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 91 283,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 283,84 | 2025 |
| 55 | г.Димитровград, ул.Курчатова, 26А | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 152 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 889,00 | 2025 |
| 56 | г.Димитровград, ул.Курчатова, 26А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 779 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 779 800,00 | 2025 |
| 57 | г.Димитровград, ул.Курчатова, 26А | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 59 487,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 487,72 | 2025 |
| 58 | г.Димитровград, ул.Курчатова, 26А | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 227 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 392,00 | 2025 |
| 59 | г.Димитровград, ул.Курчатова, 26А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 134 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 134 400,00 | 2025 |
| 60 | г.Димитровград, ул.Курчатова, 26А | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 88 476,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 476,16 | 2025 |
| 61 | г.Димитровград, ул.Курчатова, 26 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 128 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 700,00 | 2026 |
| 62 | г.Димитровград, ул.Курчатова, 26 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 340 000,00 | 2026 |
| 63 | г.Димитровград, ул.Курчатова, 26 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 50 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 076,00 | 2026 |
| 64 | г.Димитровград, ул.Курчатова, 26 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 101 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 530,00 | 2026 |
| 65 | г.Димитровград, ул.Курчатова, 26 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 846 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 846 000,00 | 2026 |
| 66 | г.Димитровград, ул.Курчатова, 26 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 39 504,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 504,40 | 2026 |
| 67 | г.Димитровград, ул.Курчатова, 26 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 143 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 957,00 | 2026 |
| 68 | г.Димитровград, ул.Курчатова, 26 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 617 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 617 400,00 | 2026 |
| 69 | г.Димитровград, ул.Курчатова, 26 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 56 012,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 012,36 | 2026 |
| 70 | г.Димитровград, ул. Кирпичная, 7 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 294 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 525,00 | 2025 |
| 71 | г.Димитровград, ул. Кирпичная, 7 | Ремонт крыши | 5 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 355 000,00 | 2026 |
| 72 | г.Димитровград, ул. Кирпичная, 7 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 114 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 597,00 | 2026 |
| 73 | г.Димитровград, Димитрова,10 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 295 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 240,00 | 2025 |
| 74 | г.Димитровград, Димитрова,10 | Ремонт крыши | 5 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 368 000,00 | 2025 |
| 75 | г.Димитровград, Димитрова,10 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 114 875,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 875,20 | 2025 |
| 76 | г.Димитровград, Леиина, 9А | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 160 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 105,00 | 2026 |
| 77 | г.Димитровград, Леиина, 9А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 911 000,00 | 2026 |
| 78 | г.Димитровград, Леиина, 9А | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 62 295,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 295,40 | 2026 |
| 79 | г.Димитровград, Леиина, 9А | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 246 262,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 262,50 | 2026 |
| 80 | г.Димитровград, Леиина, 9А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4 477 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 477 500,00 | 2026 |
| 81 | г.Димитровград, Леиина, 9А | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 95 818,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 818,50 | 2026 |
| 82 | г.Димитровград, Леиина, 9А | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 225 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 324,00 | 2026 |
| 83 | г.Димитровград, Леиина, 9А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 096 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 096 800,00 | 2026 |
| 84 | г.Димитровград, Леиина, 9А | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 87 671,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 671,52 | 2026 |
| 85 | г.Димитровград, Ленина, 40А | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 600 528,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 528,50 | 2026 |
| 86 | г.Димитровград, Ленина, 40А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 10 918 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 918 700,00 | 2026 |
| 87 | г.Димитровград, Ленина, 40А | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 233 660,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 660,18 | 2026 |
| 88 | г.Димитровград, Курчатова, 28А | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 234 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 608,00 | 2024 |
| 89 | г.Димитровград, Курчатова, 28А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4 265 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 265 600,00 | 2025 |
| 90 | г.Димитровград, Курчатова, 28А | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 91 283,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 283,84 | 2025 |
| 91 | г.Димитровград, Курчатова, 28А | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 152 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 889,00 | 2024 |
| 92 | г.Димитровград, Курчатова, 28А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 779 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 779 800,00 | 2025 |
| 93 | г.Димитровград, Курчатова, 28А | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 59 487,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 487,72 | 2025 |
| 94 | г.Димитровград, Курчатова, 28А | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 227 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 392,00 | 2024 |
| 95 | г.Димитровград, Курчатова, 28А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 134 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 134 400,00 | 2025 |
| 96 | г.Димитровград, Курчатова, 28А | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 88 476,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 476,16 | 2025 |
| 97 | г.Димитровград, Лермонтова, 10 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 429 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429 440,00 | 2024 |
| 98 | г.Димитровград, Лермонтова, 10 | Ремонт крыши | 7 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 808 000,00 | 2025 |
| 99 | г.Димитровград, Лермонтова, 10 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 167 091,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 091,20 | 2025 |
| 100 | г. Димитровград, Менделеева, 2 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 187 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 770,00 | 2026 |
| 101 | г. Димитровград, Менделеева, 2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 414 000,00 | 2026 |
| 102 | г. Димитровград, Менделеева, 2 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 73 059,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 059,60 | 2026 |
| 103 | г. Димитровград, Гвардейская, 26 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 278 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 300,00 | 2024 |
| 104 | г. Димитровград, Гвардейская, 26 | Ремонт крыши | 5 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 060 000,00 | 2024 |
| 105 | г. Димитровград, Гвардейская, 26 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 108 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 284,00 | 2024 |
| 106 | г. Димитровград, 9 Линия , 4А | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 214 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 720,00 | 2025 |
| 107 | г. Димитровград, 9 Линия , 4А | Ремонт крыши | 3 904 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 904 000,00 | 2025 |
| 108 | г. Димитровград, 9 Линия , 4А | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 83 545,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 545,60 | 2025 |
| 109 | г. Димитровград, Свирская, 2 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 305 509,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 509,60 | 2024 |
| 110 | г. Димитровград, Свирская, 2 | Ремонт крыши | 5 554 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 554 720,00 | 2024 |
| 111 | г. Димитровград, Свирская, 2 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 118 871,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 871,01 | 2024 |
| 112 | г. Димитровград, Московская, 83 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 240 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 922,00 | 2024 |
| 113 | г. Димитровград, Московская, 83 | Ремонт крыши | 4 380 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 380 400,00 | 2024 |
| 114 | г. Димитровград, Московская, 83 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 93 740,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 740,56 | 2024 |
| 115 | г. Димитровград, Гончарова, 10 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 396 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 825,00 | 2025 |
| 116 | г. Димитровград, Гончарова, 10 | Ремонт крыши | 7 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 215 000,00 | 2025 |
| 117 | г. Димитровград, Гончарова, 10 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 154 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 401,00 | 2025 |
| 118 | г. Димитровград, Куйбышева 293А | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 268 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 400,00 | 2024 |
| 119 | г. Димитровград, Куйбышева 293А | Ремонт крыши | 4 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 880 000,00 | 2025 |
| 120 | г. Димитровград, Куйбышева 293А | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 104 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 432,00 | 2025 |
| 121 | г. Димитровград, 50 лет Октября, 106 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 358 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 820,00 | 2024 |
| 122 | г. Димитровград, 50 лет Октября, 106 | Ремонт крыши | 6 524 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 524 000,00 | 2024 |
| 123 | г. Димитровград, 50 лет Октября, 106 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 139 613,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 613,60 | 2024 |
| 124 | г. Диитровград, Лермонтова, 18 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 336 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 600,00 | 2025 |
| 125 | г. Диитровград, Лермонтова, 18 | Ремонт крыши | 6 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 120 000,00 | 2026 |
| 126 | г. Диитровград, Лермонтова, 18 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 130 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 968,00 | 2026 |
| 127 | г. Димитровград, Курчатова, 24 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 252 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 450,00 | 2026 |
| 128 | г. Димитровград, Курчатова, 24 | Ремонт крыши | 4 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 590 000,00 | 2026 |
| 129 | г. Димитровград, Курчатова, 24 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 98 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 226,00 | 2026 |
| 130 | г. Димитровград, Курчатова, 24 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 156 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 200,00 | 2026 |
| 131 | г. Димитровград, Курчатова, 24 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 840 000,00 | 2026 |
| 132 | г. Димитровград, Курчатова, 24 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 60 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 776,00 | 2026 |
| 133 | г. Димитровград, Курчатова, 24 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 222 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 750,00 | 2026 |
| 134 | г. Димитровград, Курчатова, 24 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 000,00 | 2026 |
| 135 | г. Димитровград, Курчатова, 24 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 86 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 670,00 | 2026 |
| 136 | г. Димитровград, Димитрова, 33 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 476 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476 190,00 | 2024 |
| 137 | г. Димитровград, Димитрова, 33 | Ремонт крыши | 8 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 658 000,00 | 2025 |
| 138 | г. Димитровград, Димитрова, 33 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 185 281,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 281,20 | 2025 |
| 139 | г. Димитровград, Куйбышева, 291 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 497 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497 970,00 | 2026 |
| 140 | г. Димитровград, Куйбышева, 291 | Ремонт крыши | 9 054 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 054 000,00 | 2026 |
| 141 | г. Димитровград, Куйбышева, 291 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 193 755,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 755,60 | 2026 |
| 142 | г. Димитровград, Димитрова, 7 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 585 520,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 520,10 | 2026 |
| 143 | г. Димитровград, Димитрова, 7 | Ремонт крыши | 10 645 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 645 820,00 | 2026 |
| 144 | г. Димитровград, Димитрова, 7 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 227 820,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 820,55 | 2026 |
| 145 | г. Димитровград, Королева,13 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 252 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 450,00 | 2026 |
| 146 | г. Димитровград, Королева,13 | Ремонт крыши | 4 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 590 000,00 | 2026 |
| 147 | г. Димитровград, Королева,13 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 98 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 226,00 | 2026 |
| 148 | г. Димитровград, Королева,13 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 393 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 250,00 | 2026 |
| 149 | г. Димитровград, Королева,13 | Ремонт фасада | 7 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 150 000,00 | 2026 |
| 150 | г. Димитровград, Королева,13 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 153 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 010,00 | 2026 |
| 151 | г.Димитровград,9 Линия,13 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 168 210,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 210,50 | 2024 |
| 152 | г.Димитровград,9 Линия,13 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 364 210,00 | 0,00 | 980 426,41 | 0,00 | 2 383 783,59 | 2024 |
| 153 | г.Димитровград,9 Линия,13 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 71 994,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 994,09 | 2024 |
| 154 | г.Димитровград,9 Линия,13 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техническим регламентом Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011), утвержденным решением Комиссии Таможенного союз от 18 октября 2011 года № 824 "О принятии технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" | 143 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 981,00 | 2024 |
| 155 | г.Димитровград, 9 Линия,13 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 168 210,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 210,50 | 2024 |
| 156 | г.Димитровград, 9 Линия,13 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 364 210,00 | 0,00 | 980 426,41 | 0,00 | 2 383 783,59 | 2024 |
| 157 | г.Димитровград, 9 Линия,13 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 71 994,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 994,09 | 2024 |
| 158 | г.Димитровград, 9 Линия,13 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техническим регламентом Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011), утвержденным решением Комиссии Таможенного союз от 18 октября 2011 года № 824 "О принятии технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" | 143 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 981,00 | 2024 |
| 159 | г.Димитровград, Димитрова, 10 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 173 829,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 829,20 | 2024 |
| 160 | г.Димитровград, Димитрова, 10 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации ремонт лифтовых шахт | 3 476 584,00 | 0,00 | 1 011 917,46 | 0,00 | 2 464 666,54 | 2024 |
| 161 | г.Димитровград, Димитрова, 10 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 74 398,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 398,90 | 2024 |
| 162 | г.Димитровград, Димитрова, 10 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техническим регламентом Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011), утвержденным решением Комиссии Таможенного союз от 18 октября 2011 года № 824 "О принятии технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" | 143 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 981,00 | 2024 |
| 163 | г.Димитровград, Ленина,40 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 173 829,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 829,20 | 2024 |
| 164 | г.Димитровград, Ленина,40 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации ,ремонт лифтовых шахт | 3 476 584,00 | 0,00 | 1 011 917,46 | 0,00 | 2 464 666,54 | 2024 |
| 165 | г.Димитровград, Ленина,40 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 74 398,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 398,90 | 2024 |
| 166 | г.Димитровград, Ленина,40 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техническим регламентом Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011), утвержденным решением Комиссии Таможенного союз от 18 октября 2011 года № 824 "О принятии технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" | 143 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 981,00 | 2024 |
| 167 | г.Димитровград, Ленина,9 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 173 829,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 829,20 | 2024 |
| 168 | г.Димитровград, Ленина,9 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации ,ремонт лифтовых шахт | 3 476 584,00 | 0,00 | 1 011 917,46 | 0,00 | 2 464 666,54 | 2024 |
| 169 | г.Димитровград, Ленина,9 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 74 398,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 398,90 | 2024 |
| 170 | г.Димитровград, Ленина,9 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техническим регламентом Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011), утвержденным решением Комиссии Таможенного союз от 18 октября 2011 года № 824 "О принятии технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" | 143 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 981,00 | 2024 |
| 171 | г.Димитровград, Лермонтова,53 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 553 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553 300,00 | 2026 |
| 172 | г.Димитровград, Лермонтова,53 | Ремонт крыши | 10 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 060 000,00 | 2026 |
| 173 | г.Димитровград, Лермонтова,53 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 215 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 284,00 | 2026 |
| 174 | г.Димитровград, Хмельницкого, 118 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 221 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221320,00 | 2026 |
| 175 | г.Димитровград, Хмельницкого, 118 | Ремонт крыши | 4 024 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 024 000,00 | 2026 |
| 176 | г.Димитровград, Хмельницкого, 118 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 86 113,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 113,60 | 2026 |
|  | Итого Город Димитровград |  | 306 672 547,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 675 942,34 |  |
|  | в том числе план 2024 года |  | 92 322 289,96 | 0,00 | 4 996 605,20 | 0,00 | 87 325 684,76 |  |
|  | план 2025 года |  | 78 740 077,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 740 077,32 |  |
|  | план 2026 года |  | 135 610 180,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 610 180,26 |  |

».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению Администрации города от 08.10.2024 № 4208 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению Администрации города от 21.07.2023 № 2238

Расчет стоимости работ и услуг по капитальному ремонту к краткосрочному плану реализации

региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории города Димитровграда Ульяновской области, на 2024-2026 годы

| № п/п | Адрес МКД | Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Объем работ в соответствии с единицами измерения | Единицы измерения | Предельная стоимость за ед. измерения | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  | Всего стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |
|  |  |  |  |  |  | Строительно-монтажные работы | Подготовка проектной документации | Строительный надзор | Экспертиза сметной документации |  |
| город Димитровград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Димитровград, ул.Куйбышева, 288 | Ремонт кровли | 500 | кв.м. | 9620 | 4810000,00 | 240500,00 | 102934,00 | 24050,00 | 5177484,00 |
| 2 | г.Димитровград, пр.Димитрова, 37 | Ремонт кровли | 1000 | кв.м. | 9200 | 9200000,00 | 460000,00 | 196880,00 | 46000,00 | 9902880,00 |
| 3 | г.Димитровград, ул.Курчатова, 18 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 480 | пог.м. | 4110 | 1972800,00 | 98640,00 | 42217,92 | 9864,00 | 2123521,92 |
| 4 | г.Димитровград, ул.Курчатова, 18 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 480 | пог.м. | 3240 | 1555200,00 | 77760,00 | 33281,28 | 7776,00 | 1674017,28 |
| 5 | г.Димитровград, ул.Курчатова, 18 | Ремонт системы водоотведения | 380 | пог.м. | 5200 | 1976000,00 | 98800,00 | 42286,40 | 9880,00 | 2126966,40 |
| 6 | г.Димитровград, Курчатова, 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 352,1 | пог.м. | 3550 | 1249955,00 | 62497,75 | 26749,04 | 6249,78 | 1345451,56 |
| 7 | г.Димитровград, Курчатова, 16 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 836,4 | пог.м. | 4500 | 3763800,00 | 188190,00 | 80545,32 | 18819,00 | 4051354,32 |
| 8 | г.Димитровград, Курчатова, 16 | Ремонт системы водоотведения | 305,6 | пог.м. | 5690 | 1738864,00 | 86943,20 | 37211,69 | 8694,32 | 1871713,21 |
| 9 | г.Димитровград, ул. Мориса Тореза, 2А | Ремонт кровли | 1000 | кв.м. | 9200 | 9200000,00 | 460000,00 | 196880,00 | 46000,00 | 9902880,00 |
| 10 | г.Димитровград, ул.Хмельницкого, 103 | Ремонт фасада | 1000 | кв.м. | 2740 | 2740000,00 | 137000,00 | 58636,00 | 13700,00 | 2949336,00 |
| 11 | г.Димитровград, ул.Пугачева, 15 | Ремонт кровли | 640 | кв.м. | 10060 | 6438400,00 | 321920,00 | 137781,76 | 32192,00 | 6930293,76 |
| 12 | г.Димитровград, ул.50 лет Октября, 86 | Ремонт кровли | 545 | кв.м. | 9620 | 5242900,00 | 262145,00 | 112198,06 | 26214,50 | 5643457,56 |
| 13 | г.Димитровград, ул.Куйбышева, 327 | Ремонт кровли | 900 | кв.м. | 9200 | 8280000,00 | 414000,00 | 177192,00 | 41400,00 | 8912592,00 |
| 14 | г.Димитровград, ул.Куйбышева, 280 | Ремонт кровли | 500 | кв.м. | 10060 | 5030000,00 | 251500,00 | 107642,00 | 25150,00 | 5414292,00 |
| 15 | г. Димитровград, Королева, 9А | Ремонт кровли | 1700 | кв.м. | 4660 | 7922000,00 | 396100,00 | 169530,80 | 39610,00 | 8527240,80 |
| 16 | г.Димитровград, пр.Ленина, 15 | Ремонт системы теплоснабжения | 1000 | пог.м. | 4400 | 4400000,00 | 220000,00 | 94160,00 | 22000,00 | 4736160,00 |
| 17 | г.Димитровград, ул.Курчатова, 26А | Ремонт системы горячего водоснабжения | 992 | пог.м. | 4300 | 4265600,00 | 213280,00 | 91283,84 | 21328,00 | 4591491,84 |
| 18 | г.Димитровград, ул.Курчатова, 26А | Ремонт системы холодного водоснабжения | 820 | пог.м. | 3390 | 2779800,00 | 138990,00 | 59487,72 | 13899,00 | 2992176,72 |
| 19 | г.Димитровград, ул.Курчатова, 26А | Ремонт системы водоотведения | 760 | пог.м. | 5440 | 4134400,00 | 206720,00 | 88476,16 | 20672,00 | 4450268,16 |
| 20 | г.Димитровград, ул.Курчатова, 26 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 520 | пог.м. | 4500 | 2340000,00 | 117000,00 | 50076,00 | 11700,00 | 2518776,00 |
| 21 | г.Димитровград, ул.Курчатова, 26 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 520 | пог.м. | 3550 | 1846000,00 | 92300,00 | 39504,40 | 9230,00 | 1987034,40 |
| 22 | г.Димитровград, ул.Курчатова, 26 | Ремонт системы водоотведения | 460 | пог.м. | 5690 | 2617400,00 | 130870,00 | 56012,36 | 13087,00 | 2817369,36 |
| 23 | г. Димитровград, Кирпичная, 7 | Ремонт кровли | 1050 | кв.м. | 5100 | 5355000,00 | 267750,00 | 114597,00 | 26775,00 | 5764122,00 |
| 24 | г.Димитровград, Димитрова, 10 | Ремонт кровли | 1100 | кв.м. | 4880 | 5368000,00 | 268400,00 | 114875,20 | 26840,00 | 5778115,20 |
| 25 | г.Димитровград, Ленина, 9А | Ремонт системы холодного водоснабжения | 820 | пог.м. | 3550 | 2911000,00 | 145550,00 | 62295,40 | 14555,00 | 3133400,40 |
| 26 | г.Димитровград, Ленина, 9А | Ремонт системы горячего водоснабжения | 995 | пог.м. | 4500 | 4477500,00 | 223875,00 | 95818,50 | 22387,50 | 4819581,00 |
| 27 | г.Димитровград, Ленина, 9А | Ремонт системы водоотведения | 720 | пог.м. | 5690 | 4096800,00 | 204840,00 | 87671,52 | 20484,00 | 4409795,52 |
| 28 | г. Димитровград, Ленина, 40А | Ремонт системы теплоснабжения | 2270 | пог.м. | 4810 | 10918700,00 | 545935,00 | 233660,18 | 54593,50 | 11752888,68 |
| 29 | г.Димитровград, Курчатова 28А | Ремонт системы горячего водоснабжения | 992 | пог.м. | 4300 | 4265600,00 | 213280,00 | 91283,84 | 21328,00 | 4591491,84 |
| 30 | г.Димитровград, Курчатова 28А | Ремонт системы холодного водоснабжения | 820 | пог.м. | 3390 | 2779800,00 | 138990,00 | 59487,72 | 13899,00 | 2992176,72 |
| 31 | г.Димитровград, Курчатова 28А | Ремонт системы водоотведения | 760 | пог.м. | 5440 | 4134400,00 | 206720,00 | 88476,16 | 20672,00 | 4450268,16 |
| 32 | г.Димитровград, Лермонтова, 10 | Ремонт кровли | 1600 | кв.м. | 4880 | 7808000,00 | 390400,00 | 167091,20 | 39040,00 | 8404531,20 |
| 33 | г. Димитровград, Менделеева, 2 | Ремонт системы водоотведения | 600 | пог.м. | 5690 | 3414000,00 | 170700,00 | 73059,60 | 17070,00 | 3674829,60 |
| 34 | г.Димитровград, Гвардейская, 26 | Ремонт кровли | 550 | кв.м. | 9200 | 5060000,00 | 253000,00 | 108284,00 | 25300,00 | 5446584,00 |
| 35 | г. Димитровград, 9 Линия, 4А | Ремонт кровли | 800 | кв.м. | 4880 | 3904000,00 | 195200,00 | 83545,60 | 19520,00 | 4202265,60 |
| 36 | г. Димитровград, Свирская, 2 | Ремонт кровли | 1192 | кв.м. | 4660 | 5554720,00 | 277736,00 | 118871,01 | 27773,60 | 5979100,61 |
| 37 | г. Димитровград, Московская, 83 | Ремонт кровли | 940 | кв.м. | 4660 | 4380400,00 | 219020,00 | 93740,56 | 21902,00 | 4715062,56 |
| 38 | г. Димитровград, Гончарова, 10 | Ремонт кровли | 750 | кв.м. | 9620 | 7215000,00 | 360750,00 | 154401,00 | 36075,00 | 7766226,00 |
| 39 | г. Димитровград, Куйбышева, 293А | Ремонт кровли | 1000 | кв.м. | 4880 | 4880000,00 | 244000,00 | 104432,00 | 24400,00 | 5252832,00 |
| 40 | г.Димитровград, ул.50 лет Октября, 106 | Ремонт кровли | 1400 | кв.м. | 4660 | 6524000,00 | 326200,00 | 139613,60 | 32620,00 | 7022433,60 |
| 41 | г.Димитровград, ул.Лермонтова, 18 | Ремонт кровли | 1200 | кв.м. | 5100 | 6120000,00 | 306000,00 | 130968,00 | 30600,00 | 6587568,00 |
| 42 | г. Димитровград, Курчатова, 24 | Ремонт кровли | 900 | кв.м. | 5100 | 4590000,00 | 229500,00 | 98226,00 | 22950,00 | 4940676,00 |
| 43 | г. Димитровград, Курчатова, 24 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 800 | пог.м. | 3550 | 2840000,00 | 142000,00 | 60776,00 | 14200,00 | 3056976,00 |
| 44 | г. Димитровград, Курчатова, 24 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 900 | пог.м. | 4500 | 4050000,00 | 202500,00 | 86670,00 | 20250,00 | 4359420,00 |
| 45 | г.Димитровград, пр.Димитрова, 33 | Ремонт кровли | 900 | кв.м. | 9620 | 8658000,00 | 432900,00 | 185281,20 | 43290,00 | 9319471,20 |
| 46 | г. Димитровград, Куйбышева, 291 | Ремонт кровли | 900 | кв.м. | 10060 | 9054000,00 | 452700,00 | 193755,60 | 45270,00 | 9745725,60 |
| 47 | г. Димитровград , Димитрова, 7 | Ремонт кровли | 1093 | кв.м. | 9740 | 10645820,00 | 532291,00 | 227820,55 | 53229,10 | 11459160,65 |
| 48 | г. Димитровград , Королева, 13 | Ремонт фасада | 2500 | кв.м. | 2860 | 7150000,00 | 357500,00 | 153010,00 | 35750,00 | 7696260,00 |
| 49 | г. Димитровград , Королева, 13 | Ремонт кровли | 900 | кв.м. | 5100 | 4590000,00 | 229500,00 | 98226,00 | 22950,00 | 4940676,00 |
| 50 | г. Димитровград , Мориса Тореза, 2Б | Ремонт фасада | 2650 | кв.м. | 2860 | 7579000,00 | 378950,00 | 162190,60 | 37895,00 | 8158035,60 |
| 51 | г.Димитровград, 9 Линия,13 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 2 | ед. |  |  |  |  |  | 7496791,19 |
| 52 | г.Димитровград, Димитрова, 10 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 1 | ед. |  |  |  |  |  | 3868793,1 |
| 53 | г.Димитровград, Ленина,40 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 1 | ед. |  |  |  |  |  | 3868793,1 |
| 54 | г.Димитровград, Ленина,9 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 1 | ед. |  |  |  |  |  | 3868793,1 |
| 55 | г.Димитровград, Лермонтова,53 | Ремонт кровли | 1000 | кв.м. | 10060 | 10060000 | 503000 | 215284 | 50300 | 10828584 |
| 56 | г.Димитровград, Хмельницкого,118 | Ремонт кровли | 400 | кв.м. | 10060 | 4024000 | 201200 | 86113,60 | 20120 | 4331433,60 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 265910859,00 | 13295542,95 | 5690492,38 | 1329554,30 | 305329619,12 |

».