АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДИМИТРОВГРАДА

Ульяновской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 июня  2013 года  						 		    № 1821

О внесении изменений в постановление

Администрации города от 02.11.2011 № 4178

В соответствии со статьями 14 и 18, Главой 6.2. Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, пунктом 8 части 2 статьи 74 Устава муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области, в целях обеспечения софинансирования реализации мероприятий городской целевой программы за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и бюджета Ульяновской области п о с т а н о в л я ю:

1.Внести в постановление Администрации города от 02.11.2011 № 4178 «Об утверждении Городской целевой программы «Переселение граждан города Димитровграда из аварийного жилищного фонда на 2013-2016 годы» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1.Наименование постановления изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Городской целевой программы «Переселение

граждан, проживающих на территории города Димитровграда

Ульяновской области, из 28 многоквартирных домов аварийного

жилищного фонда в 2013-2015 годах».

1.2.Приложение к постановлению изложить в следующей редакции:

# «Приложение

# к постановлению

# Администрации города

# от 02.11.2011 № 4178

Городская целевая программа

«Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области, из 28 многоквартирных домов аварийного жилищного фонда в 2013-2015 годах»

1.Паспорт Программы

| 1.Наименование Программы | Городская целевая программа «Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области, из 28 многоквартирных домов аварийного жилищного фонда в 2013-2015 годах» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| 2.Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Закон о Фонде) |
| 3.Заказчик Программы | Администрация города Димитровграда Ульяновской области |
| 4.Разработчик Программы | Комитет по управлению имуществом города Димитровграда |
| 5.Руководитель Программы | Глава Администрации города Димитровграда Ульяновской области |
| 6.Исполнители Программы | 1.Комитет по управлению имуществом города Димитровграда; 2. Комитет по жилищно-коммунальному комплексу Администрации города Димитровграда Ульяновской области; 3.Предприятия, организации и физические лица, осуществляющие деятельность по строительству и продаже жилых помещений, привлекаемые к исполнению Программы на договорной основе (по согласованию). |
| 7.Цели Программы | 1.Переселение граждан из аварийного жилищного фонда; 2.Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; 3.Формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда; 4.Развитие жилищного строительства на территории города Димитровграда Ульяновской области. |
| 8.Сроки и этапы реализации Программы | 2013 -2015 годы |
| 9.Объемы и источники финансирования Программы | общий объём финансирования – 213 581 330,89, в том числе: приобретение жилых помещений: 207 043 067,50 руб., из них: на долевое финансирование – 137 738 214,00 рублей, в том числе: 60 453 367,16 рублей – средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд); 38 642 423,41 рублей – средства областного бюджета Ульяновской области (далее - областного бюджета); 38 642 423,43 рублей – средства бюджета города Димитровграда Ульяновской области (далее – бюджета города). на дополнительное финансирование – 69 304 853,50 рублей, в том числе: 17 337 150,00 рублей – средства областного бюджета на оплату разницы в площадях; 17 315 276,75 рублей – средства областного бюджета на оплату разницы в стоимости 1 кв.м.; 17 337 150,00 рублей – средства бюджета города на оплату разницы в площадях; 17 315 276,75 рублей – средства бюджета города на оплату разницы в стоимости 1 кв.м. Выкупная стоимость за нежилые помещения: 0,00* рублей Снос домов: 6 538 263,39 рублей – средства бюджета города на снос домов. |
| 10.Основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация поставленных задач и основных направлений программы должна способствовать: - Приведению жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания; - Переселению из жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным, граждан, в количестве 448 человек; -Вводу в эксплуатацию жилой площади в количестве 6485,22 кв.м.; - Снижению доли граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на 74%. |

* - размер выкупной стоимости подлежит уточнению после получения отчетов об оценке данных нежилых помещений

2.Анализ и оценка проблемы, обоснование необходимости ее решения программным методом

Проблема обеспечения жильем населения, проживающего в ветхом и аварийном жилищном фонде, продолжает оставаться в числе первостепенных для города Димитровграда Ульяновской области (далее – город Димитровград), так и для большинства городов Российской Федерации. Значительная часть жилищного фонда в городе Димитровграде сегодня не удовлетворяет потребностям населения не только по объему, но и по своему качеству.

В настоящее время в городе Димитровграде аварийный жилищный фонд представлен 40 жилыми домами и составляет 7353,5 кв. метров.

Данная программа направлена на обеспечение граждан, проживающих в непригодных для постоянного проживания условиях, жильем, которое соответствует санитарно - техническим нормам и требованиям. Программа исходит из необходимости поэтапного решения проблемы ветхого и аварийного жилья с учетом возможностей бюджетного финансирования различных уровней бюджетной системы и привлечения внебюджетных ресурсов.

Основным риском реализации данной Программы является возможное несоответствие предлагаемых застройщиками площадей фактическим площадям, занимаемым жителями, проживающими на территории ветхого и аварийного жилищного фонда. Однако в целях минимизации указанного риска предусмотрено дополнительное финансирование за счет средств областного бюджета и бюджета города.

3.Цели и задачи Программы

Программа разработана в рамках реализации Закона о Фонде с целью улучшения жилищных условий, обеспечения благоустроенным жильём граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, уменьшения существующего аварийного жилищного фонда на территории города Димитровграда.

Основными целями Программы являются:

1.Переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

2.Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

3.Формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

4.Развитие жилищного строительства на территории города Димитровграда.

В рамках реализации Программы будут решаться следующие основные задачи:

1.Формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда;

2.Привлечение финансовой поддержки за счёт средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и регионального бюджета Ульяновской области.

Программой предусмотрен адресный перечень, в который включены 28 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации согласно приложению № 1 к Программе, а также реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения, согласно приложению №2 к Программе.

4.Система программных мероприятий

Мероприятия по переселению жителей из ветхого и аварийного жилищного фонда можно представить в виде системы из четырех этапов:

## 1 этап. Приобретение жилых помещений у предприятий, организаций и физических лиц, являющихся застройщиками жилых домов, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в том числе строительство которых не завершено в соответствии с действующим законодательством (приложение № 3 к Программе).

Комитет по управлению имуществом города Димитровграда осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством, приобретение и распределение предоставляемых жилых помещений гражданам, переселяемым в ходе реализации Программы.

Основным механизмом реализации Программы является – приобретение жилых помещений на первичном рынке за счет бюджетных средств, предусмотренных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Для расчета необходимых ресурсов по приобретению жилых помещений принимается средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенная для определения в 2013 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемого при приобретении жилых помещений в рамках реализации Закона о Фонде. Для Ульяновской области она составляет – 26 550 рублей (Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2012 № 554 «О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2013 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемого при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»).

2 этап. Регистрация права муниципальной собственности на приобретенные жилые помещения.

Осуществляется Комитетом по управлению имуществом города Димитровграда в соответствии с действующим законодательством.

Приобретенные жилые помещения предполагается учитывать в казне города в качестве муниципальной собственности и предоставлять в соответствии с жилищным законодательством гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда.

3 этап. Передача приобретенных жилых помещений в том числе: нанимателям жилых помещений, расположенных в расселяемых домах – по договору социального найма; собственникам жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах – по договору мены.

Комитет по управлению имуществом города Димитровграда заключает договоры социального найма жилых помещений с гражданами - нанимателями жилых помещений; заключает договоры мены с переселенными гражданами-собственниками жилых помещений в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством.

4 этап. Снос ветхих и аварийных жилых помещений, жители которых переселены в соответствии с настоящей Программой.

Комитет по управлению имуществом города Димитровграда в соответствии с требованиями действующего законодательства осуществляет заключение муниципального контракта со специализированной организацией на снос многоквартирных домов после их расселения.

Предварительно Комитет по жилищно-коммунальному комплексу Администрации города Димитровграда осуществляет своевременную подготовку сметного обоснования стоимости всех мероприятий по сносу многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, жители которых расселены в соответствии с настоящей Программой.

5.Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования Программы являются средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного бюджета и бюджета города (таблица 1, 2, 3).

Таблица 1.

Основные источники и объёмы финансирования Программы в 2013 году

| Наименование источника финансирования | Доля финансирования, % | Объём финансирования в 2013году, руб. |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. Долевое финансирование |
| Средства Фонда | 48,21 | 24 769 701,88 |
| Средства областного бюджета | 51,79 | 50 | 13 304 530,80 |
| Средства бюджета города |  | 50 | 13 304 530,82 |
| Итого: | 100 | 51 378 763,50 |
| 2. Дополнительные средства на реализацию Программы: |
| 2.1. На доплату разницы в площади приобретаемых жилых помещений большей площади: |
| Средства областного бюджета | 50 | 6 502 493,25 |
| Средства бюджета города | 50 | 6 502 493,25 |
| Итого: | 100 | 13 004 986,50 |
| 2.2. На оплату разницы в стоимости 1 кв.м.: |
| Средства областного бюджета | 50 | 6 608 125,00 |
| Средства бюджета города | 50 | 6 608 125,00 |
| Итого: | 100 | 13 216 250,00 |
| Итого по дополнительным средствам: |  | 26 221 236,50 |
| 2.3.На снос домов, после расселения жителей: |
| Средства бюджета города | 100 | 0,00 |
| 3.Выкупная стоимость нежилых помещений: |
| Средства бюджета города | 100 | 0,00* |
| Всего по Программе в 2013 году, в том числе: |  | 77 600 000,00 |
| Средства Фонда |  | 24 769 701,88 |
| Средства областного бюджета |  | 26 415 149,05 |
| Средства бюджета города |  | 26 415 149,07 |

* - размер выкупной стоимости подлежит уточнению после получения отчетов об оценке данных нежилых помещений

Таблица 2

Основные источники и объёмы финансирования Программы в 2014 году

| Наименование источника финансирования | Доля финансирования, % | Объём финансирования в 2014 году, руб. |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. Долевое финансирование |
| Средства Фонда | 47,23 | 23 010 477,96 |
| Средства областного бюджета | 52,77 | 50 | 12 854 784,27 |
| Средства бюджета города |  | 50 | 12 854 784,27 |
| Итого: | 100 | 48 720 046,50 |
| 2. Дополнительные средства на реализацию Программы: |
| 2.1. На доплату разницы в площади приобретаемых жилых помещений большей площади: |
| Средства областного бюджета | 50 | 6 756 576,75 |
| Средства бюджета города | 50 | 6 756 576,75 |
| Итого: | 100 | 13 513 153,50 |
| 2.2. На оплату разницы в стоимости 1 кв.м.: |
| Средства областного бюджета | 50 | 6 387 400,00 |
| Средства бюджета города | 50 | 6 387 400,00 |
| Итого: | 100 | 12 774 800,00 |
| Итого по дополнительным средствам: |  | 26 287 953,50 |
| 2.3.На снос домов, после расселения жителей: |
| Средства бюджета города | 100 | 3 076 573,64 |
| 3.Выкупная стоимость нежилых помещений: |
| Средства бюджета города | 100 | 0,00* |
| Всего по Программе в 2014 году, в том числе: |  | 78 084 573,64 |
| Средства Фонда |  | 23 010 477,96 |
| Средства областного бюджета |  | 25 998 761,02 |
| Средства бюджета города |  | 29 075 334,66 |

* - размер выкупной стоимости подлежит уточнению после получения отчетов об оценке данных нежилых помещений

Таблица 3

Основные источники и объёмы финансирования Программы в 2015 году

| Наименование источника финансирования | Доля финансирования, % | Объём финансирования в 2015 году, руб. |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. Долевое финансирование |
| Средства Фонда | 33,67 | 12 673 187,32 |
| Средства областного бюджета | 66,33 | 50 | 12 483 108,34 |
| Средства бюджета города |  | 50 | 12 483 108,34 |
| Итого: | 100 | 37 639 404,00 |
| 2. Дополнительные средства на реализацию Программы: |
| 2.1. На доплату разницы в площади приобретаемых жилых помещений большей площади: |
| Средства областного бюджета | 50 | 4 078 080,00 |
| Средства бюджета города | 50 | 4 078 080,00 |
| Итого: | 100 | 8 156 160,00 |
| 2.2. На оплату разницы в стоимости 1 кв.м.: |
| Средства областного бюджета | 50 | 4 319 751,75 |
| Средства бюджета города | 50 | 4 319 751,75 |
| Итого: | 100 | 8 639 503,50 |
| Итого по дополнительным средствам: |  | 16 795 663,50 |
| 2.3.На снос домов, после расселения жителей: |
| Средства бюджета города | 100 | 1 520 795,80 |
| 3.Выкупная стоимость нежилых помещений: |
| Средства бюджета города | 100 | 0,00* |
| Всего по Программе в 2015 году, в том числе: |  | 57 896 757,25 |
| Средства Фонда |  | 12 673 187,32 |
| Средства областного бюджета |  | 20 880 940,09 |
| Средства бюджета города |  | 22 401 735,89 |

* - размер выкупной стоимости подлежит уточнению после получения отчетов об оценке данных нежилых помещений

Таблица 3а

Основные источники и объёмы финансирования Программы в 2016 году

| Наименование источника финансирования | Доля финансирования, % | Объём финансирования в 2015 году, руб. |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.На снос домов, после расселения жителей: |
| Средства бюджета города | 100 | 1 940 893,95 |

Объёмы финансирования программных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2015 годах определены в приложении № 1 к Программе.

Финансовые средства для решения проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда рассчитаны с учетом установленной Приказом Министерства регионального развития от 27.12.2012 №554 «О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2013 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемого при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»», средней рыночной стоимости 1 кв.м жилого помещения, составляющей для Ульяновской области 26 550,00 рублей.

Объём долевого финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств областного бюджета и бюджета города с привлечением средств Фонда определяется в соответствии с положениями статьи 18 Закона о Фонде, а так же указаний Министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области о размере долевого участия муниципального образования в финансировании мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.

6.Управление Программой и контроль её реализации

Руководитель программы несет ответственность за реализацию программы в целом, внесение в нее изменений и дополнений, предоставление в управление экономики отчетов о реализации программы.

Заказчик программы несет ответственность за эффективность и результативность программы.

Исполнители программы несут ответственность за осуществление в установленные сроки соответствующих мероприятий, предусмотренных программой, целевое и эффективное использование выделенных на программные мероприятия бюджетных средств, своевременное их освоение, проведение оценки эффективности реализации программы, формирование отчетов о реализации программы.

Администрация города Димитровграда представляет в департамент жилищно-коммунального хозяйства Ульяновской области отчёты о ходе реализации настоящей Программы и выполнении предусмотренных статьёй 14 Закона о Фонде условий предоставления финансовой поддержки за счёт средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, установленные нормативно-правовыми актами Ульяновской области.

## 7.Система индикаторов

эффективности реализации Программы

Важнейшие индикаторы, позволяющие определить эффективность реализации Программы, приведены в таблице 4.

Таблица 4.

## Система индикаторов

эффективности реализации Программы.

| № | Индикатор | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде (на начало года), чел. | 603 | 410 | 288 |
| 2. | Количество граждан, ежегодно улучшивших свои жилищные условия, чел. | 193 | 133 | 122 |
| 3. | Ввод в эксплуатацию жилых помещений, кв. м | 2425,00 | 2344,00 | 1716,22 |
| 4. | Ежегодное снижение доли граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, % | 32 | 32 | 44 |
| 5. | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, шт. | 58 | 52 | 42 |

8.Прогноз ожидаемых социально-экономических

результатов реализации Программы

Реализация поставленных задач и основных направлений программы должна способствовать:

- Приведению жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;

- Переселению из жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным, граждан в количестве 448 человек;

-Вводу в эксплуатацию жилой площади в количестве 6485,22 кв.м.;

- Снижению доли граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на 74% (приложение №4 к Программе).

Результатом реализации мероприятий Программы будет являться решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также улучшение социально-экономической обстановки в городе Димитровграде за счёт комплексного освоения территории после ликвидации аварийного жилищного фонда.

Приложение № 1

к Городской целевой программе

«Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области, из 28 многоквартирных домов аварийного жилищного фонда в 2013-2015 годах»

Таблица 1.

Стоимость переселения и адресный перечень многоквартирных домов,

переселяемых в соответствии с Программой,

признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными

и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным | Планируемая дата окончания переселения (квартал, год) | Планируемая дата сноса или реконструкции МКД | Число жителей, всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений многоквартирного дома | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан | Дополнительные источники финансирования | Снос расселенных жилых домов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе | всего | в том числе : | Всего: | в том числе: |  |  |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |  |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел | кв. м | ед. | ед | ед. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Итого по муниципальному образованию «Город Димитровград» за 2013-2015 г.г.: | X | X | X | X | 448 | 448 | 5318,30 | 152 | 63 | 89 | 5187,88 | 2214,17 | 2973,71 | 137738214,00 | 60453367,16 | 38642423,41 | 38642423,43 | 69304853,50 | 6538263,39 |
| Итого по муниципальному образованию «Город Димитровград» за 2013 год: | X | X | X | X | 193 | 193 | 1935,70 | 58 | 22 | 36 | 1935,17 | 727,17 | 1208,00 | 51378763,50 | 24769701,88 | 13304530,80 | 13304530,82 | 26221236,50 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | г. Димитровград, ул. 981 км, д. 1 | 56 | 20.07.2007 | IV кв. 2013 г. | IV кв. 2014 г. | 15 | 15 | 191,63 | 3 | 0 | 3 | 191,63 | 0,00 | 191,63 | 5087776,50 | 2452817,05 | 1317479,72 | 1317479,73 | 1920223,50 | 175801,12 |
| 2 | г. Димитровград, ул. 981 км, д. 2 | 57 | 20.07.2007 | IV кв. 2013 г. | IV кв. 2014 г. | 14 | 14 | 164,77 | 5 | 1 | 4 | 164,77 | 33,20 | 131,57 | 4374643,50 | 2109015,63 | 1132813,93 | 1132813,94 | 1385356,50 | 172369,68 |
| 3 | г. Димитровград, ул. 981 км, д. 4 | 59 | 20.07.2007 | IV кв. 2013 г. | IV кв. 2014 г. | 13 | 13 | 133,19 | 4 | 1 | 3 | 133,19 | 39,25 | 93,94 | 3536194,50 | 1704799,37 | 915697,57 | 915697,56 | 1647805,50 | 198490,46 |
| 4 | г. Димитровград, ул. 989 км, д. 4 | 54 | 18.07.2007 | IV кв. 2013 г. | IV кв. 2014 г. | 11 | 11 | 85,89 | 4 | 0 | 4 | 85,89 | 0,00 | 85,89 | 2280379,50 | 1099370,96 | 590504,27 | 590504,27 | 2327620,50 | 130454,90 |
| 5 | г. Димитровград, ул.50 Лет Октября, д.191 | 41 | 11.04.2007 | IV кв. 2013 г. | IV кв. 2014 г. | 7 | 7 | 71,51 | 3 | 0 | 3 | 71,51 | 0,00 | 71,51 | 1898590,50 | 915310,48 | 491640,01 | 491640,01 | 1557409,50 | 73910,48 |
| 6 | г. Димитровград, ул.Прониной, д. 17 | 37 | 04.07.2007 | IV кв. 2013 г. | IV кв. 2014 г. | 52 | 52 | 556,02 | 16 | 8 | 8 | 555,98 | 268,94 | 287,04 | 14761269,00 | 7116407,78 | 3822430,61 | 3822430,61 | 5974731,00 | 1001011,71 |
| 7 | г. Димитровград, ул.Бурцева, д. 8 | 37 | 04.07.2007 | IV кв. 2013 г. | IV кв. 2014 г. | 28 | 28 | 272,29 | 9 | 7 | 2 | 272,29 | 202,37 | 69,92 | 7229299,50 | 3485245,29 | 1872027,11 | 1872027,10 | 4290700,50 | 490332,61 |
| 8 | г. Димитровград, ул.Власть Труда, д. 27 | 17 | 26.07.2007 | IV кв. 2013 г. | IV кв. 2014 г. | 26 | 26 | 272,20 | 6 | 1 | 5 | 272,20 | 75,70 | 196,50 | 7226910,00 | 3484093,31 | 1871408,34 | 1871408,35 | 2885090,00 | 485817,12 |
| 9 | г. Димитровград, ул.Севастопольская, д. 8 | 37 | 04.07.2007 | IV кв. 2013 г. | IV кв. 2014 г. | 27 | 27 | 188,20 | 8 | 4 | 4 | 187,71 | 107,71 | 80,00 | 4983700,50 | 2402642,01 | 1290529,24 | 1290529,25 | 4232299,50 | 348385,56 |
| Итого по муниципальному образованию «Город Димитровград» за 2014 год: | X | X | X | X | 133 | 133 | 1960,01 | 52 | 16 | 36 | 1835,03 | 570,18 | 1264,85 | 48720046,50 | 23010477,96 | 12854784,27 | 12854784,27 | 26287953,50 | 3 076 573,64 |
| 10 | г. Димитровград, ул.Красноармейская, д. 48 | 24а | 31.07.2007 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 6 | 6 | 122,50 | 3 | 2 | 1 | 122,50 | 107,56 | 14,94 | 3252375,00 | 1536096,71 | 858139,14 | 858139,15 | 1675625,00 | 114534,34 |
| 11 | г. Димитровград, ул.Куйбышева, д. 209* | 34 | 11.07.2007 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 16 | 16 | 203,52 | 4 | 2 | 2 | 169,30 | 61,32 | 107,98 | 4494915,00 | 2122948,35 | 1185983,32 | 1185983,33 | 1809085,00 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | г. Димитровград, ул.Куйбышева, д. 224* | 27а | 31.07.2007 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 46 | 46 | 469,97 | 19 | 2 | 17 | 469,97 | 40,25 | 429,72 | 12477703,50 | 5893219,36 | 3292242,07 | 3292242,07 | 10274296,50 | - |
| 13 | г. Димитровград, ул.Куйбышева, д. 237* | 35 | 11.07.2007 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 15 | 15 | 462,78 | 7 | 1 | 6 | 372,02 | 35,46 | 336,56 | 9877131,00 | 4664968,97 | 2606081,01 | 2606081,02 | 3082869,00 | - |
| 14 | г. Димитровград, ул.Пушкина, д. 86 | 47 | 27.07.2007 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 4 | 4 | 107,43 | 3 | 2 | 1 | 107,43 | 72,43 | 35,00 | 2852266,50 | 1347125,47 | 752570,52 | 752570,51 | 891733,50 | 180676,88 |
| 15 | г. Димитровград, ул.Самарская, д. 70 | 28а | 31.07.2007 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 8 | 8 | 76,95 | 3 | 1 | 2 | 76,95 | 18,10 | 58,85 | 2043022,50 | 964919,53 | 539051,49 | 539051,48 | 1700977,50 | 103208,70 |
| 16 | г. Димитровград, ул.Тухачевского, д. 178 | 44 | 27.07.2007 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 6 | 6 | 103,98 | 3 | 1 | 2 | 103,98 | 38,78 | 65,20 | 2760669,00 | 1303863,97 | 728402,52 | 728402,51 | 1271331,00 | 112974,38 |
| 17 | г. Димитровград, ул.Шмидта, д. 1 | 33 | 04.07.2007 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 32 | 32 | 412,88 | 10 | 5 | 5 | 412,88 | 196,28 | 216,60 | 10961964,00 | 5177335,60 | 2892314,20 | 2892314,20 | 5582036,00 | 1009401,50 |
| Итого по муниципальному образованию «Город Димитровград» за 2015 год: | X | X | X | X | 122 | 122 | 1422,59 | 42 | 25 | 17 | 1471,68 | 916,82 | 500,86 | 37639404,00 | 12673187,32 | 12483108,34 | 12483108,34 | 16795663,50 | 1520795,80 |
| 18 | г. Димитровград, ул.Ангарская, д. 1 | 7а | 31.07.2007 | IV кв. 2015 г. | IV кв. 2016 г. | 7 | 7 | 102,27 | 3 | 2 | 1 | 102,27 | 77,33 | 24,94 | 2715268,50 | 914230,90 | 900518,80 | 900518,80 | 1380731,50 | 182529,45 |
| 19 | г. Димитровград, ул.Ангарская, д. 7 | 8а | 31.07.2007 | IV кв. 2015 г. | IV кв. 2016 г. | 7 | 7 | 156,59 | 3 | 3 | 0 | 156,59 | 156,59 | 0,00 | 4157464,50 | 1399818,30 | 1378823,10 | 1378823,10 | 873895,50 | 279532,24 |
| 20 | г. Димитровград, ул.Байкальская, д. 2 | 6а | 31.07.2007 | IV кв. 2015 г. | IV кв. 2016 г. | 17 | 17 | 153,79 | 4 | 4 | 0 | 153,79 | 153,79 | 0,00 | 4083124,50 | 1374788,02 | 1354168,24 | 1354168,24 | 1388875,50 | 274481,32 |
| 21 | г. Димитровград, ул.Баумана, д. 16 | 28\10 | 29.03.2010 | IV кв. 2015 г. | IV кв. 2016 г. | 11 | 11 | 148,17 | 6 | 3 | 3 | 148,17 | 74,12 | 74,05 | 3933913,50 | 1324548,68 | 1304682,41 | 1304682,41 | 2978086,50 | 264575,79 |
| 22 | г. Димитровград, ул.Комсомольская, д. 96 | 23а | 31.07.2007 | IV кв. 2015 г. | IV кв. 2016 г. | 23 | 23 | 117,90 | 3 | 1 | 2 | 117,90 | 65,60 | 52,30 | 3130245,00 | 1053953,49 | 1038145,75 | 1038145,76 | 1413755,00 | 185616,36 |
| 23 | г. Димитровград, ул.Куйбышева, д. 196* | 25а | 31.07.2007 | IV кв. 2015 г. | IV кв. 2016 г. | 15 | 15 | 178,33 | 5 | 1 | 4 | 178,33 | 26,43 | 151,90 | 4734661,50 | 1594160,53 | 1570250,49 | 1570250,49 | 1093195,00 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 24 | г. Димитровград, ул.Куйбышева, д. 207* | 26а | 31.07.2007 | IV кв. 2015 г. | IV кв. 2016 г. | 12 | 12 | 135,93 | 5 | 3 | 2 | 135,93 | 70,23 | 65,70 | 3608941,50 | 1215130,60 | 1196905,45 | 1196905,45 | 1457779,50 | - |
| 25 | г. Димитровград, ул.Кулькова, д. 206 | 157\10 | 24.12.2010 | IV кв. 2015 г. | IV кв. 2016 г. | 13 | 13 | 91,50 | 4 | 1 | 3 | 91,49 | 15,06 | 76,43 | 2429059,50 | 817864,33 | 805597,58 | 805597,59 | 2466940,50 | 164092,67 |
| 26 | г. Димитровград, ул.Севастопольская, д. 12 | 24а | 31.07.2007 | IV кв. 2015 г. | IV кв. 2016 г. | 2 | 2 | 107,30 | 2 | 2 | 0 | 102,40 | 102,40 | 0,00 | 2718720,00 | 915393,02 | 901663,49 | 901663,48 | 801280,00 | 182761,47 |
| 27 | г. Димитровград, ул.Хмельницкого, д. 106 | 24а | 31.07.2007 | IV кв. 2015 г. | IV кв. 2016 г. | 7 | 7 | 135,53 | 3 | 3 | 0 | 135,53 | 135,53 | 0,00 | 3598321,50 | 1211554,85 | 1193383,33 | 1193383,32 | 1361678,50 | 242605,15 |
| 28 | г. Димитровград, ул.Хмельницкого, д. 146а | 7\11 | 07.02.2011 | IV кв. 2015 г. | IV кв. 2016 г. | 8 | 8 | 95,28 | 4 | 2 | 2 | 95,28 | 39,74 | 55,54 | 2529684,00 | 851744,60 | 838969,70 | 838969,70 | 1579446,00 | 164699,50 |
| Итого по муниципальному образованию «Город Димитровград» за 2016 год: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1940893,95 |

Приложение № 2

к Городской целевой программе

«Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области, из 28 многоквартирных домов аварийного жилищного фонда в 2013-2015 годах»

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения

| № п/п | Адрес МКД | Расселяемая площадь | строительство МКД | приобретение жилых помещений у застройщика | приобретение жилых помещений у лиц, неявляющихся застройщиком | выкуп жилых помещений у собственников | стоимость всего | дополнительные источники финансирования | Нормативная стоимость 1 кв.м. | 3/4 от нормативной стоимости 1 кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. Частная собственность | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв.м. | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв.м. | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв.м. | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв.м. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого по муниципальному образованию «Город Димитровград»: | 8440,59 | 3701,17 | X | X | X | 8 440,59 | 224 097 664,50 | X | X | X | X | X | X | X | 207 043 067,50 | 69304853,50 | X | X |
| Итого по муници-пальному образова-нию «Город Димит-ровград» за 2013 год: | 1935,17 | 727,17 | X | X | X | 1935,17 | 51378763,50 | X | X | X | X | X | X | X | 77600000,00 | 26221236,50 | X | X |
| 1 | г. Димитровград, ул. 981 км, д. 1 | 191,63 | 0 | - | - | - | 191,63 | 5087776,50 | 26550,00 | - | - | - | - | - | - | 7008000,00 | 1920223,50 | - | - |
| 2 | г. Димитровград, ул. 981 км, д. 2 | 164,77 | 33,2 | - | - | - | 164,77 | 4374643,50 | 26550,00 | - | - | - | - | - | - | 5760000,00 | 1385356,50 | - | - |
| 3 | г. Димитровград, ул. 981 км, д. 4 | 133,19 | 39,25 | - | - | - | 133,19 | 3536194,50 | 26550,00 | - | - | - | - | - | - | 5184000,00 | 1647805,50 | - | - |
| 4 | г. Димитровград, ул. 989 км, д. 4 | 85,89 | 0 | - | - | - | 85,89 | 2280379,50 | 26550,00 | - | - | - | - | - | - | 4608000,00 | 2327620,50 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 5 | г. Димитровград, ул.50 Лет Октября, д.191 | 71,51 | 0 | - | - | - | 71,51 | 1898590,50 | 26550,00 | - | - | - | - | - | - | 3456000,00 | 1557409,50 | - | - |
| 6 | г. Димитровград, ул.Прониной, д. 17 | 555,98 | 268,94 | - | - | - | 555,98 | 14761269,00 | 26550,00 | - | - | - | - | - | - | 20736000,00 | 5974731,00 | - | - |
| 7 | г. Димитровград, ул.Бурцева, д. 8 | 272,29 | 202,37 | - | - | - | 272,29 | 7229299,50 | 26550,00 | - | - | - | - | - | - | 11 520 000,00 | 4290700,50 | - | - |
| 8 | г. Димитровград, ул.Власть Труда, д. 27 | 272,20 | 75,7 | - | - | - | 272,20 | 7226910,00 | 26550,00 | - | - | - | - | - | - | 10 112 000,00 | 2885090,00 | - | - |
| 9 | г. Димитровград, ул.Севастопольская, д. 8 | 187,71 | 107,71 | - | - | - | 187,71 | 4983700,50 | 26550,00 | - | - | - | - | - | - | 9 216 000,00 | 4232299,50 | - | - |
| Итого по муници-пальному образова-нию «Город Димит-ровград» за 2014 год: | 1835,03 | 570,18 | X | X | X | 1835,03 | 48720046,50 | X | X | X | X | X | X | X | 75008000,00 | 26287953,50 | X | X |
| 10 | г. Димитровград, ул.Красноармейская, д.48 | 122,5 | 107,56 | - | - | - | 122,50 | 3252375,00 | 26550,00 | - | - | - | - | - | - | 4 928 000,00 | 1675625,00 | - | - |
| 11 | г. Димитровград, ул.Куйбышева, д. 209 | 169,3 | 61,32 | - | - | - | 169,30 | 4494915,00 | 26550,00 | - | - | - | - | - | - | 6 304 000,00 | 1809085,00 | - | - |
| 12 | г. Димитровград, ул.Куйбышева, д. 224 | 469,97 | 40,25 | - | - | - | 469,97 | 12477703,50 | 26550,00 | - | - | - | - | - | - | 22 752 000,00 | 10274296,50 | - | - |
| 13 | г.Димитровград, ул.Куйбышева, д. 237 | 372,02 | 35,46 | - | - | - | 372,02 | 9877131,00 | 26550,00 | - | - | - | - | - | - | 12 960 000,00 | 3082869,00 | - | - |
| 14 | г.Димитровград, ул.Пушкина, д. 86 | 107,43 | 72,43 | - | - | - | 107,43 | 2852266,50 | 26550,00 | - | - | - | - | - | - | 3 744 000,00 | 891733,50 | - | - |
| 15 | г.Димитровград, ул.Самарская, д. 70 | 76,95 | 18,1 | - | - | - | 76,95 | 2043022,50 | 26550,00 | - | - | - | - | - | - | 3 744 000,00 | 1700977,50 | - | - |
| 16 | г.Димитровград,ул.Тухачевского, д. 178 | 103,98 | 38,78 | - | - | - | 103,98 | 2760669,00 | 26550,00 | - | - | - | - | - | - | 4 032 000,00 | 1271331,00 | - | - |
| 17 | г.Димитровград,ул.Шмидта, д. 1 | 412,88 | 196,28 | - | - | - | 412,88 | 10961964,00 | 26550,00 | - | - | - | - | - | - | 16 544 000,00 | 5582036,00 | - | - |
| Итого по муници-пальному образова-нию «Город Димит-ровград» за 2015 год: | 1417,68 | 916,82 | X | X | X | 1417,68 | 37639404,00 | X | X | X | X | X | X | X | 54435067,50 | 16795663,50 | X | X |
| 18 | г.Димитровград, ул.Ангарская, д. 1 | 102,27 | 77,33 | - | - | - | 102,27 | 2715268,50 | 26550,00 | - | - | - | - | - | - | 4 096 000,00 | 1380731,50 | - | - |
| 19 | г.Димитровград,ул.Ангарская, д. 7 | 156,59 | 156,59 | - | - | - | 156,59 | 4157464,50 | 26550,00 | - | - | - | - | - | - | 5 031 360,00 | 873895,50 | - | - |
| 20 | г.Димитровград,ул.Байкальская, д. 2 | 153,79 | 153,79 | - | - | - | 153,79 | 4083124,50 | 26550,00 | - | - | - | - | - | - | 5 472 000,00 | 1388875,50 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | г.Димитровград, ул.Баумана, д. 16 | 148,17 | 74,12 | - | - | - | 148,17 | 3933913,50 | 26550,00 | - | - | - | - | - | - | 6 912 000,00 | 2978086,50 | - | - |
| 22 | г.Димитровград,ул.Комсомольская, д. 96 | 117,9 | 65,6 | - | - | - | 117,90 | 3130245,00 | 26550,00 | - | - | - | - | - | - | 4 544 000,00 | 1413755,00 | - | - |
| 23 | г.Димитровград,ул.Куйбышева, д. 196 | 178,33 | 26,43 | - | - | - | 178,33 | 4734661,50 | 26550,00 | - | - | - | - | - | - | 5 827 856,50 | 1093195,00 | - | - |
| 24 | г.Димитровград,ул.Куйбышева, д. 207 | 135,93 | 70,23 | - | - | - | 135,93 | 3608941,50 | 26550,00 | - | - | - | - | - | - | 5 066 721,00 | 1457779,50 | - | - |
| 25 | г.Димитровград, ул.Кулькова, д. 206 | 91,49 | 15,06 | - | - | - | 91,49 | 2429059,50 | 26550,00 | - | - | - | - | - | - | 4 896 000,00 | 2466940,50 | - | - |
| 26 | г.Димитровград,ул.Севастопольская, д. 12 | 102,4 | 102,4 | - | - | - | 102,40 | 2718720,00 | 26550,00 | - | - | - | - | - | - | 3 520 000,00 | 801280,00 | - | - |
| 27 | г.Димитровград, ул.Хмельницкого, д. 106 | 135,53 | 135,53 | - | - | - | 135,53 | 3598321,50 | 26550,00 | - | - | - | - | - | - | 4 960 000,00 | 1361678,50 | - | - |
| 28 | г.Димитровград, ул.Хмельницкого, д. 146а | 95,28 | 39,74 | - | - | - | 95,28 | 2529684,00 | 26550,00 | - | - | - | - | - | - | 4 109 130,00 | 1579446,00 | - | - |

Приложение №3

к Городской целевой программе «Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области, из 28 многоквартирных домов аварийного жилищного фонда в 2013-2015 годах»

Объем финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета города Димитровграда Ульяновской области на 2013-2015 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма, всего за 2013год | КБК | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2013 год |
| 1 | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, руб.(в рамках долевого софинансирования) | 13 304 530,82 | 443. 05 01. 098.02.02. 411 3 1 0 | Комитет по управлению имуществом города Димитровграда |
| 2 | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, руб.(в рамках дополнительного софинансирования) | 13 110 618,25 | 443. 05 01. 795.05.84.411. 310 | Комитет по управлению имуществом города Димитровграда |
| 3 | Подготовка сметного обоснования на снос домов после их расселения, руб. | 0,00 | - | Комитет по жилищно-коммунальному комплексу Администрации города Димитровграда |
| Итого 2013 год | 26 415 149,07 |  |  |
| 2014 год |
| 4 | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, руб.(в рамках долевого софинансирования) | 12 854 784,27 | 443. 05 01. 098.02.02. 411 3 1 0 | Комитет по управлению имуществом города Димитровграда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, руб.(в рамках дополнительного софинансирования) | 13 143 976,75 | 443. 05 01. 795.05.84.411. 310 | Комитет по управлению имуществом города Димитровграда |
| 6 | Подготовка сметного обоснования на снос домов после их расселения, руб. | 0,00 | - | Комитет по жилищно-коммунальному комплексу Администрации города Димитровграда |
| 7 | Выкуп нежилых помещений | 0,00* | 443 05.01 098.02.02. 411 310 | Комитет по управлению имуществом города Димитровграда |
| 8 | Снос жилых помещений после расселения граждан, руб. | 3 076 573,64 | 443 05.01 795.05.84. 244 2.2.6 | Комитет по управлению имуществом города Димитровграда |
| Итого 2014 год | 29 075 334,66 |  |  |
| 2015 год |
| 9 | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, руб.(в рамках долевого софинансирования) | 12 483 108,34 | 443. 05 01. 098.02.02. 411 3 1 0 | Комитет по управлению имуществом города Димитровграда |
| 10 | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, руб.(в рамках дополнительного софинансирования) | 8 397 831,75 | 443. 05 01. 795.05.84.411. 310 | Комитет по управлению имуществом города Димитровграда |
| 11 | Подготовка сметного обоснования на снос домов после их расселения, руб. | 0,00 | - | Комитет по жилищно-коммунальному комплексу Администрации города Димитровграда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | Выкуп нежилых помещений | 0,00* | 443 05.01 098.02.02. 411 310 | Комитет по управлению имуществом города Димитровграда |
| 13 | Снос жилых помещений после расселения граждан, руб. | 1 520 795,80 | 443 05.01 795.05.84. 244 2.2.6 | Комитет по управлению имуществом города Димитровграда |
| Итого 2015 год | 22 401 735,89 |  |  |
| 14 | Итого 2013-2015 годы, руб. | 77 892 219,62 | - | - |
| 2016 год |
| 15 | Снос жилых помещений после расселения граждан, руб. | 1 940 893,95 | 443 05.01 795.05.84. 244 2.2.6 | Комитет по управлению имуществом города Димитровграда |

* - размер выкупной стоимости подлежит уточнению после получения отчетов об оценке нежилых помещений.

Приложение №4

к Городской целевой программе «Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области, из 28 многоквартирных домов аварийного жилищного фонда в 2013-2015 годах»

Планируемые показатели выполнения адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

| № п/п | Наименование МО | Расселенная площадь | Количество расселенных помещений | Количество переселенных жителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | Всего | 2013 | 2014 | 2015 | Всего | 2013 | 2014 | 2015 | Всего |
|  |  | кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | 1935,17 | 1835,03 | 1417,68 | 5187,88 | 58 | 52 | 42 | 152 | 193 | 133 | 122 | 448 |
| 1 | г. Димитровград, ул. 981 км, д. 1 | 191,63 | - | - | - | 3 | - | - | - | 15 | - | - | - |
| 2 | г. Димитровград, ул. 981 км, д. 2 | 164,77 | - | - | - | 5 | - | - | - | 14 | - | - | - |
| 3 | г. Димитровград, ул. 981 км, д. 4 | 133,19 | - | - | - | 4 | - | - | - | 13 | - | - | - |
| 4 | г. Димитровград, ул. 989 км, д. 4 | 85,89 | - | - | - | 4 | - | - | - | 11 | - | - | - |
| 5 | г. Димитровград, ул.50 Лет Октября, д.191 | 71,51 | - | - | - | 3 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 6 | г. Димитровград, ул.Прониной, д. 17 | 555,98 | - | - | - | 16 | - | - | - | 52 | - | - | - |
| 7 | г. Димитровград, ул.Бурцева, д. 8 | 272,29 | - | - | - | 9 | - | - | - | 28 | - | - | - |
| 8 | г. Димитровград, ул.Власть Труда, д. 27 | 272,20 | - | - | - | 6 | - | - | - | 26 | - | - | - |
| 9 | г. Димитровград, ул.Севастопольская, д. 8 | 187,71 | - | - | - | 8 | - | - | - | 27 | - | - | - |
| 10 | г. Димитровград, ул.Красноармейская, д.48 | - | 122,50 | - | - | - | 3 | - | - | - | 6 | - | - |
| 11 | г. Димитровград, ул.Куйбышева, д. 209 | - | 169,30 | - | - | - | 4 | - | - | - | 16 | - | - |
| 12 | г. Димитровград, ул.Куйбышева, д. 224 | - | 469,97 | - | - | - | 19 | - | - | - | 46 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 13 | г.Димитровград, ул.Куйбышева, д. 237 | - | 372,02 | - | - | - | 7 | - | - | - | 15 | - | - |
| 14 | г.Димитровград, ул.Пушкина, д. 86 | - | 107,43 | - | - | - | 3 | - | - | - | 4 | - | - |
| 15 | г.Димитровград, ул.Самарская, д. 70 | - | 76,95 | - | - | - | 3 | - | - | - | 8 | - | - |
| 16 | г.Димитровград,ул.Тухачевского, д. 178 | - | 103,98 | - | - | - | 3 | - | - | - | 6 | - | - |
| 17 | г.Димитровград,ул.Шмидта, д. 1 | - | 412,88 | - | - | - | 10 | - | - | - | 32 | - | - |
| 18 | г.Димитровград, ул.Ангарская, д. 1 | - | - | 102,27 | - | - | - | 3 | - | - | - | 7 | - |
| 19 | г.Димитровград,ул.Ангарская, д. 7 | - | - | 156,59 | - | - | - | 3 | - | - | - | 7 | - |
| 20 | г.Димитровград,ул.Байкальская, д. 2 | - | - | 153,79 | - | - | - | 4 | - | - | - | 17 | - |
| 21 | г.Димитровград, ул.Баумана, д. 16 | - | - | 148,17 | - | - | - | 6 | - | - | - | 11 | - |
| 22 | г.Димитровград,ул.Комсомольская, д. 96 | - | - | 117,90 | - | - | - | 3 | - | - | - | 23 | - |
| 23 | г.Димитровград,ул.Куйбышева, д. 196 | - | - | 178,33 | - | - | - | 5 | - | - | - | 15 | - |
| 24 | г.Димитровград,ул.Куйбышева, д. 207 | - | - | 135,93 | - | - | - | 5 | - | - | - | 12 | - |
| 25 | г.Димитровград, ул.Кулькова, д. 206 | - | - | 91,49 | - | - | - | 4 | - | - | - | 13 | - |
| 26 | г.Димитровград,ул.Севастопольская, д. 12 | - | - | 102,40 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - |
| 27 | г.Димитровград, ул.Хмельницкого, д. 106 | - | - | 135,53 | - | - | - | 3 | - | - | - | 7 | - |
| 28 | г.Димитровград, ул.Хмельницкого, д. 146а | - | - | 95,28 | - | - | - | 4 | - | - | - | 8 | - |

».

2.Признать утратившим силу (отменить) постановление Администрации города от 29.04.2013 № 1471 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 02.11.2011 № 4178».

3.Установить, что настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению имуществом города Димитровграда Саржанова С.И.

Глава Администрации города 					 А.Н.Комаров