АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДИМИТРОВГРАДА

Ульяновской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 июля  2013 года  		 						№ 2087

О внесении изменений в постановление Администрации города

от 27.02.2013 № 625

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведение внутриквартальных дорог, тротуаров и проездов к дворовым территориям  города Димитровграда Ульяновской области в надлежащее состояние п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление Администрации города от 27.02.2013 № 625 «Об утверждении Городской целевой программы «Ремонт внутриквартальных дорог, тротуаров и проездов к дворовым территориям Димитровграда Ульяновской области на 2013 год» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 9 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«

| 9.Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования программных мероприятий в 2013 году составляет 40 155 460,00 рублей, в том числе: - средства бюджета Ульяновской области (далее – областной бюджет) – 35 578 500,00 рублей; -средства бюджета города – 4 576 960,00 рублей; |
| --- | --- |

».

1.2. Пункт 10 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«

| 10.Основные ожидаемые результаты реализации Программы | За период реализации Программы планируется достичь следующих результатов: - ремонт внутриквартальных дорог, тротуаров и проездов в 16 дворовых территориях города; - восстановление асфальтового покрытия общей площадью 47398,1 кв.м.; - замена бортового камня 12817 п.м.; - подъем 72 люков инженерных коммуникаций; - ремонт тротуара – 4119 кв.м; - замена бортового камня тротуара – 1819 п.м. - доля отремонтированных дворовых территорий составит 6,56 % от общего количества дворовых территорий города. |
| --- | --- |

».

1.3. Раздел 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Программы

Источником финансирования Программы являются средства областного бюджета Ульяновской области и бюджета города Димитровграда Ульяновской области (таблица 1).

Таблица 1

Основные источники и объёмы финансирования Программы

| Наименование источника финансирования | Доля финансирования, % | Объем финансирования в 2013 году, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1.Долевое финансирование |

| Средства областного бюджета | 90 | 35 578,5 |
| --- | --- | --- |
| Средства бюджета города | 10 | 3 953,16667 |
| Итого: | 100 | 39 531,66667 |
| 2. Дополнительные средства на реализацию Программы: |
| 2.1.Проверка сметной документации |
| Средства бюджета города | 100 | 70,35 |
| Итого: | 100 | 70,35 |
| 2.2.Технический надзор |
| Средства бюджета города | 100 | 553,44333 |
| Итого: | 100 | 553,44333 |
| Всего по Программе, |  | 40 155,46 |
| в том числе: |  |  |
| Средства областного бюджета | - | 35 578,5 |
| Средства бюджета города | - | 4 576,96 |

Ресурсное обеспечение Программы составлено на основании сметных расчетов и  указано в приложении № 2.».

1.4. Раздел 7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«7.Система индикаторов эффективности реализации Программы

Важнейшие индикаторы, позволяющие определить эффективность

реализации Программы, приведены в таблице 2.

## Таблица 2

## Система индикаторов эффективности реализации Программы

| № | Индикатор | Единица измерения | 2013год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий, в том числе и проездов к ним | ед | 16 |
| 2. | Восстановление асфальтового покрытия | кв.м | 47 398,1 |
| 3. | Замена бортового камня | п.м | 12 817 |
| 4. | Подъем люков смотровых колодцев | шт | 72 |
| 5. | Ремонт тротуара | кв.м | 4 119 |
| 6. | Замена бортового камня тротуара | п.м. | 1 819 |
| 7. | Доля отремонтированных дворовых территорий от общего количества дворов на территории города * | % | 6,56 |

*- Количество дворов на территории города согласно данным Комитета – 244;

».

1.5. Раздел 8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«8. Прогноз ожидаемых социально-экономических

результатов реализации программы

За период реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- ремонт внутриквартальных дорог, тротуаров и проездов в 16 дворовых территориях города Димитровграда Ульяновской области;

- восстановление асфальтового покрытия общей площадью 47 398,1 кв.м.

- замена бортового камня 12 817 п.м.;

- подъем 72 люков смотровых колодцев;

- ремонт тротуара общей площадью 4 119 кв.м.;

- замена бортового камня тротуара – 1 819 п.м.

- доля отремонтированных дворовых территорий составит 6,56 % от общего количества дворовых территорий города.».

1.6. Приложение №1 к городской целевой программе «Ремонт внутриквартальных дорог, тротуаров и проездов к дворовым территориям города Димитровграда Ульяновской области на 2013 год» изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к городской целевой программе

«Ремонт внутриквартальных дорог,

тротуаров и проездов к дворовым территориям города

Димитровграда Ульяновской области на 2013 год»

Система

программных мероприятий программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель программы | Срок реализации программы | Сумма финансирования программы (тыс.рублей) | Код бюджетной классификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Проверка сметной документации | МКУ «Городские дороги» | Май - Июнь 2013 года | 70,350* | 448/0409//7950596/244/226/000/596/00/1 |
| 2 | - Ремонт асфальтобетонного покрытия - Ремонт тротуара - Замена бортового камня - Замена бортового камня тротуара - Подъем люков смотровых колодцев | МКУ «Городские дороги» | Май-Ноябрь 2013 года | 3953,16667* | 448/0409//7950596/244/225/000/596/05/1 |
| 3 | - Ремонт асфальтобетонного покрытия - Ремонт тротуара - Замена бортового камня - Замена бортового камня тротуара - Подъем люков смотровых колодцев | МКУ «Городские дороги» | Май-Ноябрь 2013 года | 35578,5** | 448/0409//5280000/244/225/333/303/05/1 |
| 4 | Технический надзор | МКУ «Городские дороги» | Май - Ноябрь 2013 года | 553,44333* | 448/0409//7950596/244/226/000/596/00/1 |

* - средства городского бюджета

** - средств областного бюджета

1.7. Приложение № 2 к городской целевой программе «Ремонт внутриквартальных дорог, тротуаров и проездов к дворовым территориям города Димитровграда Ульяновской области на 2013 год» изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к городской целевой программе

«Ремонт внутриквартальных дорог,

тротуаров и проездов к дворовым территориям города

Димитровграда Ульяновской области на 2013 год»

Ресурсное обеспечение Программы

| № | Адрес дворовой территории | Перечень мероприятий с указанием объема работ | Источник финансирования | Общая стоимость работ в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за счет средств городского бюджета | За счет средств областного бюджета |  |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.50 лет Октября, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 106 и по ул.Вокзальная, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85 | Ремонт асфальтобетонного покрытия - 3796,4 кв.м Замена бортового камня - 1828 п.м Повышение отметки люков инженерных коммуникаций 12 ед. Ремонт тротуара - 189кв.м | 379 617,21 | 3 416 554,89 | 3 796 172,10 |
| 2 | ул.Гагарина 56, 58, ул. Т.Потаповой 129, 131, 129а и ул.Земина, 130, 132 | Ремонт асфальтобетонного покрытия -1934 кв.м Замена бортового камня - 582 п.м Повышение отметки люков инженерных коммуникаций - 8 ед. Ремонт тротуара - 67кв.м | 150 956,57 | 1 358 609,17 | 1 509 565,74 |
| 3 | пр.Димитрова, д.41, 43, 45, 47, 49 и ул.Гвардейская, д. 2, 4, 6, 8, 10 | Ремонт асфальтобетонного покрытия - 2463 кв.м Замена бортового камня - 1137п.м Повышение отметки люков инженерных коммуникаций - 13 ед. | 246 275,44 | 2 216 478,96 | 2 462 754,40 |
| 4 | ул.Куйбышева, 282 а, 284 а | Ремонт асфальтобетонного покрытия - 1117 кв.м Замена бортового камня - 230 п.м Ремонт тротуара - 85 кв.м | 79 851,54 | 718 663,90 | 798 515,44 |
| 5 | ул.Куйбышева 14, 16, 22 | Ремонт асфальтобетонного покрытия-1317 кв.м Ремонт тротуара - 108 кв.м Повышение отметки люков инженерных коммуникаций – 2 ед. | 70 608,49 | 635 476,37 | 706 084,86 |
| 6 | ул.Циолковского, 9, 9а | Ремонт асфальтобетонного покрытия 1401,7кв.м Замена бортового камня - 126 п.м Ремонт тротуара - 37кв.м Замена бортового камня тротуара - 56 п.м | 78 324,51 | 704 920,55 | 783 245,06 |
| 7 | ул.Дрогобычская, 23 | Ремонт асфальтобетонного покрытия - 1382 кв.м Замена бортового камня - 326 п.м Повышение отметки люков инженерных коммуникаций - 1ед. Ремонт тротуара - 85 кв.м Замена бортового камня тротуара - 85 п.м | 111 224,91 | 1 001 024,21 | 1 112 249,12 |
| 8 | ул.Западная, д.15, 17, 19 и пр.Автостроителей, д.60, 66, 68, 70, 72, 74, 76 | Ремонт асфальтобетонного покрытия - 5343 кв.м Замена бортового камня - 2266 п.м Повышение отметки люков инженерных коммуникаций - 5ед. Ремонт тротуара -1252 кв.м Замена бортового камня тротуара - 736 п.м | 644 699,13 | 5 802 292,23 | 6 446 991,36 |
| 9 | ул.Курчатова, 26, 26а, 28, 28а | Ремонт асфальтобетонного покрытия -2212 кв.м Замена бортового камня-105п.м Повышение отметки люков инженерных коммуникаций-3ед. | 100 367,97 | 903 311,71 | 1 003 679,68 |
| 10 | ул.Курчатова 12, 14, 16 | Ремонт асфальтобетонного покрытия - 1434 кв.м Замена бортового камня - 766 п.м | 161 492,44 | 1 453 431,96 | 1 614 924,40 |
| 11 | ул.Курчатова, 34 и 34а | Ремонт асфальтобетонного покрытия -1682 кв.м Повышение отметки люков инженерных коммуникаций - 2ед. | 65 114,17 | 586 027,53 | 651 141,70 |
| 12 | ул.Московская, 52, 54, 56, 58, 60, 62 | Ремонт асфальтобетонного покрытия - 3326 кв.м Замена бортового камня - 877п.м Повышение отметки люков инженерных коммуникаций - 6 ед. Ремонт тротуара - 988 кв.м | 289 373,17 | 2 604 358,53 | 2 893 731,70 |
| 13 | ул.Свирская, 4, 6, 8, 10, 12, ул.Октябрьская, 70, ул.Московская,79 | Ремонт асфальтобетонного покрытия - 2188 кв.м Замена бортового камня - 1068 п.м Повышение отметки люков инженерных коммуникаций - 3ед. Ремонт тротуара - 180 кв.м | 242 783,35 | 2 185 050,13 | 2 427 833,48 |
| 14 | пр.Ленина, 9а, 11а, 13а, 15а и ул.Курчатова, 2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия -3238 кв.м Замена бортового камня – 699 п.м | 237 641,10 | 2 138 769,86 | 2 376 410,96 |
| 15 | ул.Лермонтова, 6,8,12,14,16,18,20,47,49,51, 53, ул.Куйбышева, 262, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 286, 288 | Ремонт асфальтобетонного покрытия - 12 836 кв.м. Замена бортового камня - 1975 п.м. Повышение отметки люков инженерных коммуникаций - 17ед. Ремонт тротуара - 1128 кв.м. Замена бортового камня тротуара - 942 п.м. | 913 592,56 | 8 222 333,05 | 9 135 925,61 |
| 16 | ул.Западная,18,20,22 | Ремонт асфальтобетонного покрытия - 1728 кв.м. Замена бортового камня - 832 п.м. | 181 244,11 | 1 631 196,95 | 1 812 441,06 |
| 17 | Проверка сметной документации | Проверка сметной документации – 16 шт. | 70 350,00 | - | 70 350,00 |
| 18 | Технический надзор | Технический надзор на объектах ремонта асфальтобетонного покрытия – 16 шт. | 553 443,33 | - | 553 443,33 |
|  | ИТОГО |  | 4 576 960,00 | 35 578 500,00 | 40 155 460,00 |

2.Установить, что настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Выжимова С.А.

Исполняющий обязанности

Главы Администрации города 				      	        А.В.Барышев