АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДИМИТРОВГРАДА

Ульяновской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31 августа 2015 года                                                                                № 2960

О внесении изменений в постановление Администрации города

от 30.09.2013 № 3149

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление Администрации города от 30.09.2013 № 3149 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры города Димитровграда Ульяновской области» (далее – постановление) следующие изменения:

Приложение к постановлению изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Администрации города от 30.09.2013 №3149

Муниципальная программа

«Развитие инженерной инфраструктуры города Димитровграда

Ульяновской области»

Город Димитровград

1.Паспорт муниципальной программы

| 1.1. Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры города Димитровграда Ульяновской области» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| 1.2. Основания для разработки муниципальной программы | Бюджетный кодекс Российской Федерации; Пункты 4, 5, 14 части 1 статьи 7 Устава муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области Решение Городской Думы города Димитровграда Ульяновской области первого созыва от 28.07.2010 №34/459 «Об утверждении Генерального плана города Димитровграда Ульяновской области» (далее – Генеральный план). Решение Городской Думы города Димитровграда Ульяновской области первого созыва от 28.09.2011 №56/697 «О принятии Стратегии социально-экономического развития Муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области до 2025 года». |
| 1.3. Заказчик муниципальной программы | Администрация города |
| 1.4. Разработчик муниципальной программы | МКУ «ДИИП» (по согласованию) |
| 1.5. Руководитель муниципальной программы | Первый заместитель Главы Администрации города |
| 1.6. Исполнители муниципальной программы | МКУ «ДИИП» (по согласованию) |
| 1.7. Цели муниципальной программы | Обеспечить инженерной инфраструктурой: 1. Строящийся ФВЦМР ФМБА России в Западном районе города Димитровграда Ульяновской области (далее – город). 2. Проектируемый Академгородок с объектами социально-культурного и бытового обслуживания для персонала ФВЦМР ФМБА России в Западном районе города. 3. Строящиеся и проектируемые объекты в микрорайонах 9 и 10 в Западном районе города; 4. Объекты индивидуального жилищного строительства в Западном районе города в соответствии с Генеральным планом города. 5. Существующие микрорайоны Центрального и Первомайского районов города. 6. Жилой квартал по ул. Менделеева города. |
| 1.8. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Срок реализации - 2014–2018 годы. I этап реализации – 2014 год. II этап реализации – 2015-2017 годы. III этап реализации – 2018 год. |
| 1.9. Объем и источники финансирования муниципальной программы | Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города Общий объем финансирования программных мероприятий в 2014-2018 годах составляет 339 274,52647 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 1 387,98472 тыс. руб. 2015 год – 120,0 тыс. руб. 2016 год – 0,0 тыс. руб. 2017 год – 0,0 тыс. руб. 2018 год – 337 766,54175 тыс. руб. |
| 1.10. Основные ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: Разработка проектной документации – 3 ед. Положительное заключение государственной экспертизы – 8 ед. Увеличение мощности водозабора «Горка» до 50,4 тыс.м3/сут. Ввод в эксплуатацию магистральных водопроводных сетей (водовод от насосной станции 208 до микрорайона № 9 Западного района) – 10,53 км. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог (продолжение ул. Курчатова до ФВЦМР ФМБА России, автомобильная дорога вдоль территории ФВЦМР ФМБА России) – 1,41 км. Снижение содержания загрязняющих веществ в сточных водах ливневой канализации Центрального и Первомайского районов до предельно допустимых уровней – 100%. Ввод в эксплуатацию водопровода диаметром 160 мм для жилого квартала по ул. Менделеева – 100%. Ввод в эксплуатацию канализации бытовой напорной диаметром 110 мм (в две нитки) для жилого квартала по ул. Менделеева - 100%. Ввод в эксплуатацию канализации дождевой напорной диаметром 315 мм (в две нитки) для жилого квартала по ул. Менделеева – 100% м. |

2.Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа

Необходимость решения данной проблемы программно-целевым методом продиктована следующими причинами.

Весь Западный район города обеспечивается электро-, тепло-, водоснабжением от АО «ГНЦ НИИАР».

АО «ГНЦ НИИАР» прекратило подключение к существующим сетям и отпуск энергоносителей к вновь возводимым домам в Западном районе города. Причину отказа энергетическая служба АО «ГНЦ НИИАР»  обосновывает полным исчерпанием энергетических мощностей электро-, тепло-, водоснабжения в данном районе.

С 1991 года строительство жилья и других объектов, особенно в микрорайоне №9 Западного района, осуществлялось без развития объектов коммунальной инфраструктуры, все построенные объекты подключены к ранее построенным сетям энергообеспечения.

Введенные в эксплуатацию жилые дома в 2006 - 2008 годах в микрорайоне №9 Западного района в настоящее время также испытывают дефицит тепло-, водо- и энергоснабжения.

Без дальнейшего развития инженерной инфраструктуры Западного района города освоение микрорайонов 9 и 10, а также строительство ФВЦМР ФМБА России с Академгородком не представляется возможным.

Расширение водозабора «Горка», строительство водовода от насосной станции 208 до микрорайона №9 позволят обеспечить Западный район города качественной питьевой водой с учетом возрастающей потребности в данном ресурсе в связи со строительством  ФВЦМР ФМБА России с Академгородком, освоением микрорайонов 9 и 10 Западного района.

Большая часть площадей с водонепроницаемой поверхностью в Западном, Первомайском и Центральном районах города занята автомобильными дорогами, площадями промышленных объектов, предприятий, учреждений и т.д. Эти площади в основном используются как временные стоянки для автомобильного транспорта.

Из-за отсутствия первичной очистки ливневые стоки с площадей вышеуказанных районов города, содержащие большое количество загрязняющих веществ, в том числе нефтепродукты, по рельефу стекают в реку Б.Черемшан, чем оказывают негативное воздействие на прибрежную и водную флору и фауну (гибель биоресурсов).

Вследствие воздействия ливневых стоков, происходит заболачивание участка территории городского пляжа в районе АО «ДААЗ», что приводит к деградации дубовой рощи (вымирание деревьев). Отсутствие отвода ливневых вод с автомобильных дорог приводит к их разрушению.

Строительство очистных сооружений ливневой канализации в Первомайском и Центральном районах города с коллектором предусматривает очистку, накопление и дальнейшее использование дождевых и талых вод.

Экологический аспект состоит в предотвращении попадания промышленных стоков в реку Б.Черемшан, снижении содержания загрязняющих веществ в реке Б.Черемшан, а также уменьшении площади заболачиваемой поверхности.

Применяемые инновации в строительстве системы отвода и очистки дождевых и талых вод (водоотводящие каналы, пруды-осветлители, нефтеловушки, насосная станция) позволят осуществлять сбор воды и использование ее в хозяйственных нуждах для городских целей (полив зеленых насаждений, помывка улиц и т.д.).

В настоящее время в жилом квартале по ул. Менделеева города отсутствует инженерная инфраструктура. Строительство наружных сетей водоснабжения, бытовой и дождевой канализации обеспечит в полном объёме потребности данного жилого квартала города.

Сеть автомобильных дорог - важнейший элемент экономики города. Ее эффективное функционирование и устойчивое развитие являются необходимым условием перехода к экономическому росту, повышению уровня и улучшению условий жизни жителей города.

Дорожно-уличная сеть города на сегодняшний день не соответствует экономическим потребностям населения города. Ежегодно темпы развития автомобильных дорог отстают от возрастающих темпов роста автомобилизации, которая должна служить определяющим фактором для перспектив развития автомобильных дорог. В течение последних десяти лет количество автомобилей в городе увеличилось с 50 до 200 единиц на 1000 жителей, в 2009 году оно составило 270 - 300 единиц на 1000 жителей. Кроме всего перечисленного, ввод в эксплуатацию нового моста через реку Волгу привел к росту интенсивности движения большегрузного транзитного автомобильного транспорта, что многократно увеличило нагрузку на автомобильные дороги города, ввиду отсутствия объездной дороги.

Помимо этого, строительство ФВЦМР ФМБА России увеличит транспортный поток и интенсивность движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам муниципального значения города. Для  эффективного функционирования ФВЦМР ФМБА России необходимо обеспечить прямой доступ приезжающих на лечение или диагностику и доставку  радиофармпрепаратов, так как жизненный цикл радионуклидов, используемых при лечении и диагностике короткий, их доставка осуществляется автомобильным транспортом. Обеспечение данных условий невозможно без хорошо развитой, качественной транспортной инфраструктуры, прилегающей к ФВЦМР ФМБА России.

Все вышеперечисленные мероприятия, согласно Градостроительному кодексу РФ, требуют разработки проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы. По завершении работ все объекты капитального строительства необходимо ввести в эксплуатацию.

С целью обеспечения развития инженерной инфраструктуры города возникла необходимость разработки данной муниципальной программы.

Список используемых сокращений и терминов

- Администрация города – Администрация города Димитровграда Ульяновской области;

- ед. – единица;

- МКУ «ДИИП» - муниципальное казенное учреждение «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов»;

- АО «ДААЗ» - акционерное общество «Димитровградский автоагрегатный завод»;

- АО «ГНЦ НИИАР» - акционерное общество «Государственный научный центр «Научно-исследовательский институт атомных реакторов»;

- Управление социально-экономического развития  - управление социально-экономического развития Администрации города Димитровграда Ульяновской области;

- Управление финансов - Управление финансов города Димитровграда Ульяновской области;

- ФВЦМР ФМБА России – Федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии Федерального медико-биологического агентства России.

3. Цели и задачи муниципальной программы

Целью настоящей муниципальной программы является обеспечение инженерной инфраструктурой:

1. Строящийся ФВЦМР ФМБА России в Западном районе города;

2. Проектируемый Академгородок с объектами социально-культурного и бытового обслуживания для персонала ФВЦМР ФМБА России в Западном районе города;

3. Строящиеся и проектируемые объекты в микрорайонах 9 и 10 в Западном районе города;

4. Объекты индивидуального жилищного строительства в 
Западном районе города в соответствии с Генеральным планом города;

5. Существующие микрорайоны Центрального и Первомайского районов города.

6. Жилой квартал по ул. Менделеева города.

Для достижения поставленной цели настоящая муниципальная программа предусматривает решение следующих задач:

1. Расширение водозабора «Горка»;

2. Строительство водовода от насосной станции 208 до микрорайона №9 Западного района;

3. Продолжение ул. Курчатова до ФВЦМР ФМБА России;

4. Автомобильная дорога вдоль территории ФВЦМР ФМБА России;

5. Строительство очистных сооружений ливневой канализации Первомайского района с коллектором;

6. Строительство очистных сооружений ливневой канализации Центрального района по улице Восточной с коллектором;

7. Строительство наружных сетей водоснабжения, наружных сетей бытовой и дождевой канализации для жилого квартала по ул. Менделеева.

4. Система программных мероприятий

Перечень мероприятий, направленных на решение задач муниципальной программы, с указанием финансовых ресурсов, необходимых для их реализации, приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.

5.Управление муниципальной программой и контроль её реализации

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области, утвержденным постановлением Администрации города от 11.09.2013 № 2874.

Заказчик муниципальной программы несет ответственность за своевременную и качественную разработку и реализацию муниципальной программы.

Руководитель муниципальной программы несет ответственность за эффективность и результативность муниципальной программы, реализацию муниципальной программы в целом, своевременность внесения в нее изменений, и в установленных случаях досрочное ее прекращение, предоставление в управление социально-экономического развития отчетов о ходе реализации муниципальной программы, согласованных с Управлением финансов, осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности исполнителей муниципальной программы.

Исполнители муниципальной программы определяют поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способами, установленными действующим законодательством, несут ответственность за осуществление в установленные сроки соответствующих мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, целевое и эффективное использование выделенных на программные мероприятия бюджетных средств, своевременное их освоение, достоверность представленной информации.

Разработчик муниципальной программы в ходе реализации муниципальной программы уточняет объемы средств, необходимые для ее финансирования в очередном финансовом году, представляет постановления Администрации города об утверждении муниципальной программы, о внесении в нее изменений, о признании утратившим силу (отмене) постановления Администрации города об утверждении муниципальной программы на согласование в Управление финансов, управление социально-экономического развития, правовое управление Администрации города и другие структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы Администрации города, заинтересованные органы и организации, в случае наличия в муниципальной программе мероприятий, финансовое обеспечение реализации которых будет осуществляться за счет внебюджетных источников, обеспечивает подписание лицами, изъявившими желание осуществлять финансовое обеспечение реализации таких мероприятий, соглашения (договоры) о намерениях с заказчиком муниципальной программы, организует публикацию в средствах массовой информации или в информационно-коммуникационной сети Интернет постановления Администрации города об утверждении муниципальной программы, о внесении в нее изменений, о признании утратившим силу (отмене) постановления Администрации города об утверждении муниципальной программы, несет ответственность за соответствие разработанной муниципальной программы приоритетным направлениям развития муниципального образования на долгосрочный период, организует сбор от исполнителей муниципальной программы аналитической информации об итогах реализации и  представляет ее  руководителю муниципальной программы, в целях подготовки отчета по итогам I полугодия осуществляет оценку эффективности и делает прогноз достижения плановых показателей индикаторов в отчетном году, подготавливает проект отчетов и представляет их руководителю муниципальной программы.

6. Система индикаторов эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы производится на основе использования следующих индикаторов приведенных в таблице №1:

Таблица №1

| № п/п | Индикаторы | Единица измерений | Базовое значение | Значение показателей по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Разработка проектной документации | Ед. | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| 2. | Положительное заключение государственной экспертизы | Ед. | 4 | 4 | - | - | - | 4 |
| 3. | Увеличение мощности водозабора «Горка» | тыс. м3/сут. | - | 50,4 | - | - | - | - |
| 4. | Ввод в эксплуатацию магистральных водопроводных сетей (водовод от насосной станции 208 до микрорайона №9 Западного района) | км | - | 6 | - | - | - | 4,53 |
| 5. | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог (продолжение ул. Курчатова до ФВЦМР ФМБА России, автомобильная дорога вдоль территории ФВЦМР ФМБА России) | км | - | - | - | - | - | 1,41 |
| 6. | Снижение содержания загрязняющих веществ в сточных водах ливневой канализации Центрального и Первомайского районов до предельно допустимых уровней | % | - | - | - | - | - | 100 |
| 7. | Ввод в эксплуатацию водопровода диаметром 160 мм для жилого квартала по ул. Менделеева | % | - | - | 100 | - | - | - |
| 8. | Ввод в эксплуатацию канализации бытовой напорной диаметром 110 мм (в две нитки) для жилого квартала по ул. Менделеева | % | - | - | 100 | - | - | - |
| 9. | Ввод в эксплуатацию канализации дождевой напорной диаметром 315 мм (в две нитки) для жилого квартала по ул. Менделеева | % | - | - | 100 | - | - | - |

7. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов

реализации муниципальной программы

Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации муниципальной программы приведен в приложении №2 к муниципальной программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к муниципальной программе

Система программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сумма финансового обеспечения из бюджета города |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего: | по годам (тыс. руб.) |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Расширение водозабора «Горка» | МКУ «ДИИП»* | 932,574 | 932,574 | - | - | - | - |
|  | - аренда лесных участков |  | 32,574 | 32,574 | - | - | - | - |
|  | - оплата потребленной электроэнергии при пуско-наладочных работах |  | 900,0 | 900,0 | - | - | - | - |
| 2. | Строительство водовода от насосной станции 208 до микрорайона № 9 Западного района | МКУ «ДИИП»* | 135,90175 | - | - | - | - | 135,90175 |
|  | - изготовление кадастрового и технического паспортов |  | 100 | - | - | - | - | 100 |
|  | - изготовление межевого плана |  | 35,90175 | - | - | - | - | 35,90175 |
| 3. | Продолжение ул. Курчатова до ФВЦМР ФМБА России | МКУ «ДИИП»* | 110 294,87442 | 430,08442 | - | - | - | 109 864,79 |
|  | Разработка рабочего проекта, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - инженерно-геологические изыскания |  | 200,0 | 200,0 | - | - | - | - |
|  | - проектно-сметная документация |  | 199,35812 | 199,35812 | - | - | - | - |
|  | - государственная экспертиза |  | 30,7263 | 30,7263 | - | - | - | - |
|  | - строительство по смете |  | 109 584,79 | - | - | - | - | 109 584,79 |
|  | - изготовление кадастрового и технического паспортов |  | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 |
|  | - авторский надзор |  | 180,0 | - | - | - | - | 180,0 |
| 4. | Автомобильная дорога вдоль территории ФВЦМР ФМБА России | МКУ «ДИИП»* | 110 691,1763 | 25,3263 | - | - | - | 110 665,85 |
|  | -государственная экспертиза |  | 25,3263 | 25,3263 | - | - | - | - |
|  | - строительство по смете |  | 110 325,85 | - | - | - | - | 110 325,85 |
|  | - изготовление кадастрового и технического паспортов |  | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 |
|  | - авторский надзор |  | 240,0 | - | - | - | - | 240,0 |
| 5. | Строительство очистных сооружений ливневой канализации Первомайского района с коллектором | МКУ «ДИИП»* | 58 550,0 | - | - | - | - | 58 550,0 |
|  | - выбор земельного участка |  | финансирование не требуется |
|  | - получение разрешения на проектирование |  | финансирование не требуется |
|  | - инженерно-геодезические изыскания; инженерно-геологические изыскания |  | 2 100,0 | - | - | - | - | 2 100,0 |
|  | -инженерно-экологические изыскания |  | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 |
|  | -проектно-сметная документация |  | 4 100,0 | - | - | - | - | 4 100,0 |
|  | -государственная экспертиза |  | 1 900,0 | - | - | - | - | 1 900,0 |
|  | - изготовление межевого плана |  | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 |
|  | - изготовление кадастрового и технического паспортов |  | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 |
|  | - авторский надзор |  | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 |
|  | - строительство по смете |  | 50 000,0 | - | - | - | - | 50 000,0 |
| 6. | Строительство очистных сооружений ливневой канализации Центрального района по улице Восточной с коллектором | МКУ «ДИИП»* | 58 550,0 | - | - | - | - | 58 550,0 |
|  | - выбор земельного участка |  | финансирование не требуется |
|  | - получение разрешения на проектирование |  | финансирование не требуется |
|  | - инженерно-геодезические изыскания; инженерно-геологические изыскания |  | 2 100,0 | - | - | - | - | 2 100,0 |
|  | -инженерно-экологические изыскания |  | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 |
|  | -проектно-сметная документация |  | 4 100,0 | - | - | - | - | 4 100,0 |
|  | -государственная экспертиза |  | 1 900,0 | - | - | - | - | 1 900,0 |
|  | - изготовление межевого плана |  | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 |
|  | - изготовление кадастрового и технического паспортов |  | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 |
|  | - авторский надзор |  | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 |
|  | - строительство по смете |  | 50 000,0 | - | - | - | - | 50 000,0 |
| 7. | Строительство наружных сетей водоснабжения, наружных сетей бытовой и дождевой канализации для жилого квартала по ул. Менделеева |  | 120,0 | - | 120,0 | - | - | - |
|  | - строительство по смете | МКУ «ДИИП»* | 120,0 | - | 120,0 | - | - | - |
|  | Всего по Муниципальной программе |  | 339 274,52647 | 1 387,98472 | 120,0 | - | - | 337 766,54175 |

*по согласованию.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к муниципальной программе

Прогноз

ожидаемых  социально-экономических результатов

реализации муниципальной программы

| № пп | Наименование мероприятий | Параметры, мощности вводимых в эксплуатацию объектов | Ожидаемые социально-экономические результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработка проектной документации | 3 ед. |  |
| 2. | Положительное заключение государственной экспертизы | 8 ед. |  |
| 3. | Увеличение мощности водозабора «Горка» | 15 тыс. м3/сут. | Увеличение мощности водозабора «Горка» до 50,4 тыс.м3/сутки |
| 4. | Ввод в эксплуатацию магистральных водопроводных сетей (водовод от насосной станции 208 до микрорайона №9 Западного района) | Протяженность трассы - 10,53 км | Обеспечение в полном объёме потребностей в воде Западный район города и ФВЦМР ФМБА России в объеме 721 м3/сут. |
| 5. | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог (продолжение ул. Курчатова до ФВЦМР ФМБА России, автомобильная дорога вдоль территории ФВЦМР ФМБА России) | Протяженность – 1,41 км | Продолжение ул. Курчатова до ФВЦМР ФМБА России – 610 м, строительство автомобильной дороги вдоль территории ФВЦМР ФМБА России – 800 м |
| 6. | Снижение содержания загрязняющих веществ в сточных водах ливневой канализации Центрального и Первомайского районов до предельно допустимых уровней | 100% | Снижение содержания загрязняющих веществ в сточных водах ливневой канализации Центрального и Первомайского районов до предельно допустимых уровней. Снижение площади заболачиваемой поверхности. |
| 7. | Ввод в эксплуатацию водопровода диаметром 160 мм для жилого квартала по ул. Менделеева | 100% | Обеспечение в полном объёме потребностей в воде жилой квартал по ул. Менделеева. |
| 8. | Ввод в эксплуатацию канализации бытовой напорной диаметром 110 мм (в две нитки) для жилого квартала по ул. Менделеева | 100% | Обеспечение в полном объёме потребностей в сетях бытовой канализации жилой квартал по ул. Менделеева. |
| 9. | Ввод в эксплуатацию канализации дождевой напорной диаметром 315 мм (в две нитки) для жилого квартала по ул. Менделеева | 100% | Обеспечение в полном объёме потребностей в сетях дождевой канализации жилой квартал по ул. Менделеева. |

».

2. Установить, что настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города                                                       Ю.Ю.Чибисов